湖北省水利厅2025年度

省本级山洪灾害防治项目

详细设计方案

中国水利水电科学研究院

上海华讯网络系统有限公司

湖北鲧石物联科技有限公司

2025年9月

项目来源：湖北省水利厅

项目编号：EZC-2025-ZX0094

项目名称：湖北省水利厅2025年度省本级山洪灾害防治项目

项目起止时间：2025年9月1日至2025年12月31日

项目承担单位：中国水利水电科学研究院、上海华讯网络系统有限公司、湖北鲧石物联科技有限公司

项目负责人：田济扬

技术负责人：章跃芬

主要参加人：刘 启、张晓蕾、李辉、田孟涵、赵延伟、窦立阳、朱杰、李强、王桥、张伟委、刘子杰、梁立、田雨晴、杨毅、曾杰、陈端、杜金洋、李一帆、陈锡望、孟兰

报告编写人：章跃芬、朱杰、李强、田孟涵、杨毅

报告审查人：李昌志

报告审定人：严登华

报告批准人：钱峰

目录

1 引言	1

1.1 文档目的	1

1.2 文档概述	1

1.3 术语	1

1.4 遵循标准	2

2 项目概述	5

2.1 项目名称	5

2.2 项目双方	5

2.3 项目背景	5

2.4 项目目标	6

2.5 项目建设内容	6

3 需求分析	8

3.1 设计工具	8

3.2 设计规范	8

3.2.1 概述	8

3.2.2 软件设计过程	9

3.2.3 软件设计方法	10

3.2.4 逻辑设计	11

4 项目总体设计	16

4.1 总体架构	16

4.2 网络架构	17

4.3 部署架构	19

4.4 数据架构	20

4.5 安全架构	21

4.6 数据流向	23

4.7 技术路线	27

4.8 接口设计	28

4.8.1 用户接口设计	28

4.8.2 外部接口设计	28

4.8.3 内部接口设计	29

5 功能设计	30

5.1 梳理集成基础数据	30

5.1.1 设计思路	30

5.1.2 梳理集成防治对象调查评价成果	30

5.1.3 风险隐患调查与影响分析成果集成	30

5.1.4 数据治理入库和应用集成	32

5.1.5 小流域治理单元建档立卡	33

5.2 算法模型建设方案	34

5.2.1 模型建模范围确定	37

5.2.2 小流域分布式水文模型精细建模	53

5.2.3 简化淹没范围与水深分析模型	168

5.2.4 模型接口开发与省级平台集成	194

5.2.5 算法模型应用	194

5.3 县级用户创建	196

5.3.1 设计思路	196

5.3.2 县级用户创建	196

5.3.3 县级数据整理与应用	197

5.3.4 危险区动态清单管理	395

5.4 系统功能完善	397

5.4.1 智能外推（0-3h）定量降雨临近预报模块	397

5.4.2 小流域治理单元建档立卡管理与可视化	399

5.4.3 优化防灾对象和测站关联关系	402

5.4.4 动态预警指标应用	403

6 数据库设计	404

6.1 数据库设计说明	404

6.1.1 编写目的	404

6.1.2 设计原则	404

6.1.3 设计方法	404

6.2 运行环境	405

6.3 数据库安全设计	405

6.4 规范性引用文件	405

6.5 水利项目特殊规范	406

6.6 业务命名规范	406

6.6.1 表命名规范	406

6.6.2 字段命名规范	406

6.7 部署架构	407

6.8 数据库设计	407

6.9 数据库访问优化设计	414

6.9.1 减少数据访问	414

6.9.2 返回更少数据	416

6.9.3 减少交互次数	416

7 网络系统设计方案	417

7.1 政务外网及专网区	417

7.2 互联网区	418

7.3 安全隔离区	418

8 运维管理设计方案	420

8.1 目标及原则	420

8.2 服务内容	420

8.3 服务流程	421

8.3.1 服务总体流程	421

8.3.2 服务工作步骤	421

8.3.3 服务内容	422

8.3.4 服务工作方法	422

9 安全设计方案	423

9.1 概述	423

9.2 等级保护安全设计方案	423

9.2.1 等级保护定级	423

9.2.2 安全技术方案	425

9.2.3 安全管理方案	433

10 质量控制	440

版本控制信息

- 文档属性

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 湖北省水利厅2025年度省本级山洪灾害防治项目 |
| 文档标题 | 详细设计方案 |
| 文档版本号 | V1.0 |
| 版本日期 | 2025-9-2 |

- 文档变更记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 审核人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-9-2 | 李强 | 章跃芬 | 初稿 |

引言

本章节对文档的文档目的、文档概述、修改约束、术语、遵循标准进行简要说明。

文档目的

本文档的目的旨在推动项目具体开发以及实施方案的规范化，使设计人员遵循统一的详细设计文档书写规范，节省制作文档的时间，降低项目实施过程中的风险，做到项目设计资料的规范性与全面性，同时能够更加精准的指导具体开发实施的过程，对整个落地开发实施形成有效的保障和指导作用。

文档概述

本文档主要描述湖北省水利厅2025年度省本级山洪灾害防治项目详细设计方案，为后续山洪灾害风险隐患调查影响分析、小流域重点区域地形测量、平台系统的深入开发和详细设计进行指导作用。

术语

（1）山洪灾害（flash flood disasters）

本文件里的山洪灾害是指山丘区由降雨引发的溪河洪水及由此诱发的泥石流等灾害。

（2）数字孪生流域（digital twin river basin）

以物理流域为单元、时空数据为底座、数学模型为核心、水利知识为驱动，对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行数字映射、智能模拟、前瞻预演，与物理流域同步仿真运行、虚实交互、迭代优化，实现对物理流域的实时监控、发现问题、优化调度的新型基础设施。

（3）山洪“四预”（flash flood management with four functions of FEDE（forecasting, early-warning, drill and emergency plan））

根据山洪灾害防御业务需求，遵循山洪形成、发展物理机制，对山洪灾害进行预报、预警、预演和预案的山洪灾害防御业务应用。

遵循标准

- 《水利部办公厅关于印发2025年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2024〕270号）；

- 《全国2024-2025年山洪灾害实施方案》；

- 《关于湖北省水利测雨雷达和小流域山洪灾害“四预”能力建设提升意见的函》（水利部水旱灾害防御司2025年3月3日）；

- 《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》（水信息[2021]323号）；

- 《智慧水利建设顶层设计》（水信息[2021]323号）；

- 《“十四五”智慧水利建设规划》（水信息[2021]323号）；

- 《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》（水信息〔2021〕365号）；

- 《水利业务“四预基本技术要求（试行）》（水信息[2022]149号）；

- 《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》（水信息〔2022〕147号）；

- 《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》（水信息〔2022〕148号）；

- 《2022年度山洪灾害防御能力提升项目实施方案》

- 《2022年度山洪灾害防御能力提升项目建设工作要求》

- 《山洪灾害防御预案编制导则》（SL 666－2014）；

- 《山洪灾害监测预警系统设计导则》（SL675-2014）；

- 《山洪灾害预警设备技术条件》（SL762-2018）；

- 《山洪沟防洪治理工程技术规范》（SL/T778-2019）；

- 《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）；

- 《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》；

- 《省级山洪灾害监测预报预警平台补充技术要求（“四预”功能提升）（试行）》；

- 《山洪灾害防治非工程措施补充完善技术要求》；

- 《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》；

- 《山洪灾害分析评价技术要求》；

- 《山洪灾害调查技术要求》；

- 《山洪灾害调查评价数据库表结构及标识符》；

- 《山洪灾害动态预警指标分析技术要求（试行〉》；

- 《山洪灾害危险区动态管理清单编制指南》；

- 《实时水情数据库表结构及标识符标准》（SL323-2011）；

- 《工程测量规范》（GBJ500262020）；

- 《水位观测标准》（GB/T501382010）；

- 《降水量观测规范》（SL21-2015）；

- 《水文调查规范》（SL196-2015）；

- 《水文测量规范》（SL58-2014）；

- 《水文自动测报系统技术规范》（GB/T413682022）；

- 《计算机软件开发规范》（GB-8566-88）；

- 《计算机软件产品》（GB-8567-88）；

- 《计算机软件质量保证计划规划》（GB/T12504-90）；

- 《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T12505-90）；

- 《信息处理、数据库流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》（GB1526-89）；

- 《水文情报预报规范》（SL250-2000）；

- 《水利水电工程水情自动测报系统设计规范》（SL276-2002）；

- 《水情信息编码标准》（SL330-2005）；

- 《水文测站编码》（SL330-2003）；

- 《信息系统密码应用基本要求》（GM/T0054-2018）；

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；

- 《1:5001:10001:2000比例尺地形图航空摄影规范》（GB6962-1986）；

- 《低空数字航空摄影规范》（CHZ3005-2010）；

- 《1:5001:10001:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）；

- 《1:5001:10001:2000地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T7931-2008）；

- 《全球定位系统(测量规范》（GB/T18314-2009）；

- 《数字航空摄影测量空中三角测量规范》（GB/T23236-2009）；

- 《省水利厅近期信息化工程共享共建方案》。

项目概述

  - 项目名称

湖北省水利厅2025年度省本级山洪灾害防治项目。

  - 项目双方

建设单位：湖北省水利厅

承建单位：中国水利水电科学研究院、上海华讯网络系统有限公司、湖北鲧石物联科技有限公司

监理单位：武汉长源信息工程有限公司

  - 项目背景

近年来，我国在山洪灾害防御方面取得了显著成效，山洪灾害导致的人员伤亡数量显著下降。然而，山洪灾害依然是威胁人民群众生命财产安全的重要灾害类型，其危害性不容忽视。在全球气候变化的大背景下，山洪灾害的突发性、极端性和异常性日益凸显。同时，随着我国经济社会的快速发展，人口和财富的集中度不断提高，山洪灾害对社会经济和人民生活的影响愈发深远和严重。因此，加强山洪灾害防御工作，确保人民群众生命财产安全，是一项长期而艰巨的任务。

根据党中央、国务院的决策部署和水利部的具体要求，湖北省积极推进山洪灾害防治工作，实施了一系列山洪灾害防治项目。这些项目经过了精心规划和分阶段实施，取得了良好的防灾减灾效果，为保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定和促进可持续发展做出了积极贡献。

2022年湖北省完成了省级监测预警平台“四预”功能提升，以五峰县湾潭河和建始县广润河两条试点小流域为单元构建了数字孪生流域，完成山洪灾害防御“四预”系统建设、提升山洪灾害预警信息共享能力，并在山洪灾害防御四预系统中集成五峰县湾潭河小流域、建始县广润河小流域的山洪灾害风险隐患调查影响分析成果、优化后的站点监测信息，试点测雨雷达数据等。在湖北省智慧江汉平台“统一规划、统一标准，资源整合、信息共享，实用先进，适度超前，统建统管、边建边用，各司其职，协同推进”的原则下，采用微服务架构对省级监测预警平台各项功能进行升级、开发，省级平台和试点小流域县级平台部署在楚天云水利专区，采用微服务的软件架构进行应用开发，共用一套数据库。

2023年完成了湖北13个地市平台在省级的部署应用，建立了山洪灾害动态预警体系；完成2016-2020年补充调查评价数据成果及2021-2023年重要城集镇调查成果的数据录入，并在省级、市级、县级平台完成集成和应用。

2024年完成了湖北160条小流域治理单元算法模型建设、29个县级用户创建，基本实现了“一级部署、多级应用”的系统架构。

2024年10月水利部下达了《2025年全国山洪灾害防治项目分省任务和资金测算表》，我省的主要建设任务包括：梳理集成基础数据、新增数据建设、优化现有模型，预警阈值复核和动态调整应用、简化洪水淹没范围与水深分析模型、小流域“四预”能力建设成果集成、测雨雷达接入省级山洪灾害监测预警平台并应用。

综上，为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要讲话指示精神，按照《全国山洪灾害防治项目实施方案（2024-2025年）》要求，在《“十四五”解决水利防洪排涝薄弱环节实施方案》对山洪灾害防治措施总体安排基础上，结合近年来湖北省山洪灾害事件调查复盘检视发现的短板问题，依托已有的省级平台建设成果，按照数字孪生流域建设要求，以小流域山洪灾害预报、预警、预演、预案“四预”能力建设和山洪沟治理为重点，对湖北省2025年度山洪灾害防治项目省本级进一步细化补充,持续推动完善非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防治体系，全力防范化解山洪灾害风险。

  - 项目目标

湖北省2025年山洪灾害防治项目省本级负责完成基础数据梳理集成、107条小流域算法模型建设、34个县级用户创建和系统功能完善，通过本年度的项目建设，全省山洪灾害监测预报预警平台“一级部署、多级应用”基本实现，平台“三算”基础更加夯实，重点小流域的“四预”功能进一步提升。

  - 项目建设内容

本次项目建设任务主要针对湖北省山洪灾害监测预报预警“四预”系统，进行梳理集成基础数据、小流域算法模型建设、县级用户创建和四预平台系统功能完善，主要内容如下：

（一）梳理集成基础数据

①集成本次107条小流域风险隐患调查与影响分析的成果，包括调查出来的风险隐患要素及防治对象数据、断面测量的位置和属性数据、隐患调查影响分析范围内的空间数据、跨沟道路和桥涵、沟滩占地对象的清晰照片、山洪灾害风险隐患调查与影响分析成果报告和107条小流域风险隐患调查影响分析的成果报表。

②集成本次97个重点防治对象调查评价成果，包括调查评价成果报告、调查评价成果图集、调查评价成果数据。

③针对以上数据进行数据规范治理，装载入目标数据仓库，供应用集成使用。

④通过关联汇聚1309个小流域治理单元范围内的各类基础和监测数据，形成小流域治理单元基本信息。

（二）小流域算法模型建设

①针对 107个重点小流域治理单元，开发小流域分布式水文模型、简化淹没范围与水深分析模型，耦合分布式水文模型和简化淹没范围与水深分析模型。

②为湖北省2025年度山洪灾害防治项目县级山洪灾害风险隐患排查提供模型分析，计算50年、100年、300年一遇典型暴雨洪水的淹没范围，初步确定重点防治对象名录、沟道断面测量位置。

③实现107个小流域及所在县的降雨短临预报预警和重点区域预演。

（三）县级用户创建

①遵循“一级部署、多级应用”的技术规范，参照已建设完成的31个县级用户功能基础上，完成本次34个县级用户的创建。

②完成34个县级平台的数据迁移、比对和更新工作，实现山洪业务相关数据在湖北省山洪灾害监测预报预警平台县级用户上的集成应用。

（四）系统功能完善

根据新的业务需要，沿用微服务开发的方式，完成湖北省山洪灾害监测预报预警平台动态预警指标应用、测雨雷达应用等功能升级。

需求分析

参考《湖北省2025年山洪灾害防治项目省本级-需求说明书》文档。

  - 设计工具

设计工具主要包括：powerDesgin、PS、墨刀、Axure等。

  - 设计规范

    - 概述

软件设计是把需求转化为软件系统的最重要的环节，一般会包含以下几大部分：体系结构设计、界面设计、数据结构和算法设计、数据库设计、接口设计、安全设计等。软件设计的优劣在根本上决定了软件系统的质量。但是，由于各种历史原因，软件设计在开发中的重要性没有得到合理的体现。很多软件的设计工作都是有名无实，设计文档更是五花八门，几乎完全依赖于设计人员个人的设计水平与经验。很多设计文档几乎没有使用价值，开发人员都是直接看需求。这样，最终软件的质量完全依赖于开发人员。开发人员水平好，软件质量就高。开发人员水平差，软件质量就差。为了解决这一问题，制定一份软件设计规范，就成为最好的选择。

从目前的现状出发，本规范对软件设计过程、设计方法、设计工具以及设计要做到的程度进行了规定。同时，特别对逻辑设计进行了详细规定，物理设计在本阶段暂不做要求。

  - 适用范围

本规范适用于开发部所负责的项目，其它部门的项目可进行参考。对于Dotnet技术类项目，必须全部符合本规范。对于Dephi技术类项目，可以进行取舍。

对于完全新建项目，必须全部符合本规范，对于在旧系统之上进行扩展的项目，可以对本规范进行取舍，对于维护类项目，可以不按本规范进行。

由于项目的特殊原因，可以对设计过程进行取舍，但不得降低所执行设计过程的规范要求。一旦设计过程确认后，必须严格执行设计规范。此规范的符合，是评审通过的唯一依据。未通过设计评审的项目，可以继续进行后续工作，但评审委员会不再对此项目的软件质量负责。

  - 名词解释

逻辑设计：这是微软对软件设计工作的一种划分方式。是指在需求的基础上，从业务逻辑和当前用户应用环境中抽象出系统对象的组成结构、流程和各个部分相互关系，另外还要设计数据库的逻辑结构和界面的逻辑关系。逻辑设计是将用户业务语言转化为项目组语言的关键。在逻辑设计中的对象只是抽象的系统对象，而不是物理实现中采用的类、组件、模块和页面。

物理设计：这是微软对软件设计工作的一种划分方式。是指在逻辑设计的基础上，从系统的逻辑对象、数据实体和界面逻辑关系中进一步整理和细化得到的设计方案。物理设计将确定系统采用的技术方案，平台，并明确实际开发的组件、数据库表、窗口以及页面等，并考虑到实现的可能性和最终系统的性能。

系统：是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的、具有特定功能的有机整体。系统具有三个基本特征。第一，系统是由若干元素组成的；第二，这些元素相互作用、互相依赖；第三，由于元素间的相互作用，使系统作为一个整体具有特定的功能。一个管理软件系统一般会包含界面、算法、数据库等内容。

    - 软件设计过程

      - 设计阶段划分

软件设计分为架构设计、逻辑设计、物理设计三个阶段，其中逻辑设计和物理设计分别又分为系统设计和组件设计两个阶段。组件设计分为三部分：界面设计、业务算法设计、数据库设计。

开发部的软件使用统一的软件架构，故架构设计不是每一个项目必须要做的，在此不对架构设计进行规范。对于在统一的软件架构中没有包含的部分，各项目组可自行增加。

软件设计过程可用下图来说明：

图3.1软件设计过程图

      - 过程裁减

在项目开发过程中，可能由于各种原因需要对设计过程进行裁减。对于完全新建项目，必须全部采用本过程；对于在旧系统之上进行扩展的项目，可以不进行架构设计和物理设计；对于维护类项目，可以不采用本过程。

由于项目的特殊原因，需要违反以上原则对设计过程进行裁减时，必须在设计工作开始前得到开发部经理的认可。

    - 软件设计方法

开发部的软件设计主要使用两种设计方法：自顶向下的设计方法和面向对象的设计方法。在得到开发部经理同意的情况下，可以采用结构化的软件设计方法。在个别情况特殊的项目中，可以采用自底向上的设计方法，但必须得到开发部经理的认可。

在使用面向对象的方法进行设计时，必须使用UML语言。在设计中，应尽可能的使用设计模式，以求得最好的性价平衡。

以上两种设计方法目前都已为一种工业标准，其详细情况可参见相关资料，下面仅做一个简单介绍。

      - 自顶向下的软件设计方法

自顶向下的软件设计方法从整体系统角度着重考虑设计环节，由上而下有机地将系统分化为多个子系统、再将子系统分化成多个组件，直至分化出明确的类及其公共接口，然后开始编码。此方法在设计前需要明确需求，在设计阶段可以不断验证实现设计的可行性。经过验证的、良好的设计可以有效管理复杂度，降低自底向上设计方法中在后期“推倒重建”的风险，能让整个开发团队同步进行，适用于总体需求明确，开发任务复杂庞大的项目。

      - 面向对象的软件设计方法

面向对象的设计方法是一种工程化规范，它是一种解决软件问题的设计范式，一种抽象的范式。使用这种设计范式，我们可以用对象来表现问题领域的实体，每个对象都有相应的状态和行为。

面向对象设计的核心思想是面向自然的设计，即通过识别和表达出系统中对象、对象间的关系、对象的状态迁移等关键因素，软件设计达到自然的、正确的描述目标系统的目的，这种自然的设计忠实反映了目标系统中的对象和他们之间的关系以及他们之间的交互过程，是自然系统到软件系统的自然的映射。

    - 逻辑设计

      - 系统设计

此处的系统设计是确指的系统级的设计，它以系统做为主要设计对象，关注系统可由哪些子系统或模块构成，这些子系统或模块之间的关系如何，系统与其它系统之间的接口有哪些，接口之间如何进行通信。

系统设计的要求如下：

- 系统如何使用公司的统一架构，在架构不满足的情况下，如何进行扩充。

- 系统可以分为几个模块，各个模块之间关系如何，模块是如何通信的。

- 每个模块的外部接口是什么，接口的参数是什么，返回值是什么。参数与返回值必须明确定义，不能有二义性。

- 如果系统较为庞大，可将系统分为子系统。必须明确定义各个子系统之间的关系，子系统的设计要求同系统的设计要求。

- 系统与其它系统的接口有哪些，接口的参数是什么，返回值是什么。参数与返回值必须明确定义，不能有二义性。

- 系统设计前，必须编写软件功能规格说明书，以明确功能需求。也可在UML中使用用例图来描述软件功能。

- 在UML中，绘制包图，用来表示子系统或模块；在包图上绘制类图，用来表示接口；绘制序列图，用来描述系统与外部系统之间、子系统之间、模块之间的通信。

- 系统级的业务流程用序列图来描述，业务规则可在序列图或类图之上用文本框进行说明。

- 系统设计中所有的交互形为只描述到接口一级。

- 在系统设计中，如果有无法使用UML进行说明的内容，可使用其它格式的文档。但必须将相关文档与UML进行链接或嵌入。

- 系统设计中不考虑人机交互的设计。

依据统一的架构设计，公司的软件采用三层架构，即界面层、业务逻辑层、数据库层。层的设计工作在系统设计中进行，但不可将层视为模块，层高于模块。系统设计工作必须到模块一级，不能只做到层一级。层的设计程度可参照模块的设计程度要求。

      - 组件设计

组件设计在这里确指的模块级的设计，不是层级的设计。为了方便描述，组件设计分为三个层说明。在组件设计中，必须遵循以下几个原则：信息隐藏、强内聚、低耦合。

  - 界面设计

在很多时候，界面设计的好坏直接影响到软件的使用情况。架构设计的信息架构设计部分，更是与界面设计关系密切。为了有一个良好的人机交互接口，界面设计工作必须得到高度的重视。界面设计不只包含软件使用界面，还应包含用户使用的各种打印、导入、导出报表。在做界面设计时，必须遵循以下几个原则：

- 用户界面适合于软件的功能

- 容易理解

- 风格一致

- 及时反馈信息

- 出错处理

- 合理的布局

- 和谐的色彩

界面设计的要求如下：

- 用UML表述界面与人互动的所有接口，包含显示信息、输入信息、操作信息。所有的信息必须明确无二义。

- 制作可与用户进行动态互动的具体界面，优先使用开发语言进行设计。

- 只需设计到用户接口即可，不考虑内部结构。

- 在UML中用序列图描述各个界面与应用服务接口之间的交互关系。

  - 业务算法设计

在三层架构的系统中，业务逻辑在中间的业务逻辑层实现，而业务算法设计主要用来实现业务流程和业务规则，也就是我们常说的业务逻辑。所以，业务算法设计，就是指的业务逻辑层的设计。在企业应用软件中，最复杂、最容易发生变化的是业务逻辑层。这一层的设计好坏，直接关系到今后软件进行维护、修改、扩展的成本。

业务算法设计的要求如下：

- 所有的模块接口必须得到实现。

- 设计必须做到类的公共方法、属性、事件等。

- 在UML中使用类图来描述业务对象。

- 必须清楚描述类的关系：继承、聚合、组合、引用。

- 在UML中，业务流程用序列图来描述，业务规则可在序列图或类图之上用文本框进行说明。

  - 数据库设计

一般来说，我们都会使用关系型数据库。所以，以下的要求全是针对的关系型数据库。数据库表可分为以下类型：

业务数据表：记录业务发生的过程和结果。如，加油流水、销售单、出库单、凭证、业务账。

基本编码表：描述业务基本信息和编码，一般变化很慢。如，油品、组织机构、人员。

辅助编码表：描述属性的列表值。如，销售类型、付款方式。

系统信息表：存放与系统操作、业务控制有关的参数。如，用户信息、权限、用户配置信息、成本核算方式。

累计数据表：存放业务的当前值和累计值。如，当前库存、当前存款、累计销售、累计支出、应收账款。

结算数据表：存放各个时期末的结存数。如，月末库存、月末银行存款、应收账款月结。

决策数据表：存放各个时期内发生的统计值。如，月销售统计、月回款统计、出入库统计。

数据库设计的要求如下：

- 数据库设计最低要求符合第三范式。

- 必须设计到表、视图、存储过程、关系。

- 表的设计必须明确字段数据类型、长度、默认值、是否非空，此类型不必是具体数据库类型。

- 存储过程必须明确参数和返回值。

- 关系必须明确增、删、改时的处理方式。

- 对于一年内记录会超出百万的数据，必须考虑性能的问题。

- 表必须有唯一明确业务的字段，此字段可以不是主键。但应尽可能使用本字段作为主健。此字段不允许使用自增字段。

      - 接口设计

接口设计是指的系统与外部系统之间和系统各子系统、模块之间的关系的设计。接口设计工作的好坏，直接左右着系统今后维护和扩展的难易程度，必须高度重视。基于以上原因，特将接口设计单独说明，以强调其重要性。接口设计要充分体现强内聚低耦合的要求，不能出现到处关联的现象。

  - 系统外部接口设计

系统外部接口的设计是所有设计工作的第一步，只有通过外部接口设计，才能明确系统的外部边界。外部接口设计要求如下：

- 明确说明系统与其它系统的数据库、应用服务、界面各个部分之间的接口。

- 明确说明每个外部接口是什么，接口的参数是什么，返回值是什么。参数与返回值必须明确定义，不能有二义性。

- 系统不得通过已设计的外部接口以外的任何方式进行外部通信。

- 接口参数是复杂对象、字符串、文件时，必须对这些参数内部结构进行详细说明。

- 在设计外部接口时，应尽量不使用复杂类型，数字型、字符串型是首选方案。

  - 系统内部接口设计

系统内部接口主要是指的子系统间、层间、模块间的接口，还会包括系统与所使用的各种硬件设备之间的通信接口。内部接口设计要求如下：

- 内部接口主要在子系统间和层间进行设计，一般情况下不要求模块间使用独立的接口进行通信，但必须明确模块之间的关联关系。

- 明确说明每个内部接口是什么，接口的参数是什么，返回值是什么。参数与返回值必须明确定义，不能有二义性。

- 子系统间和层间不得通过已设计的接口以外的任何方式进行通信。

- 硬件接口必须明确说明通信的方式以及使用的协议，如不是通用协议，必须详细说明协议格式。

      - 安全设计

安全设计要包含以下五方面的内容：

- 用户身份验证设计。

- 用户授权设计。

- 数据安全设计。

- 安全审核设计。

- 其它特别要求的安全设计，如通信安全、设备安全、存储安全等。

项目总体设计

  - 总体架构

湖北省山洪灾害监测预报预警“四预”系统采用面向服务的架构模型，建立“基础支撑层-数据支撑层-业务支撑层-业务应用层”的分布式体系架构。总体架构图如下：

图4.1-1 总体架构图

1.基础支撑层：包括感知设备、传输网络、基础资源三部分，其中：

感知设备主要包括需要对接雨量站、水位站、图像站、末端预警站、测雨雷达站等。

传输网络是数据传输的承载环境，包括水利专网和互联网。

基础资源通过省省政务云水利专区提供系统运行所需要的计算资源，存储资源、安全资源和资源调度服务。

2.数据支撑层：整合多来源数据信息，建设汇聚库、主题库、基础库、共享库、专题库，对各类基础数据、地理空间数据、监测预报数据及其他外部共享数据等进行集成、存储、处理、共享；

3.业务支撑层：包括算法模型和应用支撑两部分，其中：

算法模型部分涵盖本次升级的小流域分布式水文模型，新增简化淹没范围与水深分析模型，以及对前期项目建设完成的算法模型的复用。

应用支撑部分涵盖支撑系统运行的GIS引擎、微服务管理、数据支撑平台、短信网关，及本次新增建设的模型管理服务。

- 业务应用层：基于各类支撑平台，结合山洪相关业务，建设山洪灾害“四预”系统，并面向不同用户的需求，提供多样化信息服务，实现对各类山洪相关数据的便捷信息查询、立体信息展示及高效数据分析。

  - 网络架构

根据云平台整体架构规划，网络接入包括互联网接入区、政务外网接入区，每个接入区的业务处理网络彼此做了隔离，以保证安全性。如下图所示。本项目主要业务系统部署在政务外网及专网区，通过专线接入湖北省水利厅，互联网区和政务外网及专网区区域之间通过安全隔离区彼此隔离。网络架构如下：

图4.2-1 网络架构图

一、政务外网及专网区

政务外网及专网区内部具体分区功能如下：

1.接入区：提供专线接入湖北省水利厅专网，主要是通过路由器或链路负载均衡设备对外部流量进行引流，将流量接入数据中心内部，同时考虑安全，接入区对内部分区之间需通过防火墙做隔离，并对外设置安全策略。

2. 核心交换区：主要功能是完成各功能分区之间数据流量的高速交换，是接入侧纵向流量与内部服务功能分区间横向流量的交汇点。作为整个平台的汇聚，考虑安全性，对业务数据、存储数据、管理数据分别采用不同设备进行汇聚。

3. 运维区：主要提供远程运维接入服务。

4. 管理区域：提供数据中心整体的管理功能，包括云平台、云管平台、运维管理、安全管理几大部分，提供云服务支持、日常运维、运营保障的功能，以及漏洞扫描、安全审计等安全部署。

5. 计算区（云资源区）：按不同需求对外提供云计算服务，主要部署服务器，结合虚拟化技术，对外提供不同类型的虚拟机资源。

6. 存储及本地备份区域：部署存储及备份设备，服务器资源通过高性能IP/FC交换机与存储相连。同时根据业务需求对于重要数据做本地备份。

7. 灾备区域：通过网络互通，提供远程的数据容灾与备份功能。

二、互联网区

互联网具体分区功能如下：

1.接入区：提供电信、联通、移动三网互联网带宽接入，主要是通过路由器或链路负载均衡设备对外部流量进行引流，将流量接入数据中心内部，同时考虑安全，接入区对内部分区之间需通过防火墙做隔离，并对外设置安全策略。

2. 核心交换区：主要功能是完成各功能分区之间数据流量的高速交换，是接入侧纵向流量与内部服务功能分区间横向流量的交汇点。作为整个平台的汇聚，考虑安全性，对业务数据、存储数据、管理数据分别采用不同设备进行汇聚。

3. 运维区：主要提供远程运维接入服务。

4. 管理区域：提供数据中心整体的管理功能，包括云平台、云管平台、运维管理、安全管理几大部分，提供云服务支持、日常运维、运营保障的功能，以及漏洞扫描、安全审计等安全部署。

5. 计算区（云资源区）：按不同需求对外提供云计算服务，主要部署服务器，结合虚拟化技术，对外提供不同类型的虚拟机资源。

6. 存储及本地备份区域：部署存储及备份设备，服务器资源通过高性能IP/FC交换机与存储相连。同时根据业务需求对于重要数据做本地备份。

三、安全隔离区

同时增加了安全隔离区，实现互联网区与政务外网及专网区之间的隔离，保证跨区域数据交互的安全。

  - 部署架构

前端服务器在单独的VPC（虚拟网络区域）并分配弹性IP，用户通过互联网直接访问，使用集群技术实现负载分担和高可用。按照等保三级的要求，部署WAF、防DDOS、IPS等安全服务，对前端服务器进行安全保护，采用容器化部署，实现前端服务器的弹性伸缩。

后端服务器在单独的VPC，不分配弹性IP，后端服务器和前端服务器通过内部IP地址进行交互。按照等保三级的要求，部署云防火墙与前端服务器虚拟网络进行安全隔离，采用白名单的方式进行安全控制，采用容器化部署，实现后端服务器的弹性伸缩。

数据引擎服务器满足107个重点小流域风险隐患排查数据、空间地理数据，新增34个县站点接入数据、调查评价数据等新增数据的存储需求。

本期项目建设申请的云资源都部署在水利专区政务外网及专网区。

图4.3-1 部署架构图

  - 数据架构

数据架构是对整个数据生命周期中数据的处理、存贮、转换、整合、分布制定的策略、模型、流程以及支持这些策略、模型、流程的技术架构方案，可以消除信息孤岛，建立一个统一和共享的数据基础平台。数据架构从跨应用系统的视角统一对数据进行组织和规划，提高跨系统间数据存贮和共享的效率。

图4.4-1 数据架构图

山洪灾害防治项目，数据源众多、规模庞大，涉及数据量大，按照水利部关于省级平台“一级部署、多级应用”的建设要求，需对不同数据源数据统一加载、按数据标准和安全要求对数据进行清洗、数据转换，形成高质量的数据，存储在湖北山洪数据库中，供平台使用。

- 数据源

- 行业外数据源

包括国家统计局的行政区划、省水文处的水文监测雨量、省水库处的水库监测雨量、省气象局的气象监测雨量和气象2小时和24小时预报雨量等。

- 行业内数据源

包括中国水科院提供的107条小流域风险隐患调查和影响分析的结论性成果、各区县水利局提供的行政区划信息和山洪灾害防御责任人等。

- 基础支撑平台

- 数据支撑平台

包括省气象局气象文件的接收、解析、处理；五峰县、建始县两个雷达数据的接收、解析、处理，地理空间文件的存储和使用；集成数据计算和多维分析；和多种算法模型对接等。

- 数据交换共享平台

包括省水文处的水文监测雨量、省水库处的水库监测雨量等数据的同步。

- 流域接收中心

包括25个县区的山洪5分钟监测降雨数据的汇聚。

- 数据库

分析业务需求、梳理业务流程，根据信息分析和定义，抽象出主题数据库，依据数据应用需求建设基础库和专题库，对外共享的共享数据库。

- 数据应用

包括水雨情监测应用专题、预报应用专题、预警应用专题、预演应用专题、预案应用专题、移动APP应用专题、监督管理应用专题和、数字孪生应用专题和其他应用专题等。

  - 安全架构

本项目安全需求是全方位的、整体的，需要从技术、管理、服务等方面进行全面的安全设计和建设，有效提高信息系统的防护、检测、响应、恢复能力，以抵御不断出现的安全威胁与风险，保证系统长期稳定可靠的运行。

本项目的安全保障体系将在统一的安全策略指导下，充分利用和依托已有网络安全基础设施，并基于省级政务云为湖北省应急管理厅提供安全管理体系和安全服务体系，并形成集防护、检测、响应、恢复于一体的安全保障体系，从而实现物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理，构建可信、可控、可管的安全体系。

总体安全体系架构设计如图所示：

图4.5-1安全体系架构图

总体安全体系架构包括总体安全策略、网络安全等级保护制度、安全技术体系、安全管理体系和安全服务体系五个有机组成部分。

- 总体安全策略

整体安全策略是立足本单位现状和将来一段时间内，以保护整体信息安全而制定的安全方针，需要单位全体人员遵守并执行。总体安全方针、策略具有战略高度，并且根据单位面临的安全风险，进行定期更新。

- 网络安全等级保护制度

本项目需要落实国家网络安全等级保护制度，安全保障建设首先需要对单位系统进行科学定级、备案，通过等级测评对单位安全防护能力进行有效检测，在安全运营中持续进行安全监测和响应，同时需要配合上级单位和监管单位的安全监督检查。

- 安全技术体系

从计算环境安全、安全区域边界、安全通信网络和安全管理中心四个方面分别设计。

计算环境安全主要是对单位定级系统的信息进行存储处理，并且实施安全策略保障信息在存储和处理过程中的安全，包括用户身份鉴别、用户身份鉴别、自主访问控制、标记和强制访问控制、系统安全审计、用户数据完整性保护、用户数据保密性保护、客体安全重用、程序可信执行保护。

通信网络安全主要实现在网络通信过程中的机密性、完整性防护，重点对定级系统安全计算环境之间信息传输进行安全防护。安全通信网络包括：安全审计、数据传输完整性保护、数据传输保密性保护、可信接入保护。

安全区域边界主要实现在互联网边界以及安全计算环境与安全通信网络之间的双向网络攻击的检测、告警和阻断。安全区域边界包括：区域边界访问控制、区域边界包过滤、区域边界安全审计、区域边界完整性保护。

安全管理中心主要实现安全技术体系的统一管理，包括系统管理、安全管理和审计管理。同时，按照权限划分提供管理接口。

- 安全管理体系

从安全策略、管理制度、管理机构、人员管理、安全建设管理和安全运维管理等方面分别设计。重点内容包括安全管理机构的组建，安全策略、管理制度、操作规程、记录表单等内容的安全管理制度体系的补充和完善，安全相关人员的录用、培训、授权和离岗管理，围绕信息系统全生命周期安全的安全建设管理和安全运维管理。

- 安全服务体系

从信息系统安全角度出发，通过网络安全风险评估、安全加固、渗透测试、应急响应、安全重保、应急演练、安全培训等服务，与安全技术体系、安全管理体系相辅相成保障信息系统的安全风险始终处于可控、可管的安全状态。

  - 数据流向

平台集成多类型数据源，通过多途径的数据接入方式和一数一源采集原则进行数据汇集，经数据清洗形成标准的结构化数据，数据支撑平台通过实时同步和离线同步的数据同步方式和达梦业务数据库进行数据交互，数据经过数据支撑平台的数据仓库建设、多维数据计算与分析、集成算法模型计算，形成一数一源的湖北山洪标准库，在此基础上建设各主题库、基础库、专题库，满足平台的各功能需求和对外共享的需要。

数据源主要有山洪雨量监测数据，水文雨量监测数据，水库雨量监测数据，气象雨量监测数据，调查评价成果数据，地理空间文件，2/24小时气象预报，测雨雷达数据、行政区划、山洪防御责任人、山洪防御预案等。

- 数据汇集

- 山洪5分钟雨量监测数据

全省74个县的山洪5分钟雨量监测数据采用一站双发的形式，一路通过4G和北斗传输至流域接收中心，再通过消息队列发送到达梦业务数据库和数据支撑平台，一路发送到县级监测预警平台，再经过数据汇集与共享平台同步到达梦业务数据库。

- 气象1小时雨量监测数据

气象1小时雨量监测数据先上报到省气象局Oracle数据库，再通过数据汇集与共享平台同步到达梦业务数据库。

- 水库1小时雨量监测数据

水库1小时雨量监测数据先上报到省水库处SqlServer数据库，再通过数据汇集与共享平台同步到达梦业务数据库。

- 调查评价成果数据

2016~2023年调查评价数据通过数据导入工具同步到达梦业务数据库；2013~2015年调查评价数据、2022年风险隐患调查成果、2016~2020年沿河村落重要城集镇成果、2021~2022年动态预警指标成果和地理空间文件通过数据支撑平台的文件接入存储在对应的专题库和OSS对象存储系统。

- 数据交互

数据支撑平台提供数据处理能力，根据业务需求达梦业务数据库和数据支撑平台进行数据交互，例如：对山洪、气象、水文、水库的降雨监测数据进行整编、按行政区划维度、小流域维度、时间维度等多维度进行数据处理，形成丰富的业务数据，满足平台功能。建设一数一源的湖北山洪标准库，创建基础数据、业务管理数据、监测数据、雨情数据、预警数据等。

- 数据应用和对外共享

水对支撑平台的各功能需求：包括预报、预警、预演、预案、监督管理、其他等；对外提供数据共享能力：数据API服务、数据库表同步、离线文档等。

图4.6-1 数据流向图

  - 技术路线

湖北省山洪灾害监测预报预警“四预”系统部署在省政务云水利专区，采用微服务架构进行开发，整体技术路线如下：

图4.7-1 技术路线图

1、微服务

根据湖北省智慧江汉平台的统一规划，湖北省山洪灾害监测预报预警“四预”系统选择微服务的架构体系。通过使用微服务架构，将应用程序构建为独立的组件，并将每个组件作为一项服务，使得微服务可以独立的部署、运行、升级、更新和扩展，实现微服务之间在结构上的“松耦合”，以满足对应用程序特定功能的需求。

同时这种架构可以在功能上表现为一个统一的整体，使用轻量级API和明确定义的接口进行通信，围绕业务功能构建，提供业务共享的能力。按照前期湖北省智慧江汉平台统一规划的微服务技术架构，本项目将续用微服务架构。

湖北省山洪灾害监测预报预警“四预”系统部署在省政务云水利专区，依托度湖北省山洪灾害监测预警平台“四预”功能提升项目在省级建设的各微服务模块，实现对已开发功能的直接复用和少量定制开发。通过省级微服务平台提供的注册中心和服务网关能力，将建设的微服务进行统一的调度和管理。实现平台的一级部署、多级应用。

注册中心是微服务架构的通讯录，记录了服务和服务地址的映射关系。开发的微服务模块会统一注册到这里，当服务需要共享调用时，可通过注册中心获取服务地址进行访问。

结合山洪灾害监测预警“四预”功能的需求，已建设的聚合服务有预报服务、预警服务、预演服务、预案服务、基础服务、系统服务、文件服务、三维仿真服务、APP服务、数据服务、模型服务等，从而减少前端接入接口请求量和复杂程度，在保证服务的低耦合和微服务特性的同时，更快速的响应需求。

服务网关提供定制的API，通过统一的请求入口，可完成认证、鉴权、安全、流量管控、缓存、服务路由，协议转换、服务编排、灰度发布、监控报警等功能。客户端相关的请求直接发送到网关，由网关根据请求标识，解析判断出具体的微服务地址，再把请求转发到对应的基础服务或聚合服务中去。

2、云计算

本项目部署在省政务云水利专区，采用了云计算技术。政务云是专门为政府部门和公共机构提供的云服务，主要用于支撑本项目算法模型、“四预”系统等业务，以及承载山洪灾害数据共享等应用场景。

省政务云与公有云的数据中心完全隔离，政务云采用独立的物理机房，为水利厅用户提供专属的云平台和云产品，保障省山洪灾害防治项目用户在政务云上的业务数据不出政务云专属机房。项目部署在省政务云，可以提高省水利厅信息化整体的水平，降低成本，提升效率，实现数据安全和隐私保护，更好的支撑了数字政府的建设和发展。

  - 接口设计

    - 用户接口设计

用户接口主要的功能是为用户提供湖北省山洪灾害监测预报预警“四预”系统的功能操作，需要的接口见下表：

表4.8-1用户接口设计表

| 接口 | 功能 |
| --- | --- |
| 登录 | 确保正常登录四预平台 |
| 首页 | 能够全域查看湖北省2条小流域的概况 |
| 流域首页 | 能够查看某一条小流域的概况以及降雨、预警等汇总信息 |
| 预报 | 提供降雨预报、流量分析、淹没分析等功能 |
| 预警 | 提供风险预警、预报预警、监测预警等功能 |
| 预演 | 提供预演管理：“创建预演、预演列表、预演详情”，会商管理功能 |
| 预案 | 提供预案管理、预案可视化、预演预案管理功能 |

    - 外部接口设计

表4.8-2外部接口设计表

| 接口 | 功能 |
| --- | --- |
| 数据操作接口 | 查询、存储、删除数据 |
| 实时数据接入接口 | 接入实时降雨数据 |
| 模型对接接口 | 对接模型结果并调用数据操作接口进行数据操作 |
| 数字孪生接口 | 进行3D渲染和数据渲染 |
| GIS接口 | 用以生成GIS图层影像 |

    - 内部接口设计

表4.8-3内部接口设计表

| 接口 | 功能 |
| --- | --- |
| 新增用户 | 新增用户信息 |
| 修改用户 | 修改用户信息 |
| 删除用户 | 删除用户信息 |
| 查看用户 | 查看用户信息 |
| 新增权限 | 新增权限信息 |
| 修改权限 | 修改权限信息 |
| 删除权限 | 删除权限信息 |
| 查看权限 | 查看权限信息 |
| 新增角色 | 新增角色信息 |
| 修改角色 | 修改角色信息 |
| 删除角色 | 删除角色信息 |
| 查看角色 | 查看角色信息 |
| 新增预演方案 | 新增预演方案信息 |
| 修改预演方案 | 修改预演方案信息 |
| 删除预演方案 | 删除预演方案信息 |
| 查看预演方案 | 查看预演方案信息 |
| 新增流量分析 | 新增流量分析实时任务 |
| 查看流量分析 | 查看流量分析实时任务结果详情 |
| 新增淹没分析 | 新增淹没分析实时任务 |
| 查看淹没分析 | 查看淹没分析实时任务结果详情 |

功能设计

  - 梳理集成基础数据

按照《省级山洪灾害监测预报预警平台建设技术要求（2023 年修订版）》，梳理集成山洪灾害调查评价成果数据和小流域风险隐患调查与影响分析成果数据，完善湖北省山洪灾害监测预报预警平台数据底板。根据湖北省实际情况，2025年需要梳理集成的基础数据主要包含107条小流域风险隐患排查与影响分析成果、97个防治对象调查评价成果和对小流域治理单元进行建档立卡，形成小流域治理单元基本信息。

    - 设计思路

为梳理集成完整的、准确的、权威的湖北山洪灾害基础数据，需对基础数据进行全量调研和评估，分析其质量、完整性、准确性，识别可能存在的数据缺失、错误或不一致等问题。设计制定合理的数据集成框架、流程和存储。还需建立严格的数据治理机制，包括数据的访问控制、维护更新、质量监控等措施，保障基础数据对平台功能的支撑。

    - 梳理集成防治对象调查评价成果

对2013年以来调查评价未覆盖的重要经济活动区和旅游景区及因脱贫攻坚等规划战略实施整体搬迁、风险源发生变化的村庄等开展调查评价。

本次97个重点防治对象调查评价成果数据包含下列内容：

1、调查评价成果报告：描述调查评价的组织过程、实施过程和调查评价成果；

2、调查评价成果图集：将调查和评价成果以防治对象为单元形成图集；

3、调查评价成果数据：将调查评价收集的资料、表格、照片整理形成纸质版和电子版数据体系。

    - 风险隐患调查与影响分析成果集成

山洪灾害风险隐患调查与影响分析工作以受山洪威胁的城镇、集镇、沿河村落、经济活动区、旅游景区等对象，调查分析流域内可能增加山洪灾害严重程度的跨沟道路或桥涵阻水、塘（堰）坝挡水、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇、干流顶托、低洼地积水、洪水改道或者漫流、临河滑坡体、泥石流等风险隐患因素和其灾害性影响。由于洪水在流域的上下游、干支流内运动变化，一个防治对象可能受到多个风险隐患要素影响，而同一个风险隐患要素也可能影响到多个防治对象。

本次107条小流域风险隐患调查和影响分析的结论性成果主要包括以下几个部分：

1、电子数据

①风险隐患要素及防治对象数据

针对调查出来的风险隐患要素（跨沟道路、桥涵、 塘（堰）坝、 沟滩占地对象等）和防治对象（城集镇、村落、重要经济活动区、旅游景区等），需集成基于地理信息系统平台绘制的空间面状数据。

风险隐患要素中，需集成跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地对象的属性数据，包含名称、编号、河流名称与河流代码信息；防治对象的属性数据，包括名称、代码（行政代码、企事业单位代码等）、人口、河流名称与河流代码信息。

②断面数据

针对每一个风险隐患要素（跨沟道路、桥涵、 塘（堰）坝、沟滩占地对象等）以及每个防治对象所布设和测量的断面，需集成断面平面的位置数据和属性数据，包含名称、编号、河流名称与河流代码信息。

③空间数据

集成隐患调查影响分析范围内的空间数据，采用.shp格式，坐标与投影采用高斯-克吕格投影系 CGCS2000，涉及高程的，采用 85 高程系。

④照片

对每一个跨沟道路和桥涵、沟滩占地对象的清晰照片进行集成应用，从上游向下游、从下游向上游至少各 2 张。

2、文字报告

对山洪灾害风险隐患调查与影响分析成果报告进行录入，提供在线查看审阅。

3、成果报表

对本次107条小流域风险隐患调查影响分析的成果报表进行集成应用，成果报表包括表“重点关注对象详查名录表”、表“防治对象-监测设备关系表”、“山洪灾害防治对象名录”、“跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝调查成果表”、“沟滩占地情况调查成果表”、“干流顶托城集镇及村落调查分析成果表”，电子附表采用Excel形式。各表格结构参见“附录表及成果说明”。

    - 数据治理入库和应用集成

防治对象调查评价成果、风险隐患调查与影响分析成果都需要经过数据治理，得到符合规范的主题数据后再集成。数据治理需要经过数据提取、数据清洗、数据整合、数据转换、数据解耦和重组、数据入库六个步骤，处理流程图如下：

图5.1-1 数据治理流程图

数据提取：数据的来源多样，涵盖电子表格、文字报告、图层文件、图片资料等，需要先将关键信息进行提取，将分散的数据进行统一汇聚；

数据清洗：数据清理主要是对“脏”数据进行处理，包括删除重复数据、填充缺失数据、检测异常数据等，以达到清除冗余数据、规范数据、纠正错误数据的目的；

数据整合：按照数据库设计，通过数据处理工具，对所有源数据信息结合数据库设计文档进行整合处理，建立数据逻辑及关联关系；

数据转换：对抽取的源数据根据数据库设计的要求，进行数据的转换、拆分、汇总等，保证不同来源的数据和信息模型具有一致性和完整性。数据转换的方式涉及析取、条件、合并、剔除、关系识别、扩展、校验、更新等过程。

数据解耦和重组：以本次建设的数据库设计为标准，将涉及到的源数据进行解耦、重组，以满足数据库设计标准。

数据入库：将经过以上处理得到的符合规范的数据装载到目标数据仓库中供应用集成使用。

防治对象调查评价成果、小流域风险隐患调查影响分析成果用于山洪灾害预警和避险转移决策，支撑山洪灾害预报、预警、预演、预案“四预”能力提升。

2024年项目已成功整合了160个小流域风险隐患调查与影响分析的成果数据，同时在数据收集和入库的过程中，积累了宝贵的经验。数据收集和入库重点关注四点内容：

确定入库内容：

小流域风险隐患调查与影响分析的成果，包括风险隐患要素及防治对象数据、断面测量的位置和属性数据、隐患调查影响分析范围内的空间数据、跨沟道路和桥涵、沟滩占地对象的清晰照片、山洪灾害风险隐患调查与影响分析成果报告和成果报表。

制定标准表格：

数据有标准规范可参考的，以标准规范中的表格样式为模板。无标准规范可参考的，项目各方通过会议沟通确定模板。最终确定以《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）》（试行）（水利部水旱灾害防御司、全国山洪灾害防治项目组，2023年12 月）中的表格样式为模板。

确定时间进度：

依据项目的时间规划，各调查单位应至少提前一个月完成成果报告和测量数据的提交工作，以便为数据入库和解决数据问题预留充足的时间。

沟通协调

强化跨单位协作意识，主动化解矛盾冲突：不同单位立场和目标可能存在差异，实施单位需主动协调各方利益，推动问题解决。

建立高效沟通机制，确保信息准确及时传递：主动与各方建立定期沟通及临时协调机制，明确沟通渠道（如邮件、微信群）和责任人，确保问题及时反馈、指令准确传达。

数据入库过程中，项目团队采用了专业的数据库管理系统，确保数据的完整性、准确性。对于提交的数据，项目团队进行了严格的审核和校验，确保每一份数据都符合入库标准。同时，项目团队还建立了数据反馈机制，对于入库过程中发现的问题，及时反馈给相关调查单位，确保问题得到及时解决。

    - 小流域治理单元建档立卡

以1309小流域治理单元为基础单元，运用地理信息系统（GIS）技术，通过关联汇聚小流域治理单元范围内的各类基础和监测数据，形成小流域治理单元基本信息。主要包括小流域治理单元基本信息、各类雨量（水位）站点信息、相关部门降雨预报成果数据、历史山洪灾害调查评价成果数据、小流域风险隐患调查与影响分析成果。

      - 流域基础信息

梳理全省1309个小流域治理单元基础信息，明确小流域治理单元边界、流域面积。

      - 各类雨量（水位）站点信息

以1309个小流域治理单元为基础单元，关联汇聚范围内、上游流域及周边区域各类雨量（水位）站点信息，统计分析测站雨水情信息，汇总形成小流域雨水情简报。

      - 降雨预报成果数据

以1309个小流域治理单元为基础单元，对雷达、气象等降雨预报成果数据进行匹配，形成小流域降雨预报网格化数据成果。

      - 调查评价成果数据

以1309个小流域治理单元为基础单元，整理历史调查评价的成果数据，构建小流域治理单元的调查评价成果数据库，包括小流域治理单元内受山洪灾害影响的乡镇、村庄、企事业单位、危险区、户数、人口、历史山洪灾害事件以及塘（堰）坝、桥梁、路涵等涉水工程。

      - 流域关系

通过地图数据识别并划定流域内的各级河流，运用空间分析算法，生成小流域上下游关系拓扑图，展示小流域的交汇关系。

构建小流域防治单元和计算单元的关联关系。

  - 算法模型建设方案

针对本次项目涉及的107个小流域治理单元，开发建设小流域分布式水文模型和简化淹没范围与水深分析模型，计算小流域风险隐患调查与影响分析的范围，实现小流域预报预警和小流域重点区域预演。

107个小流域治理单元名录如下：

表 5.2-1 107个小流域名录表

| 序号 | 行政区名称 | 流域名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本省合计 |  | 107 |  |
| 一 | 黄石市 | 3 |  |
| 1 | 大冶市小计 | 3 |  |
| （1） | 大冶市 | 湖北省长江水系栖儒桥港 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系金牛河 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省长江水系牛皮港 | 重点小流域 |
| 二 | 十堰市 | 23 |  |
| 1 | 郧西县小计 | 8 |  |
| （1） | 郧西县 | 湖北省汉江水系天河002 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省汉江水系大兰河 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省汉江水系大泥河 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省汉江水系安家河001 | 重点小流域 |
| （5） |  | 湖北省汉江水系归仙河 | 重点小流域 |
| （6） |  | 湖北省汉江水系大坝河 | 重点小流域 |
| （7） |  | 湖北省汉江水系伍峪河 | 重点小流域 |
| （8） |  | 湖北省汉江水系冷水河 | 重点小流域 |
| 2 | 竹山县小计 | 8 |  |
| （1） | 竹山县 | 湖北省汉江水系北星河002 |  |
| （2） |  | 湖北省汉江水系北星河001 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省汉江水系安河 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省汉江水系对峙河 | 重点小流域 |
| （5） |  | 湖北省汉江水系尖山河 |  |
| （6） |  | 湖北省汉江水系苦桃河002 | 重点小流域 |
| （7） |  | 湖北省汉江水系西河 | 重点小流域 |
| （8） |  | 湖北省汉江水系陈家河 | 重点小流域 |
| 3 | 竹溪县小计 | 7 |  |
| （1） | 竹溪县 | 湖北省汉江水系龙王河003 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省汉江水系县河001 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省汉江水系竹溪河 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省汉江水系洛家河 |  |
| （5） |  | 湖北省汉江水系王家河 |  |
| （6） |  | 湖北省汉江水系发裕河 |  |
| （7） |  | 湖北省汉江水系堵河008 | 重点小流域 |
| 三 | 襄阳市 | 5 |  |
| 1 | 老河口小计 | 1 |  |
| （1） | 老河口 | 湖北省汉江水系苏家河 |  |
| 2 | 宜城市小计 | 1 |  |
| （1） | 宜城市 | 湖北省汉江水系五里河 |  |
| 3 | 谷城县小计 | 3 |  |
| （1） | 谷城县 | 湖北省汉江水系北河001 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省汉江水系黄土河 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省汉江水系南河029 | 重点小流域 |
| 四 | 宜昌市 | 17 |  |
| 1 | 夷陵区小计 | 3 |  |
| （1） | 夷陵区 | 湖北省长江水系下牢溪 |  |
| （2） |  | 湖北省长江水系横溪 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省长江水系小峰河 |  |
| 2 | 秭归县小计 | 7 |  |
| （1） | 秭归县 | 湖北省长江水系九畹溪001 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省清江水系泗渡河002 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省长江水系九畹溪002 |  |
| （4） |  | 湖北省长江水系茅坪河 | 重点小流域 |
| （5） |  | 湖北省长江干流水系长江204 | 重点小流域 |
| （6） |  | 湖北省长江水系童庄河001 | 重点小流域 |
| （7） |  | 湖北省长江水系良斗河001 | 重点小流域 |
| 3 | 宜都市小计 | 2 |  |
| （1） | 宜都市 | 湖北省清江水系青龙溪 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系九道河 | 重点小流域 |
| 4 | 枝江市小计 | 2 |  |
| （1） | 枝江市 | 湖北省长江水系玛瑙河001 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系鲁家港 |  |
| 5 | 当阳市小计 | 3 |  |
| （1） | 当阳市 | 湖北省长江水系巩河 |  |
| （2） |  | 湖北省长江水系鲜家港 |  |
| （3） |  | 湖北省长江水系淯溪河 | 重点小流域 |
| 五 | 荆门市 | 3 |  |
| 1 | 京山县小计 | 3 |  |
| （1） | 京山县 | 湖北省汉江水系大富水005 |  |
| （2） |  | 湖北省汉江水系三道河 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省汉江水系滶河003 | 重点小流域 |
| 六 | 孝感市 | 7 |  |
| 1 | 大悟县小计 | 7 |  |
| （1） | 大悟县 | 湖北省长江水系上西大河 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系刘家集河 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省长江水系霞家河 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省长江水系傅家河 | 重点小流域 |
| （5） |  | 湖北省长江水系方家河 | 重点小流域 |
| （6） |  | 湖北省长江水系严家河 | 重点小流域 |
| （7） |  | 湖北省长江水系胡家河 | 重点小流域 |
| 七 | 黄冈市 | 19 |  |
| 1 | 罗田县小计 | 7 |  |
| （1） | 罗田县 | 湖北省长江水系巴水003 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系浠水003 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省长江水系长河001 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省长江水系碾石河 | 重点小流域 |
| （5） |  | 湖北省长江水系胜利河 | 重点小流域 |
| （6） |  | 湖北省长江水系罗家畈河 | 重点小流域 |
| （7） |  | 湖北省长江水系长河002 | 重点小流域 |
| 2 | 英山县小计 | 5 |  |
| （1） | 英山县 | 湖北省长江水系大畈河 |  |
| （2） |  | 湖北省长江水系浠水005 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省长江水系西河001 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省长江水系土门河 | 重点小流域 |
| （5） |  | 湖北省长江水系百丈河 |  |
| 3 | 蕲春县小计 | 7 |  |
| （1） | 蕲春县 | 湖北省长江水系雷溪河 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系蔡受河 |  |
| （3） |  | 湖北省长江水系檀林河 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省长江水系白水畈河 |  |
| （5） |  | 湖北省长江水系桐梓河 |  |
| （6） |  | 湖北省长江水系株林河001 | 重点小流域 |
| （7） |  | 湖北省长江水系狮子河001 | 重点小流域 |
| 八 | 咸宁市 | 3 |  |
| 1 | 赤壁市小计 | 3 |  |
| （1） | 赤壁市 | 湖北省长江水系陆水002 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系赤马港 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省长江水系白石港 |  |
| 九 | 随州市 | 4 |  |
| 1 | 广水市小计 | 4 |  |
| （1） | 广水市 | 湖北省长江水系澴水005 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系龙泉河001 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省长江水系四五湾河 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省长江水系宝林河 |  |
| 十 | 恩施州 | 23 |  |
| 1 | 恩施市小计 | 8 |  |
| （1） | 恩施市 | 湖北省清江水系马尾沟001 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省清江水系龙洞河001 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省清江水系高桥坝河 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省清江水系芭蕉河 | 重点小流域 |
| （5） |  | 湖北省清江水系带水河002 | 重点小流域 |
| （6） |  | 湖北省长江水系麻茶沟 | 重点小流域 |
| （7） |  | 湖北省长江干流水系清江077 | 重点小流域 |
| （8） |  | 湖北省清江水系太阳河001 | 重点小流域 |
| 2 | 咸丰县小计 | 5 |  |
| （1） | 咸丰县 | 湖北省清江水系野猫河002 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系南河001 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省清江水系忠建河003 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省清江水系野猫河001 | 重点小流域 |
| （5） |  | 湖北省乌江水系阿蓬江002 | 重点小流域 |
| 3 | 来凤县小计 | 5 |  |
| （1） | 来凤县 | 湖北省长江水系老峡河001 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系老虎洞河 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省长江水系新峡河 |  |
| （4） |  | 湖北省长江水系怯道河 |  |
| （5） |  | 湖北省长江水系酉水002 | 重点小流域 |
| 4 | 鹤峰县小计 | 5 |  |
| （1） | 鹤峰县 | 湖北省长江水系汪家河 | 重点小流域 |
| （2） |  | 湖北省长江水系唐家河001 | 重点小流域 |
| （3） |  | 湖北省长江水系调查河 | 重点小流域 |
| （4） |  | 湖北省长江水系溇水004 | 重点小流域 |
| （5） |  | 湖北省长江水系大典河001 | 重点小流域 |

    - 模型建模范围确定

      - 小流域设计暴雨计算

根据《湖北省暴雨统计参数等值线图集》（2008年）中湖北省年最大10min、1h、6h和24h标准历时点雨量均值等值线图及相应历时暴雨参数值等值线图，查算4种标准历时的设计暴雨均值。利用模比系数，计算107个小流域治理单元的4种历时（10min、1h、6h、24h）6种频率下（5年、10年、20年、50年、100年、300年）的点雨量。通过面深系数表把点雨量转换为面雨量。

（1）点雨量取值

根据《湖北省暴雨统计参数等值线图集》（2008年）中湖北省年最大10min、1h、6h和24h标准历时点雨量均值等值线图及相应历时暴雨参数值等值线图，查算4种标准历时的设计暴雨均值。

（2）模比系数

取偏差系数取=3.5，根据查得的值，查读皮尔逊Ⅲ型频率曲线得各频率对应的值。

（2）面深系数

根据水文分区，查算《湖北省各分区暴雨面深系数表》。针1h、6h和24h标准历时面雨量根据面深系数进行点雨量转换。

③面雨量计算

根据各时段6种频率的值，用公式计算各对应频率下的4种标准历时点雨量。用公式计算所得各时段对应频率4种标准历时的设计暴雨。

根据《湖北省暴雨径流查算图表》给出了4种历时的暴雨设计雨型。对107个小流域治理单元的设计暴雨进行雨型分配。

      - 小流域设计洪水计算

（1）净雨计算

根据《湖北省暴雨径流查算图表》中小流域一般采用24小时毛雨量扣除初损和稳渗或采用18小时毛雨量不扣初损、只扣稳渗作为净雨过程。本次计算时，汇流时间24小时采用扣初损后再扣稳渗计算净雨，其它12小时、6小时、3小时采用毛雨量不扣初损、只扣稳渗进行净雨过程计算。

（2）设计洪水计算方法

        - 瞬时单位线

瞬时单位线是指在无限小的时段内，流域上均匀的单位地面净雨所形成的地面径流过程线。它是传统单位线的重要发展，在暴雨洪水计算和预报中获得了广泛的应用。

1）地表径流计算

①控制断面以上的集水面积、主河道河长、主河道平均比降基本参数根据工作底图提取小流域信息获得。

②参数选取

根据水文气象分区图，利用《湖北省暴雨径流查算图表》中Ⅰ区的计算公式，计算小流域的值。

（﹥30 km2）

（≤30 km2）

（﹥5‰）

（≤5‰）

③的非线性改正

相对应的雨强为=10mm/h，当设计雨强﹥10mm/h时，除岩溶地区外一般应作参数的非线性改正。

造峰雨强计算公式：

为历时的面雨量，造峰雨历时全省采用统一的公式估算，计算公式为：

山区扇形流域

丘区长形流域

山区：＞15‰或流域平均高程在500m以上

山丘区：=5～15‰

丘区：≤5‰

扇形：＞0.4

一般：=0.25～0.4

长形：＜0.25

非线性改正按下式计算：

当＜50mm/h时，随雨强改变的趋势较明显，采用；当＞50mm/h时，其改变的趋势不甚显著，采用。一般不超过100mm/h，超过时仍用=50mm代入公式计算。

④参数值的确定

根据公式推求瞬时单位线参数，为非线性改正后的。

⑤单位线计算公式

为净雨深度，单位mm。为的函数，根据计算所得的、值，在《湖北省暴雨径流查算图表》中查曲线得，错后一个时段即得，每个时段的减去对应的即得，计算，再错开一个时段相加，即得地面径流过程。

2）地下径流计算

由水量平衡关系可得，地下径流就是回加所扣除的（）这部分水量。地下径流过程线计算公式：

≤时

＞时

式中：    （起涨流量）

（地下径流洪峰）

（退水指数）

（地面径流过程线底宽）

—时段之单位线底宽

—稳渗值

上式计算到即可。

3）设计洪水过程

将各时段的地面径流加上相应时段的地下径流即全部设计洪水过程。

        - 经验公式法

根据小流域所在水文分区和面积，不同标准的洪峰流量按照经验公式法参数查算表选取。在已知流域面积后，根据设计流域所在分区，采用该分区的经验公式便可估算出某一设计标准的洪峰流量。

      - 50、100、300年一遇洪水淹没范围分析

50、100、300年一遇的洪水淹没范围分析采用HEC-RAS二维水动力学模型进行计算。HEC-RAS(U.S.ArmyCropsofEngineers´RiverAnalysisSystems)是一款用于分析河道或河网水面线的软件包，最原始的版本1.0在上世纪90年代中期被研发成功，此后相继研发出的版本包括1.1、1.2、2.0、2.1、2.、3.0、3.1.1、3.1.2、3.1.3、4.0、4.1、5.0、5.0.1、5.0.3、5.0.4、5.0.5、5.0.6，以及当前可用的最新版本5.0.7。5.0.7版的HEC-RAS可进行一维恒定流、一维或二维非恒定流水力计算，其基本功能包含以下四个方面：（1）恒定流水面计算；（2）1D和2D非恒定流模拟；（3）可变边界的泥沙输移计算（粘性和非粘性河床质）；（4）水温和水质传输模拟。利用以上功能，HEC-RAS既可以模拟桥梁、溢洪道、堰、闸门、滞洪池等水工建筑物对水流的影响，也可以对洪水进行二维演进数值模拟。

        - HEC-RAS模型原理

（1）恒定流计算原理

1）能量方程的应用

HEC-RAS恒定流模型可以对缓流、临界流、及急流进行模拟，对于急流和缓流，其基本依据为能量方程，即：

其中，Z1，Z2为断面底部高程，Y1，Y2为断面水深，V1，V2为断面平均流速，α1，α2为流速系数，he为水头损失，g为重力加速度。

式（2-1）中两断面间的能量损失he包括沿程能量损失和局部能量损失两方面，相关求解公式如下：

式中，L为两断面间左右河滩及主河槽的加权平均距离，为两断面间的平均水力坡度，C为断面的收缩或扩展系数。为沿程水头损失，为局部水头损失。

2）动量方程的应用

能量方程中的两个计算断面应取在渐变流区，两断面间的水流可以为急变流。若断面处在水流从缓流变为急流或者从急流变为缓流的非渐变区时，如因河道底坡的急剧变化而引起的流态转变等，能量方程将不适用，虽然可利用经验公式求解，但多数情景下应通过动量方程来计算。动量方程推导及相关示意图如下：

图5.2-1动量方程示意图

断面①、②间的水体为控制体，在x方向上的动量方程为：

式中，P1，P2分别为作用在①、②断面上的动水压力，Wx为控制体重量在x方向上的分量，Ff为断面①、②间河床对水体的摩擦阻力，Q为流量，ρ为水的密度，为流速在x方向上的变化。

在应用一维恒定流计算水面曲线时，水流需满足如下假设：1）水流为恒定流；2）水流为渐变流；3）水流为一维流；4）渠道底坡比较缓，小于1:10。

（2）非恒定流计算原理

求解一维非恒定流的基本公式为连续方程与动量方程。

1）连续方程

连续方程是基于Q(x,t)为微分控制体中点沿x方向随时间变化的流量，x为微分体的长度。

流入微分控制体的流量可以表示为：

2）动量方程

根据牛顿第二定律，动量守恒可以表示为：

上式的左边为作用在微分控制体x方向上所有力的矢量和，包括水压力、重力在x方向上的分力和摩擦阻力，右边为动量的变化量。

①水压力Fpn

微分控制体中点处的横断面，h为水面到渠底的距离，在横断面中任取一微元，微元的高度为dy，微元的宽度为T(y)，y为微元与渠底的距离，且T(y)随y的变化而变化。横断面所受的水压力可表示为：

②重力在x方向上的分力Fg

微分控制体所受重力在x方向上的分力可表示为：

其中，为渠底与水平方向的夹角。对于天然河道，由于很小，因此有，其中为渠底高程。进而有：

③摩擦阻力Ff

摩阻力的计算公式为：

④动量变化量

因为微分控制体的中点的动量大小可以表示为，所以进入微分控制体的动量大小可以表示为：

流出微分控制体的动量大小为：

⑤动量方程

根据动量守恒定律，动量方程：

因为水面高程为，所以有：

3）动量方程的求解

若用非线性方法直接对其进行求解，则计算速度较慢，甚至可能出现不收敛的情况，所以HEC-RAS中利用线性方法进行求解。

HEC-RAS二维水动力学的求解原理是浅水方程，计算公式如下：

连续方程：

动量方程：

式中，H为水面高程（m）；t为时间（s）；h为水深（m）；V为水流速度（m/s）；q为旁侧入流量（m2/s）；g为重力加速度（m/s2）；为水平方向的运动粘度（m2/s）；cf为河床底部糙率；f为科里奥利系数；k为垂直方向上的单位矢量；n为糙率。

        - 界面与建模过程

可利用图形用户界面（GUI）来对HEC-RAS软件进行交互使用。设计用户界面的主要目的是为了能让用户更简单地使用这个软件，并且高质量地应用该软件。软件的界面包含以下几个方面的功能：

①文件管理（File）。

②数据输入与编辑（Edit）。

③执行水力分析与计算（Run）。

④显示输入与计算结果的表格和图形（View）。

⑤属性选择（options）。

⑥结果查看（GISTools）。

⑦在线帮助文档（help）。

图5.2-2 HEC-RAS软件界面

应用HEC-RAS建立模型主要有以下五个步骤：

①建立项目。下拉主界面的File菜单，建立一个新的项目并命名，然后将其保存到相应的目录之下。

②输入几何数据。下拉主界面的Edit菜单，点击GeometricData按钮，在打开的界面中可输入或设置相关的几何数据，包括：河网图、河流横断面、水工建筑物等。

③输入水流数据及边界条件。下拉主界面的Edit菜单，根据分析的需要，选择恒定流（SteadyFlowData）或非恒定流（UnsteadyFlowData）等按钮，进入相关的界面，并编辑相关的数据。

④执行水力计算。点击Run菜单，根据分析需要，选择恒定流分析（SteadyFlowAnalysis）或非恒定流分析（UnsteadyFlowAnalysis）等按钮，编辑相关数据并执行计算。

⑤查看计算结果。下拉主界面的View菜单，可查看过水横断面、水面线、率定曲线、XYZ透视图、水位图等信息。

采用50、100、300年设计暴雨作为二维水动力学模型的输入条件，进行洪水淹没分析计算。

图5.2-3洪水淹没结果示意图

根据遥感影像，结合淹没范围，确定本次风险隐患调查工作开展范围，初步确定重点防治对象名录，沟道断面测量位置，以及简化淹没范围与水深分析模型的建模范围。

对107个小流域内的重要防治村落区域，构建简化淹没范围与水深分析模型。建模范围如下图所示。

图5.2-4建模范围示意图

图5.2-5 浮桥河基于水力学的淹没范围与水深分析模型范围

图5.2-6 巴水基于水力学的淹没范围与水深分析模型范围

图5.2-7白杲河基于水力学的淹没范围与水深分析模型范围

图5.2-8 举水基于水力学的淹没范围与水深分析模型范围

图5.2-9 麻溪河基于水力学的淹没范围与水深分析模型范围

图5.2-10 跳石河基于水力学的淹没范围与水深分析模型范围

图5.2-11 基于水力学的淹没范围与水深分析模型范围

图5.2-12 基于水力学的淹没范围与水深分析模型范围

    - 小流域分布式水文模型精细建模

小流域分布式水文模型精细建模的主要工作内容：本次构建的107个小流域的分布式水文模型，其基本原理与2022年小流域“四预”能力提升项目建设的湾滩河和广润河两个小流域构建的分布式水文模型一致，但107个小流域每个小流域的分布式水文模型构建还需开展的工作包括：

- 小流域计算单元划分及属性提取（每个小流域划分计算单元不一样，提取的属性也不一样）；

- 基于雨量站分布情况，计算小流域面雨量的权重值（每个小流域不一样。降雨插值模型）；

- 通过收集各类气象观测要素信息，按照蒸散发模型的公式，计算蒸散发量（每个小流域的气象观测要素不同，需要收集整理。蒸散发模型）；

- 分析确定产流模型参数（每个小流域模型参数不同。产流模型）；

- 提取10min、30min、1小时每个小流域计算单元的单位线（每个小流域基础属性不同，单位线不同。汇流模型）；

- 对每个小流域内的河段，逐河段进行断面概化，初步确定河道演进模型中的两个关键参数k和x，结合遥感影像和DEM，推算河道漫滩流量，用于实时计算中的流量修正（每个小流域每条河段都不一样。河道演进模型）

      - 模型构建

在地形(25m×25m) 、土地利用和植被类型(2.5m ×2.5m) 、土壤质地类型(250m× 250m) 等精细化大数据的支撑下，构建精细小流域计算单元的分布式水文模型。模型结构如下图所示：

图5.2-13模型结构示意

        - 小流域计算单元划分及属性提取

每个小流域划分计算单元不一样，提取的属性也不一样。湖北省小流域划分及基础属性提取，包括基础数据收集整理、小流域划分及基础属性提取、小流域统一编码、空间拓扑关系建立、逐级合并大流域、小流域标准化单位线提取等过程。技术路线如下图：

图5.2-14小流域划分及基础属性提取技术路线图

河流分级

任何河网都是由大小不等的、各种各样的水道连接而成，而一个较大的水道往往也是由若干较小的水道汇流而成，流域水系这种天然的层次结构有助于建立河网水系拓扑结构和对水系的构成做进一步的分析。

流域的层次结构可通过对河网水系中的各个支流按照其汇入特性进行分级而实现。考虑到山洪灾害防治工作的实际需要，以及为建立分布式水文模型提供基础数据的复杂性，参考Strahler分级方案，提出一个类似优化的河流分级方案，其主要原理是：

1）所有的外部河道段（没有其它河道段加入的河道段）为第一级；

2）两个同级别（设其级别为k）的河道段会合，形成的新的河道的级别为k+1；

3）如果级别为k的河道段加入级别较高的河道段，级别较高的河道段增加1级。

由此，得到湖北省水系分布如下图所示：

图5.2-15 湖北省分级水系图

小流域及河网编码

按照《山洪灾害调查评价小流域划分及基础属性提取技术要求》，在《中国河流代码》（SL 249-2012）基础上对湖北省小流域、河段和小流域出口节点进行统一编码，建立完整的流域水系拓扑关系。

1、小流域编码定义：小流域编码位数为16位，取值为大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）或数字（0-9）。流域和河段采用同一编码，编码结构见下图。

图5.2-16小流域编码结构图

表5.2-2小流域编码位规定

| 编码位 | 编码位的含义 | 编码位的取值 |
| --- | --- | --- |
| F | 该位为分类码，区分流域、河道、节点 | W:流域、A:河道、Q:节点 |
| BTFFSS | 一级流域、二级流域、一级支流、二级支流编码 | 同《中国河流代码》（SL 249-2012） |
| H （1~3位） | 该段表示干流编码，默认为1位。当干流河段过多，自动向后增加码位，最多3位。 | 数字（1-9），大写字母（A-Z），小写字母（a-z） |
| XXXXXXXX （8~6位） | 该段表示干流以下支流编码，无支流时用0填充。下级干支流依此原则逐级编码。 | 大写字母（A-Z），小写字母（a-z） |

2、编码方法：

1）以《中国河流代码》（SL249-2012）为基础，从该河流出口向上游寻找流域面积最大的河流为干流，按小流域出口节点分段，自上而下、自左而右进行编码；汇入干流的支流也自上而下进行编码，依此原则逐级编码。

2）《中国河流代码》没有编码的独立河流（独流入海河流、内陆河流等），先依据《中国河流代码》编制前7位代码，再按小流域编码规则编制后9位代码。

3）《中国河流代码》中编码河流与1:5万DLG中河流名称、位置、流向不一致时，作相应修改，或按上级河流重新编码。

4）逐级合并后的流域编码同其中最下游小流域编码。

小流域划分方法

小流域划分及属性提取主要是采用基于DEM网格的D8流向算法，具体工作流程包含了自原始DEM数据处理至流域、河道、节点图层详细属性信息的提取以及工作底图处理的过程，项目研发了基于ArcGIS的专用软件进行小流域划分。小流域划分及属性提取的处理流程如下图。

图5.2-17 技术流程图

小流域划分需要重点解决以下几个难点和关键技术问题：

（1）特殊地形DEM修正及填洼处理。对因水利工程、交通道路建设等，造成DEM不能真实反映实际地形和河道走向的情况，参考相关水利图册，采用加载堤防数据或刻划河道等方法，修正小流域边界和水流走向，而在提取坡度、河段比降信息时要依据原始DEM分析，保证成果正确性。

（2）特殊河道、堤防、水库的刻划处理算法。针对河流走向不清、筑堤和水库、塘堰坝等情况，利用DLG数据中河流、水库等图层数据对DEM进行了刻划处理，研发了刻划算法，保障了小流域划分合理性。

（3）特殊区域处理技术。对水库（湖泊）、海岸线河流、边境河流等特殊区域，提出了水系结构转化为二叉树结构小流域划分和编码方法，构建统一的河道分级、小流域编码体系。其主要技术为：对于水库（湖泊），将其压盖的流域合并处理，将其压盖的河道，从入口到出口生成一条虚拟河道线，重新构建流域、河道、节点间的拓扑关系；对于内陆河(湖)、沙漠边缘河流、海岸线河流等，提取其边缘线作为虚拟主河道，其它需提取的河流以支流的方式汇入虚拟主河道，然后进行拼接处理。示例见下图。

图5.2-18 湖北省某水库处理前（作图）、后（右图）效果图

（4）主干与分支无缝拼接技术是外扩主干河流的DEM范围，在提取主干时提取汇入主干的分支的一小部分。在主干上找到主干河滩附近的节点A，把节点A上游的流域、河道、节点删除。提取分支时，将分支的出口点设在节点A上进行提取，实现主干与分支的无缝拼接。

（5）小流域内沟道提取，在小流域划分基础上提取面积大于0.5km2的沟道及属性信息，并与小流域主河道衔接，示例见下图。

（6）逐级合并小流域（小流域Ⅰ）是从上游到下游、先支流后干流逐个合并，逐级合并至《中国河流代码》定义的最低级别河流（流域面积500km2左右），并提取其属性信息，每个合并后的流域均保存在同一图层文件中。

图5.2-19上游沟道示意图

空间拓扑关系建立

小流域、河道、节点空间拓扑关系是自然地表汇水关系，这种关系不仅是河网水系的层次结构和网络结构的自然体现，也是分布式水文模型建模的重要环节，构建好的流域水系拓扑关系，可为解决复杂流域的洪水演算问题提供数据基础。由专用软件自动建立上下游拓扑关系，保证河流水系的连通性和方向性。

流域水系划分与拓扑关系构建的过程中，常涉及流域水系的拆分合并。拆分技术可以对添加关注点的地方进行二次拆分而不影响其它成果，拆分后的拓扑关系会自动进行修正。合并技术也可以在不影响其它成果前提下对指定的流域进行合并，并自动修正拓扑关系。

以数据库方式建立了小流域（河段）与县乡村行政区划代码、自动监测站点编码、水利工程编码的关联关系，并在现场数据采集终端软件中自动关联调查对象。

小流域特征属性指标

小流域划分及属性提取成果主要包括18个图层和75项属性，见下表。

表5.2-3矢量图层名称表

| 序号 | 图层名称 | 序号 | 图层名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小流域面 | 10 | 小流域Ⅰ最长汇流路径 |
| 2 | 小流域界 | 11 | 居民地 |
| 3 | 小流域河段 | 12 | 堤防 |
| 4 | 小流域最长汇流路径 | 13 | 水库 |
| 5 | 小流域出口节点 | 14 | 点状水系附属设施 |
| 6 | 小流域河段出口断面 | 15 | 线状水系附属设施 |
| 7 | 小流域Ⅰ流域面 | 16 | 监测站点 |
| 8 | 小流域Ⅰ流域线 | 17 | 流域面 |
| 9 | 小流域Ⅰ河段 | 18 | 河流线 |

表5.2-4小流域主要属性表

| 序号 | 属性 | 序号 | 属性 | 序号 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出流节点 | 13 | 出口坐标 | 25 | 河段入流节点 |
| 2 | 流域级别 | 14 | 出口高程 | 26 | 河段出流节点 |
| 3 | 类型 | 15 | 出口集水面积 | 27 | 河段所在流域 |
| 4 | 面积 | 16 | 最大高程 | 28 | 河段级别 |
| 5 | 周长 | 17 | 土地利用类型 | 29 | 河段河段长度 |
| 6 | 平均坡度 | 18 | 土壤质地类型 | 30 | 河段比降 |
| 7 | 形状系数 | 19 | 设计暴雨 | 31 | 河段入口高程 |
| 8 | 最长汇流路径长度 | 20 | 拓扑关系 | 32 | 河段出口高程 |
| 9 | 最长汇流路径比降 | 21 | 坡面综合流速系数 | 33 | 河网密度 |
| 10 | 最长汇流路径比降1085 | 22 | 稳定下渗率等 | 34 | 河网频度 |
| 11 | 形心坐标 | 23 | 汇流时间 | 35 | 发育系数 |
| 12 | 形心高程 | 24 | 单位线洪峰模数 | 35 | 不均匀系数 |

        - 面雨量权重值计算

基于雨量站分布情况，计算小流域面雨量的权重值。每个小流域不一样，选用的降雨插值模型也不同。

（1）泰森多边形

荷兰气候学家A·H·Thiessen提出了一种根据离散分布的气象站的降雨量来计算平均降雨量的方法，即将所有相邻气象站连成三角形，作这些三角形各边的垂直平分线，于是每个气象站周围的若干垂直平分线便围成一个多边形。用这个多边形内所包含的一个唯一气象站的降雨强度来表示这个多边形区域内的降雨强度，并称这个多边形为泰森多边形。如下图，其中粗实线构成的多边形就是泰森多边形。泰森多边形每个顶点是每个三角形的外接圆圆心。

图5.2-20 泰森多边形法差值降雨

由泰森多边形方法获取的降雨数据有如下特征：（1）每个泰森多边形内仅含有一个雨量站。（2）泰森多边形内的点到相应雨量站的距离最近。（3）位于泰森多边形边上的点到其两边的离散点的距离相等。

若研究区域内存在多个雨量站，且需要计算该区域平均降雨量，则应首先依据泰森多边形面积求得各雨量站的权重系数，然后用各站点雨量与该站所占面积权重系数相乘后累加：

其中，为研究区域平均降雨； 为某雨量站泰森多边形面积权重系数；为该雨量站降雨量。

泰森多边形法的优点是符合人的思维习惯，方法简单，适用于样本点密集的研究区域；缺点是只考虑距离因素，对其他空间属性和变量没有足够考虑。同时，该方法忽略了高程的影响，对于高程变化较大的区域，用泰森多边形方法所得的降雨数据的误差较大。

（2）反距离加权

反距离权重法插值（Inverse Distance Weighted Interpolation，IDW）最早由 Shepard 提出并逐步得到发展，是一种简便、常用的空间插值方法。它以插值点与样本点之间的距离为权重进行加权平均，属于确定性的内插方法。

图5.2-21 研究点的反距离权重邻域

IDW插值使用一组采样点的线性权重组合来确定像元值。权重是一种反距离函数。进行插值处理的表面应当是具有局部因变量的表面。基于邻域数值点（上图内红色圆点） , 在给定点（上图黄色圆点）使用IDW方法计算内插值的公式可表示为：

其中，为点到其他样本点的距离； 为权重系数， 为反距离的幂值。

IDW插值显式假设：彼此距离较近的事物要比彼此距离较远的事物更相似。当为任何未测量的位置预测值时，反距离权重法会采用预测位置周围的测量值。与距离预测位置较远的测量值相比，距离预测位置最近的测量值对预测值的影响更大。反距离权重法假定每个测量点都有一种局部影响，而这种影响会随着距离的增大而减小。

权重系数与反距离（数据点与预测位置之间）的次幂成正比。因此，随着距离的增加，权重将迅速降低。权重下降的速度取决于值。如果= 0，则表示权重不随距离减小，且因每个权重的值均相同，预测值将是搜索邻域内的所有数据值的平均值。随着值的增大，较远数据点的权重将迅速减小。如果值极大，则仅认为最邻近的数据点会对预测产生影响。

图5.2-22  IDW相对权重与幂指数p变化关系

一般使用大于1的反距离幂值。当= 2，此方法称为反距离平方权重插值。默认值为= 2，但没有理论依据证明该值优于其他值，因此应通过预览输出和检验交叉验证统计信息来调查更改值产生的影响。通过定义更高的幂值，可进一步强调最近点。因此，邻近数据将受到最大影响，表面会变得更加详细（更不平滑）。随着幂数的增大，内插值将逐渐接近最近采样点的值。指定较小的幂值将对距离较远的周围点产生更大影响，从而导致更加平滑的表面。

图5.2-23 不同幂值输出的平面散点IDW结果

可通过最小化均方根预测误差 (RMSPE) 确定最佳幂值。RMSPE是在交叉验证过程中计算出的统计数据，用于对预测表面的误差进行量化。可对若干个不同的幂值进行评估，从而确定出可以生成最小 RMSPE 的幂值：针对几个不同的幂值绘制RMSPE（使用相同的数据集）。根据点拟合一条曲线（局部二次多项式插值法），然后从该曲线上将提供最小 RMSPE 的幂确定为最佳幂。

图5.2-24 不同幂值对应的均方根预测误差

IDW方法输出表面对聚类和异常值的出现十分敏感，因为该方法假定建模的现象是受局部差异驱动的，而局部差异可以通过定义合适的搜索邻域进行捕获（建模）。由于IDW不提供预测标准误差，因此证明使用此模型是否合理可能存在困难。对于山区或者降水站点不是很密集的地区，IDW方法有助于提高所预测数据的精度。

（3）克里金插值

克里金插值法（Kriging）又叫地学统计法，1951年由南非工程师克里金（D.G.Krige）最早提出，是根据实测数据对研究点的取值进行线性无偏最优估计的一种插值方法。

克里金插值法充分吸收了空间统计的思想，认为空间连续变化的属性非常不规则，不能用简单的平滑数学函数进行模拟，但是可以用随机表面给予较恰当的描述。该方法的适用条件是区域化变量存在空间相关性。从统计意义上说，克里金插值法从变量相关性和变异性出发，在有限区域内对区域化变量的取值进行无偏、最优估计的一种方法；从插值角度讲是对空间分布的数据求线性最优、无偏内插的估计（Best Linear Unbiased Estimation，BLUE）方法。

由于克里金法可对周围的测量值进行加权以得出未测量位置的预测，因此它与反距离权重法类似，公式通常可表示为数据的加权总和：

其中， 为第i个位置处的测量值； 为第i个位置处测量值的未知权重；N为测量值总个数

使用克里金方法时，权重不仅取决于测量点之间的距离、预测位置，还取决于基于测量点的整体空间排列。要在权重中使用空间排列，必须量化空间自相关。因此，在普通克里金法中，权重取决于测量点、预测位置的距离和预测位置周围的测量值之间空间关系的拟合模型。以下部分将讨论如何使用常用克里金法公式创建预测表面地图和预测准确性地图。

要使用克里金法插值方法进行预测，需完成两个步骤：

（1）创建变异函数和协方差函数以估算取决于自相关模型（拟合模型）的统计相关性（称为空间自相关）值。

（2）预测未知值（进行预测）。

图5.2-25研究点与其他位置的配对

拟合模型或空间建模也称为结构分析或变异分析。在测量点结构的空间建模中，以经验半变异函数的图形开始，绘制以距离h分隔的所有位置对，每对位置，然后根据这些位置拟合模型。经验半变异函数y轴上表示平均半变异函数值，x轴上表示距离或步长。

图5.2-26 经验半变异函数图示例

空间自相关对距离越近的事物就越相似这一基本地理原则进行量化。因此，位置对的距离越近（在半变异函数云的 x 轴上最左侧），具有的值就应该越相似（在半变异函数云的 y 轴上较低处）。位置对的距离变得越远（在半变异函数云的 x 轴上向右移动），就应该变得越不同，差值的平方就会更高（在半变异函数云的 y 轴上向上移动）。

之后需根据组成经验半变异函数的点拟合模型。半变异函数建模是空间描述和空间预测之间的关键步骤。克里金法的主要应用是预测未采样位置处的属性值。经验半变异函数可提供有关数据集的空间自相关的信息。但是，不提供所有可能的方向和距离的信息。因此，为确保克里金法预测的克里金法方差为正值，根据经验半变异函数拟合模型（即，连续函数或曲线）是很有必要的。该操作理论上类似于回归分析，在此回归分析中将根据数据点拟合连续线或曲线。

a.球形模型

b.圆形模型

c.指数模型

d.高斯模型

e.线性模型

图5.2-27 半方差数学模型的常用形状和方程

要根据经验半变异函数拟合模型，则选择用作模型的函数。经验半变异函数上的点与模型有一些偏差；一些点在模型曲线上方，一些点在模型曲线下方。但是，如果添加一个相应的距离，每个点都会在线上方，或者如果添加另一个相应的距离，每个点都会在线下方，这两个距离值应该是相似的。有多种半变异函数模型可供选择。

克里金法基于三个重要的概念：区域化变量、协方差函数和变异函数。

（1）区域化变量。当一个变量呈空间分布时，就称之为区域化变量。这种变量反映了空间某种属性的分布特征。矿产、地质、海洋、土壤、气象、水文、生态、温度、浓度等领域都具有某种空间属性。区域化变量具有双重性，在观测前区域化变量Z（X）是一个随机场，观测后是一个确定的空间点函数值。

区域化变量具有两个重要的特征。一是区域化变量Z（x）是一个随机函数，它具有局部的、随机的、异常的特征；其次是区域化变量具有一般的或平均的结构性质，即变量在点x与偏离空间距离为h的点x+h处的随机量与Z（x+h）具有某种程度的自相关，而且这种自相关性依赖于两点间的距离h与变量特征。在某种意义上说这就是区域化变量的结构性特征。

（2）协方差函数。协方差又称半方差，是用来描述区域化随机变量之间的差异的参数。在概率理论中，随机向量X与Y的协方差被定义为：

Cov（X，Y）= E

区域化变量

Z（X）= Z（）

在空间点x和x+h处的两个随机变量Z（x）和Z（x+h）的二阶混合中心矩定义为Z（x）的自协方差函数，即

Cov = E

区域化变量Z（X）的自协方差函数也简称为协方差函数。一般来说，它是一个依赖于空间点x和向量h的函数。

设Z（X）为区域化随机变量，并满足二阶平稳假设，即随机函数Z（X）的空间分布规律不因位移而改变，h为两样本点空间分隔距离或距离滞后，Z（xi）为Z（x）在空间位置xi处的实测值，Z（xi+h）是Z（X）在xi处距离偏离h的实测值[i=1，2，…，N（h）]，根据协方差函数的定义公式，可得到协方差函数的计算公式为：

在上面的公式中，N（h）是分隔距离为h时的样本点对的总数，和分别为和的样本平均数，即

在公式中N为样本单元数。一般情况下 ，特殊情况下可以认为近似相等。若（常数），协方差函数可改写为如下：

式中：m为样本平均数，可由一般算术平均数公式求得，即

（3）变异函数。变异函数又称变差函数、变异矩，是地统计分析所特有的基本工具。在一维条件下变异函数定义为，当空间点x 在一维x 轴上变化时，区域化变量Z（x）在点x和x+h处的值Z（x）与Z（x+h）差的方差的一半为区域化变量Z（x）在x轴方向上的变异函数，记为γ（h），即：

=

在二阶平稳假设条件下，对任意的h有，因此上式可以改写为：

从上式可知，变异函数依赖于两个自变量x和h，当变异函数γ（x，h）仅仅依赖于距离h 而与位置x无关时，可改写成γ（h），即

设Z（x）是系统某属性 Z在空间位置x处的值，Z（x）为一区域化随机变量，并满足二阶平稳假设，h为两样本点空间分隔距离，Z（xi）和Z（xi+h）分别是区域化变量在空间位置xi和xi+h处的实测值[i=1，2，...，N（h）]，那么根据上式的定义，变异函数γ（h）的离散公式为：

变异函数揭示了在整个尺度上的空间变异格局，而且变异函数只有在最大间隔距离1/2处才有意义。

克里金法假定采样点之间的距离或方向可以反映可用于说明表面变化的空间相关性，可将数学函数与指定数量的点或指定半径内的所有点进行拟合以确定每个位置的输出值。克里金法是一个多步过程，包括数据的探索性统计分析、变异函数建模和创建表面，以及研究方差表面。该方法已广泛应用于水文、土壤和地质等相关学科中。

        - 蒸散发量计算

通过收集各类气象观测要素信息，按照蒸散发模型的公式，计算蒸散发量。每个小流域的气象观测要素不同，需要分别收集整理，结合蒸散发模型进行计算。

      - （1）FAO Penman-Monteith

蒸散量是一个非常重要的水分指标，在气象、水文、农林业方面经常用到， 因此有人建议将其作为常规的气候要素之一进行整编。但蒸散量资料直接用仪器测定是困难的，在实际工作中，多由间接测定和计算来估计。从本世纪四十年代以来，已出现了各种计算方法，彭曼公式就是其中的一种，并被人们誉为“农田作物蒸散研究的里程碑”，对计算田间可能蒸发量，确定作物需水量和灌溉量有重要意义。彭曼公式是一种气候学模型，利用它预测水面蒸发量，必须以气象台、站发布的气候、天气预报资料为基本依据。

1948年Penman在英格兰南部的Rothansted地区首先提出了无水汽水平输送情况下计算水面蒸发、裸地和牧草蒸发的公式。之后通过对植物水分蒸腾生理机制的研究，于1953年首次提出了单个叶片气孔蒸腾的计算模式。Convey（1959）对此进行了修正，把气孔阻力的概念应用到整个植被表面。Monteith （1965）综合上述二人的研究成果，对其理论构思做了进一步的丰富和完善，提出了以能量平衡和水汽扩散理论为基础的作物蒸腾量计算模式，即Penman-Monteith公式。彭曼公式以空气动力学方程和能量平衡方程为基础，考虑因素较全面，计算结果精度较高，需要的观测资料也较易获得，是早期应用较多的蒸发量计算公式。是现今被广泛应用来计算作物需水量的方法。它利用气象因素计算各阶段参考作物蒸发蒸腾量，然后乘以作物系数求各阶段作物需水量，它是一种间接计算作物需水量的方法。

Penman公式提出后，曾在国际上广泛应用，后经多次修改，形成了多种形式的修正彭曼公式。联合国粮农组织FAO在1977年推荐使用经修改的Penman公式（FAO-24）来确定参考作物需水量，首次充分利用了参考作物需水量和作物系数的概念。但其需要昼夜风速修正系数C修正，而修正系数C和众多因素有关（最大相对湿度、太阳辐射、白天风速以及白天风速与夜晚风速比值）。因此，实际应用该公式时受到一定的限制。相反，联合国粮农组织FAO在1979年提出的Penman修正式（FAO-17虽然精度略低，但却便于应用，我国的灌溉排水渠系设计规范SFJ214-84（试行）也推荐采用此式。目前国内计算ET0大多仍采用1979年联合国粮农组织推荐的改进彭曼公式。但近年来，许多学者的研究表明，这一方法存在一些弱点。首先，把某一种具体作物的潜在蒸发蒸腾量作为定义ET0的标准是困难的，即使是同一种草，在不同的地区，不同的气候条件下，其表面形态特征也不相同，而且管理方式也因地而异。其次，为适应不同地区的情况，修正Penman公式中加入许多修正参数和风函数，有些参数是难于准确测量的，而且过多的修正系数和风函数会引起公式使用者的混淆。Allne等用几个Penmna修正式，Penman-Monteith公式的计算结果与分布在世界各地11个蒸渗仪的实测资料进行了对比。结果表明，用Penman-Monteith公式计算的参考作物蒸发蒸腾量与实测结果最接近国。Jensne等用20种计算或测定蒸发蒸腾的方法与蒸渗仪实测值作比较后得出，不论在干早地区，还是湿润地区，Penman-Monteith公式都是最好的一种计算方法。

根据近年来的研究成果，FAO和ICID认为有必要规范ET0的计算方法。在1990年3月意大利罗马举行的作物蒸发蒸腾量计算方法国际研讨会上推荐使用FAO Penman-Monteith公式。为了使计算公式统一化、标准化，FAO按照Penman-Monteith方程的要求，对参考作物蒸发蒸腾做了新的定义，参考作物蒸发蒸腾量（ET0）为一种假想的参考作物冠层的蒸发蒸腾速率，假设作物高度为0.12m，固定的叶面阻力为70s/m，反射率为0.23，非常类似于表面开阔、高度一致、生长旺盛、完全覆盖地面而不缺水的绿色草地的蒸发蒸腾速率。参考作物蒸发蒸腾的新概念避免了旧概念把参考作物蒸发蒸腾与参考草相联系带来的许多麻烦，又保持了与旧概念的连续性。Penman-Monteith方法不需要专门的地区率定和风函数等，使用一般气象资料即可计算参考作物蒸发蒸腾的值，实际应用价值和精度都较高。

FAO Penman-Monteith方法是计算可能蒸散发量的最新方法。这里，定义可能蒸散量为一种假想参照作物冠层的蒸散速率，假设作物植株高度为0.12m，固定的作物表面阻力为70m/s，反射率为0.23，非常类似于表面开阔，高度一致，生长旺盛、完全遮盖地面而水分充分适宜的绿色草地的蒸散量。PM 法除需要站点的位置以外，该公式还需要平均气温、平均最高温、平均最低温、平均相对湿度、日照时数和风速的月资料。所有用于计算ET0 的变量是以Allen等建议的方法和流程计算的，FAO Penman-Monteith修正公式表达式如下式：

其中：

ET0，单位为毫米每天（mm）；

地表净辐射，单位为兆焦每米每天（MJ）；

G土壤热通量，单位为兆焦每平方米每天（MJ）；

日平均气温，单位为摄氏度℃；

2米高处风速，单位为米每秒（m/s）；

饱和水气压，单位为千帕（kPa）；

实际水气压，单位为千帕（kPa）；

饱和水气压曲线斜率，单位为千帕每摄氏度(kPa）

干湿表常数，单位为千帕每摄氏度(kPa/℃)

FAO-PM公式各分量的计算方法和计算步骤如下：

1）日平均气温()

由于FAO Penman-Monteith公式中湿度资料的非线性分布，某时段水气压以此时段的日最高气温、日最低气温计算得来。月、季、年的日最高气温、日最低气温为月、季、年日最高气温、日最低气温的总和除以月、季、年的总日数得到。FAO Penman-Monteith公式中用到的日平均气温，建议由日最高气温和日最低气温的平均值计算得到，而不是当日24h逐时观测气温的平均值。

2）实际水气压()

实际水气压就是露点温度[]下的饱和水气压，单位为千帕（kPa）。实际水气压计算如下：

=0.6108exp[]

3）饱和水气压（）

饱和水气压与温度相关，计算如下：

= e(T)= 0.6108exp[]

式中:e(T气温为T时的饱和水气压，单位为千帕（kPa）;

T空气温度，单位为摄氏度（）。

由于饱和水汽压与温度存在非线性关系，日、旬、月等时间段的平均饱和水气压应当以那个时段的日最高气温、日最低气温计算出来的饱和水气压的平均值为计算：

如果用平均气温代替日最高气温和日最低气温会造成偏低估计饱和水气压的值，相应的饱和水气压与实际水气压的差减少，因此最终的可能蒸散量的计算结果也会减少。

4）饱和水气压曲线斜线（）

饱和水气压与温度的斜率计算下：

式中：

在气温为T时的饱和水气压斜率，单位为千帕每摄氏度（kPa）；

T空气气温，单位为摄氏度（）

5）净辐射（）

净辐射是收入的净短波辐射和支出的净长波辐射之差：

a.地表短波净辐射:

地表短波净辐射由接收和反射的太阳辐射的平衡来计算：

其中：

太阳净辐射或短波净辐射，单位为兆焦每平方米每天（MJ）;

反照率，此处取绿色草地参考作物的反照率0.23

接收的太阳辐射，单位为兆焦每平方米每天（MJ）。

b.长波净辐射:

长波净辐射与地表绝对温度的4次幂成比例关系。这种关系可以由斯蒂芬-波尔兹曼定律（Stefan-Boltzmann law）定量表示。然而，由于天空的吸收有向下辐射，地表的净能量通量要少于用斯蒂芬-波尔兹曼定律计算出来的值。水汽、云、二氧化碳和尘埃都吸收和释放长波辐射，在腐酸净支出辐射通量时应当知道它们的浓度。由于湿度和云量的影响大，所以在使用斯蒂芬-波尔兹曼定律时估算长波辐射净支出通量时，用这两个因子进行修正，并假设其他的吸收体的浓度为常数，的计算见下式。

式中：

长波辐射净支出，单位为兆焦每平方米每天（MJ）；

斯蒂芬-波尔兹曼常数，数值为4.903*（MJ）;

一天中最高绝对温度，单位为开尔文（K）；

一天中最低绝对温度，单位为开尔文（K）；

实际水气压，单位为千帕（kPa）;

相对短波辐射（）；

太阳辐射，单位为兆焦每平方米每天（MJ）；

晴空辐射，单位为兆焦每平方米每天（MJ）；

(0.34-0.14空气湿度的修正项，如果空气湿度增加，它的值将变小。云的影响表示为（1.35），如果云量增加，将减少，值也相应减少。这两个修正项的值越小，长波辐射净通量也越小。

c.太阳辐射

太阳辐射可以观测得到，也可以由太阳辐射与地球外辐射和相对日照的关系下式求得：

式中：

太阳辐射或短波辐射，单位为兆焦每平方米每天（MJ）；

n实际日照时数，单位为小时（h）；

N最大可能日照时数，单位为小时（h）；

n/N相对日照；

地球外辐射，单位为兆焦每平方米每天（MJ）；

回归常数，在阴天（n=0）时，表示到达地球表面的地球外辐射的透过系数；

回归系数。

在晴天（n=N）时，+表示到达地球表面的地球外辐射透过率。

d.晴空太阳辐射

计算晴空太阳辐射， 即n=N时的太阳辐射，需要计算长波净辐射。

在接近海平面或者和有经验参数可以利用时，长波净辐射由下式计算：

在没有经验的和 值可以利用时，以下式计算晴空太阳辐射：

式中，z为站点海拔高度，单位为米（m）。

e.日地球外辐射（）

一年中每日的地球外辐射可以由太阳常数、太阳磁偏角和这一天在一年中位置来估计由下式计算：

[]

式中：

地球外辐射，单位为兆焦每平方米每天（MJ）；

太阳常数为0.0820， 单位为兆焦每平方米每分（MJ）；

日地平均距离；

日出时角，单位为弧度（rad）；

纬度，单位为弧度（rad）；

太阳磁偏角，单位为弧度（rad）；

其中：

日序，取值范围为1到365或366，1月1日取日序为1。

如果在所使用的计算机语言中没有反余弦函数，日出时角也可以用反正切函数计算：

式中：

f.可日照时数（N）

可日照时数由下式计算：

式中：为日出时角。

6）土壤热通量（G）

运用复杂模式可以计算土壤热通量。相对于净辐射来说，土壤热通量G是很小的一个量，特别是当地表被植被覆盖，计算时间尺度是24h或者更长时。当计算较长的时间尺度时，下面的简化公式可以用来计算土壤热通量：

式中：

G土壤热通量，单位为兆焦每平方米每天（MJ）；

土壤热容量，单位为兆焦每立方米每度（MJ）；

时刻i时的空气温度，单位为摄氏度（）；

时刻（i-1）时的空气温度，单位为摄氏度（）；

时间步长，单位为天（d）；

有效土壤深度，单位为米（m）。

因为土壤温度比空气温度滞后，所以估算土壤热通量时可以用一定时间段的平均温度，一天。在一至几天的时间段内，一个时间步长里有效土壤深度只有0.10m~0.2m。但在更长的时间段如月尺度，一个时间步长里有效土壤深度应为2m。土壤热容量与土壤组成成分和水分含量有关。

在一天至十天的时间尺度里，参考草地的土壤热容量相当小，可以忽略不计:

对于月时间尺度的资料，假设在适当的土壤深度、土壤热容量为常数2.1 MJ时，可以得到估算月土壤热通量的简化公式：

=0.14)

式中：

第i月时的平均气温，单位为摄氏度（）；

上月平均气温，单位为摄氏度（）；

7）风速（u）

在可能计算蒸散时，需要2m高处测量的风速。其他高度观测到的风速可以根据如下公式式进行修正：

式中：

;

;

风速计仪器安放的离地面高度，单位为米（m）；

8）干湿表常数

干湿表常数可按如下公式计算：

=0.665*

式中：

干湿表常数，单位为千帕每摄氏度（kPa）；

蒸发潜热，2.45兆焦每千克（MJ）；

空气定亚比热，1.013*兆焦每千克每摄氏度（MJ）；

水与空气的分子量之比，取0.622；

z当地的海拔高度，单位为米（m）；

大气压，单位为千帕（kPa）；无观测值时，可由式计算。

（2）新安江三层蒸发

1973年，河海大学赵人俊教授领导的科研组在编制新安江入库洪水预报方案时，汇集了当时在产汇流理论方面的研究成果，并结合大流域洪水预报的特点，设计了国内第一个完整的流域水文模型—新安江三水源流域水文模型（简称新安江三水源模型）。

新安江三水源模型蒸散发计算采用三层模型；将水源划分为地表径流、壤中流和地下径流三种；汇流计算分为坡面汇流和河网汇流两部分，坡地汇流采用线性水库或单位线；河道汇流采用马斯京根分段连续演算法。

流域蒸散发在流域水量平衡中起着重要的作用。植物截流、地面填洼水量及土壤蓄水量的消退都耗于蒸散发。在湿润地区，年蒸散发量约占年降水量的50%；在干旱地区，则占90%。因流域蒸散发没有实测值，只能用间接的方法来推求。因此，蒸散发计算正确与否将直接影响模型产流计算成果。国内外理论研究和实验研究证实，土壤蒸发过程大体上可以划分为三个基本阶段：①土壤含水量大于田间持水量，蒸发量大且稳定的阶段；②土壤含水量在毛管断裂含水量与田间持水量之间，蒸发量随土壤含水量的减小而减小的阶段；③土壤含水量小于毛管断裂含水量，蒸发量小且相对稳定阶段。如下图所示，图中为田间持水量； 为毛管断裂含水量。土壤蒸发过程的不同阶段不仅反映了不同的物理现象，而且也揭示了不同的阶段蒸发的定量规律。

图5.2-28 土壤蒸发过程图

在新安江三水源模型中，现采用的流域蒸散发模型没有考虑土壤含水量在面上分布的不均匀性，而是将土层分为三层，用以概化蒸散发计算采用三个土层的模型，其参数有上层张力水容量，下层张力水容量，深层张力水容量，流域平均张力水容量，蒸散发折算系数，深层蒸散发系数，所用公式如下：

其中为总的张力水蓄量；为上层张力水蓄量；为下层张力水蓄量；深层张力水蓄量；为总的蒸散发量；为上层蒸散发量；为下层蒸散发量；为深层蒸散发量；～为蒸散发能力。

图5.2-29 新安江三水源蒸散发模型结构图

当时，，，

当时，

若则

若且  则，

若且则，

        - 产流模型参数确定

分析确定产流模型参数，每个小流域选用的模型参数都不同。

（1）新安江三水源产流

1973年，河海大学赵文俊教授领导的研究组在编制新安江洪水预报方案时，汇集了当时在产汇流理论方面的研究成果，并结合了大流域洪水预报的特点，设计了国内第一个完整的流域水文模型----新安江流域水文模型，20世纪80年代中期，借鉴山坡水文学的概念和国内外产汇流理论的研究成果，提出了三水源新安江模型。新安江模型是分散性模型，可用于湿润地区与半湿润地区的湿润季节。当流域面积较小时，新安江模型采用集总模型，当面积较大时，采用分块模型。它把全流域分为许多块单元流域，对每个单元流域作产汇流计算，得出单元流域的出口流量过程。再进行出口以下的河道洪水演算，求得流域出口的流量过程。把每个单元流域的出流过程相加，就求得了流域的总出流过程。

该模型按照三层蒸散发模式计算流域蒸散发，按蓄满产流概念计算降雨产生的总径流量，采用流域蓄水曲线考虑下垫面不均匀对产流面积变化的影响。在径流成分划分方面，对三水源情况，按“山坡水文学”产流理论用一个具有有限容积和测孔、底孔的自由水蓄水库把总径流划分成饱和地面径流、壤中水径流和地下水径流。在汇流计算方面，单元面积的地面径流汇流一般采用单位线法，壤中水径流和地下水径流的汇流则采用线性水库法。河网汇流一般采用分段连续演算的Muskingum法或滞时－演算法，但它一般不作为新安江模型的主体。

蓄满产流即假设流域上任意一点的土壤含水量在达到田间持水量（即蓄满）之前，净雨全部用于补充土壤含水量，并不产生径流，在土壤蓄满后，净雨全部产生径流。蓄满产流模型是以满足包气带缺水量为产流的控制条件。流域内各处的包气带厚薄、土壤性质、植被情况以及土壤含水量等存在空间异质性，加之降雨量和雨强等空间变化较大，流域内产流情况并不一致，将流域内产生径流的区域称为产流区。将流域内各点包气带的蓄水容量按顺序排列，得到小于等于某一点蓄水容量的面积之和占全流域面积的比重α，绘制WM~α关系曲线，即为流域蓄水容量面积分布曲线，简称为流域蓄水容量曲线，该曲线为单增曲线，可用B次抛物线型表示：

式中，B为反映流域内蓄水容量空间分布不均匀性的参数，WMM为流域内最大的点蓄水容量，。

1）产流计算

将扣除流域蒸散发后的降水量记为净雨量PEΔt。对应于初始土壤含水量Wi，流域土壤含水量已达到蓄水容量的面积为αA，相应于αA的最大点蓄水容量为A。

由此可进行流域产流量计算：

2）三层土壤蓄水量计算

由降水、蒸发和产流过程，可计算得到本时段的土壤蓄水量。若上层土壤未达到蓄满状态时，三层土壤的蓄水量分别为：

若上层土壤蓄满，多余水量补充下层土壤，但并未使下层土壤蓄满，则

若补充上层土壤含水量后，多余水量可使下层土壤蓄满，但并不能补充深层土壤达到蓄满状态，则

若补充上、下层土壤含水量后，多余水量可补充深层土壤达到蓄满状态，则各层土壤含水量均达到蓄满状态，分别为其相应的土壤蓄水容量。若上一时刻土层土壤蓄水量可补充时段缺水量时，则需从上一时刻的土壤蓄水量中扣除缺水量，直至上一时刻各层土壤蓄水量均不足以满足时段土壤缺水量，则各层土壤蓄水量为0。

下一时刻土壤总蓄水量计算如下：

式中，PΔt、EΔt与RΔt分别为时段Δt内平均面雨量、蒸散发量与产流量。其中，流域蓄水量W划分为上层WU、下层WL和深层蓄水量WD三部分，相应的蓄水容量分别为上层WUM、下层WLM和深层蓄水容量WDM，考虑了土湿垂向分布的作用。流域蓄水容量WM=WUM+WLM+WDM。

3）三水源划分计算

采用自由蓄水水库进行水源划分，自由水库设置旁侧和底侧出口划分壤中流和地下径流。通过产流计算得到的产流量R进入自由水库后，若达到水库自由蓄水量，则通过溢流方式成为地表径流RS，水库内蓄水量则通过两个出流系数，划分为壤中流RI和地下径流RG。采用自由水蓄水容量曲线描述流域自由水蓄水能力分布的不均匀性。由流域最大点的自由水蓄水容量SMM，可得到产流面积上最大一点的自由水蓄水容量SMMF和平均蓄水容量SMF。

若PE≤0，则无地表产流量，RI和RG按自由蓄水水库出流计算；若PE＞0，已知流域上一时段的产流面积FR，以及产流面积上的平均自由水深度S，由时段产流量R，可得到RS、RI、RG，及下一时段的产流面积FR和FR上的平均自由水深S。当自由水蓄水深度超过流域平均蓄水深度时，按流域平均蓄水深度计算。此外，自由水在产流面积上的蓄水容量AU为：

若产流量与自由水蓄水容量之和不超过产流面积上最大点蓄水容量，即Q+AU≤SMMF，则：

若Q+AU＞SMMF，则：

式中，Q=R/FR，KSD和KGD分别为壤中流和地下径流的出流系数。对于不透水面积IMP，由降水量扣除蒸散发量即为不透水面积的产流。由此，可得到该时段的RS、RI和RG。

新安江三水源模型是在三层蒸发模式计算的基础上，进行产流计算；然后对产流R进行三水源划分，最后进行汇流计算，其结构如下图所示。其中：E0为蒸发皿观测蒸散发；WU、WL和WD分别为上层、下层、深层土壤含水量；EU、EL和ED分别为上层、下层、深层土壤蒸散发量；E为流域实际蒸散发；P为降雨；R为径流；RS、RI、RG分别为地面径流、壤中流、地下径流；I为出流。新安江三水源产流模型如下图所示：

图5.2-30 新安江三水源产流模型

蓄满产流模型和超渗产流模型是两种典型的产流模式。流域上降水经过植物截留、填洼、下渗、蒸发等损失而产生净雨过程，并生成各种径流成分的过程，即为流域的产流过程，其实质是水分在下垫面垂直运行中，在各种因素综合作用下的发展过程，也是流域下垫面对降雨的再分配过程。我国湿润地区，如江淮流域及其以南地区，年降雨量较大，植被状况良好，包气带缺水量小，以蓄满产流方式为主；我国干旱地区，如陕北高原地区，年降雨量较小，植被覆盖率低，包气带缺水量大，常发生短历时强降雨事件，以超渗产流为主。但有些时候同一流域的产流方式也会交叉出现。对多数流域而言，往往是两种产流方式并存，但其中一种产流方式是主要的、频繁发生的。

目前，尚未形成一套独立的混合产流模型，仅以蓄满产流和超渗产流两种模型为基础，开展混合产流方法研究。目前混合产流量的计算方法有两种，即面积比例法和垂向混合法。其中，面积比例法是混合产流量计算中的一种简单方法，该方法把流域划分为超渗产流面积和蓄满产流面积两部分，分别用超渗模型和蓄满模型计算产流量，然后按流域面积权重相加即为流域产流量。这种方法简单，概念直观，但实际和应用效果不好，主要原因是超渗和蓄满的面积比例是随气候条件的改变而变化的，用固定比例值必然会影响计算精度。而垂直混合法是把超渗产流和蓄满产流在垂直上进行组合的一种混合产流计算方法。垂向混合结构与面积比例法相比较，既减少了结构和参数，又达到了产流面积比例随气候变化的目的，机制上也与实际更接近。垂向混合产流模型主要结构特征在于把超渗产流与蓄满产流垂向结合来模拟计算一般流域的产流，其实具有通用性的模型，而超渗产流和蓄满产流都是混合产流的特例，对其进行理论和计算方法研究具有更广泛的应用前景。

（2）垂向混合产流

蓄满产流模型和超渗产流模型是两种典型的产流模式。流域上降水经过植物截留、填洼、下渗、蒸发等损失而产生净雨过程，并生成各种径流成分的过程，即为流域的产流过程，其实质是水分在下垫面垂直运行中，在各种因素综合作用下的发展过程，也是流域下垫面对降雨的再分配过程。我国湿润地区，如江淮流域及其以南地区，年降雨量较大，植被状况良好，包气带缺水量小，以蓄满产流方式为主；我国干旱地区，如陕北高原地区，年降雨量较小，植被覆盖率低，包气带缺水量大，常发生短历时强降雨事件，以超渗产流为主。但有些时候同一流域的产流方式也会交叉出现。对多数流域而言，往往是两种产流方式并存，但其中一种产流方式是主要的、频繁发生的。

目前，尚未形成一套独立的混合产流模型，仅以蓄满产流和超渗产流两种模型为基础，开展混合产流方法研究。目前混合产流量的计算方法有两种，即面积比例法和垂向混合法。其中，面积比例法是混合产流量计算中的一种简单方法，该方法把流域划分为超渗产流面积和蓄满产流面积两部分，分别用超渗模型和蓄满模型计算产流量，然后按流域面积权重相加即为流域产流量。这种方法简单，概念直观，但实际和应用效果不好，主要原因是超渗和蓄满的面积比例是随气候条件的改变而变化的，用固定比例值必然会影响计算精度。而垂直混合法是把超渗产流和蓄满产流在垂直上进行组合的一种混合产流计算方法。垂向混合结构与面积比例法相比较，既减少了结构和参数，又达到了产流面积比例随气候变化的目的，机制上也与实际更接近。垂向混合产流模型主要结构特征在于把超渗产流与蓄满产流垂向结合来模拟计算一般流域的产流，其实具有通用性的模型，而超渗产流和蓄满产流都是混合产流的特例，对其进行理论和计算方法研究具有更广泛的应用前景。

1）下渗曲线方程

目前在产流计算中应用的下渗曲线可概括为两类：一类是概念和经验结合提出来的经验下渗公式，常见的有霍顿（Horton）和菲利普（Philip）下渗曲线方程，这类下渗曲线的优点是应用方便，缺点是其中有些参数没有物理意义，通用性差，假设条件与实际情况的差异常给应用效果带来很大的影响。另一类是以格林—安普特下渗曲线为代表的概念性下渗曲线，这类下渗曲线的每一个关系都以物理成因为基础，每个参数都具有物理意义，考虑的因素合理、与实际情况较符合，但是对实际资料的要求较高，应用起来十分困难。

2）下渗能力分布曲线

考虑到流域下垫面的土壤、植被等的不均一化，在实际的建模过程中，需要引入下渗率分布曲线，进行下渗量的计算。

对于一个下垫面条件不均匀的流域，其下渗率在流域上的各点是不同的。将这些变化的下渗率从小到大排列并与其相应的面积点绘关系曲线，可得下图所示的下渗能力分布曲线。

图5.2-31 下渗能力分布曲线

其曲线函数形式可采用如下指数形式近似：

式中：为流域上某点的下渗率，mm/min；为下渗小于等于某个定值F的面积比例；为下渗分布曲线指数；IMP是不透水面积占流域面积的比例。

假设曲线与x轴围城的面积为流域平均下渗率FM，下渗率在流域上可从0变到FMM，对于时段降雨PE，有部分面积上雨强大于下渗能力产生地面径流，而另一部分面积全部下渗，那么实际下渗率为：

积分上式可以得到：

式中：为流域点最大下渗率，mm/min。其中，流域时段平均下渗率FM为：

则时段的下渗能力为：

式中：为流域平均下渗能力；PE为扣除蒸散发的降雨，BF为反映下渗能力空间分布特征的参数。

1）菲利普下渗曲线方程

菲利普（Philip）下渗曲线方程为

式中：A、B为随土壤特性而变的系数；其余符号意义同前。

采用下渗曲线方程则无需推求曲线的经验关系，而是将下渗曲线方程直接转换成曲线的形式后用实测资料进行验证。以误差最小为原则对参数进行优选，直接推求出下渗曲线方程中的有关参数。

菲利普下渗曲线方程曲线转换：

以代入得：

通过解方程可得：

上式即为菲利普下渗曲线方程的曲线的函数形式，只要给出一组系数A、B值，便可直接求出的关系式，即可计算地面径流量。

2）霍顿下渗曲线方程

霍顿（Horton）下渗曲线方程为

式中：为初始下渗率，相当于土壤干燥时的下渗率，mm/min；为稳定下渗率，mm/min；为土壤特性参数，; 为时间，min；其余符号意义同前。

霍顿下渗曲线方程曲线转换：

以代入，得：

联立求解，可得霍顿下渗曲线的关系，求解时要用迭代才能求出关系，其迭代步骤为：

已知初始的土壤含水量，以作为的第一次近似值，进而求得第一次近似的土壤含水量。

将与已知的作比较，，如大于预先给定的允许误差，则以代入，算出的第一次近似值，然后计算出相应的值，经过多次迭代，直至，即可得所求的。

已知，即，以计算的和带入，求得。

令，转向1），直到为止。

实际应用表明，霍顿下渗曲线方程的拟合精度比菲利普下渗曲线方程的拟合精度好。可以推荐应用霍顿下渗曲线。

3）格林—安普特下渗曲线改进

考虑到以上讨论两类下渗曲线的优缺点，从物理成因下渗方程出发，从实用化角度改进其结构，构造一种下渗曲线，既能尽量保存两者的优点又能弥补两者的不足是所希望的。

格林—安普特（Green-Ampt）下渗公式是由格林和安普特于1911年提出来的，表达式为：

式中：为流域平均下渗速率，mm/min；为饱和水力传导度；为饱和层厚度，mm；为地面滞水深，mm；为湿润锋面的毛管水压力，mm。由于上式中的许多物理参数如湿润锋面水压力、饱和层厚度等都十分难观测，所以很难直接应用。

对于流域坡面下渗情形，地面滞水深一般较小，通常远小于饱和层厚度，所以可以忽略，那么上式可写为两项之和，即

当土壤全部饱和时其下渗达到稳定下渗，可由稳定下渗率来表示，而非饱和时，根据非饱和土壤水分运动的基本方程可知，其湿润封面的毛管水压力与土壤含水量（或缺水率）密切相关，则格林-安普特下渗公式可改进为：

式中：为渗透系数，反映土壤缺水量对下渗的影响；为土壤田间持水量，mm；为土壤含水量，mm。式中唯一随时间变化的可以通过观测或模型计算获得。

4）垂向混合产流计算

垂向混合产流法是将超渗产流和蓄满产流在垂向上进行组合，如下图。显而易见，垂向混合产流计算中，地面径流RS取决于雨强和前期土湿，可用超渗产流计算模式；地面以下径流RR（包括壤中流和地下径流）取决于前期土壤含水量W和下渗水量FA，属蓄满产流计算模式。同样地，将流域内各计算单元划分为不透水面积IMP和透水面积（1-IMP），在透水面积上进行垂向混合产流计算得到产流量R1，在不透水面积上的降水量扣除蒸散发量后得到产流量R2。

图5.2-32 混合产流垂向混合

垂向混合产流中蓄满、超渗的流域面积比例是随前期土壤含水量W和下渗水量FA的变化而变化的，即

式中：α为蓄满产流的面积比例系数，FA为实际下渗量，WMM为流域最大蓄水量，B为流域蓄水容量分布曲线指数。也就是说，面积比例为的部分为蓄满产流，剩余流域面积为超渗产流或不产流。

净雨PE到达地面以后，首先通过空间分布的下渗曲线，划分为地面径流RS和下渗水量FA。如果净雨超过下渗能力，则直接产生地面径流RS。地面径流RS采用超渗产流模式进行计算，我们在这里采用具有流域分布特征的格林— 安普特下渗曲线（Green-Ampt下渗曲线）。

FA在向下的运动过程中，在土壤缺水量大的面积上，补充土壤含水量，不产流；在土壤缺水量小的面积上，补足土壤缺水量后，产生地面以下径流RR。

地面以下径流RR，习惯上说的壤中流与地下径流之和，采用蓄满产流模式进行计算：

式中：相应于初始土壤平均含水量的最大值；RR为地面以下径流，包括壤中流和地下径流；B为蓄水容量分布曲线指数。

再采用自由水箱进行分水源计算，见下图。将地面以下径流RR分为壤中流RI和地下径流RG。RR首先进入自由水水箱补充自由水S，再通过壤中流和地下径流出流孔按比例系数出流。由此，得到流域内透水面积上产生的径流量R1=RS+RI+RG，以及流域内总的产流量R。

图5.2-33  敞开式自由水水箱

式中：为自由水蓄量，mm；、分别为壤中流和地下径流，mm；和分别为壤中流和地下径流出流系数。

坡面单元三种水源汇流均采用线性水库汇流，

式中：、、分别为地面径流、壤中流和地下径流消退系数；为单位转换系数，。

从产流机制而言，混合产流模型具有较好的通用性，且我国大多数流域属于半干旱地区，且湿润地区和干旱地区也常出现两种产流机制并存的流域，因此，混合产流模型具有较好的适用性，但流域产流机理十分复杂，与流域自然地理条件、降雨特性、气候条件、下垫面条件和人为因素等有关，半干旱地区的产流计算还需进一步完善和提高。

        - 单位线提取

提取10min、30min、1小时每个小流域计算单元的单位线。每个小流域基础属性不同，提取的单位线也不同。

      - （1）标准化单位线

多年来，水文计算都是建立在降雨与径流观测资料分析的基础上，即使引进一些地理因子（如河长、面积、坡度），也只是用来作为建立某种经验公式的变量。然而，河流是气候的产物，河网的特征集中反映了一个流域的水文特征，同时，水的汇集与流动又受到河网的约束。因此，水文学者始终期望着寻找一种新的途径来确定洪水过程与流域地貌因子之间的必然联系，从而探究流域产汇流的本质与规律。

近20多年来，地貌学正由以往描述性、经验性学科逐渐转变为理论性、实践性的学科，地貌学数学模拟方法的不断发展及其在水文学中的应用，极大地推动了流域汇流研究与地貌学的结合—分式单位线。

单位线是流域水文模拟计算中流域汇流计算的主要工具之一，在流域水文预报、工程设计计算等方面得到了广泛的应用。单位线本身是流域地形、地貌、植被等下垫面及流域大小、形状等特性的综合表现，是山洪调查小流域水文特性的主要内容之一。由于山洪灾害防治及预警的研究区域主要是对于山丘区无水文资料的中小流域，因此难以利用传统的单位线分析方法（利用降雨和径流资料分析单位线）。所以，单位线分析计算方法必须尽可能不依赖实测水文资料，或者说能够用于无水文资料中小流域。

实践表明，因受流域汇流系统时变非线性的影响，由各次降雨洪水资料分析求得的单位线是不同的，有时差别很大，因此，当建立流域汇流计算模型时，尚需对单位线进行归纳和概化，即单位线的综合，当前生产工作中应用较广泛的单位线综合方法是根据影响单位线变化的主要因素，如降雨强度、暴雨中心位置等分类计算单位线。对于山丘区中小流域，降雨强度是单位线综合时要考虑的最主要因素，各省在小流域设计洪水计算时根据时段净雨大小，采用了分级概化单位线。因此，系统中采用的单位线计算方法应该能够分析计算出小流域的分级单位线。

分布式单位线，在分析流域（小流域或计算单元）单位线时，充分考虑流域内地形、植被等的空间分布特性，又称标准化单位线。其理论依据与地貌单位线类似，即流域各点到达流域出口汇流时间的概率分布等价于瞬时单位线，基本原理是利用流域的时间~面积关系分析单位线。

SCS曾提出了坡面流流速的计算公式为：

式中：为水流速度，m/s；为流域上某处沿着水流方向的坡度；为流速系数，是主要反映土地利用特征对流速摩阻影响的经验参数，推荐取值见下表：

表5.2-5不同土地利用类型对应的流速系数

| 编号 | 土地利用方式分类 |  |  | 流速系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | K(m/s) |
| 1 | 耕地 | 水田 |  | 6.5 |
|  |  | 旱地 | 坡耕旱地 | 1.4 |
|  |  |  | 其他旱地 | 1.4 |
| 2 | 园地 |  |  | 0.45 |
| 3 | 林地 | 有林地 |  | 0.45 |
|  |  | 灌木林地 |  | 0.2 |
|  |  | 其他林地 |  | 0.35 |
| 4 | 草地 | 天然草地 | 高覆盖草地 | 0.3 |
|  |  |  | 中覆盖草地 | 0.55 |
|  |  |  | 低覆盖草地 | 0.65 |
|  |  | 人工草地 |  | 0.3 |
| 5 | 交通运输用地 |  |  | 6.5 |
| 6 | 水域及水利设施用地 | 水面 |  | 6.5 |
|  |  | 水利设施用地 |  | 6.5 |
|  |  | 冰川及永久积雪 |  | 6.5 |
| 7 | 房屋建筑(区) |  |  | 6.5 |
| 8 | 构筑物 | 硬化地表 |  | 6.5 |
|  |  | 其他构筑物 |  | 6.5 |
| 9 | 人工堆掘地 |  |  | 6 |
| 10 | 其他土地 | 盐碱地 |  | 6 |
|  |  | 沙地 |  | 6 |
|  |  | 裸土 |  | 6 |
|  |  | 岩石 |  | 6.5 |
|  |  | 砾石 |  | 6.5 |
|  |  | 沼泽地 |  | 0.65 |

SCS 提出的坡面流流速的计算公式，没有考虑到水力条件，即降雨对汇流速度的影响。为了考虑雨强对单位线的影响，在计算单位线时，取流域各点的汇流速度为时段雨强的函数，采用下式计算流域各点的流速：

式中：i 为时段雨强（m/s）；其它符号意义同前。

在计算小流域单位线时，通常假定净雨空间分布均匀，因此，为了计算DEM 每一个栅格内的水流速度，需要得到每一个栅格地形坡度及流速系数。在小流域划分及特征提取时，栅格的坡度已经提取出来。

1)汇流时间计算

小流域中的任意一点，都有一条固定的到达其出口的汇流路径。在DEM 中，某一格网内的径流沿坡度最大方向流向其周围相邻的栅格，按照该方法可以得到该栅格内的径流向出口汇集的路径。根据栅格的尺寸及栅格中的水流速度，可由下式计算出每一栅格中径流的滞留时间。

式中：Δ中为栅格内径流时间；L为网格的边长。沿着汇流路径，由下式可以计算出各栅格到达流域出口的汇流时间。

式中：为某一栅格到达小流域出口的汇流时间；m 为径流路径上网格的数量。

2)单位线转换

将汇流时间进行统计计算，得到小流域汇流时间的概率密度分布（横坐标为汇流时间，纵坐标为计算时段内的出流面积与时段的比值）—时瞬时单位线。利用瞬时单位线向时段单位线的转换方法，将瞬时单位线转换成所需时段的时段单位线。转换公式为：

式中：为单位线时段（h）；为时段单位线（m3/s）；为流域面积（km2）；为由瞬时单位线得到的S曲线。

由于在计算汇流时间及流域瞬时单位线时，没有考虑流域调蓄作用，因此还需将由瞬时单位线转换后的时段单位线进行一次线性水库调蓄，调蓄后得到小流域单位线。调蓄计算方法为：

式中：为调蓄后的单位线（m3/s）；为调蓄前的单位线（m3/s）；c 为调蓄系数。

对汇流时间概率密度分布进行单位转换及线性水库调蓄后，得到小流域单位线。

（2）Nash瞬时单位线

瞬时单位线的概念最早由Clark于1945年提出，后经Nash、Dooge和Chow等发展完善，已形成一套完整的汇流理论。芮孝芳等论述了瞬时单位线的发展历程， 并分别从系统论、物理学和概率论的视点，揭示了瞬时单位线的实质，即瞬时单位线是指流域上分布均匀、历时趋于0、强度趋于无穷大、总量为１个单位的地面净雨在流域出口断面形成的地面径流过程线。其中，Nash瞬时单位线以其概念明确、结构简单而倍受青睐，近50年得到了广泛应用。Nash瞬时单位线是基于零初始条件推导而得的，即流域初始时刻的流量及其1至(n-1)阶导数均为零。

Nash汇流理论将河道汇流系统简化为n个串联的线性水库，将每个水库的水量平衡方程和槽蓄方程联立求解，便可得到第i个水库的调蓄方程

式中：n为相当于水库个数；为线性水库的蓄量常数，表征流域评价汇流时间。

瞬时单位线转化为时段单位线采用S曲线，瞬时单位线转换为时段为Δt、净雨量为10 mm的时段单位线计算公式为：

式中，q(Δt, t)为时段单位线，单位为m3/s；F为流域面积，单位为km2．

综合上述公式可以看出，推求Nash单位线的关键是参数n和k的确定。可以运用多元线性回归分析方法解决。

多元线性回归分析是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统 计分析方法． 它基于观测数据建立变量间适当的依赖关系，分析数据内在规律，并可用于预报、控制等问题．在大多数实际问题中，影响因变量的因素不是一个而是多个，可以建立因变量y与各自变量xi之间的多元 线性回归模型

式中，b为回归系数，e为随机误差。

除了线性关系，进行多元线性回归分析还需要其他3个假设：a) 独立性：自变量不能有多重共线性；在多元回归分析中，由于涉及多个自变量，所以需要考虑多重共线性．多重共线性是指线性回归模型中自变量之间由于存在较高的相关而使模型估计不准确或难以估计。因此，在进行分析解释之前，需要诊断共线性。b) 正态性：自变量任意线性组合，残差服从正态分布。c) 方差齐性：自变量任意线性组合，因变量方差不变，残差齐性．建立回归方程之后，还需要检验方程的有效性。通过方差分析（F检验）来检验回归方程的显著性，代表的是对进行回归的所有自变量的回归系数的总体检验；通过t检验来说明偏回归系数的显著性；通过确定性系数R2来说明回归方程对因变量的解释程度，调整R2是针对自变量的增多会不断增强预测力的一个矫正。

（3）综合单位线

湖北省为了改变水利工程设计洪水计算长期以来主要采用推理公式单一方法的状况，1987年开始了单位线方法的研究。通过对纳希瞬时单位线方法的深入分析，汲取国内外经验，综合自己的研究成果，提出了一套具有本地特色的综合单位线方法，定名为湖北省综合单位线。

湖北省综合单位线是选用集水面积为2.30~950平方公里的50个水文站共639场雨洪对应资料分析综合的。资料使用到1983年。

汇流分析主要是应用线性系统识别的最小二乘法解算经验单位线，综合给出分区分类的以无因次单位线ui~xi表达的经验线型；并从设计条件出发，建立分区的集水区域特征参数θ达的经验线型；并从设计条件出发与稳定的单位线滞时m1的关系。

1)Δ时段单位线

时段Δ段是按照工程集水面积从表湖北省不同集水面积适宜计算时段Δ按表确定；时段单位线qi~ti则利用无因此单位线ui~xi推求。

表5.2-6湖北省不同积水面积适宜计算时段Δt 表

| 集水面积（km2） | <5 | 5~15 | 15~100 | 100~350 | 350~1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适宜计算时段Δt(hr) | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 |

无因次单位线ui~xi的纵坐标ui=qi*tp/W、横坐标xi=ti/tp，故时段单位线的纵坐标qi=ui*W/tp（单位为秒立方米/毫米），即m3/(s*mm)，横坐标ti=xi*tp（单位为小时，即h）。式中W=F/3.6（单位为秒立方米*小时）是相当于1毫米净雨的单位线总洪量，可由工程集水面积F（单位为平方公里，即Km^2）计算，有待求定的仅为单位线上涨历时tp值。

2)单位线上涨历时tp

对于一条典型的无因此单位线，其一阶原点矩K与上涨历时Xp=1的比值K/Xp=K是定值，故时段单位线qi~ti的一阶原点矩Vu1=K*tp。按单位线矩定理，ΔΔ时段单位线的Vu1与单位线滞时有以下关系

Vu1=m1+0.5*点矩

确定了单位线滞时m1，即可求定tp=（m1+0.5*时.）/K。

3)单位线滞时m1

位线滞时m1根据工程集水区域特征参数θ据工程集水区域特征参数θ，其一，从图湖北省综合单位线滞时m1~广关系图上查取。

图5.2-34单位线滞时

单位线滞时m1确定以后，即可带入公式求得tp，并利用无因次单位线ui~xi推求Δ求时段单位线qi~ti。

4)修正系数

求得时段单位线qi~ti后，为了保持时段单位线qi~ti的总洪量等于1毫米净雨，即Σ米净是否等于F/（3.6于，）。如果不相等，应以F/（3.6果不）为控制，保持单位线峰值qm不变，按相同比值[（F/（3.6按相）-qm）/（ΣΣm按相同）]乘以各个qi，修正除qm以外的原纵坐标值。

        - 河道演进模型参数确定

对每个小流域内的河段，逐河段进行断面概化，初步确定河道演进模型中的两个关键参数k和x，结合遥感影像和DEM，推算河道漫滩流量，用于实时计算中的流量修正。每个小流域每条河段都不一样，选用的河道演进模型也不同。

      - （1）马斯京根流量演算法

马斯京根法由G.T.麦卡锡于1938年提出，因其最早应用于美国马斯京根河，故而称为马斯京根法。在河段流量演算中，我国广泛地应用此法，我国从20世纪50年代开始对该法进行深入的研究，并逐步加以改进。1962年华东水利学院提出马斯京根法有限差解的河网单位线，随后长江流域规划办公室水文处导出马斯京根法河道分段连续流量演算的通用公式及完整的汇流系数表。1985年华东水利学院提出了马斯京根非线性解及矩形解。法国工程师康吉（Cunge）于1982年提出了马斯京根—康吉演算法。

1)槽蓄方程

在忽略惯性项的前提下，动力方程可简化为槽蓄方程，该式反映了流量和水面比降对槽蓄量的影响。马斯京根法就是基于如下的槽蓄方程式：

式中：为储流量，m3/s；；为蓄量流量关系曲线的坡度，h，可视为常数；为流量比重系数。马斯京根法主要是通过来调节流量，使其与槽蓄量成单一关系，并以线性假定来建立槽蓄方程。

2)马斯京根法流量演算

对水量平衡方程和马斯京根法的槽蓄方程式进行差分，

可得流量演算方程式：

其中：，，

因此，对于一个河段，只要确定参数、值及选定演算时段后，便可求出、、，根据上断面的流量过程及下断面起始流量计算出下断面流量过程。

3)马斯京根分段流量演算法

将演算河段划分成个单元河段，用马斯京根法连续进行次演算，以求得出流过程的方法。设河段分成个子河段，相应的参数为、，时段为，河段数用表示，，时段数用表示，，为总时段数。在时段、对水量平衡和槽蓄方程进行差分

进行联解，可得流量演算方程式为：

其中：，，

4)无资料地区参数确定-动态马斯京根改进

虽然在绝大多数生产实际应用中，必须利用实测径流资料推求其参数和，但大量的实践证明，马斯京根模型的参数反映了河道特征，即模型参数与河道特征有关，所以该方法可以应用于无资料流域进行河段洪水演算。

K的确定

为洪水波在河段内的传播时间，即

式中：为洪水波传播时间，s；为河段长，m；为波速，m/s。

对于某过水断面，根据断面形态，波速与断面平均流速的关系如下：

抛物线形断面：

三角形断面：

矩形断面：

式中：为平均流速，m/s。

由曼宁公式可得：

式中：为曼宁粗糙系数；为水力半径，m；为水面比降。

根据曼宁公式可得：

式中：为过水断面面积，m2；其他变量同上。

对于一个洪水过程，取参考流量为：

式中：为参考流量，m3/s；为最小流量，m3/s；为洪峰流量，m3/s。

对于宽浅河道，可认为水力半径等于平均水深度。对于任一过水断面，水力半径分别为：

抛物线形断面：

三角形断面：

矩形断面：

式中：为断面上的最大水深，m。

下面分两种情况推求最大水深的计算公式：

已知河段断面的几何特征

对于某一河段，若可以看成棱柱形河道，则可以利用大断面几何特征资料分析最大水深的计算公式。

抛物形断面：

根据断面资料可以得到断面的最大水深度和最大宽度，设抛物线的方程为

则有

对于任意水深，有水面宽度，则过水断面面积为：

将过水断面面积和水力半径代入，整理后得：

三角形断面：

根据实测大断面资料可以得到三角形的最大水深度和最大宽度，令

对于任意水深，有水面深度，

则过水断面面积为，

将过水断面面积和水力半径代入整理后得：

矩形断面：

对于任意过水断面，有水面宽度，

过水断面面积

将过水断面面积和水力半径代入公式，整理后得：

河段断面几何特征未知

在稳定流河道，有

式中：为湿周，m；为系数。对于宽浅河道，可以认为水力半径等于平均水深度，所以湿周等于过水断面的水面宽。

抛物线形断面：

过水断面面积计算公式为：

则

将P近似代替，代入上式可得：

三角形断面：

过水断面面积计算公式为：

将P近似代替，代入上式可得：

矩形断面：

过水断面面积计算公式为：

可以得到

将P近似代替，代入上式可得：

x的确定

根据国外的研究成果有：

（2）考虑洪水漫滩的流量修正方法

由于横向环流作用，V字形河谷展宽，冲积物组成浅滩，浅滩加宽，枯水期大片露出水面成为雏形河漫滩。之后洪水携带的物质不断沉积，形成河漫滩。洪水漫滩后，一方面滩区大量滞蓄-释放洪水，导致洪峰变形、峰现时间滞后；另一方面，滩地流速比主槽流速小得多，会显著降低洪峰传播速度。因此，在河道洪水演进过程中，必须要考虑河漫滩对洪水过程的调蓄作用。

对于无资料地区，可结合高精度遥感影像数据，估算漫滩水量平均长度，按照水量平衡法和流量组分构成法，推算考虑洪水漫滩的河道流量演算过程。

对于有资料的河道，可结合实测或数值模型得到的河道水位~流量关系、水位~流速~流量关系等确定河道平滩流量Qf。美国河流统计结果显示，河道平滩流量与1~2年重现期的洪水流量存在较好的统计关系，常采用该流量用于无资料地区的山洪预警分析。结合我国山洪灾害调查评价结果，对于无资料地区河道，可初步采用5年一遇洪水流量作为河道的平滩流量进行分析，即：

      - 模型属性

模型共包括35个属性字段，各字段表示如下表所示。

表5.2-7模型属性表

| 序号 | 字段名 | 字段标识 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键序号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型编码 | MDCD | C(8) | N |  | 1 |  |
| 2 | 模型名称 | MDNM | VC(40) |  |  |  |  |
| 3 | 模型类型 | MDTP | C(1) | N |  |  |  |
| 4 | 所在集群编码 | MDCLCD | C(8) | N |  |  |  |
| 5 | 所在集群名称 | MDCLNM | VC(40) | N |  |  |  |
| 6 | 所在水系编码 | BSCD | C(8) |  |  |  |  |
| 7 | 所在水系名称 | BSNM | VC(40) |  |  |  |  |
| 8 | 所在政区 | ADDVCD | C(15) |  |  |  |  |
| 9 | 模型面积 | MDAREA | N(10,6) |  | （km2） |  |  |
| 10 | 模型出口 | MDOUTCD | C(16) |  |  |  |  |
| 11 | 控制测站 | CTST | C(8) |  |  |  |  |
| 12 | 入流模型 | INMDCD | VC(256) |  |  |  |  |
| 13 | 出流模型 | OUTMDCD | C(8) |  |  |  |  |
| 14 | 小流域数 | WSNUM | N(6) |  |  |  |  |
| 15 | 汇流时间 | CFTM | N(4) |  | 分钟 |  |  |
| 16 | 模型描述 | DESC1 | VC(256) |  |  |  |  |
| 17 | 模型周长 | MDPERI | N(7,1) |  | 米 |  |  |
| 18 | 平均坡度 | AVGSLP | N(5,4) |  |  |  |  |
| 19 | 形状系数 | SHPC | N(3,2) |  |  |  |  |
| 20 | 形心经度 | CENTERX | N(10,6) |  |  |  |  |
| 21 | 形心纬度 | CENTERY | N(10,6) |  |  |  |  |
| 22 | 形心高程 | CENTERELV | N(7,2) |  |  |  |  |
| 23 | 出口经度 | OUTX | N(10,6) |  |  |  |  |
| 24 | 出口纬度 | OUTY | N(10,6) |  |  |  |  |
| 25 | 出口高程 | OUTELV | N(7,2) |  |  |  |  |
| 26 | 平均高程 | AVGELV | N(7,2) |  |  |  |  |
| 27 | 最大高程 | MAXELV | N(7,2) |  |  |  |  |
| 28 | 河网密度 | RVDS | N(8,3) |  |  |  |  |
| 29 | 左上经度 | LTX | N(10,6) |  |  |  |  |
| 30 | 左上纬度 | LTY | N(10,6) |  |  |  |  |
| 31 | 右下经度 | RBX | N(10,6) |  |  |  |  |
| 32 | 右下纬度 | RBY | N(10,6) |  |  |  |  |
| 33 | 边界点集 | BDPTSET | CLOB |  |  |  |  |
| 34 | 时间戳 | DT | DT |  |  |  |  |

      - 模块化水文模型集成

本项目拟采用基于标准封装器的可交互集成方法实现水文模块的动态集成。

可交互集成方法是指模型在运行的过程中能与平台实时交互，包括获取进度、获取出错信息、获取计算结果。由于平台与模型程序均为相互独立运行的进程，进程属于局域网中的不同系统中，是同网络、跨平台的不同进程通信。根据平台及模型相对位置及依赖关系特点，可交互模型集成采用命名管道实现平台与模型程序之间的实时通信，在平台及模型程序之间建立命名管道，并定义一套简单实用的通信规则，以通信字符串中的头信息作为Flag来标识通信类型，保证管道两方在收到消息时能快速、正确的对数据进行解析。

为了更为快速的对模型组件进行集成，尽量减少模型开发者代码改写的工作量，平台采用两层集成模式，开发标准的封装程序作为平台对模型集成的中间件。标准封装程序采用命名管道方式与平台通信，并通过引用模型组件并调用相同的接口方式来实现对模型的集成。平台与标准封装程序之间的数据传递是确定的数据类型，采用一致的数据结构；标准封装程序与模型组件之间采用字节流来传输数据，通过为各模型组件开发的转换接口实现数据转换。

需要使用一个标准封装程序作为中间件实现模型方法与平台的通信，标准封装程序的目的在于为集成模型提供一个具有与平台通信的标准程序。标准封装程序为模型开发者省去了开发平台与模型之间数据封装、传输及解析的工作量。

在平台调度器与标准封装程序之间各自建立命名管道的服务端及客户端，管道两端发送的内容为字符串，为了快速识别接收内容的类型，采用“|”符号将字符分为两段，第一段为标识，第二段为发送的内容，其中，平台发送给标准封装程序的标识包括5类，分别为模型初始化、启动计算、暂停计算、获取进度、获取结果，5种通信方式的标识分别为Initialize、Start、 Pause、Process及Result，封装程序先通过解析第一段字符得到标识，然后再根据预定义的规则解析第二段字符。模型初始化Initialize的通信内容为若干个不同长度的数组，当模型封装程序接收到该类型的字符串后，将根据分隔符解析各个数组，并将数据加载到定义好的数组集中。启动计算、暂停计算、获取进度仅发送通信标识，封装程序解析后分别执行相应的操作；获取结果Result通信发送的内容包括标识符、起始时间步及终止时间步，封装程序解析后将该时段（步长区间）的计算结果返回给平台调度器。

标准封装程序发送给平台的通信类型包括计算进度、计算结果、计算完成、暂停完成，标识分别为Process、Result、Finish、Pause，其中，暂停完成Pause及计算完成Finish仅包括通信标识，进度Process及结果通信Result属于对平台Process及Result请求的反馈，其通信内容除了通信标识外还包括计算进度值和结果集，其中，计算进度值为双精度数值，结果集则根据模型类型的不同各不一样，包括若干个二维数据，每一个二维数据均为某一个点的时间序列数据，第一个数组给出了数组个数、每个数组对应模拟对象的编号。

标准封装程序的流程如下图所示，其伪代码如下：

//循环读取管道数据，直到平台发出初始化指令 GetPipeData() //从管道中获得数据 Cmd=Parse(PipeData); //解析管道数据 If Cmd.flag=Initialize //如果平台发出初始化指令，则第二步已将方案数据发送到标准封装程序 For FileNo=1 to DataExchage.FileCount() //调用转换接口，得到该模型所需要的输入文件个数 SchemeStr(FileNo)=DataExchangeObj.Initialize(FileNo); //调用模型初始化，将方案数据转换为第FileNo个输入文件的字节流 ModelObj.Initialize(FileNo); //执行模型组件，将第FileNo个文件的字节流传给模型组件 End End //按时间步循环，每执行一步后判断是否输出结果，解析管道数据，并按平台指令控制计算 For StepNo=1 to Maxstep ModelObj.PerformTimeStep() //调用模型程序执行单步计算 If IsOutput=1 //是否需要输出结果 ResultStr=ModelObj.GetStepResult(StepNo);//调用模型组件接口，将第Step的结果字符串取回 DataExchangeObj.ResultParse(ResultStr); //调用数据转换接口，将字符串解析为封装程序数组 End GetPipeData() //从管道中获得数据 Cmd=Parse(PipeData); //解析管道数据 If Cmd.flag=Result //如果平台发出获取结果命令，则将结果发送给平台 Statement; ElseIfCmd.flag=Process //如果平台发出获取进度命令，则将计算进度发送给平台 Statement; ElseifCmd.flag=Pause //如果平台发出暂停计算命令，则执行计算暂停命令 Statement; Endif BndConditionStr=DataExchangeObj.BndConditionUpdate(Step+1); //获取下一步的边界并转换为边界数组 ModelObj.BndConditionUpdate(BndConditionStr); //将下一步边界数组传给模型组件，进入下一步 End

从伪代码流程可以看出，标准封装程序需要调用两个动态链接库文件，分别为模型组件及数据转换接口组件。模型接口组件根据模型输入、输出文件及单步边界的格式要求，开发数据转换接口，将封装程序解析得到的数据结构转换为模型组件接口所需要的字节流格式。当模型程序封装时，引用模型组件动态链接库文件及数据转换动态链接库文件，重新编译生成一个新的模型程序，新的模型程序通过注册即可被平台动态调用，而平台不需要重新编译。

图5.2-35 模型封装程序流程

封装程序的流程如上图所示，包括创建管道、初始化、数据解析、方案计算、计算完成阶段。初始化阶段接收平台发送的方案数据，得到方案的序列化的XML字节流；数据解析阶段将方案字节流反序列化为封装程序中的数组，并调用数据转换组件中的接口，生成若干个输入文件字节流，并执行模型组件的相应接口；方案计算阶段包括执行单步、更新边界及获取结果等操作，其中，执行单步接口的参数为步长数，执行一个时间步模拟，模拟完成后模型的初始化条件将自动更新，更新边界接口的参数为下一个时间步的边界条件数组，给出了下一步所需的所有边界条件，获取单步结果接口的参数为时间步，返回值为字符串，需要经过模型转换组件接口解析后附加到封装程序的结果集SimulationOut数组中。平台、管道及数据转换接口之间的交互关系如下图所示。

图5.2-36  平台与组件及模型的交互过程

模型程序包括可执行文件、依赖动态链接库文件。平台通过记录这些文件所在的位置以及模型名称、模型类型、模型状态等参数实现对模型的管理，包括模型注册、模型注销、信息编辑、模型删除等操作，这些注册信息均存储于RegisterModel数据表中，其表结构如下表。

表5.2-8模型数据表

| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ModelName | Char（30） | 模型名称 |
| 2 | ModelType | Char（10） | 模型类型 |
| 3 | ModelDIR | Char（70） | 模型路径 |
| 4 | DataExcDIR | Char（70） | 转换文件路径 |
| 5 | ModelState | Number（1） | 模型状态 |

其中，ModelType为10位字符组成，前两位标识模型的种类，分别为水文模型、水动力学模型、水质模型，等；3~4位标识模型为经验模型、物理模型；5~6位标识模型的维数，分别为一维、二维、三维；7~8位标识模型的集成类型，分别为EXE集成、可交互串行集成及可交互并行集成、OpenMI标准组件等；9~10位为预留位。

模型管理通过模型表中数据的增删改查来实现。系统提供模型管理Web Service接口，分别包括ModelRegister、ModelEdit、ModelDelete、ModelUnavailable。

      - 模型精度评估

收集有小流域历史雨洪资料，对小流域分布式水文模型进行精度评估。收集的历史雨洪资料应包括近5年场次降雨过程、蒸发过程、水文（位）站流量过程或水位过程，以及场次降雨开始前7日至15日降雨数据，收集的数据应包括年最大洪水场次。对小流域分布式水文模型精度进行评估，评估指标主要包括径流深相对误差、洪峰流量相对误差、峰现时间误差和纳什效率系数等。

对于具体的洪水预报要素而言，以洪峰流量相对误差（ReQ）、峰现时间误差（TP）为主评估模型精度，可辅助采用径流深相对误差（ReR）和确定性系数（DC）进行模型精度评估。其中，径流深相对误差的最优值为0，洪峰流量相对误差的最优值为0，峰现时间误差的最优值为0，确定性系数的最优值为1。各评估指标的公式表示如下：

径流深相对误差：

洪峰流量相对误差：

峰现时间误差：

确定性系数：

式中，和分别为实测和模拟平均径流深；Qm,o和Qm,s分别为实测和模拟洪峰流量；Tm,o和Tm,s分别为实测和模拟峰现时间；Qoi和Qsi分别为i时刻实测和模拟流量；为实测平均流量。

      - 模型参数率定

结合收集的小流域历史雨洪资料，采用参数自动优化和人工优化相结合，对小流域分布式水文模型进行参数优化，确定各小流域分布式水文模型的最优模型参数。结合近年实际发生的暴雨山洪过程，进一步检验分布式水文模型的模拟精度，综合确定分布式水文模型参数。

（1）基于SCE-UA算法自动参数率定

水文模型参数自动率定即利用先进的优化算法、以水文模型参数为优化变量、以洪水预报精度为优化目标、以水文模型参数的物理特性取值范围为优化约束自动优化，从而基于率定期水文气象资料确定最优的水文模型参数。

SCE-UA (Shuffle Complex Evolution)算法自动寻优综合了确定性搜索、随机搜索和生物竞争进化等方法的优点，引入了种群概念，复合形点在可行域内随机生成和竞争演化。该算法最大的特点是一定程度上避免了局部最优问题，已在国内外诸多流域水文模型参数优选中得到应用。SCE-UA算法的本质是求解最小化问题，其基本步骤如下：

1）对于n维问题，选取复合形的个数p以及每个复合形所含的顶点个数m，并计算样本点个数s=p×m；

2）在可行域内随机产生s个样本点x1,…xs，并计算每一个样本点对应的函数值y1,…ys，其中y=f(x)；

3）按照函数值，把s个样本点（xi, yi）升序排列，并记为D={(xi, yi), i=1,…,s}；

4）将D划分为p个复合形，每个复合形含有m个点；

5）依据竞争的复合形进化算法进化每一个复合形；

6）进化后的每一个复合形所含有的顶点，组合形成新的点集，再按照函数值升序排列，即从第（3）步开始再进行一轮计算；

7）当达到收敛条件时，停止计算，否则不断重复步骤（3）~（6）。

图5.2-37 SCE-UA优化算法

SCE-UA算法自身也有一些参数需要设置，包括复合形个数p，复合形点的个数m，子复合型点的个数q，每个复合形生成的连续子辈的个数α，复合形进化代数β等。大量研究表明，SCE-UA的参数建议设置为m=2n+1，q=n+1，α=1，β=2n+1。尽管SCE-UA算法的参数虽然较多，但绝大部分参数的取值可取建议值，只有复合型个数p需要根据具体问题确定，其中，n为水文模型需要率定的参数个数。

（2）基于误差原因分析的人工优化

参数自动率定虽然快速简便、省时省力，可以避免人为的主观偏见和误差。但对模型多参数的优选常有一定的困难，并往往导致不合理的结果，有时会出现计算误差最小的一组参数，其参数值或计算的结果在水文意义上却是不合理的。所以，在模型参数自动率定过程中，应尽可能地与模型结构、参数概念结合起来，尽可能地利用其结构概念、参数概念的有关信息，并充分满足参数物理概念限制条件，加以约束。因此，对部分山洪模拟精度较低的地区，基于误差原因分析人工优化综合调整流域山洪水文模型参数。

参数合理性分析。采用数学最优化方法率定模型参数时，应重视对参数结果合理性分析，应参照系统科学方法进行参数的敏感性、可靠性和系统稳定性试验。自动优化技术应用于非线性模型参数估计，目前还存在诸多问题。最主要的是优化的结果不稳定性和不合理性。由于模型应用者对模型结构不熟悉或对模型参数值缺乏先验知识，常会给参数初值一个较大的变化范围或任意给出，那么，这一优化结果的不稳定性常会伴随发生。这就产生不同组的优化结果究竟哪一组是合理的问题，导致模型参数估计的结果缺乏可靠性。可能原因大概有:

a）模型结构问题，模型中采用了理论上不正确的定量关系，有些参数不符合水文现象的物理过程。

b）局部最优值的影响，非线性函数常是多极值的，而概念性模型是一个复杂的不能以某一数学公式形式表示的非线性函数，就可能有局部优值的问题。如果搜索开始是在目标函数局部最小值附近，则搜索的结果就会求得较近的局部最小值，无法再向整体最小值逼近。所以，有局部最小值存在的情况下，必然会增加寻找整体最小值的困难。

c）参数间的关联性，某一个参数的变化给目标函数的影响可能因一个或多个参数的变化而抵消，这样的参数称为相互关联参数。由极值定律可知，关联的参数具有一条极值线或极值面，在极值线或极值面上的目标函数都是最小的，最优化寻找到极值线或极值面上的任何点都会终止。故这样的优化结果是不稳定的。

d）终止值过大，因为越接近于极值点，一阶导数的绝对值越小，当这一绝对值小于事先给定的终止值时，最优化寻找结束。特别是两参数间存在关联时，常会使目标函数在极值点附近有狭长而平坦的区域，呈弯曲的低槽形状。当优化寻找的终止值过大时，往往会在远离优值处停止寻找。当给出的初始值在极值点的不同侧时，就会在没有找到极值点前在初值的那一侧过早停止，并致使不同侧寻找到的参数值有很大的差别。

      - 107条小流域分布式水文模型概化图

    - 简化淹没范围与水深分析模型

简化淹没范围与水深分析模型是在河道断面测量基础上，采用曼宁公式等方法推求河道断面水位-流量关系，结合分布式水文模型计算的河道流量，推求不同断面的水位，并勾绘形成区域淹没范围。

在进行小流域重点区域洪水淹没分析前，使用简化淹没范围水深模型，基于重点区域DEM数据及河道横断面图，通过内插可确定淹没区域的边界和任意点的淹没水深。此方法相较传统的平面二维非恒定流模拟洪水运动更为便捷。具体建模方法如下所示。

      - 所需数据收集与整编

（1）基础地理信息数据

1）107个小流域范围最新时相遥感影像（DOM）数据，分辨率优于2m；

2）107个小流域范围内重要城集镇、规模较大的沿河村落所在区域DEM数据（分辨率优于30m）；

3）从山洪灾害调查评价成果或隐患调查成果中收集107个小流域范围内重要城集镇和规模较大沿河村落所在区域河道纵断面和横断面测量数据（至少三组横断面，横断面间距不大于50m；断面水上部分应测至历史最高洪水位0.5-1.0m以上或测至防灾对象的外侧；对于漫滩大的河流可只测至洪水边；有堤防的河流应测至堤防背河侧的地面；无堤防而洪水漫溢至与河流平行的铁路公路围坪时，应测至其外侧）。

（2）山洪灾害调查评价成果

1）设计暴雨：从调查评价成果中收集重点小流域治理单元的设计暴雨成果，包括10min、1h、6h、24h等时段，5年、10年、20年、50年、100年等重现期下的雨量及时程分配，当存在数据缺失，或数据质量不满足简化淹没分析计算需求时补充计算；

2）设计洪水：从调查评价成果中收集重点小流域治理单元内精细河段的设计洪水成果，重现期与设计暴雨一致，河段的精细程度应与重要城集镇和规模较大沿河村落的范围相适应，当存在数据缺失，或数据质量不满足简化淹没分析计算需求时补充计算；

3）居民住户资料：从山洪灾害调查评价（包括隐患调查项目所做的数据复核、更新和补充调查工作）包括居民点位置、户主信息、住户数量、联系方式；

（3）风险隐患调查成果

按照《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》要求，汇集跨沟道路、桥涵和塘堰坝的调查数据，沟滩占地调查数据，多支齐汇和干流顶托调查数据，河道束窄、沟道急弯等调查数据。

      - 资料质量评估

（1）数据完整性分析

根据需求确定建模范围，分析收集流域及防灾对象基础数据和调查数据等直接数据和河道形状、底床材料等分析计算所需的间接信息，并进行数据的一致性、完整性、适用性评估。

（2）断面数据评估

根据简化洪水淹没分析模型需要，对隐患调查工作中断面测量提出需求，根据分析对象附近的河道情况，按照从上游到下游的顺序，沿河道进行断面划分，规划出需测量的断面位置，依据断面的实际情况，评估分析河床发育特性和滩槽水流动相交换特点，赋予断面类型、断面分割模式及计算参数。

图5.2-38断面布设图

图5.2-39特征点选取示意图

（3）DEM数据修正

将各实测断面数据断面基点与相应位置DEM高程值进行对比，确保断面测量高程系与DEM数据高程系的一致性，并以实测数据高程为基准，修正DEM数据高程。

      - 断面类型划分

根据分析对象所在横纵断面形态及分析对象位置，结合最新时相高分辨率遥感影像，了解分析对象附近的沟道微地貌、沟道河势情况，将断面划分为3种类型：河道洪水型断面、滞留洪水型断面、封阻洪水型断面。具体说明如下：

（1）河道洪水型断面，若分析对象控制断面、上游及下游断面均为相对规整的抛物线型或矩形等，过水面积基本一致，河断面堤（坡）顶特征点与主河道界限清晰，洪水水位流量关系稳定，可将此类分析评价对象划分为河道洪水型。

（2）滞留洪水型断面，若分析对象控制断面、上游及下游断面均为复合型断面，主河道过水面积明显小于两侧滩地，主河道与滩地地貌植被显著不同，水流流速差异较大，可将此类分析评价对象划分为滞留洪水型。

（3）封阻洪水型断面，若分析对象下游附近沟道缩窄或下游断面附近有路堤、桥梁、堰坝等明显的阻水建筑物时，下游断面的过水能力显著小于上游断面，可将此类分析评价对象划分为封阻洪水型。

图5.2-40复合型断面示意图

图5.2-41封阻洪水型断面示意图

      - 构建断面水位流量关系

对已测量的河道断面的区域，需进行水位流量关系计算，水位流量关系的确定方法可根据实际河道特征选用采用曼宁公式、急滩公式或堰流公式。

一般规整性断面，断面形状可描述为矩形、三角形或抛物线型时，可采用曼宁公式进行水位流量关系计算。

其中：A——控制断面有效过水断面面积；R——水力半径；J——水力坡度；n——河道糙率；

（1）比降确定

A.若已收集河道上、下游历史洪水洪痕资料，则以洪痕确定水面比降；

B.若无洪痕数据，但已收集洪水水面线资料，则以洪水水面线确定比降；

C.以上资料都缺失，采用测量时所得的水面比降或河床比降。

（2）糙率确定

A.若研究区域内有实测水文站及稳定的水位流量关系，采用其实测资料进行推定；

B.若断面附近有县级山洪灾害调查评价对象，采用调查评价对象的糙率；

C.若以上资料都没有，采用水工建筑物糙率范围表中的适用范围值。

      - 建模过程

按照不同断面类型，采用不同的方法将小流域洪水分析模型计算的洪峰流量转化为相应水位，获得保护对象的洪水淹没情况。采用历史洪水资料或本地区调查大洪水等资料，对模型参数进行率定，并对分析成果进行合理性分析。

控制断面上下游有塘(堰)坝、小型水库、堤防以及桥涵等工程或受下游顶托、坡面流、冰川融水、坡积水等特殊情况影响的居民区，应根据风险隐患调查结果提取路堤、桥梁、堰坝等明显的阻水建筑物特征参数，综合考虑断面类型、子断面计算参数和阻水特征参数，并按照适用当地的方法有针对性地进行分析评价工作。

运用重点区域DEM数据及河道横断面图进行简易淹没图编制的流程如下所示。

①根据分布式水文模型进行洪水流量的计算（如有流量观测数据时，则采用实测数据）。

②根据上述洪水流量，根据断面水位流量关系计算方法，推求洪水位。

③把在步骤②中推测的洪水位展布到河道内，确定与岸坡地面线的交点。

④沿着河流纵轴方向连接上述交点，绘制出某一重现期的大致淹没范围。

⑤根据需要，按照不同的降雨重现期重复步骤②~④。

⑥通过叠加不同降雨重现期的淹没范围，制作简易淹没图。

河道宽度

图5.2-42 步骤②、③参考图

河流流向

④根据各断面的水位计算，标出各流量规模的大致水淹范围

图5.2-43 步骤④参考图

图例

汇流时间约2h的降雨量

降雨量50mm（10年一遇）规模大致淹没范围

降雨量70mm（30年一遇）规模大致淹没范围

降雨量90mm（100年一遇）规模大致淹没范围

※注：本图仅表示沿河的洪水淹没范围。未考虑除河流洪水灾害以外（如滑坡崩塌等）可能性。

图5.2-44 简易洪水淹没图示意

      - 简化淹没范围与水深分析模型构建

利用外业河道断面测量成果，构建简化淹没范围与水深分析模型。

        - 河道断面ARCGIS预处理

1）添加X、Y两列经纬度坐标属性，分别进行计算几何，单位选十进制度。

图5.2-45 坐标属性示意

2）将断面类型（点类型）进行赋值。1为左右岸，2为深泓点，0为其他点。

根据影像上的河道，将断面点选出河道的左岸以及右岸，赋值为1。

图5.2-46 断面类型示意

深泓点一般为u型断面中高程最低的点，赋值为2。

图5.2-47 断面中高程示意

3）将断面组根据桩号使用ARCGIS按属性分割工具，分割成独立断面。

图5.2-48 断面组桩号示意

        - 河道断面排序

将分割后的独立断面，从上游到下游的顺序依次复制属性到excel模板表格里。

1）每复制一个独立断面的属性前，需要先在ARCGIS里按经度或者纬度坐标排序，避免断面点排列顺序错乱。注意是从左岸到右岸，按地理位置的顺序排列。

图5.2-49 断面点示意

2）把排好顺序的断面属性复制到模板excel里，然后表格自动计算起点距。最终都粘贴完的完整断面组属性再粘贴到模板表格里第一个sheet页里，注意粘贴的时候筛选条件不选中每个断面的表头，然后填充需要的属性。

图5.2-50 断面点属性清单

图5.2-51 断面点属性清单

图5.2-52 断面点属性清单

注意第一个sheet页里还需要有十进制度的XY坐标。

图5.2-53 断面点属性清单

        - 断面及关键参数赋值

断面类型（不是前面赋值过的点类型）都赋值为2。

图5.2-54 断面及关键参数

左右岸河道糙率参考糙率表赋值。

图5.2-55 断面及关键参数

slope比降用RIVL图层中属性RVSLP的值。

图5.2-56 slope比降

      - 文件格式转换

图5.2-57文件格式转换

为在Qgis里面正常显示字段，需要利用TXT将csv文件编码转为UTF-8。

图5.2-58文件格式转换

导入转完UTF-8编码的CSV文件到QGIS里，图层-添加图层-添加分隔文本图层。

图5.2-59添加分隔文本图层

图5.2-60添加分隔文本图层

检查点类型字段如显示布尔类型，重新构建字段。如未显示布尔型，则可以正常导出GeoJSON文件，导出-另存要素为。

图5.2-61添加分隔文本图层

      - 与分布式水文模型耦合

将处理好后的GeoJSON文件与流量文件放于工程内，流量文件里面需要断面名称和流量值。

图5.2-62断面名称和流量值

点开setup-example.conf设置好文件路径，必须与工程内放的GeoJSON数据名称相同，保存后再关闭。并输入流量数据运行。

图5.2-63断面名称和流量值

然后在下图所示的路径下cmd，输入simplifiedinundate -c example/setup-example.conf命令运行。

图5.2-64命令

图5.2-65命令

运行后将生成的数据导入Qgis进行验证，可大概看下淹没范围。

图5.2-66验证

      - 建立水文关联关系表

需要用到简化模型范围图层、河流图层、小流域面图层及小流域节点图层。

图5.2-67关联关系表

村庄编码用简化模型范围中所在村落ADCD列的值。

图5.2-68村庄编码

断面编码用断面数据中的断面名称（桩号）。

图5.2-69断面编码

节点编码用上游的节点，在小流域节点图层中NDCD列。

图5.2-70小流域节点图层

图5.2-71小流域节点图层

比例通过上游面积占比计算。

图5.2-72小流域节点图层

小流域编码用所在小流域面图层中WSCD列的值。

图5.2-73小流域节点图层

      - 重点区域淹没范围图绘制

针对本项目中107个小流域治理单元，使用24小时不同频率下（5年、10年、20年、50年、100年、300年一遇）的设计暴雨值作为参数传到精细化小流域分布式水文模型中经过计算得到的河道流量数据，把河道流量数据输入到简化淹没范围与水深分析模型中，得到不同频率下的淹没范围，再由人工根据数字高程（DEM）和遥感影像（DOM）分析修正后，整编成重点区域不同频率（5年、10年、20年、50年、100年、300年一遇）淹没图。

        - 陈家河淹没图

50年一遇洪水淹没图

100年一遇洪水淹没图

300年一遇洪水淹没图

        - 胡家河淹没图

50年一遇洪水淹没图

100年一遇洪水淹没图

300年一遇洪水淹没图

    - 模型接口开发与省级平台集成

      - 精细化分布式水文模型

输入雨量站的实测降雨数据、短临网格降雨数据或者短临网格+实测降雨数据通过webservice接口的方式传入精细化分布式水文模型进行计算，将计算得到的河段流量通过webService接口的方式传输其他方使用。

精细化分布式水文计算流程图如下图所示：

图5.2-74精细化分布式水文计算流程图

      - 简化淹没范围与水深分析模型

简化淹没范围与水深分析模型将精细化分布式水文模型计算的河段流量结果数据和简化模型文件通过WebService接口的方式传输到简化淹没范围与水深分析模型中计算得到淹没范围再通过WebService接口的方式传输到其他使用方。

简化淹没模型计算流程图如下图所示：

图5.2-75简化淹没模型计算流程图

    - 算法模型应用

      - 风险隐患分析范围计算

根据24小时50年、100年、300年一遇设计暴雨计算设计洪水，再根据HEC-RAS软件计算50年、100年、300年一遇典型暴雨洪水计算的淹没范围，根据遥感影像，结合淹没范围，确定本次风险隐患调查工作开展范围，初步确定重点防治对象名录，沟道断面测量位置，以及简化淹没范围与水深分析模型的建模范围。

2025年山洪灾害风险隐患排查技术路线中应用如下：

图5.2-76 2025年山洪灾害风险隐患排查技术路线图

      - 小流域预报预警

小流域预报预警通过雷达临近预报雨量、逐河段流量数据、临界雨量、设计暴雨指标、设计洪水指标、村庄与河段等多要素关联关系，最终输出村庄预警等级与预警时间、河段风险等级和风险时间，从而支撑山洪灾害预报预警，为相关人员提供风险提示。

针对本次项目建设的107条小流域治理单元，将以实测降雨和临近预报降雨作为输入，采用分布式水文模型分析计算小流域内典型河道断面的流量过程，确定山洪灾害防治对象的预警等级（准备转移、立即转移）。

      - 小流域重点区域预演

输入实时降雨数据，经过简化淹没范围与水深分析模型计算后得到小流域范围内重点区域的淹没范围，可以实现小流域范围内重点区域进行实时模拟，并对重点区域进行预演。

  - 县级用户创建

    - 设计思路

湖北省山洪灾害监测预报预警平台目前已完成了1个省级用户、13个市级用户和31个县级用户的创建，参照水利部“一级部署、多级应用”的技术架构原则，需对剩下的山洪灾害防治县进行全面覆盖。在2025年度的建设任务中需要完成对其中34个县级用户的创建。

    - 县级用户创建

参照已建设的31个县级用户功能，集成预报、预警、预演、预案服务，实现34个县级用户的创建。

创建完成的县级用户功能应包含：首页、山洪预警、山洪预演、数据维护、综合展示、平台监管、山洪简报、动态预警等。

湖北省2025年度山洪灾害防治项目省本级涉及用户创建的34个县名录如下：

表5.3-1 34个县名录表

| 序号 | 县名称 | 市域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西塞山区 | 黄石市 |
| 2 | 铁山区 |  |
| 3 | 茅箭区 | 十堰市 |
| 4 | 张湾区 |  |
| 5 | 郧西县 |  |
| 6 | 竹山县 |  |
| 7 | 竹溪县 |  |
| 8 | 武当山 |  |
| 9 | 谷城县 | 襄阳市 |
| 10 | 伍家岗区 |  |
| 11 | 点军区 |  |
| 12 | 猇亭区 |  |
| 13 | 夷陵区 |  |
| 14 | 秭归县 |  |
| 15 | 宜都市 |  |
| 16 | 枝江市 |  |
| 17 | 当阳市 |  |
| 18 | 京山市 | 荆门市 |
| 19 | 屈家岭 |  |
| 20 | 大悟县 | 孝感市 |
| 21 | 安陆市 |  |
| 22 | 罗田县 | 黄冈市 |
| 23 | 英山县 |  |
| 24 | 蕲春县 |  |
| 25 | 武穴市 |  |
| 26 | 黄梅县 |  |
| 27 | 咸安区 | 咸宁市 |
| 28 | 赤壁市 |  |
| 29 | 曾都区 | 随州市 |
| 30 | 广水市 |  |
| 31 | 恩施市 | 恩施州 |
| 32 | 咸丰县 |  |
| 33 | 来凤县 |  |
| 34 | 鹤峰县 |  |

    - 县级数据整理与应用

      - 县级数据整理

各项目县完成用户创建完成以后，各县基础数据、监测数据、地理空间数据、预案数据、责任人数据等数据录入湖北省山洪灾害监测预报预警平台。

- 各项目县基础数据：数据来源调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约2.9万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.59万条，总计约3.5万条。各项目县的基础数据全部迁移至湖北省山洪灾害监测预报预警平台，后续根据每年的实际情况与系统的数据对比后更新。

- 监测数据：监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。各项目县的站点监测数据全部接入湖北省山洪灾害监测预报预警平台。

- 地理空间数据：根据各项目县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。针对调查评价的地理空间数据，全部迁移至湖北省山洪灾害监测预报预警平台。shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。

- 预案数据：各项目县根据省水利厅的要求，结合各项目县调查评价数据，编制了县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。预案文件全部上传到湖北省山洪灾害监测预报预警平台。

- 责任人数据：责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。需要将各项目县的县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容，录入湖北省山洪灾害监测预报预警平台。

- 西塞山区

- 自然情况

西塞山区位于黄荆山东北麓，地处东经115°12′～115°06′，北纬30°08′～30°12′。东起河口镇牯牛洲，与阳新县韦源口镇交界；西止白塔岩，与下陆区和团城山开发区为邻；南依黄荆山，与开铁区汪仁镇相连；北与黄冈市的浠水县、蕲春县隔江相望；西北与黄石港接壤。辖区全境东西长22.9公里，南北宽9.945公里，总面积112.47平方公里。根据第七次全国人口普查结果，西塞山区常住人口19.72万人，是黄石最大的中心城区，因唐朝诗人张志和《渔歌子》中的“西塞山前白鹭飞”而得名。现辖1个省级工业园区(河口镇)和黄思湾、八泉、澄月、牧羊湖4个街办，共31个城市社区和10个村。

西塞山区大地构造单元属扬子准地台，在幕阜山低山丘陵区与江汉平原区的过渡地带，地貌为褶皱残山、丘陵，海拔150-450米之间。境内主要山脉为黄荆山和大老山，均为幕阜山余脉、南山头支脉。黄荆山近东西走向，东端与大老山余脉相连，西止于下陆牛角山谢季岩。大老山为东南走向，从月亮山起向东南方向延伸，直达大冶湖边。两处山脉统称黄荆山脉，全长24公里，宽约2.5-3.5公里，总面积约70平方公里，有大小山头400余个。区域内属亚热带常绿阔叶林区，植被种类繁多，已知的主要植被种类有：裸子植物7科18属30多种，被子植物150多种300余属2000余种，蕨类植物有18科30多属60余种，还有藻类、菌类、地衣、苔藓等各类植物。全市被子植物占绝对优势，其中又以菊科、禾木科、豆科、蔷薇科、葫芦科、苋科、毛莨科等植物品种为最多。西塞山地理位置图，如下图所示：

图5.3-1西塞山区地理位置图

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

西塞山区已有河道水位站 3 个、雨量站 6 个、图像站2个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-2 西塞山区站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄家湾水库 | 20017932 | 图像站 | 河口镇石磊山村黄家湾水库 | 115.168600 | 30.194700 |
| 2 | 凉山 | 20017936 | 图像站 | 河口镇凉山村凉山水库 | 115.191900 | 30.175600 |
| 3 | 黄家湾水库 | 61603840 | 河道水位站 | 河口镇石磊山村黄家湾水库 | 115.168600 | 30.194700 |
| 4 | 凉山水库（雨量2020） | 61603850 | 河道水位站 | 西塞山区河口镇凉山村凉山水库 | 115.191900 | 30.175600 |
| 5 | 幸福闸 | 61603860 | 河道水位站 | 幸福闸 | 115.197200 | 30.198300 |
| 6 | 李家坊 | 61622746 | 雨量站 | 胡家湾社区李家坊山上 | 115.034400 | 30.178600 |
| 7 | 月亮山 | 61622748 | 雨量站 | 月亮山立交桥旁 | 115.089200 | 30.188100 |
| 8 | 陈家湾雨量站 | 61622750 | 雨量站 | 区政府 | 115.091400 | 30.205300 |
| 9 | 板岩 | 61622752 | 雨量站 | 新建社区板岩山 | 115.118100 | 30.201700 |
| 10 | 夏游湖（2020） | 61622754 | 雨量站 | 凉山村莲华径 | 115.191900 | 30.180300 |
| 11 | 石龙头 | 61622756 | 雨量站 | 石龙头村委会 | 115.209700 | 30.165800 |

- 地理空间数据

根据西塞山区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

西塞山区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。西塞山区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-2 西塞山区地理空间数据图

- 预案数据

西塞山区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合西塞山区调查评价数据，编制了西塞山区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，西塞山区上报预案24份，具体如下表所示：

表5.3-3西塞山区预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 西塞山区县级预案 | 1 | 1 |
| 西塞山工业园区预案（含1份乡镇预案） | 11 | 5 |
| 章山街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 7 | 6 |
| 社区工作管理委员会预案（含1份乡镇预案） | 21 | 12 |
| 小计 | 40 | 24 |

- 责任人数据

西塞山区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

西塞山区根据实际需要，针对3个乡镇（街道）、36个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 铁山区

- 自然情况

铁山街道区辖区内的山洪灾害主要由山区的暴雨山洪引发，流域面积29.4平方公里，对铁山街道龙衢湾村、木栏村和盛洪卿村等3个村造成较大威胁。

铁山区气候属亚热带季风气候区。其特点是太阳辐射强，日照时数较长；降雨集中，蒸发强烈等特征。区域内多年平均气温16.9℃℃，年均降水量1466毫米，蒸发量1521.3毫米，无霜期约247天。由于特定的自然地理条件，该区域降水量年内分布极不均匀，具有明显的季节性，4-8月份降水量最大，占全年总降水量的66%左右，也是暴雨洪水发生频率最高的时期。根据暴雨时空尺度特征，分两种类型:一是短历时局部性暴雨洪水，这种洪水分布范围广，笼军面积小，暴雨历时短，强度大，发生机会多，破坏性强，灾害难以防备;二是中等历时区域性洪水，主要是一次降雨过程所形成，持续时间一般2-3天，笼罩面积大，造成大面积严重洪水灾害。另外，铁山街道属县北部丘陵地区，境内群山延绵，山洪沟道分布于筠山地区，洪水流程短，纵坡大，流域面积小，径流汇集迅速，因此暴雨山洪来势迅猛。铁山街道区地理位置图，如下图所示：

图5.3-3铁山区地理位置图

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

铁山区已有河道水位站14个、雨量站10个、图像站6个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-4 铁山区站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王崇 | 05511906 | 图像站 | 大王镇王崇村 | 115.1286111 | 30.0336111 |
| 2 | 龙衢湾包装厂 | 20159008 | 图像站 | 大理石厂工业园旁 | 114.9088889 | 30.1972222 |
| 3 | 木栏 | 20159098 | 图像站 | 木栏村 | 114.8552778 | 30.2386111 |
| 4 | 铁金港 | 20159046 | 图像站 | 开陆雁鸿铁金港旁 | 114.8875000 | 30.1983333 |
| 5 | 上邹水库 | 20159011 | 图像站 | 上邹村 | 114.8738889 | 30.2125000 |
| 6 | 柳家湾水库 | 20018406 | 图像站 | 下段村 | 115.1541667 | 30.1741667 |
| 7 | 喻家垅 | 61602680 | 河道水位站 | 木栏村 | 114.8552778 | 30.2386111 |
| 8 | 上邹 | 61605720 | 河道水位站 | 上邹村 | 114.8738889 | 30.2125000 |
| 9 | 东方山 | 61605730 | 河道水位站 | 熊家境村 | 114.9255556 | 30.2136111 |
| 10 | 柳家湾 | 61605850 | 河道水位站 | 下段村 | 115.1541667 | 30.1741667 |
| 11 | 龙泉湖 | 61605860 | 河道水位站 | 龙泉村港边 | 115.1686111 | 30.1422222 |
| 12 | 白泥泉 | 61605820 | 河道水位站 | 大王镇刘寿村 | 115.1250000 | 30.0530556 |
| 13 | 兴隆咀 | 61604160 | 河道水位站 | 兴隆咀港入湖口旁(近中庄村) | 115.0075000 | 30.1125000 |
| 14 | 铁山 | 61622910 | 雨量站 | 大冶铁矿内径流站 | 114.8902778 | 30.2305556 |
| 15 | 陆雁鸿 | 61623010 | 雨量站 | 陆雁鸿铁金港旁 | 114.8875000 | 30.1983333 |
| 16 | 张华 | 61623020 | 雨量站 | 大理石厂工业园旁 | 114.9088889 | 30.1972222 |
| 17 | 王崇 | 61623460 | 雨量站 | 大王镇王崇村 | 115.1286111 | 30.0336111 |
| 18 | 朋畈 | 61623710 | 雨量站 | 太子镇朋畈村 | 115.1980556 | 30.0341667 |
| 19 | 筠岭 | 61623730 | 雨量站 | 太子镇筠岭村 | 115.2283333 | 29.9944444 |
| 20 | 舒畈 | 61630240 | 雨量站 | 太子镇碧湖村雁门水库 | 115.1852778 | 29.9675000 |
| 21 | 集会 | 61623435 | 雨量站 | 大王镇集会村 | 115.0638889 | 30.0500000 |
| 22 | 前进水库 | 90751437 | 河道水位站 | 大王镇港沟村 | 115.1235120 | 30.0115640 |
| 23 | 南山水库 | 90018209 | 河道水位站 | 大王镇南山村 | 115.0993930 | 30.0340180 |
| 24 | 姜家山水库 | 90018187 | 河道水位站 | 大王镇集会村 | 115.0667880 | 30.0463800 |
| 25 | 李清水库 | 90751438 | 河道水位站 | 大王镇港东村 | 115.0904580 | 30.0330070 |
| 26 | 冯家堍水库 | 90751442 | 河道水位站 | 太子镇李信村 | 115.1763800 | 30.0099240 |
| 27 | 王官山水库 | 90751443 | 河道水位站 | 太子镇官山村 | 115.1597780 | 30.0106230 |
| 28 | 雁门水库 | 90751441 | 河道水位站 | 太子镇益昌村 | 115.1443510 | 30.0208540 |
| 29 | 龙山 | 61623520 | 雨量站 | 原龙山村委会 | 115.1969444 | 30.1594444 |
| 30 | 蔡家山(汪仁四连山) | 61622920 | 雨量站 | 汪仁镇四连山村(近章山村) | 114.9100000 | 30.2088889 |

- 地理空间数据

根据铁山区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

铁山区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。铁山区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-4铁山区地理空间数据图

- 预案数据

铁山区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合铁山区调查评价数据，编制了铁山区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，铁山区上报预案5份，具体如下表所示：

表5.3-5铁山区预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 铁山区县级预案 | 1 | 1 |
| 区直辖村模拟镇预案（含1份乡镇预案） | 6 | 4 |
| 小计 | 7 | 5 |

- 责任人数据

铁山区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

铁山区根据实际需要，针对1个乡镇（街道）、5个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 茅箭区

- 自然情况

茅箭区下辖五堰街道、二堰街道、武当街道3个街道办事处，大川镇、茅塔乡2个乡镇，1个省管经济开发区即十堰东城经济开发区(2003年与鸳鸯乡合署办公)，1个国家级自然保护区管理局即湖北赛武当国家级自然保护区管理局。辖有34个社区居委会，36个村民委员会。全区常住人口40.15万人。

茅箭区气候属于北亚热带季风气候，四季分明，冬长夏短，春季升温迅速，秋季阴雨连绵，冬季少雨雪，冬暖少严寒，地形复杂，立体气候明显;年均日照时数1925.8小时，春夏秋冬分别为26.2%、32.3%、22%、19.5%;年均气温15.3摄氏度，最热月在7月，平均气温27摄氏度，最冷月在1月，平均气温在2.6摄氏度，平均无霜期为246天。历年平均降水量为884.9毫米，80%的保证率在的降水量为610-710毫米。在季节分布上，夏季最多占40%，冬季最少占5%左右，春秋降水量接近，降水量立体变化明显，海拔每升高100米，年降水量约增加35毫米。降水日数以赛武当地区为最多，年平均128.8天。降雨量多集中在7、8月份，有时聚降暴雨易形成水灾。茅箭区地理位置图，如下图所示：

图5.3-5茅箭区地理位置图

- 基础数据

茅箭区基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约0.73万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.16万条，总计约0.89万条。

茅箭区基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-6 茅箭区基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | C02-行政区划总体情况表 |
| 2 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 3 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 4 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 5 | C06-居民住房类型对照表 |
| 6 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 7 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 8 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 9 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 10 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 11 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 12 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 13 | C18-自动监测站汇总表 |
| 14 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 15 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 16 | C21-简易水位站信息表 |
| 17 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 18 | C26-路涵工程信息表 |
| 19 | C27-桥梁工程信息表 |
| 20 | C28-多媒体资料表 |
| 21 | D22-水库工程汇总表 |
| 22 | D23-水闸工程汇总表 |
| 23 | D24-堤防工程汇总表 |
| 24 | F01-分析评价名录表 |
| 25 | F02-设计暴雨成果表 |
| 26 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 27 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 28 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 29 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 30 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 31 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 32 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 33 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 34 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 35 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 36 | M04-沟道横断面成果表 |
| 37 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

茅箭区已有河道水位站5个、雨量站18个、图像站8个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-7 茅箭区站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廖家村站 | 05512801 | 图像站 | 茅塔乡中心小学附近河边 | 110.8196892 | 32.5139574 |
| 2 | 六中站 | 05512802 | 图像站 | 武当路街办鑫银花园附近 | 110.8007525 | 32.5931785 |
| 3 | 逸景园站 | 05512803 | 图像站 | 大川镇大川瀑布附近 | 110.7281157 | 32.5559785 |
| 4 | 大坪村站 | 05512804 | 图像站 | 茅塔乡大坪村簸箕湾附近河边 | 110.8873418 | 32.5215165 |
| 5 | 大沟村站 | 05512805 | 图像站 | 大沟村村委会大沟两河口 | 110.8784566 | 32.4842809 |
| 6 | 二堰站 | 05512806 | 图像站 | 大川镇大川变电站附近 | 110.7091550 | 32.5466366 |
| 7 | 营子村 | 42260370 | 图像站 | 赛武当管理局营子村泰山观河边 | 110.7376868 | 32.5020585 |
| 8 | 茅塔学校 | 42260372 | 图像站 | 茅塔乡廖家村茅塔乡中心小学附近河边（王家院） | 110.8166030 | 32.5133750 |
| 9 | 廖家村水位站 | 61906190 | 河道水位站 | 茅塔乡廖家村茅塔中心小学附近 | 110.8196892 | 32.5139625 |
| 10 | 顾家岗社区水位站 | 61906840 | 河道水位站 | 武当街办鑫银国际小区旁河边 | 110.8007807 | 32.5931610 |
| 11 | 胡家村水位站 | 61906855 | 河道水位站 | 东城开发区胡家村委会附近垭子河 | 110.8849821 | 32.6077509 |
| 12 | 大坪村水位站 | 61906937 | 河道水位站 | 茅塔乡大坪村簸箕湾附近河边 | 110.8872551 | 32.5216402 |
| 13 | 大川变电站水位站 | 61906940 | 河道水位站 | 大川镇大川变电站附近 | 110.7091550 | 32.5466366 |
| 14 | 唐家村部 | 61936100 | 雨量站 | 大川镇唐家村部 | 110.6494929 | 32.4467250 |
| 15 | 浪溪村 | 61936150 | 雨量站 | 大川镇浪溪村火神庙附近村委会旁小平房楼顶 | 110.6336685 | 32.4837503 |
| 16 | 段家村 | 61936280 | 雨量站 | 大川镇段家村村委会 | 110.6043615 | 32.4633254 |
| 17 | 黄家村 | 61936620 | 雨量站 | 赛武当保护区管理局黄家村村委会附近 | 110.6496343 | 32.5160288 |
| 18 | 大川镇雨量站 | 61937185 | 雨量站 | 大川镇大川村村委会楼顶 | 110.7049853 | 32.5410244 |
| 19 | 十堰桥村 | 61937190 | 雨量站 | 二堰街办十堰桥村尚景春天小区楼顶 | 110.7767631 | 32.6098140 |
| 20 | 东岳社区雨量站 | 61937202 | 雨量站 | 五堰街办东岳社区凯华金地广场 | 110.7742 | 32.6423 |
| 21 | 锅厂村雨量站 | 61937249 | 雨量站 | 赛武当管理局锅厂村委会 | 110.7156203 | 32.4244647 |
| 22 | 滨河社区 | 61937280 | 雨量站 | 五堰街办滨河社区滨河小区平房楼顶 | 110.7801997 | 32.6500229 |
| 23 | 李家岗村 | 61937290 | 雨量站 | 五堰街办李家岗村香格里拉幼儿园附近 | 110.7882204 | 32.6346521 |
| 24 | 营子村雨量站 | 61937519 | 雨量站 | 赛武当保护区管理局营子村委会附近 | 110.7376868 | 32.5020585 |
| 25 | 岩屋村 | 61937610 | 雨量站 | 茅塔乡岩屋村村部 | 110.8045828 | 32.4543973 |
| 26 | 坪子村 | 61937620 | 雨量站 | 茅塔乡坪子村老屋院附近 | 110.7969663 | 32.4851839 |
| 27 | 东沟村 | 61937630 | 雨量站 | 茅塔乡东沟念情谷办事处房顶 | 110.8283023 | 32.5020508 |
| 28 | 韩家沟社区 | 61937660 | 雨量站 | 武当路街办韩家沟社区黄金海岸小区楼顶 | 110.8029830 | 32.5984565 |
| 29 | 莫家沟村 | 61937693 | 雨量站 | 茅塔乡莫家沟村委会 | 110.8755924 | 32.5338648 |
| 30 | 大沟村村部 | 61937695 | 雨量站 | 茅塔乡大沟村村部 | 110.8750958 | 32.5028599 |
| 31 | 鸳鸯村 | 61937697 | 雨量站 | 东城开发区鸳鸯村委会楼顶 | 110.8822940 | 32.6143313 |

- 地理空间数据

根据茅箭区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

茅箭区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。茅箭区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-6 茅箭区地理空间数据图

- 预案数据

茅箭区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合茅箭区调查评价数据，编制了茅箭区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，茅箭区上报预案69份，具体如下表所示：

表5.3-8 茅箭区预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 茅箭区县级预案 | 1 | 1 |
| 二堰街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 13 | 12 |
| 五堰街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 11 | 11 |
| 赛武当管理局预案（含1份乡镇预案） | 6 | 6 |
| 大川镇预案（含1份乡镇预案） | 6 | 6 |
| 鸳鸯乡（东城开发区）预案（含1份乡镇预案） | 13 | 12 |
| 茅塔乡预案（含1份乡镇预案） | 11 | 11 |
| 武当路街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 10 | 10 |
| 小计 | 71 | 69 |

- 责任人数据

茅箭区区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

茅箭区根据实际需要，针对7个乡镇（街道）、63个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 张湾区

- 自然情况

张湾区位于十堰市城区中西部，地处东经110°26′～110°57′，北纬32°23′～32°47′。东与茅箭区接壤，西与郧阳区鲍峡镇相连，南与房县大木镇交界，北与郧阳区茶店镇、柳陂镇、五峰乡安城村相邻。东西长38km，南北最大纵距34km，全区国土总面积657km2。

张湾区地处秦岭、大巴山和武当山之间，属秦岭、大巴山东延余脉，区域地形地貌受构造和岩性控制，加之地壳的长期运作和构造的剥蚀作用，形成典型的低山丘陵和中低山地貌地形。境内山峦起伏，沟壑纵横，地形破碎，地势南高北低。以老白公路断层为界，南部山高坡陡，切割深，占全区土地面积的46.9%；北部为低山丘陵，地形破碎，地面切割浅，切割密度大，占全区土地面积的46%；中部老白公路沿线，地势较为平坦，阶地发育良好，是城市土地自然供给条件最佳区域，面积小，仅占全区土地面积的7.1%。

土壤类型受母质、地形、生物、气候、水文和人为活动等不同因素的影响，形成多种多样的类型，共分四个土类、八个亚类、二十个土属、六十九个土种，主要土壤为黄棕壤、水稻土、潮土、石灰（岩）土等，其中黄棕壤土占土壤总面积的89.64%，潮土占5.43%，水稻土占4.55%，石灰（岩）土占0.38%。水稻土、潮土多分布于中部海拔250m以下河谷平地，适合农作物生长，黄棕壤土则多分布在海拔250m以上的山地，比较适宜发展林特、牧业。张湾区地理位置图，如下图所示：

图5.3-7 张湾区地理位置图

- 基础数据

张湾区基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约1.6万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.36万条，总计约1.96万条。

张湾区基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-9 张湾区基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | C02-行政区划总体情况表 |
| 2 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 3 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 4 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 5 | C06-居民住房类型对照表 |
| 6 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 7 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 8 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 9 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 10 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 11 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 12 | C18-自动监测站汇总表 |
| 13 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 14 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 15 | C21-简易水位站信息表 |
| 16 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 17 | C26-路涵工程信息表 |
| 18 | C27-桥梁工程信息表 |
| 19 | C28-多媒体资料表 |
| 20 | D22-水库工程汇总表 |
| 21 | F01-分析评价名录表 |
| 22 | F02-设计暴雨成果表 |
| 23 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 24 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 25 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 26 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 27 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 28 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 29 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 30 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 31 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 32 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 33 | M04-沟道横断面成果表 |
| 34 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

张湾区已有河道水位站5个、雨量站17个、图像站13个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-10 张湾区站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大路河站 | 05512701 | 图像站 | 花果街办大路村通路实业公司门前 | 110.697708 | 32.653547 |
| 2 | 鲍花沟站 | 05512702 | 图像站 | 柏林镇鲍花村鲍花沟水库 | 110.6514094 | 32.681979 |
| 3 | 茅坪村站 | 05512703 | 图像站 | 汉江街办茅坪村委会后面河道 | 110.770125 | 32.72916 |
| 4 | 涂家堡站 | 05512704 | 图像站 | 黄龙镇大坝社区涂家湾滑坡体山上 | 110.3124795 | 32.4113802 |
| 5 | 方滩村站 | 05512705 | 图像站 | 方滩乡方滩村公交等候站旁边 | 110.610007 | 32.735872 |
| 6 | 西沟中心站 | 05512706 | 图像站 | 西沟乡政府门口桥河道边 | 110.6274043 | 32.61273892 |
| 7 | 黄龙青石站 | 05512707 | 图像站 | 黄龙镇青石村水库坝坡边 | 110.49309 | 32.699455 |
| 8 | 红卫 | 42260251 | 图像站 | 红卫街办周家沟社区门口河道边 | 110.7263890 | 32.6641670 |
| 9 | 62厂站 | 42260252 | 图像站 | 花果街办花园新村门口河边 | 110.669909 | 32.647319 |
| 10 | 东湾 | 42260254 | 图像站 | 黄龙镇黄龙滩村思源广场边上 | 110.565063 | 32.677806 |
| 11 | 财神沟站 | 42260257 | 图像站 | 柏林镇白马山村门口河道 | 110.5729891 | 32.63619106 |
| 12 | 篷布厂 | 42260259 | 图像站 | 汉江街办夏家店社区河道边 | 110.793375 | 32.667842 |
| 13 | 白石 | 42260260 | 图像站 | 西沟乡白石村委会门口河道 | 110.6117308 | 32.52946191 |
| 14 | 白石水位站 | 61906080 | 河道水位站 | 汉江街办茅坪村委会后面河道 | 110.3702 | 32.3213 |
| 15 | 白马山水位站 | 61906098 | 河道水位站 | 柏林镇白马山村委会河道门口 | 110.3458 | 32.3833 |
| 16 | 西沟乡相公站 | 61906101 | 河道水位站 | 西沟乡政府门口河道 | 110.6266670 | 32.6122220 |
| 17 | 柏林叶家湾站 | 61906105 | 河道水位站 | 柏林镇柏林村叶家湾桥河道边 | 110.6208330 | 32.6577780 |
| 18 | 大峡河回龙站 | 61906150 | 河道水位站 | 黄龙镇回龙村部后河道边 | 110.4805560 | 32.6875 |
| 19 | 财神沟老母荒站 | 61933750 | 雨量站 | 柏林镇秦家坪村委会安置区路边 | 110.5544440 | 32.5961110 |
| 20 | 蔡家站 | 61936680 | 雨量站 | 花果街办蔡家村部门口 | 110.6750 | 32.5780560 |
| 21 | 安沟站 | 61936690 | 雨量站 | 花果街办安沟村部楼顶 | 110.6888890 | 32.6855560 |
| 22 | 鲍化站 | 61936695 | 雨量站 | 柏林镇鲍化村部门口 | 110.6552780 | 32.6783330 |
| 23 | 黄龙站 | 61936698 | 雨量站 | 黄龙镇政府楼顶 | 110.3416 | 32.4053 |
| 24 | 朱庄站 | 61936830 | 雨量站 | 黄龙镇朱庄村部门口 | 110.5163890 | 32.7022220 |
| 25 | 狮子沟 | 61936840 | 雨量站 | 黄龙镇狮子沟村老村委会门口 | 110.3251 | 32.4216 |
| 26 | 方滩 | 61936851 | 雨量站 | 方滩乡方滩村镇府东1000米山边 | 110.3657 | 32.4438 |
| 27 | 转头沟雨量站 | 61936852 | 雨量站 | 方滩乡转头沟村楼顶 | 110.3805 | 32.4418 |
| 28 | 茅坪站 | 61937030 | 雨量站 | 汉江街办茅坪村部楼顶 | 110.7747220 | 32.7197220 |
| 29 | 牛头山雨量站 | 61937192 | 雨量站 | 车城街办艳湖社区牛头山公园门口 | 110.4451 | 32.3720 |
| 30 | 红卫电厂站 | 61937203 | 雨量站 | 农业局办公楼顶 | 110.7263890 | 32.6641670 |
| 31 | 小岭站 | 61937204 | 雨量站 | 花果街办小岭村部后边 | 110.7158330 | 32.7100 |
| 32 | 汉江街办站 | 61937207 | 雨量站 | 老汉江街办楼顶 | 110.7983330 | 32.6794440 |
| 33 | 四方山 | 61937208 | 雨量站 | 汉江街办刘家沟村四组河道边 | 110.4740 | 32.3955 |
| 34 | 高铁站 | 61937209 | 雨量站 | 汉江街办水提沟村高铁站山上 | 110.4930 | 32.3617 |
| 35 | 桐树沟雨量站 | 61937698 | 雨量站 | 汉江街办桐树沟村门口 | 110.5107 | 32.3950 |

- 地理空间数据

根据张湾区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

张湾区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。张湾区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-8 张湾区地理空间数据图

- 预案数据

张湾区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合张湾区调查评价数据，编制了张湾区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，张湾区上报预案110份，具体如下表所示：

表5.3-11 张湾区预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 张湾区县级预案 | 1 | 1 |
| 西城开发区预案（含1份乡镇预案） | 3 | 3 |
| 红卫街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 11 | 11 |
| 花果街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 19 | 19 |
| 西沟乡预案（含1份乡镇预案） | 10 | 10 |
| 方滩乡预案（含1份乡镇预案） | 8 | 8 |
| 黄龙镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 16 |
| 柏林镇预案（含1份乡镇预案） | 8 | 8 |
| 车城路街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 13 | 13 |
| 汉江路街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 21 | 21 |
| 小计 | 110 | 110 |

- 责任人数据

张湾区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

张湾区根据实际需要，针对9个乡镇（街道）、101个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 郧西县

- 自然情况

郧西县位于湖北省西北边陲，地跨东径109°25′～110°40′，北纬32°47′～33°16′，东西长约115公里，南北宽约55公里，全县总面积3509平方公里。东南与省内郧县接壤，西北与陕西省旬阳、镇安交界，东北与陕西省商南、山阳毗邻，南临汉江与陕西省白河县隔江相依。郧西县属秦岭余脉，地势西北高、东南低，呈山高谷狭坡陡的典型低山区地形地貌特征。

郧西县地处中纬度地带，属副热带大陆性季风气候，四季分明，由于复杂的地形地貌，形成多变的山地立体气候，多年平均降雨量769.6毫米，年平均蒸发量1468毫米。郧西县处在秦岭南麓，武当山以北，水汽入流受阻，不受台风影响，但属台风边缘地带，年降雨量偏少。春季阴雨连绵；夏季降雨径流增加，易出现暴雨洪水；秋季冷暖空气交替，出现降雨时间较长，降雨强度中等；冬季受蒙古冷高压控制，造成冬寒少雨。郧西县地理位置图，如下图所示：

图5.3-9 郧西县地理位置图

- 基础数据

郧西县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约3.9万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.9万条，总计约4.8万条。

郧西县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-12 郧西县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

郧西县已有河道水位站11个、雨量站44个、图像站11个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-13 郧西县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大泥河 | 42032201 | 图像站 | 涧池乡上营村大泥河水库 | 110.26428223 | 32.89663287 |
| 2 | 陡岭子 | 42032202 | 图像站 | 夹河镇陡岭子村陡岭子水库 | 110.01960039 | 32.92916554 |
| 3 | 仙河 | 42032203 | 图像站 | 关防乡关防铺村 | 109.75718379 | 33.11884920 |
| 4 | 天河 | 42032204 | 图像站 | 土门镇干树垭村天河水库 | 110.37809372 | 33.07600786 |
| 5 | 罗坡垭 | 42032205 | 图像站 | 六郎乡罗坡垭村 | 110.095499 | 33.021136 |
| 6 | 骡马店 | 42260265 | 图像站 | 景阳乡骡马店村 | 109.79576468 | 32.92756711 |
| 7 | 黄石梁 | 42260271 | 图像站 | 城关镇黄石梁村 | 110.47339797 | 33.00468895 |
| 8 | 李师关 | 42260272 | 图像站 | 香口乡李师关村 | 110.23322225 | 33.12108552 |
| 9 | 县沟 | 42260275 | 图像站 | 观音镇县沟村 | 110.39161205 | 32.95931424 |
| 10 | 东寺 | 42260276 | 图像站 | 河夹镇东寺村 | 110.53402126 | 32.87498734 |
| 11 | 十王寺 | 42260279 | 图像站 | 安家乡十王寺村 | 110.49747348 | 33.04822825 |
| 12 | 老观庙(景阳乡)(山洪) | 61801730 | 河道水位站 | 景阳乡兰滩口村 | 110.120000 | 32.813119 |
| 13 | 马家沟(上津镇)(山洪) | 61813310 | 河道水位站 | 上津镇丁家湾村马家沟水库 | 110.091944 | 33.185278 |
| 14 | 东川(湖北口)(山洪) | 61833290 | 雨量站 | 湖北口东川村 | 109.528611 | 33.158056 |
| 15 | 槐树(槐树乡)(山洪) | 61833320 | 河道水位站 | 上津镇槐树村 | 109.857778 | 33.215278 |
| 16 | 三十六岩雨量站(山洪) | 61833583 | 雨量站 | 湖北口三十六岩村委会 | 109.598232 | 33.168468 |
| 17 | 坎子山(山洪) | 61833590 | 雨量站 | 湖北口坎子山村 | 109.541054 | 33.232041 |
| 18 | 八一(湖北口)(山洪) | 61833605 | 雨量站 | 湖北口庙川村 | 109.653333 | 33.175278 |
| 19 | 包耳场(关防乡)(山洪) | 61833615 | 雨量站 | 关防乡包耳场村 | 109.8687 | 33.1613 |
| 20 | 总兵沟(山洪) | 61833630 | 雨量站 | 关防乡总兵沟村 | 109.806791 | 33.134215 |
| 21 | 土地岭(山洪) | 61833640 | 雨量站 | 关防乡土地岭村（沙沟村） | 109.798826 | 33.116422 |
| 22 | 花屋(景阳乡)(山洪) | 61833690 | 雨量站 | 景阳乡花屋村 | 109.800833 | 33.029722 |
| 23 | 马鹿坪雨量站(山洪) | 61833805 | 雨量站 | 店子镇马鹿坪 | 109.876642 | 33.012550 |
| 24 | 椒园(景阳乡)(山洪) | 61833810 | 雨量站 | 景阳乡椒园村 | 109.897492 | 32.946280 |
| 25 | 大新川(湖北口)(山洪) | 61834140 | 雨量站 | 湖北口大新川村 | 109.627222 | 33.250278 |
| 26 | 小新川雨量站(山洪) | 61834180 | 雨量站 | 湖北口小新川 | 109.672671 | 33.245829 |
| 27 | 孙家大院(上津镇)(山洪) | 61834680 | 雨量站 | 上津镇孙家湾村 | 110.127766 | 33.190555 |
| 28 | 刘家湾雨量站(山洪) | 61834690 | 雨量站 | 上津镇刘家湾 | 110.06588727 | 33.16730533 |
| 29 | 罗汉寨(山洪) | 61834740 | 雨量站 | 店子镇罗汉寨村 | 109.86548066 | 33.13482453 |
| 30 | 孟川(山洪) | 61834765 | 雨量站 | 香口乡孟川村 | 110.139682 | 33.123235 |
| 31 | 吴家铺(上津镇)(山洪) | 61834775 | 雨量站 | 上津镇吴家铺村 | 110.066944 | 33.125556 |
| 32 | 兵营铺(六郞乡)(山洪) | 61834790 | 雨量站 | 六郎乡兵营铺村 | 109.992222 | 33.057778 |
| 33 | 白果沟雨量站(山洪) | 61834794 | 雨量站 | 香口乡白果沟 | 110.127359 | 33.086409 |
| 34 | 大石堰雨量站(山洪) | 61834797 | 雨量站 | 六郎乡大石堰 | 110.0906 | 33.0107 |
| 35 | 赵家河(六郞乡)(山洪) | 61834815 | 雨量站 | 六郎乡赵家河村 | 110.009722 | 32.983056 |
| 36 | 东沟(夹河镇)(山洪) | 61834825 | 雨量站 | 河夹镇东沟村 | 110.132125 | 32.903738 |
| 37 | 大泥河(涧池乡)(山洪) | 61900030 | 河道水位站 | 涧池乡涧池中学 | 110.327002 | 32.876099 |
| 38 | 白岩河水位站(山洪) | 61900985 | 河道水位站 | 香口乡白岩河村 | 110.389515 | 33.030649 |
| 39 | 观音水位站(山洪) | 61901005 | 河道水位站 | 观音镇观音村 | 110.393323 | 32.871570 |
| 40 | 天河(山洪) | 61901110 | 河道水位站 | 土门镇吊桥村 | 110.370833 | 33.172500 |
| 41 | 土门(土门镇)(山洪) | 61901210 | 河道水位站 | 土门镇土门水库 | 110.321111 | 33.057222 |
| 42 | 马安关(马安镇)(山洪) | 61901320 | 河道水位站 | 马安镇马安关村 | 110.251389 | 32.972778 |
| 43 | 麦峪(土门镇)(山洪) | 61901400 | 河道水位站 | 土门镇家竹村麦峪水库 | 110.342141 | 33.020165 |
| 44 | 张家湾(河夹镇)(山洪) | 61901500 | 河道水位站 | 河夹镇龙窝村 | 110.549102 | 32.933575 |
| 45 | 大院(羊尾镇)(山洪) | 61922050 | 雨量站 | 羊尾镇大院村 | 110.255278 | 32.833611 |
| 46 | 惠家河雨量站(山洪) | 61922630 | 雨量站 | 马安镇惠家河村 | 110.226308 | 32.910518 |
| 47 | 娘娘山雨量站(山洪) | 61922640 | 雨量站 | 涧池乡瓦屋场村 | 110.280542 | 32.834805 |
| 48 | 沉溪河(山洪) | 61923240 | 雨量站 | 香口乡沉溪河村 | 110.181500 | 33.066000 |
| 49 | 李师关(香口乡)(山洪) | 61923420 | 雨量站 | 香口乡李师关村 | 110.228333 | 33.122778 |
| 50 | 辽坡村(山洪) | 61923690 | 雨量站 | 土门镇辽坡村 | 110.4223474900 | 33.0808624300 |
| 51 | 茅坪(土门镇)(山洪) | 61923700 | 雨量站 | 香口乡六斗村 | 110.406572 | 33.089594 |
| 52 | 蒿坪河雨量站(山洪) | 61923998 | 雨量站 | 三官洞林区蒿坪河 | 110.564274 | 33.221335 |
| 53 | 何家井(三官乡)(山洪) | 61924100 | 雨量站 | 安家乡何家井村 | 110.549544 | 33.123310 |
| 54 | 八道河(安家乡)(山洪) | 61924200 | 雨量站 | 安家乡八道河村 | 110.599113 | 33.070112 |
| 55 | 长岗岭(山洪) | 61924350 | 雨量站 | 安家乡长岗岭村 | 110.519752 | 33.041008 |
| 56 | 五里河雨量站(山洪) | 61924440 | 雨量站 | 安家乡五里河村 | 110.310900 | 33.043900 |
| 57 | 树撑岩(山洪) | 61924690 | 雨量站 | 香口乡树撑岩村 | 110.148970 | 33.059598 |
| 58 | 徐家湾雨量站(山洪) | 61924700 | 雨量站 | 马安镇徐家湾 | 110.191106 | 33.030944 |
| 59 | 南沟(山洪) | 61924820 | 雨量站 | 观音镇南沟村 | 110.274968 | 32.944691 |
| 60 | 大坪(土门镇)(山洪) | 61924860 | 雨量站 | 土门镇平原村 | 110.267083 | 33.021589 |
| 61 | 五顶坪(观音镇)(山洪) | 61924870 | 雨量站 | 观音镇五顶村水厂 | 110.372500 | 32.897222 |
| 62 | 双庙(土门镇)(山洪) | 61924890 | 雨量站 | 土门镇双庙村 | 110.299444 | 33.034444 |
| 63 | 双庙雨量站(山洪) | 61924905 | 雨量站 | 土门镇双庙村 | 110.183900 | 33.022400 |
| 64 | 胡家湾(河夹镇)(山洪) | 61925360 | 雨量站 | 河夹镇石人河村 | 110.472222 | 32.890833 |
| 65 | 南峰山(河夹镇)(山洪) | 61925710 | 雨量站 | 河夹镇魏家垭村 | 110.568835 | 32.976206 |
| 66 | 金姜雨量站(山洪) | 61925730 | 雨量站 | 河夹镇金姜村 | 110.586343 | 32.928723 |

- 地理空间数据

根据郧西县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

郧西县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。郧西县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-10 郧西县地理空间数据图

- 预案数据

郧西县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合郧西县调查评价数据，编制了郧西县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，郧西县上报预案约298份，具体如下表所示：

表5.3-14 郧西县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 郧西县县级预案 | 1 | 1 |
| 观音镇预案（含1份乡镇预案） | 17 | 14 |
| 六郎乡预案（含1份乡镇预案） | 26 | 21 |
| 马安镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 13 |
| 槐树林特场管委会预案（含1份乡镇预案） | 9 | 6 |
| 安家乡预案（含1份乡镇预案） | 26 | 23 |
| 香口乡预案（含1份乡镇预案） | 23 | 16 |
| 店子镇预案（含1份乡镇预案） | 19 | 16 |
| 上津镇预案（含1份乡镇预案） | 22 | 17 |
| 景阳乡预案（含1份乡镇预案） | 22 | 19 |
| 湖北口回族乡预案（含1份乡镇预案） | 20 | 17 |
| 河夹镇预案（含1份乡镇预案） | 26 | 23 |
| 土门镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 18 |
| 城关镇预案（含1份乡镇预案） | 25 | 22 |
| 羊尾镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 16 |
| 关防乡预案（含1份乡镇预案） | 15 | 15 |
| 三官洞林区预案（含1份乡镇预案） | 7 | 6 |
| 涧池乡预案（含1份乡镇预案） | 17 | 14 |
| 夹河镇预案（含1份乡镇预案） | 25 | 21 |
| 小计 | 359 | 298 |

- 责任人数据

郧西县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

郧西县根据实际需要，针对18个乡镇（街道）、340个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 竹山县

- 自然情况

竹山县位于湖北省西北秦巴山区腹地，十堰市西南。东邻房县，北界郧县，西北邻陕西省白河县，西交竹溪县、陕西旬阳县，南接神农架林区、重庆市巫溪县。地处鄂西北山地，北属武当山，南属大巴山。竹山县地跨东经109°32′～110°25′、北纬31°30′～32°37′之间。县境东西最大横距81.8公里，南北最大纵距123.5公里。竹山县地理位置图，如下图所示：

图5.3-11 竹山县地理位置图

- 基础数据

竹山县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约6.8万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约1.43万条，总计约8.23万条。

竹山县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-15 竹山县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | C02-行政区划总体情况表 |
| 2 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 3 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 4 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 5 | C06-居民住房类型对照表 |
| 6 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 7 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 8 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 9 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 10 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 11 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 12 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 13 | C18-自动监测站汇总表 |
| 14 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 15 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 16 | C21-简易水位站信息表 |
| 17 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 18 | C26-路涵工程信息表 |
| 19 | C27-桥梁工程信息表 |
| 20 | C28-多媒体资料表 |
| 21 | D22-水库工程汇总表 |
| 22 | D23-水闸工程汇总表 |
| 23 | D24-堤防工程汇总表 |
| 24 | F01-分析评价名录表 |
| 25 | F02-设计暴雨成果表 |
| 26 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 27 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 28 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 29 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 30 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 31 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 32 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 33 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 34 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 35 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 36 | M04-沟道横断面成果表 |
| 37 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

竹山县已有河道水位站5个、雨量站31个、图像站31个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-16 竹山县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 店坪 | 42032305 | 图像站 | 竹坪乡店坪村村委会 | 109.665750 | 32.48 |
| 2 | 店坪(竹坪) | 61930590 | 河道水位站 | 竹坪乡店坪村 | 109.643300 | 32.498500 |
| 3 | 安河塘(竹坪) | 61930725 | 雨量站 | 竹坪乡安河塘村村委会附近 | 109.706200 | 32.495400 |
| 4 | 方家湾 | 05512204 | 图像站 | 竹坪乡安河塘村1组 | 109.72 | 32.46 |
| 5 | 庙梁(溢水) | 61933000 | 河道水位站 | 溢水镇朱家湾村 | 110.088539 | 32.268249 |
| 6 | 腰店(溢水) | 61933320 | 雨量站 | 溢水镇腰店村村委会 | 110.095389 | 32.215000 |
| 7 | 腰店(卫星)(溢水) | 6193330S | 雨量站 | 溢水镇腰店村村委会 | 110.095387 | 32.215000 |
| 8 | 三圣 | 05512202 | 图像站 | 溢水镇三圣村村委会岔路 | 110.15 | 32.33 |
| 9 | 庙梁 | 05512205 | 图像站 | 溢水镇庙梁村老公交交换站河边 | 110.11 | 32.35 |
| 10 | 何家湾 | 42260320 | 图像站 | 溢水镇何家湾村陈家河 | 110.097900 | 32.277550 |
| 11 | 东川(卫星)(溢水) | 6190490S | 雨量站 | 溢水镇东川村上游第二个桥上面 | 110.074361 | 32.271556 |
| 12 | 东川(溢水) | 61904920 | 河道水位站 | 溢水镇东川村村委会 | 110.074361 | 32.271556 |
| 13 | 陈家铺(溢水) | 61932930 | 雨量站 | 溢水镇陈家铺村村委会附近 | 110.125100 | 32.334000 |
| 14 | 长平村 | 42260328 | 图像站 | 文峰乡长坪村火炮沟 | 110.372900 | 32.170400 |
| 15 | 太河(文峰) | 61935950 | 雨量站 | 文峰乡太河村中心学校 | 110.358611 | 32.258611 |
| 16 | 太河(卫星)(文峰) | 6193595S | 雨量站 | 文峰乡太河村太河小学附近 | 110.356611 | 32.258611 |
| 17 | 轻土坪(文峰) | 61935010 | 雨量站 | 文峰乡轻土坪村村委会附近 | 110.290200 | 32.157600 |
| 18 | 滚子岭 | 42260327 | 图像站 | 文峰乡滚子岭村布袋营 | 110.304300 | 32.197600 |
| 19 | 元坪 | 42032303 | 图像站 | 双台乡茅塔寺村石佛寺附近 | 110.328027 | 32.406416 |
| 20 | 罗家(双台) | 61935870 | 雨量站 | 双台乡罗家村村委会附近 | 110.272500 | 32.451900 |
| 21 | 吉阳(双台) | 61935500 | 雨量站 | 双台乡吉阳村村委会附近 | 110.103100 | 32.530700 |
| 22 | 茅坝(深河) | 61933650 | 雨量站 | 深河乡茅坝村村委会 | 110.188444 | 32.149028 |
| 23 | 两道 | 05512206 | 图像站 | 深河乡两道村3组堤防 | 110.33 | 32.08 |
| 24 | 田家(上庸) | 61928380 | 雨量站 | 上庸镇红庙村 | 110.164690 | 32.170673 |
| 25 | 西岭 | 05512208 | 图像站 | 秦古镇西岭村5组大桥边 | 109.797000 | 32.428500 |
| 26 | 秦家坪 | 42260335 | 图像站 | 秦古镇秦家坪2组银保河 | 109.833800 | 32.427700 |
| 27 | 魏沟村 | 42260343 | 图像站 | 潘口乡小漩村黄毛观河黄家河水库下游 | 110.162100 | 32.284300 |
| 28 | 总兵安 | 42260324 | 图像站 | 麻家渡总兵安村大桥附近 | 110.033000 | 32.311600 |
| 29 | 太山庙(卫星)(麻家渡) | 6193340S | 雨量站 | 麻家渡镇太山庙村村委会对面农户田里 | 110.013083 | 32.230667 |
| 30 | 太山庙(麻家渡) | 61933380 | 雨量站 | 麻家渡镇太山庙村村委会 | 110.013083 | 32.230667 |
| 31 | 柿树坪(卫星)(麻家渡) | 6190494S | 雨量站 | 麻家渡镇柿树坪村村委会斜对面 | 110.032750 | 32.311667 |
| 32 | 柿树坪(麻家渡) | 61904910 | 河道水位站 | 麻家渡镇柿树坪村村委会斜对面 | 110.032750 | 32.311667 |
| 33 | 牌楼 | 05512203 | 图像站 | 麻家渡镇牌楼村3组老大桥 | 110.04 | 32.43 |
| 34 | 蛟龙(麻家渡) | 61932870 | 雨量站 | 麻家渡镇蛟龙村村委会附近 | 110.043000 | 32.480100 |
| 35 | 黑虎村 | 42260326 | 图像站 | 麻家渡镇黑虎村谭家河 | 110.043800 | 32.389700 |
| 36 | 谭家河(麻家渡) | 61932900 | 河道水位站 | 麻家渡镇黑虎村 | 110.041760 | 32.370522 |
| 37 | 南口 | 05512211 | 图像站 | 楼台乡肖家沟村5组 | 110.198600 | 32.397600 |
| 38 | 塔院 | 05512207 | 图像站 | 楼台乡塔院村3组小桥 | 110.266600 | 32.364400 |
| 39 | 腰岭(卫星)(楼台) | 6193590S | 雨量站 | 楼台乡楼台村 | 110.288754 | 32.328479 |
| 40 | 腰岭(楼台) | 61935900 | 雨量站 | 楼台乡楼台村 | 110.288754 | 32.328479 |
| 41 | 金坪 | 42032301 | 图像站 | 楼台乡金坪村附近河边 | 110.326200 | 32.393300 |
| 42 | 三河 | 42260340 | 图像站 | 柳林乡三河村三河 | 109.974300 | 31.748500 |
| 43 | 邱家榜(柳林洪坪) | 61926700 | 雨量站 | 柳林乡邱家榜电站 | 110.049789 | 31.717268 |
| 44 | 民主 | 05512210 | 图像站 | 柳林乡民主村民主河堤 | 110.072800 | 31.656800 |
| 45 | 公祖 | 42032302 | 图像站 | 柳林乡公祖村委会书记家附近 | 110.064700 | 31.735400 |
| 46 | 公祖(柳林) | 61927100 | 雨量站 | 柳林乡公祖村委会附近 | 109.995800 | 31.746800 |
| 47 | 新堰(擂鼓) | 61930735 | 雨量站 | 擂鼓镇新堰村村委会 | 109.882944 | 32.392722 |
| 48 | 红岩村 | 42260338 | 图像站 | 擂鼓镇红岩村1组红岩河 | 109.881200 | 32.384100 |
| 49 | 鼓锣坪(卫星)(擂鼓) | 6193073S | 雨量站 | 擂鼓镇鼔锣坪村村委会 | 109.852778 | 32.354972 |
| 50 | 鼓锣坪 | 05512209 | 图像站 | 擂鼓镇鼓锣坪村大桥边 | 109.867200 | 32.345600 |
| 51 | 鼓锣坪(擂鼓) | 61930733 | 雨量站 | 擂鼓镇鼓罗坪村村委会 | 109.852778 | 32.354972 |
| 52 | 百里河村 | 42260339 | 图像站 | 官渡镇百里河村附件 | 110.139300 | 31.919700 |
| 53 | 文峪(卫星)(得胜) | 6193057S | 雨量站 | 得胜镇文峪河老村委会茶场 | 109.956389 | 32.515167 |
| 54 | 文峪(得胜) | 61930575 | 雨量站 | 得胜镇文峪村村委会 | 109.956389 | 32.515167 |
| 55 | 花竹 | 05512201 | 图像站 | 得胜镇花竹村小桥 | 109.890600 | 32.422800 |
| 56 | 复兴村(得胜) | 61930570 | 雨量站 | 得胜镇复兴村村委会附近 | 109.812800 | 32.495400 |
| 57 | 双河 | 42260331 | 图像站 | 得胜镇八道关村双河口 | 109.868800 | 32.571700 |
| 58 | 四庄坪 | 42032304 | 图像站 | 大庙乡四庄坪村委会 | 109.692700 | 32.568900 |
| 59 | 四庄坪(大庙) | 61930508 | 雨量站 | 大庙乡四庄坪村村委会附近 | 109.681300 | 32.567800 |
| 60 | 全胜 | 42260334 | 图像站 | 大庙乡全胜村村委会 | 109.782700 | 32.518200 |
| 61 | 喻家塔 | 05512212 | 图像站 | 宝丰镇喻家塔村1组桥边 | 110.01 | 32.34 |
| 62 | 黄栗(宝丰) | 61932700 | 雨量站 | 宝丰镇垭子街村 | 109.992756 | 32.358437 |
| 63 | 新河(宝丰) | 61932550 | 雨量站 | 宝丰镇新河村村委会 | 109.956306 | 32.440222 |
| 64 | 油坊 | 42260330 | 图像站 | 宝丰镇双河口村油坊 | 109.996600 | 32.415900 |
| 65 | 清泉(卫星)(宝丰) | 6193285S | 雨量站 | 宝丰镇清泉村学校附近农家乐屋后 | 109.960056 | 32.284111 |
| 66 | 清泉(宝丰) | 61932850 | 雨量站 | 宝丰镇清泉村村委会 | 109.960056 | 32.284111 |
| 67 | 白沙河 | 42260321 | 图像站 | 宝丰镇白沙河村白沙河 | 109.981600 | 32.301200 |

- 地理空间数据

根据竹山县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

竹山县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。竹山县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-12 竹山县地理空间数据图

- 预案数据

竹山县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合竹山县调查评价数据，编制了竹山县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，竹山县上报预案约262份，具体如下表所示：

表5.3-17 竹山县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 竹山县县级预案 | 1 | 1 |
| 城关镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 18 |
| 溢水镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 21 |
| 麻家渡镇预案（含1份乡镇预案） | 22 | 22 |
| 宝丰镇预案（含1份乡镇预案） | 30 | 30 |
| 擂鼓镇预案（含1份乡镇预案） | 18 | 18 |
| 秦古镇预案（含1份乡镇预案） | 17 | 17 |
| 得胜镇预案（含1份乡镇预案） | 15 | 15 |
| 上庸镇预案（含1份乡镇预案） | 11 | 11 |
| 官渡镇预案（含1份乡镇预案） | 12 | 12 |
| 潘口乡预案（含1份乡镇预案） | 8 | 8 |
| 竹坪乡预案（含1份乡镇预案） | 18 | 18 |
| 大庙乡预案（含1份乡镇预案） | 13 | 13 |
| 双台乡预案（含1份乡镇预案） | 15 | 15 |
| 楼台乡预案（含1份乡镇预案） | 16 | 16 |
| 文峰乡预案（含1份乡镇预案） | 11 | 11 |
| 深河乡预案（含1份乡镇预案） | 9 | 9 |
| 柳林乡预案（含1份乡镇预案） | 12 | 8 |
| 小计 | 269 | 262 |

- 责任人数据

竹山县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

竹山县根据实际需要，针对17个乡镇（街道）、251个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 竹溪县

- 自然情况

竹溪县，隶属于十堰市，位于鄂、渝、陕三省交界的秦巴山区，西接陕西省平利、镇坪、旬阳三县，南交重庆市巫溪县，东邻本省竹山县。地处东经109°29′～110°9′，北纬31°32′～32°31′。县境南北长104公里，东西宽51公里，总面积3296平方公里。竹溪县是汉江最大支流堵河的源头、国家南水北调中线工程水源区之一。截至2019年，县域总面积3310平方公里，辖15个乡镇、302个村、4个社区、9个农林特场，总人口37.3万。

竹溪区位独特，东屏荆襄，西控川陕，南连渝蜀，北枕汉水，是连接华中地区、面向大西北、出入大西南的重要通道，具有承东启西、通南贯北的独特优势。以竹溪为圆心，半径250公里以内有重庆、西安、十堰、安康等大中城市，处于襄渝铁路、安康铁路、汉十高速、武当山机场等重要交通枢纽的五纵一横立体交叉网络之中。县内100%的乡镇、98%的行政村有公路相通，过境的305省道连接鄂陕两省，竹溪至西安可当天往返；高速公路更将使竹溪成为沟通中西部的重要物流通道。竹溪区地理位置图，如下图所示：

图5.3-13 竹溪县地理位置图

- 基础数据

竹溪县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约5.6万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.89万条，总计约6.49万条。

竹溪县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-18 竹溪县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

竹溪县已有河道水位站11个、雨量站42个、图像站14个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-19 竹溪县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓家坝 | 42032401 | 图像站 | 中峰镇董家坝附近 | 109.993055 | 32.545833 |
| 2 | 红岩 | 42032402 | 图像站 | 丰溪镇红岩一级电站大坝上 | 110.141388 | 32.534722 |
| 3 | 鄂坪 | 42032403 | 图像站 | 鄂坪镇唐家畈村水位站旁边 | 110.192500 | 32.520277 |
| 4 | 双河口 | 42032404 | 图像站 | 蒋家堰镇河口小学 | 109.951111 | 32.555555 |
| 5 | 三堰桥 | 42032405 | 图像站 | 水坪镇三堰桥边 | 110.227500 | 32.535277 |
| 6 | 大裕沟 | 42260301 | 图像站 | 城关镇大裕村二组 | 109.423100 | 33.173500 |
| 7 | 洛家河 | 42260305 | 图像站 | 水坪镇麻河塘二组 | 109.435000 | 32.223000 |
| 8 | 黑龙洞 | 42260306 | 图像站 | 蒋家堰村黑龙村三组 | 109.321100 | 32.212000 |
| 9 | 泉溪河 | 42260307 | 图像站 | 泉溪镇马家坝三组 | 109.431200 | 32.650000 |
| 10 | 大桂河 | 42260308 | 图像站 | 天宝乡老庄子二组 | 109.423400 | 32.560000 |
| 11 | 方家河 | 42260309 | 图像站 | 县河镇大路沟一组 | 109.532700 | 32.182200 |
| 12 | 小庆河 | 42260310 | 图像站 | 兵营镇顺风雨一组 | 110.0596915 | 32.1740791 |
| 13 | 高子河 | 42260311 | 图像站 | 兵营镇明家梁村 | 109.9495327 | 32.1076341 |
| 14 | 岔河 | 42260312 | 图像站 | 向坝镇岔河附近 | 109.9141548 | 31.6860176 |
| 15 | 唐家畈（鄂坪乡） | 61901680 | 河道水位站 | 鄂坪乡唐家畈村 | 109.741111 | 32.186111 |
| 16 | 岔河(向坝乡) | 61902350 | 河道水位站 | 向坝乡向坝村 | 109.917222 | 31.704167 |
| 17 | 黑龙水位雨量站（河口小学） | 61902780 | 河道水位站 | 水坪 | 109.752778 | 32.285000 |
| 18 | 城关高桥(城关镇) | 61902790 | 河道水位站 | 城关镇廖家河 | 109.663889 | 32.330833 |
| 19 | 八卦山水位站 | 61903260 | 河道水位站 | 泉溪八卦山林场 | 109.612153 | 32.100377 |
| 20 | 秦坪(汇湾乡) | 61903270 | 河道水位站 | 汇湾乡太坪村 | 109.717500 | 32.110278 |
| 21 | 冯家湾水位站 | 61904648 | 河道水位站 | 县河柏树 | 109.901600 | 32.273100 |
| 22 | 泗水关(丰溪镇) | 61904930 | 河道水位站 | 丰溪镇丰溪村 | 109.705833 | 31.872778 |
| 23 | 下坝(丰溪镇) | 61904950 | 河道水位站 | 丰溪镇下坝村 | 109.739722 | 31.898611 |
| 24 | 大峡(天宝乡) | 61904970 | 河道水位站 | 天宝乡大峡电站下300米 | 109.811389 | 32.004444 |
| 25 | 白沙(天宝乡) | 61904990 | 河道水位站 | 天宝乡蔡坝村 | 109.844722 | 32.011667 |
| 26 | 双坪雨量站 | 61926710 | 雨量站 | 十八里长峡管理局双坪 | 109.901727 | 31.664497 |
| 27 | 双桥雨量站 | 61926718 | 雨量站 | 十八里长峡管理局双桥 | 109.753919 | 31.667346 |
| 28 | 界岭雨量站 | 61926722 | 雨量站 | 向坝界岭 | 109.766619 | 31.690848 |
| 29 | 金竹园雨量站 | 61926753 | 雨量站 | 向坝金竹园 | 109.857808 | 31.690201 |
| 30 | 胜丰雨量站 | 61926758 | 雨量站 | 向坝胜丰 | 109.898023 | 31.672989 |
| 31 | 裕丰(向坝乡) | 61926795 | 雨量站 | 向坝乡裕丰村 | 109.886636 | 31.652906 |
| 32 | 源茂林场雨量站 | 61927420 | 雨量站 | 桃源源茂林场 | 109.732461 | 31.762267 |
| 33 | 茂古坪雨量站 | 61927430 | 雨量站 | 桃源茂古坪 | 109.780526 | 31.726937 |
| 34 | 泗庄(桃源乡) | 61927505 | 雨量站 | 桃源杨寺庙村 | 109.949683 | 31.827942 |
| 35 | 柳树坪雨量站 | 61928048 | 雨量站 | 桃源柳树坪 | 109.932489 | 31.773167 |
| 36 | 中坝雨量站 | 61928051 | 雨量站 | 桃源中坝 | 109.885065 | 31.883709 |
| 37 | 云雾溪雨量站 | 61928090 | 雨量站 | 桃源云雾溪药场 | 109.816446 | 31.824012 |
| 38 | 界牌沟雨量站 | 61929740 | 雨量站 | 鄂坪界牌沟 | 109.604437 | 32.184857 |
| 39 | 堰青雨量站 | 61929760 | 雨量站 | 鄂坪堰青 | 109.619457 | 32.229309 |
| 40 | 红岩沟雨量站 | 61929920 | 雨量站 | 泉溪红岩沟 | 109.651093 | 32.051546 |
| 41 | 瓦房沟雨量站 | 61929930 | 雨量站 | 泉溪瓦房沟 | 109.678500 | 32.120100 |
| 42 | 太坪关(泉溪镇) | 61929945 | 雨量站 | 泉镇镇太坪村太坪茶场 | 109.739722 | 32.123056 |
| 43 | 青岩沟(汇湾乡) | 61929975 | 雨量站 | 汇湾乡青岩沟村 | 109.818611 | 32.064444 |
| 44 | 燕丰(汇湾乡) | 61930055 | 雨量站 | 汇湾乡堰丰村 | 109.793611 | 32.126111 |
| 45 | 朱家坡雨量站 | 61930096 | 雨量站 | 龙坝朱家坡 | 109.596197 | 32.413607 |
| 46 | 草场坝(龙坝镇) | 61930195 | 雨量站 | 龙坝镇竹溪河水库管理处楼顶 | 109.618056 | 32.382222 |
| 47 | 老王沟(龙坝镇) | 61930210 | 雨量站 | 龙坝乡吴坝村 | 109.648889 | 32.387500 |
| 48 | 瓦米沟(龙阳)(蒋家堰镇) | 61930250 | 雨量站 | 蒋家堰镇龙阳村 | 109.549444 | 32.257500 |
| 49 | 关垭子 | 61930270 | 雨量站 | 蒋家堰镇关垭子村 | 109.529500 | 32.327300 |
| 50 | 龙阳（新合）(中峰镇) | 61930295 | 雨量站 | 中镇镇龙阳村 | 109.655278 | 32.304722 |
| 51 | 中梁鹰咀石(卫星)(中峰镇) | 61930350 | 雨量站 | 中峰镇鹰咀石村 | 109.686944 | 32.288889 |
| 52 | 标湖 | 61930370 | 雨量站 | 城关镇标湖林场 | 109.687800 | 32.269800 |
| 53 | 新民 | 61930380 | 雨量站 | 城关镇大裕村二组（新民村） | 109.722375 | 33.304731 |
| 54 | 油坊河雨量站 | 61930460 | 雨量站 | 湖北省竹溪县龙坝油坊河 | 109.646322 | 32.424692 |
| 55 | 九里岗 | 61930490 | 雨量站 | 城关镇九里岗林场 | 109.728500 | 32.305900 |
| 56 | 马家沟(蒋家堰镇黑龙) | 61930495 | 雨量站 | 蒋家堰镇龙堰村 | 109.560000 | 32.332778 |
| 57 | 魏家湾雨量站 | 61930503 | 雨量站 | 水坪魏家湾 | 109.779500 | 32.369800 |
| 58 | 梧叶沟(水坪镇) | 61930505 | 雨量站 | 水坪镇 | 109.848056 | 32.317222 |
| 59 | 朝阳洞雨量站 | 61930903 | 雨量站 | 丰溪朝阳洞 | 109.947124 | 31.677938 |
| 60 | 洞宾(丰溪镇) | 61930905 | 雨量站 | 丰溪镇洞宾口村 | 109.708611 | 31.871667 |
| 61 | 三坪(丰溪镇) | 61930925 | 雨量站 | 丰溪镇三坪村 | 109.771601 | 31.839970 |
| 62 | 桃花山(丰溪镇) | 61930945 | 雨量站 | 丰溪镇桃花山村 | 109.671111 | 31.873889 |
| 63 | 高桥雨量站 | 61931130 | 雨量站 | 湖北省竹溪县天宝高桥 | 109.863653 | 31.936617 |
| 64 | 小泉河(兵营乡) | 61931295 | 雨量站 | 兵营乡小泉河村 | 109.934722 | 32.021944 |
| 65 | 赵家河(兵营乡) | 61931365 | 雨量站 | 兵营乡赵家河村 | 109.791667 | 32.278056 |
| 66 | 樊亭雨量站 | 61931480 | 雨量站 | 新洲樊亭 | 110.022400 | 32.082400 |
| 67 | 杨家湾雨量站 | 61931490 | 雨量站 | 新洲杨家湾 | 110.041700 | 32.105400 |

- 地理空间数据

根据竹溪县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

竹溪县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。竹溪县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-14 地理空间数据图

- 预案数据

竹溪县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合竹溪县调查评价数据，编制了竹溪县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，竹溪县上报预案112份，具体如下表所示：

表5.3-20 竹溪县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 竹溪县县级预案 | 1 | 1 |
| 城关镇预案（含1份乡镇预案） | 19 | 13 |
| 蒋家堰镇预案（含1份乡镇预案） | 33 | 33 |
| 中峰镇预案（含1份乡镇预案） | 30 | 1 |
| 水坪镇预案（含1份乡镇预案） | 43 | 1 |
| 县河镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 1 |
| 泉溪镇预案（含1份乡镇预案） | 14 | 14 |
| 丰溪镇预案（含1份乡镇预案） | 18 | 1 |
| 龙坝镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 1 |
| 新洲乡预案（含1份乡镇预案） | 21 | 6 |
| 兵营乡预案（含1份乡镇预案） | 11 | 11 |
| 鄂坪乡预案（含1份乡镇预案） | 20 | 0 |
| 汇湾乡预案（含1份乡镇预案） | 20 | 0 |
| 天宝乡预案（含1份乡镇预案） | 22 | 20 |
| 桃源乡预案（含1份乡镇预案） | 10 | 8 |
| 向坝乡预案（含1份乡镇预案） | 10 | 1 |
| 国营竹溪综合农场预案（含1份乡镇预案） | 6 | 0 |
| 源茂林场预案（含1份乡镇预案） | 4 | 0 |
| 岱王沟林场预案（含1份乡镇预案） | 2 | 0 |
| 望府座林场预案（含1份乡镇预案） | 1 | 0 |
| 十八里长峡管理局预案（含1份乡镇预案） | 4 | 0 |
| 小计 | 332 | 112 |

- 责任人数据

竹溪县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

竹溪县根据实际需要，针对20个乡镇（街道）、311个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 武当山

- 自然情况

武当山街道办事处属山地地区，境内山峦起伏，沟壑交错地形复杂。平均海拔800-1000米。境内无大型河流，全街力有5公里以上的河流4条，分别是瓦房河、剑河、青羊河、察院沟河，属清汉江水系。

瓦房河处在瓦房村境内,全长15km,流域面积180.9km2由于河沟较深，沿河居住的农户较少，历史上尚未发生洪灾。察院沟河处在左察村境内，全长8km，流域面积48.6km2沿河居住农户较多，对部分农户可能造成危害，但历史上尚未发生洪灾。

青羊河处在金沙坪村境内,全长15km，流域面积35.7km2由于河沟较深，沿河居住的农户较少，历史上尚未发生洪灾，剑河流经老营宫村、溜西门村、老营社区，辖区内河道全长12.5km，流域面积125km2，由于河沟较深，沿河居住的农户较少，历史上尚未发生洪灾。

辖区内现有大型水库分别是安全水库、瓦房河水库、金沙坪水库、屈家沟水库。武当山地理位置图，如下图所示：

图5.3-15 武当山地理位置图

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

武当山特区已有雨量站10个、图像站7个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-21 武当山站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （剑河） | 61907690 | 雨量站 | 武当山街道办事处老营宫村剑河水库 | 111.0803 | 32.48167 |
| 2 | （龙王沟） | 61939245 | 雨量站 | 太极湖办事处龙王沟村委会 | 111.1688 | 32.5068 |
| 3 | 金顶 | 61939250 | 雨量站 | 景区办事处豆腐沟村金顶吊钟台 | 111.0031 | 32.40028 |
| 4 | 乌鸦岭 | 61939260 | 雨量站 | 景区办事处紫霄村乌鸦岭移动塔 | 111.0144 | 32.42333 |
| 5 | 五龙宫 | 61939275 | 雨量站 | 景区办事处五龙村五龙宫索道旁 | 111.0402 | 32.49553 |
| 6 | 老营 | 61939610 | 雨量站 | 武当山街道办事处溜西门村新合作超市楼顶 | 111.0811 | 32.5125 |
| 7 | 西沟 | 61939640 | 雨量站 | 太极湖办事处西沟村移民点 | 111.1658 | 32.4068 |
| 8 | 瓦房河 | 61939701 | 雨量站 | 武当山街道办事处瓦房河村瓦房河水库 | 111.0757 | 32.2726 |
| 9 | 太山庙 | 61939710 | 雨量站 | 武当山街道办事处太山庙村委会 | 111.1158 | 32.47694 |
| 10 | 金沙坪 | 61939715 | 雨量站 | 武当山街道办事处金沙坪村移动塔 | 111.0422 | 32.49583 |
| 11 | 龚家沟 | 5512901 | 图像站 | 太极湖办事处青徽铺村龚家沟水库 | 111.156111 | 32.485556 |
| 12 | 太子坡 | 5512902 | 图像站 | 景区办事处太子坡村太子坡水库 | 111.054444 | 32.442500 |
| 13 | 漂流上站 | 42038131 | 图像站 | 武当山街道办事处瓦房河村委会下 | 111.1399961 | 32.4727244 |
| 14 | 瓦房河水库 | 42038132 | 图像站 | 武当山街道办事处瓦房河村瓦房河水库 | 111.130556 | 32.438611 |
| 15 | 左家沟水库 | 42038133 | 图像站 | 武当山街道办事处桑树庙村左家沟水库 | 111.169167 | 32.480833 |
| 16 | 大屋场 | 42038134 | 图像站 | 太极湖办事处石家庄村大屋场移民点 | 111.0846885 | 32.5493 |
| 17 | 北天门沟水库 | 42038135 | 图像站 | 太极湖办事处杨家畈村北天门沟水库 | 111.082833 | 32.544722 |

- 地理空间数据

根据武当山特区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

武当山特区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。武当山特区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-16 武当山地理空间数据图

- 预案数据

武当山特区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合武当山特区调查评价数据，编制了武当山特区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，武当山特区上报预案32份，具体如下表所示：

表5.3-22 武当山预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 武当山特区县级预案 | 1 | 1 |
| 武当山特区预案（含1份乡镇预案） | 32 | 31 |
| 小计 | 33 | 32 |

- 责任人数据

武当山特区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

武当山特区根据实际需要，针对1个乡镇（街道）、31个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 谷城县

- 自然情况

全县均属长江流域，面积2553km2，以武当山脉的东南麓，山脉为汉江水系，有南河和北河2条主要支流；南部为南河水系。

南河发源于神农架林区东南麓，于保康过度湾进入谷城县境，由西向东流经紫金、南河、盛康、城关镇等地，于城关镇格垒咀注入汉江，在谷城境内全长74km，流域面积1051km2，河床平均比降3.6‰。

北河在谷城境内全长59.6km，流域面积894.7km2，由高山到低山，山区到丘陵变化，支流甚多，纵横交错，据统计大小支流40条，构成河道流域的主貌。北河主要支流有紫金河、谢湾河、团湖河、西河等。

黄畈河水主要分布于庙滩镇，境内全长49km，流域面积206km2，主要支流有水沟、干沟等。

境内流域面积在100km2以上的河流有12条，50～100km2河流19条，5～50km2的河流76条。谷城县地理位置图，如下图所示：

图5.3-17 谷城县地理位置图

- 基础数据

谷城县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约3.7万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.6万条，总计约4.3万条。

谷城县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-23 谷城县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 12 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 13 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 14 | C18-自动监测站汇总表 |
| 15 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 16 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 17 | C21-简易水位站信息表 |
| 18 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 19 | C26-路涵工程信息表 |
| 20 | C27-桥梁工程信息表 |
| 21 | C28-多媒体资料表 |
| 22 | D22-水库工程汇总表 |
| 23 | D23-水闸工程汇总表 |
| 24 | D24-堤防工程汇总表 |
| 25 | F01-分析评价名录表 |
| 26 | F02-设计暴雨成果表 |
| 27 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 28 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 29 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 30 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 31 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 32 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 33 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 34 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 35 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 36 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 37 | M04-沟道横断面成果表 |
| 38 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

谷城县已有河道水位站7个、雨量站33个、图像站7个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-24 谷城县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伍家洲 | 05512501 | 图像站 | 石花镇伍家洲村 | 111.438224 | 32.246663 |
| 2 | 仓台 | 05512502 | 图像站 | 石花镇苍台社区 | 111.468875 | 32.276448 |
| 3 | 锅底湖 | 05512503 | 图像站 | 县经济开发区锅底湖村 | 111.570199 | 32.273697 |
| 4 | 小沟 | 05512504 | 图像站 | 盛康镇小沟村 | 111.330300 | 32.064900 |
| 5 | 陶湾 | 05512505 | 图像站 | 茨河镇陶湾村 | 111.827639 | 32.042389 |
| 6 | 老街 | 05512506 | 图像站 | 城关镇老街中码头站 | 111.659170 | 32.259805 |
| 7 | 花园 | 05512507 | 图像站 | 紫金镇花园村 | 111.323417 | 32.146944 |
| 8 | 七坪 | 61909660 | 河道水位站 | 谷城五山镇 | 111.354500 | 32.2805560 |
| 9 | 凉水井 | 61909760 | 河道水位站 | 谷城县石花镇 | 111.4515830 | 32.2816390 |
| 10 | 太平坊 | 61910700 | 河道水位站 | 谷城城关镇 | 111.6614170 | 32.2633060 |
| 11 | 小沟 | 61914208 | 河道水位站 | 湖北省谷城县盛康镇小沟村 | 111.3303 | 32.0649 |
| 12 | 黄土河 | 61914410 | 河道水位站 | 盛康镇当铺桥头 | 111.5338890 | 32.1877780 |
| 13 | 张庄 | 61914710 | 河道水位站 | 谷城庙滩镇 | 111.7187220 | 32.0988890 |
| 14 | 陶湾 | 61914920 | 河道水位站 | 谷城茨河镇 | 111.8276390 | 32.0423890 |
| 15 | 塔园 | 61940605 | 雨量站 | 湖北省谷城县冷集镇塔园村 | 111.3235 | 32.2627 |
| 16 | 付家山 | 61940620 | 雨量站 | 谷城县冷集镇 | 111.6198060 | 32.4265560 |
| 17 | 观音堂 | 61941210 | 雨量站 | 谷城县紫金镇 | 111.2740 | 32.2004440 |
| 18 | 邓家坪 | 61941330 | 雨量站 | 谷城县五山镇 | 111.2890 | 32.2495280 |
| 19 | 跑马岭 | 61941360 | 雨量站 | 谷城县五山镇 | 111.2600830 | 32.2410560 |
| 20 | 将军坪 | 61941440 | 雨量站 | 谷城县紫金镇 | 111.2918330 | 32.1249170 |
| 21 | 花园 | 61941480 | 雨量站 | 谷城县紫金镇 | 111.3234170 | 32.1469440 |
| 22 | 薤山 | 61941505 | 雨量站 | 湖北省谷城县薤山旅游度假区薤山 | 111.2502 | 32.1035 |
| 23 | 堰河村 | 61941540 | 雨量站 | 谷城县五山镇 | 111.3303610 | 32.2983890 |
| 24 | 西湾 | 61941550 | 雨量站 | 谷城县五山镇 | 111.3143890 | 32.3324440 |
| 25 | 闻畈村 | 61941560 | 雨量站 | 谷城县五山镇 | 111.3642220 | 32.3163890 |
| 26 | 四棵树村 | 61941580 | 雨量站 | 谷城县五山镇 | 111.3840 | 32.2520280 |
| 27 | 黄龙沟 | 61941610 | 雨量站 | 谷城县五山镇 | 111.3720830 | 32.3558330 |
| 28 | 黄峪铺 | 61941630 | 雨量站 | 谷城县五山镇 | 111.3990280 | 32.2938890 |
| 29 | 大峪桥 | 61941783 | 雨量站 | 湖北省谷城县石花镇大峪桥社区 | 111.3141 | 32.1634 |
| 30 | 梁家畈 | 61941990 | 雨量站 | 湖北省谷城县冷集镇梁家畈村 | 111.3214 | 32.2307 |
| 31 | 玛瑙观 | 61947020 | 雨量站 | 谷城县紫金镇 | 111.2422220 | 32.0381110 |
| 32 | 柳树坪 | 61947150 | 雨量站 | 湖北省谷城县紫金镇柳树坪村 | 111.1855 | 32.0406 |
| 33 | 腰儿坪 | 61947280 | 雨量站 | 谷城县赵湾乡 | 111.4358890 | 31.9897220 |
| 34 | 方家坪 | 61947340 | 雨量站 | 谷城县赵湾乡 | 111.3535830 | 31.9996670 |
| 35 | 大谷峪 | 61947360 | 雨量站 | 谷城县南河镇 | 111.4291940 | 32.0728330 |
| 36 | 汉峰 | 61947380 | 雨量站 | 谷城县南河镇 | 111.4317500 | 32.0936670 |
| 37 | 甘坪沟 | 61947640 | 雨量站 | 谷城县盛康镇 | 111.6018890 | 32.0953890 |
| 38 | 大王庙 | 61947680 | 雨量站 | 谷城县盛康镇 | 111.5796670 | 32.1663610 |
| 39 | 石龙沟 | 61947765 | 雨量站 | 湖北省谷城县城关镇石龙沟村 | 111.3807 | 32.1427 |
| 40 | 中码头 | 61947778 | 雨量站 | 湖北省谷城县城关镇老街社区 | 111.3948 | 32.1554 |
| 41 | 回流湾 | 61947910 | 雨量站 | 谷城县庙滩镇 | 111.7023610 | 32.1892220 |
| 42 | 兴隆殿 | 61947924 | 雨量站 | 谷城县庙滩镇 | 111.6738890 | 32.1330280 |
| 43 | 檀树湾 | 61947926 | 雨量站 | 谷城县庙滩镇 | 111.7187220 | 32.0988890 |
| 44 | 万寿桥 | 61947928 | 雨量站 | 谷城县庙滩镇 | 111.6905280 | 32.1426670 |
| 45 | 古乐寺 | 61947930 | 雨量站 | 谷城县庙滩镇 | 111.6999720 | 32.1507220 |
| 46 | 后庄 | 61947936 | 雨量站 | 谷城县茨河镇 | 111.8158060 | 32.0231390 |
| 47 | 茨河街 | 61947941 | 雨量站 | 谷城县茨河镇 | 111.8390280 | 32.0461390 |

- 地理空间数据

根据谷城县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

谷城县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。谷城县区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-18 谷城县地理空间数据图

- 预案数据

谷城县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合谷城县调查评价数据，编制了谷城县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，谷城县上报预案132份，具体如下表所示：

表5.3-25 谷城县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 谷城县县级预案 | 1 | 1 |
| 城关镇预案（含1份乡镇预案） | 46 | 8 |
| 石花镇预案（含1份乡镇预案） | 46 | 7 |
| 盛康镇预案（含1份乡镇预案） | 29 | 11 |
| 庙滩镇预案（含1份乡镇预案） | 35 | 15 |
| 五山镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 18 |
| 茨河镇预案（含1份乡镇预案） | 17 | 10 |
| 南河镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 13 |
| 紫金镇预案（含1份乡镇预案） | 28 | 20 |
| 冷集镇预案（含1份乡镇预案） | 40 | 14 |
| 赵湾乡预案（含1份乡镇预案） | 11 | 11 |
| 薤山林场预案（含1份乡镇预案） | 6 | 4 |
| 小计 | 302 | 132 |

- 责任人数据

谷城县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

谷城县根据实际需要，针对11个乡镇（街道）、290个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 伍家岗区

- 自然情况

伍家岗区位于湖北省西部，宜昌市主城区东部，长江左岸，是宜昌市中心城区，辖区为长江岸边呈带状的滨水城市区。长江上中游在此分界，离西陵峡口约10公里，距三峡水利枢纽工程约38公里。东与猇亭区相连，南与点军区隔江相望，西与西陵区毗邻，北与夷陵区接壤。东西横距14公里，南北纵距最宽约9公里，最窄处约1公里。伍家岗区地处黄陵山地与江汉平原接壤的丘陵地带，处于山区型向平原型过渡地段，江面由狭窄而趋于开阔。境内地貌大致分为低山、丘陵、岗状平原三种类型。其中低山、丘陵约占70%，一马路至伍家岗一带海拔57-59米；往东北为低山丘陵分布，海拔在100-200米之间。

伍家岗区人民政府驻地在本区伍家岗街道办事处辖区，位于东经111º27'07"，北纬30º38'17"，紧邻位于伍家岗中心的五一广场旁。古代，因为地处“三峡门户”、“川鄂咽喉”、“上控巴蜀，下引荆襄，南通湘粤，北达中原”，为兵家必争之地，政治、军事、经济地位十分重要。近现代，有长江水道东连荆汉，直达宁沪；西通巴蜀，可至天府之国全境。有陆路南接三湘，达两广，北上襄樊，通中原腹地。区境有318国道、宜黄高速公路、焦柳铁路交汇穿越，三峡国际机场、沪蓉高速公路在辖区边缘，国家重点工程——沿江铁路宜万段将在这里接轨，汉宜城际铁路将在这里交汇，区域内两座长江大桥飞架南北，形成的水陆空立体交通使伍家岗区成为鄂西地区沟通东西、横贯南北的交通枢纽。

从古至今，楚文化和巴文化在此碰撞交融，文化底蕴十分深厚。现代，伍家岗区作为湖北省域副中心城市的一个县级行政区，正发展成为新型的工业区，商贸物流区，交通枢纽区，商住旅游服务区，现代新城中心。伍家岗区地理位置图，如下图所示：

图5.3-19 伍家岗区地理位置图

- 基础数据

伍家岗区基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约1.1万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.18万条，总计约1.28万条。

伍家岗区基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-26 伍家岗区基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 10 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 11 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 12 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 13 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 14 | C18-自动监测站汇总表 |
| 15 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 16 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 17 | C21-简易水位站信息表 |
| 18 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 19 | C26-路涵工程信息表 |
| 20 | C27-桥梁工程信息表 |
| 21 | C28-多媒体资料表 |
| 22 | D22-水库工程汇总表 |
| 23 | F01-分析评价名录表 |
| 24 | F02-设计暴雨成果表 |
| 25 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 26 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 27 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 28 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 29 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 30 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 31 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 32 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 33 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 34 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 35 | M04-沟道横断面成果表 |
| 36 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

伍家岗区已有河道水位站3个、雨量站4个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-27 伍家岗区站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花艳冲 | 60903612 | 河道水位站 | 伍家乡共升村 | 111.395091 | 30.642895 |
| 2 | 后河 | 60903654 | 河道水位站 | 伍家乡灵宝村 | 111.44272 | 30.638476 |
| 3 | 龙盘湖 | 60903668 | 河道水位站 | 伍家岗街办龙盘湖社区 | 111.383882 | 30.602064 |
| 4 | 火车东站 | 60927636 | 雨量站 | 伍家乡共强村 | 111.373191 | 30.660983 |
| 5 | 水利局 | 60927639 | 雨量站 | 大公桥街办胜利四路社区 | 111.296237 | 30.69491 |
| 6 | 新洋丰渣库 | 60928285 | 雨量站 | 伍家乡灵宝村 | 111.424414 | 30.650436 |
| 7 | 前坪 | 60928287 | 雨量站 | 伍家乡前坪村 | 111.389139 | 30.635296 |

- 地理空间数据

根据伍家岗区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

伍家岗区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。伍家岗区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-20 伍家岗区地理空间数据图

- 预案数据

伍家岗区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合伍家岗区调查评价数据，编制了伍家岗区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，伍家岗区上报预案9份，具体如下表所示：

表5.3-28伍家岗区预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 伍家岗区县级预案 | 1 | 1 |
| 大公桥街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 9 | 0 |
| 万寿桥街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 9 | 0 |
| 宝塔河街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 9 | 0 |
| 伍家岗街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 13 | 0 |
| 伍家乡预案（含1份乡镇预案） | 17 | 8 |
| 小计 | 58 | 9 |

- 责任人数据

伍家岗区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

伍家岗区根据实际需要，针对5个乡镇（街道）、52个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 点军区

- 自然情况

点军区地处宜昌市中心城区长江以南，北接夷陵区的三斗坪镇，南连宜都市的红花套镇，西部及西南紧依长阳土家族自治县的高家堰镇，隔江与西陵区、伍家岗区相望，国土总面积532.18平方公里。点军区地理位置图见下图：

图5.3-21 点军区地理位置示意图

- 基础数据

点军区基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约0.7万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.14万条，总计约0.84万条。

点军区基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-29 点军区基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C18-自动监测站汇总表 |
| 15 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 16 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 17 | C21-简易水位站信息表 |
| 18 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 19 | C26-路涵工程信息表 |
| 20 | C27-桥梁工程信息表 |
| 21 | C28-多媒体资料表 |
| 22 | D22-水库工程汇总表 |
| 23 | D23-水闸工程汇总表 |
| 24 | D24-堤防工程汇总表 |
| 25 | F01-分析评价名录表 |
| 26 | F02-设计暴雨成果表 |
| 27 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 28 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 29 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 30 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 31 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 32 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 33 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 34 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 35 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 36 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 37 | M04-沟道横断面成果表 |
| 38 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

点军区已有河道水位站7个、雨量站21个、图像站5个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-30 点军区站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松门溪村 | 20159005 | 图像站 | 桥边镇 | 111.16085 | 30.742175 |
| 2 | 石堰 | 20159009 | 图像站 | 桥边镇 | 111.213544 | 30.702261 |
| 3 | 叉河滩 | 20159091 | 图像站 | 土城乡 | 111.07673 | 30.70163 |
| 4 | 泉水 | 20159125 | 图像站 | 联棚乡 | 111.208853 | 30.652088 |
| 5 | 柳林 | 20159127 | 图像站 | 艾家镇 | 111.352448 | 30.593749 |
| 6 | 松门溪水位监测站 | 60903350 | 河道水位站 | 桥边镇 | 111.163056 | 30.740556 |
| 7 | 王家坝水位监测站 | 60903380 | 河道水位站 | 土城乡 | 111.077778 | 30.643056 |
| 8 | 叉河滩水位监测站 | 60903415 | 河道水位站 | 土城乡 | 111.057500 | 30.704444 |
| 9 | 石堰水位监测站 | 60903420 | 雨量站 | 桥边镇 | 111.200000 | 30.721667 |
| 10 | 泉水水位监测站 | 60903470 | 河道水位站 | 联棚乡 | 111.192778 | 30.648333 |
| 11 | 杨家水位监测站 | 60903474 | 河道水位站 | 联棚乡 | 111.230278 | 30.628611 |
| 12 | 七里冲水位监测站 | 60903477 | 河道水位站 | 艾家镇 | 111.305833 | 30.625833 |
| 13 | 柳林水位监测站 | 60903479 | 河道水位站 | 艾家镇 | 111.352778 | 30.593611 |
| 14 | 高岩自动雨量站 | 60928211 | 雨量站 | 土城乡 | 111.093611 | 30.738056 |
| 15 | 席家淌自动雨量站 | 60928212 | 雨量站 | 土城乡 | 111.035272 | 30.722778 |
| 16 | 新村自动雨量站 | 60928213 | 雨量站 | 桥边镇 | 111.211389 | 30.752222 |
| 17 | 牛扎坪自动雨量站 | 60928214 | 雨量站 | 点军街办 | 111.265000 | 30.756944 |
| 18 | 上峰尖自动雨量站 | 60928215 | 雨量站 | 桥边镇 | 111.164440 | 30.767222 |
| 19 | 穿心店自动雨量站 | 60928216 | 雨量站 | 土城乡 | 111.026667 | 30.662778 |
| 20 | 双堰口自动雨量站 | 60928217 | 雨量站 | 桥边镇 | 111.138611 | 30.693611 |
| 21 | 朱家坪自动雨量站 | 60928218 | 雨量站 | 桥边镇 | 111.133056 | 30.133056 |
| 22 | 六里河自动雨量站 | 60928221 | 雨量站 | 桥边镇 | 111.157500 | 30.359167 |
| 23 | 天王寺自动雨量站 | 60928222 | 雨量站 | 桥边镇 | 111.170556 | 30.726667 |
| 24 | 安梓溪自动雨量站 | 60928223 | 雨量站 | 土城乡 | 111.138056 | 30.636110 |
| 25 | 胡家店自动雨量站 | 60928224 | 雨量站 | 联棚乡 | 111.175833 | 30.629167 |
| 26 | 塘上自动雨量站 | 60928225 | 雨量站 | 点军街办 | 111.288889 | 30.675833 |
| 27 | 黄家岭自动雨量站 | 60928226 | 雨量站 | 土城乡 | 111.045278 | 30.639722 |
| 28 | 韩家坝自动雨量站 | 60928227 | 雨量站 | 桥边镇 | 111.165556 | 30.673611 |
| 29 | 李家坝自动雨量站 | 60928228 | 雨量站 | 土城乡 | 111.114722 | 30.671111 |
| 30 | 干溪自动雨量站 | 60928232 | 雨量站 | 联棚乡 | 111.212222 | 30.621110 |
| 31 | 姚家自动雨量站 | 60928233 | 雨量站 | 艾家镇 | 111.289722 | 30.610278 |
| 32 | 谭家河自动雨量站 | 60928234 | 雨量站 | 点军街办 | 111.291110 | 30.660278 |
| 33 | 渔洋溪自动雨量站 | 60928299 | 雨量站 | 艾家镇 | 111.340000 | 30.574167 |

- 地理空间数据

根据点军区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

点军区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。点军区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-22 点军区地理空间数据图

- 预案数据

点军区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合点军区调查评价数据，编制了点军区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，点军区上报预案58份，具体如下表所示：

表5.3-31 点军区预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 点军区县级预案 | 1 | 1 |
| 点军街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 12 | 12 |
| 艾家镇预案（含1份乡镇预案） | 7 | 7 |
| 桥边镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 16 |
| 联棚乡预案（含1份乡镇预案） | 7 | 7 |
| 土城乡预案（含1份乡镇预案） | 15 | 15 |
| 小计 | 58 | 58 |

- 责任人数据

点军区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

点军区根据实际需要，针对5个乡镇（街道）、52个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 猇亭区

- 自然情况

猇亭区濒临长江，境内的主要小河流为高马河和善溪小冲，正常控制面积分别为15平方公里、7平方公里。另外，云池河和灰埠冲亦是我区的两条主要排洪沟，控制面积约24.9平方公里。猇亭区地理位置图，如下图所示：

图5.3-23 猇亭区地理位置图

- 基础数据

猇亭区基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约0.6万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.14万条，总计约0.74万条。

猇亭区基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-32 猇亭区基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 19 | C26-路涵工程信息表 |
| 20 | C27-桥梁工程信息表 |
| 21 | C28-多媒体资料表 |
| 22 | D22-水库工程汇总表 |
| 23 | D23-水闸工程汇总表 |
| 24 | D24-堤防工程汇总表 |
| 25 | F01-分析评价名录表 |
| 26 | F02-设计暴雨成果表 |
| 27 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 28 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 29 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 30 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 31 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 32 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 33 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 34 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 35 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 36 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 37 | M04-沟道横断面成果表 |
| 38 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

猇亭区已有河道水位站6个、雨量站7个、图像站5个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-33 猇亭区站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云池 | 20159010 | 图像站 | 云池社区居委会 | 111.4463 | 30.4823 |
| 2 | 高家站 | 20159082 | 图像站 | 高家店村委会 | 111.4275 | 30.5968 |
| 3 | 虎牙 | 20159087 | 图像站 | 虎牙社区居委会 | 111.4056 | 30.5717 |
| 4 | 高湖 | 20159092 | 图像站 | 高湖村委会 | 111.4154 | 30.6083 |
| 5 | 磨盘 | 20159130 | 图像站 | 磨盘溪社区居委会 | 111.391 | 30.5973 |
| 6 | 高马河自动水位站 | 60903660 | 河道水位站 | 高家店村委会 | 111.433414 | 30.591311 |
| 7 | 磨盘水位站 | 60903661 | 河道水位站 | 磨盘溪社区居委会 | 111.4180556 | 30.60333333 |
| 8 | 六眼冲自动水位站 | 60903662 | 河道水位站 | 六泉湖社区居委会 | 111.446647 | 30.542539 |
| 9 | 云池自动水位站 | 60903664 | 河道水位站 | 云池社区居委会 | 111.448911 | 30.500381 |
| 10 | 洪溪港水位站 | 60903665 | 河道水位站 | 古老背社区居委会 | 111.4280556 | 30.50638889 |
| 11 | 黄龙寺自动水位站 | 60903666 | 河道水位站 | 黄龙寺社区居委会 | 111.475100 | 30.548492 |
| 12 | 天湖自动雨量站 | 60928291 | 雨量站 | 高湖村委会 | 111.450536 | 30.625914 |
| 13 | 北风溪自动雨量站 | 60928293 | 雨量站 | 磨盘溪社区居委会 | 111.390175 | 30.597747 |
| 14 | 高湖自动雨量站 | 60928294 | 雨量站 | 高湖村委会 | 111.438358 | 30.604131 |
| 15 | 马鬃岭自动雨量站 | 60928295 | 雨量站 | 鸡山社区居委会 | 111.443569 | 30.567686 |
| 16 | 分水岭自动雨量站 | 60928296 | 雨量站 | 下马槽社区居委会 | 111.469758 | 30.517817 |
| 17 | 黄家冲自动雨量站 | 60928297 | 雨量站 | 石板冲社区居委会 | 111.451467 | 30.532197 |
| 18 | 福善场自动雨量站 | 60928701 | 雨量站 | 福善场社区村委会 | 111.487775 | 30.520906 |

- 地理空间数据

根据猇亭区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

猇亭区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。猇亭区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-24 猇亭区地理空间数据图

- 预案数据

猇亭区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合猇亭区区调查评价数据，编制了猇亭区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，猇亭区上报预案20份，具体如下表所示：

表5.3-34 猇亭区预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 猇亭区县级预案 | 1 | 1 |
| 古老背街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 6 | 6 |
| 虎牙街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 7 | 7 |
| 云池街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 8 | 6 |
| 小计 | 22 | 20 |

- 责任人数据

猇亭区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

猇亭区根据实际需要，针对3个乡镇（街道）、18个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 夷陵区

- 自然情况

图5.3-25 夷陵区地理位置图

- 基础数据

夷陵区基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约3.5万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.82万条，总计约4.32万条。

夷陵区基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-35 夷陵区基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 14 | C18-自动监测站汇总表 |
| 15 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 16 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 17 | C21-简易水位站信息表 |
| 18 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 19 | C26-路涵工程信息表 |
| 20 | C27-桥梁工程信息表 |
| 21 | C28-多媒体资料表 |
| 22 | D22-水库工程汇总表 |
| 23 | D23-水闸工程汇总表 |
| 24 | F01-分析评价名录表 |
| 25 | F02-设计暴雨成果表 |
| 26 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 27 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 28 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 29 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 30 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 31 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 32 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 33 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 34 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 35 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 36 | M04-沟道横断面成果表 |
| 37 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

夷陵区已有河道水位站9个、雨量站122个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-36 夷陵区站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路溪坪(乐天溪镇) | 60540240 | 雨量站 | 夷陵区乐天溪水利站 | 111.066039 | 30.848542 |
| 2 | 乐天溪(乐天溪镇) | 60540275 | 雨量站 | 柏木坪村靠近申冈医院 | 111.25824 | 30.903097 |
| 3 | 柏木坪(小溪塔街办) | 60921300 | 雨量站 | 樟村坪镇殷家坪村卫生室楼顶 | 111.129908 | 31.302488 |
| 4 | 殷家坪(樟村坪镇) | 60926550 | 雨量站 | 夷陵区205县道靠近交战垭村 | 111.245697 | 31.155302 |
| 5 | 交战垭(雾渡河镇) | 60922810 | 雨量站 | 夷陵区223省道靠近棠垭水库 | 111.398914 | 31.088111 |
| 6 | 棠垭(分乡镇) | 60928235 | 雨量站 | 夷陵区榨坊河水库 | 111.515209 | 30.837807 |
| 7 | 雷家畈(龙泉镇) | 60540215 | 雨量站 | 夷陵下堡坪镇秀水坪村防雹站 | 111.074638 | 31.145364 |
| 8 | 秀水坪(下堡坪乡) | 60921200 | 雨量站 | 夷陵区樟村坪镇栗林村委会 | 111.223206 | 31.330029 |
| 9 | 栗林河(樟村坪镇) | 60928283 | 雨量站 | 夷陵区鸦鹊岭镇海营店水库 | 111.517267 | 30.710561 |
| 10 | 海云店水库(鸦鹊岭镇) | 60928290 | 雨量站 | 夷陵区鸦鹊岭镇东西泉水库 | 111.522735 | 30.686452 |
| 11 | 东西泉水库(鸦鹊岭镇) | 60924200 | 雨量站 | 夷陵区下坪村委会 | 111.354113 | 30.835252 |
| 12 | 下坪(夷陵经济开发区) | 60540340 | 雨量站 | 夷陵区土三路暮阳村村委会 | 111.037188 | 30.751392 |
| 13 | 艾家河(三斗坪镇) | 60926800 | 雨量站 | 夷陵区097乡道靠近邓家埫 | 111.29819 | 30.959705 |
| 14 | 柏果树(黄花乡) | 60927550 | 雨量站 | 宜昌市夷陵区水利和湖泊局 | 111.338897 | 30.787369 |
| 15 | 区水利局(小溪塔街办) | 60540242 | 雨量站 | 夷陵区下堡坪乡戈场水库 | 111138545 | 31.079095 |
| 16 | 戈厂(下堡坪乡) | 60540110 | 雨量站 | 夷陵区红桂香村委会 | 110.947117 | 30.976351 |
| 17 | 红桂香(邓村乡) | 60540120 | 雨量站 | 夷陵区长岭村委会 | 111.007455 | 30.904622 |
| 18 | 长岭(太平溪镇) | 60921100 | 雨量站 | 夷陵区樟村坪镇黄马河村委会 | 111.251436 | 31.422947 |
| 19 | 黄马河(樟村坪镇) | 60930610 | 雨量站 | 夷陵区龙泉镇周家嘴水库 | 111.378503 | 30.706907 |
| 20 | 李家台(龙泉镇) | 60926930 | 雨量站 | 夷陵区下堡坪乡深溪水库 | 111.211468 | 31.020692 |
| 21 | 深溪(下堡坪乡) | 60924050 | 雨量站 | 夷陵区分乡镇镇府楼顶 | 111.426335 | 30.911228 |
| 22 | 分乡镇(分乡镇) | 60927560 | 雨量站 | 夷陵区法官泉水库管理处 | 111.484096 | 30.795448 |
| 23 | 法官泉(龙泉镇) | 60928298 | 雨量站 | 夷陵区鸦鹊岭镇黄冲水库 | 111.539152 | 30.737109 |
| 24 | 黄家冲水库(鸦鹊岭镇) | 60540115 | 雨量站 | 夷陵高抬头村竹林湾村二十组 | 110.985649 | 31.016477 |
| 25 | 竹林湾(邓村乡) | 60930630 | 雨量站 | 夷陵区牧童村村委会 | 111.489674 | 30.589701 |
| 26 | 牧童村(鸦鹊岭镇) | 60926900 | 雨量站 | 夷陵区黄花镇香龙山村委会 | 111.333984 | 31.002379 |
| 27 | 二户坪(黄花乡) | 60540210 | 雨量站 | 夷陵区三斗坪镇秋千坪村委会 | 111.0123 | 30.770976 |
| 28 | 秋千坪(三斗坪镇) | 60927100 | 雨量站 | 金狮洞景区门口 | 111.325292 | 30.871533 |
| 29 | 廖家林金狮洞（小溪塔3） | 60927050 | 雨量站 | 三峡奇谭景区内 | 111.355266 | 30.953931 |
| 30 | 上洋三峡奇潭（黄花3） | 60926100 | 雨量站 | 雾渡河镇龚家河村 | 111.184884 | 31.181112 |
| 31 | 龚家河（雾渡河3） | 60540211 | 雨量站 | 下堡坪卫生室门口 | 111.06353 | 31.112006 |
| 32 | 赵勉河（下堡坪乡2） | 60540216 | 雨量站 | 下堡坪乡磨坪村村委会院子里 | 111.082832 | 31.056626 |
| 33 | 磨坪（下堡坪3） | 60540243 | 雨量站 | 下堡坪乡古德庄园对面山顶 | 111.19175 | 31.075434 |
| 34 | 蛟龙寺（下堡坪3） | 60540247 | 雨量站 | 下堡坪镇九山村村委会门口 | 111.150852 | 30.991185 |
| 35 | 九山（下堡坪3） | 60923600 | 雨量站 | 大中坝香景源风景区门口 | 111.413703 | 30.962594 |
| 36 | 大中坝香景园（分乡3） | 60923800 | 雨量站 | 分乡镇百里黄老村委会门口 | 111.500453 | 30.950203 |
| 37 | 百里荒（分乡3） | 60900615 | 雨量站 | 分乡镇水土保持实验站对面 | 111.417266 | 31.041144 |
| 38 | 羊角山（樟村坪3） | 60920450 | 雨量站 | 樟村坪镇靠近仓屋垭 | 111.114393 | 31.355458 |
| 39 | 古城坪（邓村乡2） | 60540214 | 雨量站 | 邓村乡古城坪村委会 | 111.050575 | 30.98001 |
| 40 | 高抬头（邓村3） | 60540090 | 雨量站 | 邓村乡高抬头村村委会门口 | 110.993699 | 31.031328 |
| 41 | 邓村（邓村乡2） | 60540212 | 雨量站 | 邓村茶香云雾民宿酒店对面 | 110.970476 | 30.987976 |
| 42 | 江坪村龟池洪（邓村3） | 60540217 | 雨量站 | 夷陵区邓村乡 | 111.016843 | 31.055635 |
| 43 | 江坪（邓村乡2） | 60540213 | 雨量站 | 邓村乡江坪村江坪电站内 | 111.026122 | 31.044435 |
| 44 | 小溪口杜家院（太平溪3） | 60540112 | 雨量站 | 太平溪镇小溪口村杜家院子 | 110.901322 | 30.943743 |
| 45 | 林家溪柏果园（太平溪3） | 60540025 | 雨量站 | 太平溪镇林家溪电子商务综合服务站后面 | 110.899121 | 30.912864 |
| 46 | 观音堂（雾渡河3） | 60926520 | 雨量站 | 雾渡河镇观音堂村委会门口 | 111.159451 | 31.144859 |
| 47 | 太平溪（许家冲村） | 60540155 | 雨量站 | 太平溪镇许家冲村委会楼顶 | 111.02272 | 30.843262 |
| 48 | 黄家冲学堂垭（太平溪3） | 60540223 | 雨量站 | 太平溪镇黄家冲村学堂垭 | 111.038833 | 30.940177 |
| 49 | 头顶石（三斗坪3） | 60540260 | 雨量站 | 三斗坪镇头顶石村村委会门口 | 111.05052 | 30.795265 |
| 50 | 兆吉坪（乐天溪3） | 60540265 | 雨量站 | 乐天溪镇兆吉坪村 | 111.220373 | 30.817836 |
| 51 | 王家坪天柱山（乐天溪3） | 60540266 | 雨量站 | 乐天溪镇金刚山度假区门口 | 111.181318 | 30.853493 |
| 52 | 唐家坝（乐天溪3） | 60540248 | 雨量站 | 夷陵区乐天溪镇堂家坝村 | 111.168495 | 30.896363 |
| 53 | 石牌（三斗坪3） | 60540262 | 雨量站 | 三斗坪镇三峡人家风景区内 | 111.160186 | 30.80335 |
| 54 | 南津关（小溪塔街道） | 60540360 | 雨量站 | 夷陵区南津关小学附近 | 111.275477 | 30.766082 |
| 55 | 路溪坪(乐天溪镇) | 60540218 | 雨量站 | 夷陵区上木坪水库 | 111.037065 | 30.890862 |
| 56 | 沙坪村寻山头 | 60540219 | 雨量站 | 乐天溪镇沙坪村 | 111.093602 | 30.913893 |
| 57 | 莲沱村茅草坪 | 60540257 | 雨量站 | 乐天溪镇莲沱村 | 111.130692 | 30.875753 |
| 58 | 三隅口 | 60926850 | 雨量站 | 雾渡河镇三隅口村 | 111.304507 | 31.032593 |
| 59 | 鹞子河 | 60922806 | 雨量站 | 雾渡河镇鹞子河村 | 111.177647 | 31.104218 |
| 60 | 中堡村茅坪河 | 60540175 | 雨量站 | 三斗坪镇中堡村村 | 110.989354 | 30.809031 |
| 61 | 古村坪茅垭 | 60540118 | 雨量站 | 太平溪镇古村坪村 | 110.989354 | 30.809031 |
| 62 | 黄家冲村卡子垭 | 60540315 | 雨量站 | 太平溪镇卡子垭村 | 110.998543 | 30.947922 |
| 63 | 下牢溪东支 | 4205067001 | 河道水位站 | 姜家庙村村民委员会 | 111.261711 | 30.847764 |
| 64 | 三斗坪棋盘山青鱼背 | 4205068001 | 雨量站 | 黄陵庙村村民委员会 | 111.10636 | 30.843777 |
| 65 | 三斗坪雾河冷库 | 4205068002 | 雨量站 | 雾河村村民委员会 | 111.05054 | 30.785048 |
| 66 | 三斗坪柏果埫翻水坑 | 4205068003 | 雨量站 | 柏果埫村村民委员会 | 110.96388 | 30.728243 |
| 67 | 秦家坪 | 4205068004 | 河道水位站 | 古村村村民委员会 | 111.1542914 | 31.22806 |
| 68 | 樟村坪砦沟村 | 4205068005 | 雨量站 | 砦沟村村民委员会 | 111.25704 | 31.288723 |
| 69 | 坦荡河 | 4205069005 | 河道水位站 | 龚家河村村民委员会 | 111.167085 | 31.212044 |
| 70 | 黄花镇富裕山 | 4205069006 | 河道水位站 | 杨家河村村民委员会 | 111.29676 | 30.996331 |
| 71 | 孙家河 | 4205068006 | 雨量站 | 孙家河村村民委员会 | 111.16099 | 30.96048 |
| 72 | 板仓河 | 4205068007 | 雨量站 | 磨坪村村民委员会 | 111.09309 | 31.036183 |
| 73 | 乌梢尾 | 4205068008 | 雨量站 | 赵勉河村村民委员会 | 111.06754 | 31.086812 |
| 74 | 谭家垭村 | 4205068009 | 雨量站 | 谭家垭村村民委员会 | 110.9024 | 30.993884 |
| 75 | 邓村乡大老岭植物园 | 4205068010 | 雨量站 | 江坪村村民委员会 | 110.9199 | 31.06533 |
| 76 | 天鹅池村 | 4205068011 | 雨量站 | 天鹅池村村民委员会 | 111.50533 | 31.018935 |
| 77 | 野浪谷外 | 4205069007 | 河道水位站 | 南津关社区居民委员会 | 111.25601 | 30.790679 |
| 78 | 谭家沟2号预警广播 | 4205069008 | 河道水位站 | 姜家庙村村民委员会 | 111.2421 | 30.822952 |
| 79 | 谭家沟上游源头 | 4205069009 | 河道水位站 | 姜家庙村村民委员会 | 111.20771 | 30.848207 |
| 80 | 南津关大峡谷营地 | 4205069010 | 河道水位站 | 姜家庙村村民委员会 | 111.22344 | 30.8581 |
| 81 | 姜家庙村委会外 | 4205069012 | 河道水位站 | 姜家庙村村民委员会 | 111.25437 | 30.815957 |
| 82 | 夷陵区政府2米 | 4205068012 | 雨量站 | 丁家坝社区居民委员会 | 111.3259 | 30.770509 |
| 83 | 长江市场 | 4205068013 | 雨量站 | 丁家坝社区居民委员会 | 111.296493 | 30.767765 |
| 84 | 沙坪水库 | 4205060027 | 雨量站 | 乐天溪镇沙坪村 | 111.0636342 | 30.899288 |
| 85 | 戈场水库 | 4205060038 | 雨量站 | 下堡坪镇十八湾村 | 111.1428403 | 31.07654707 |
| 86 | 上木坪水库 | 4205060026 | 雨量站 | 乐天溪镇路溪坪村 | 111.0448186 | 30.88970732 |
| 87 | 榨坊河水库 | 4205060063 | 雨量站 | 龙泉镇雷家畈村 | 111.5142461 | 30.8371396 |
| 88 | 周家嘴水库 | 4205060061 | 雨量站 | 龙泉镇李家台村 | 111.3775112 | 30.7074944 |
| 89 | 棠桠水库 | 4205060022 | 雨量站 | 分乡镇棠垭村 | 111.3970539 | 31.0921686 |
| 90 | 十字沟水库 | 4205060023 | 雨量站 | 分乡镇南垭村 | 111.4406058 | 31.0513956 |
| 91 | 牧童水库 | 4205060059 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇牧童村 | 111.4805397 | 30.5966541 |
| 92 | 常家湾水库 | 4205060055 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇新场村 | 111.46932 | 30.6041594 |
| 93 | 金银岗水库 | 4205060014 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇新场村 | 111.4657835 | 30.6466104 |
| 94 | 朱家湾水库 | 4205060049 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇田家畈村 | 111.5753647 | 30.6632558 |
| 95 | 邓湾水库 | 4205060053 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇童畈村 | 111.6105951 | 30.652701 |
| 96 | 童畈水库 | 4205060045 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇童畈村 | 111.6031173 | 30.6505312 |
| 97 | 长湖水库 | 4205060048 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇牧童村 | 111.4859596 | 30.5817607 |
| 98 | 大黄水库 | 4205060060 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇长湖村 | 111.4819864 | 30.5606569 |
| 99 | 凤凰观水库 | 4205060017 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇凤凰村 | 111.5533976 | 30.7401114 |
| 100 | 荒堰湾水库 | 4205060016 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇东西泉村 | 111.5440645 | 30.6661514 |
| 101 | 郭畈水库 | 4205060013 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇云台村 | 111.5869627 | 30.5987207 |
| 102 | 梅店水库 | 4205060018 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇梅店村 | 111.5464619 | 30.6305461 |
| 103 | 破垱口水库 | 4205060015 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇五龙村 | 111.5455935 | 30.6047844 |
| 104 | 温家湾水库 | 4205060012 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇田畈村 | 111.5567147 | 30.6698639 |
| 105 | 邓家大垱水库 | 4205060056 | 雨量站 | 鸦鹊岭镇东山村 | 111.6235019 | 30.6040785 |
| 106 | 雾渡河集镇 | 4205060913 | 雨量站 | 雾渡河镇茅坪河社区 | 111.2075224 | 31.10835019 |
| 107 | 古城坪村西河 | 4205060914 | 雨量站 | 邓村镇古城坪村 | 110.9876285 | 31.01638415 |
| 108 | 江坪村孙家河 | 4205060915 | 雨量站 | 邓村镇江坪村 | 111.0279125 | 31.03259364 |
| 109 | 东城小鸦易涝点 | 4205060916 | 雨量站 | 东城试验区陈淌坪村 | 111.372581 | 30.78244048 |
| 110 | 赵勉河集镇 | 4205060917 | 雨量站 | 下堡坪镇赵勉河村 | 111.0680759 | 31.10992593 |
| 111 | 下牢溪白马岭 | 4205060918 | 雨量站 | 小溪塔街道姜家庙村 | 111.2308146 | 30.85921327 |
| 112 | 牛坪村 | 4205060919 | 雨量站 | 黄花镇镇牛坪村 | 111.2071778 | 30.92546591 |
| 113 | 杜家坪村 | 4205060920 | 雨量站 | 黄花镇镇杜家坪村 | 111.2174833 | 30.98556193 |
| 114 | 下堡坪村烟灯垭 | 4205060921 | 雨量站 | 下堡坪乡下堡坪村 | 111.1439824 | 31.01855232 |
| 115 | 马场 | 4205060922 | 雨量站 | 乐天溪镇镇唐家坝村 | 111.1634846 | 30.91259357 |
| 116 | 莲沱村茅草坪站 | 4205060923 | 雨量站 | 乐天溪镇镇莲沱村 | 111.1603298 | 30.87528796 |
| 117 | 板仓河 | 4205060924 | 雨量站 | 下堡坪乡磨坪村 | 111.0290674 | 31.12473798 |
| 118 | 董家河村管界河 | 4205060925 | 雨量站 | 樟村坪镇董家河村 | 111.1366668 | 31.41072789 |
| 119 | 马宗岭 | 4205060926 | 雨量站 | 下堡坪镇马宗岭村 | 111.1991501 | 31.0311665 |
| 120 | 马卧泥 | 4205060927 | 雨量站 | 雾渡河镇马卧泥村 | 111.235712 | 31.19991492 |
| 121 | 云霄垭 | 4205060928 | 雨量站 | 樟村坪镇黄家台村 | 111.1859688 | 31.33195247 |
| 122 | 西岔河 | 4205060929 | 雨量站 | 樟村坪镇黄家台村 | 111.2181791 | 31.38068472 |
| 123 | 天桥 | 4205060930 | 雨量站 | 三斗坪镇天桥村 | 111.1099992 | 30.76196202 |
| 124 | 古村坪 | 4205060931 | 雨量站 | 太平溪镇古村坪村 | 110.9828567 | 30.93180074 |
| 125 | 西北口水库站 | 4205060932 | 雨量站 | 雾渡河镇清江坪村 | 111.3078502 | 31.06123592 |
| 126 | 黄牛岩村 | 4205060933 | 雨量站 | 三斗坪镇黄牛岩村 | 111.0777043 | 30.81704518 |
| 127 | 跨沟河 | 4205060934 | 雨量站 | 樟村坪镇董家河村 | 111.1304726 | 31.39168721 |
| 128 | 董家河村南冲垭 | 4205060935 | 雨量站 | 樟村坪镇董家河村 | 111.1726065 | 31.35450543 |
| 129 | 天坑村 | 4205060936 | 雨量站 | 分乡镇镇天坑村 | 111.4811889 | 30.98949885 |
| 130 | 桃坪河 | 4205060937 | 雨量站 | 樟村坪镇桃坪河村 | 111.2749724 | 31.26841003 |
| 131 | 三堡垭 | 4205060938 | 雨量站 | 樟村坪镇三堡垭村 | 111.3133411 | 31.36456351 |

- 地理空间数据

根据夷陵区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

夷陵区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。夷陵区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-26 夷陵区地理位置图

- 预案数据

夷陵区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合夷陵区调查评价数据，编制了夷陵区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，夷陵区上报预案188份，具体如下表所示：

表5.3-37 夷陵区预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 夷陵区县级预案 | 1 | 0 |
| 小溪塔街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 14 | 8 |
| 夷陵经济开发区预案（含1份乡镇预案） | 8 | 8 |
| 樟村坪镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 16 |
| 雾渡河镇预案（含1份乡镇预案） | 10 | 10 |
| 分乡镇预案（含1份乡镇预案） | 17 | 17 |
| 太平溪镇预案（含1份乡镇预案） | 14 | 14 |
| 三斗坪镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 20 |
| 乐天溪镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 16 |
| 龙泉镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 21 |
| 鸦鹊岭镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 20 |
| 黄花乡预案（含1份乡镇预案） | 15 | 13 |
| 下堡坪乡预案（含1份乡镇预案） | 9 | 9 |
| 邓村乡预案（含1份乡镇预案） | 16 | 16 |
| 小计 | 198 | 188 |

- 责任人数据

夷陵区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

夷陵区根据实际需要，针对13个乡镇（街道）、184个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 秭归县

- 自然情况

图5.3-27 秭归县地理位置图

- 基础数据

秭归县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约5.3万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.9万条，总计约6.2万条。

秭归县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-38 秭归县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D24-堤防工程汇总表 |
| 25 | F01-分析评价名录表 |
| 26 | F02-设计暴雨成果表 |
| 27 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 28 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 29 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 30 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 31 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 32 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 33 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 34 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 35 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 36 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 37 | M04-沟道横断面成果表 |
| 38 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

秭归县已有河道水位站12个、雨量站34个、图像站4个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-39 秭归县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三叠水（卫星站） | 05513302 | 河道水位站 | 夷陵区乐天溪水利站 | 110.902140 | 30.712338 |
| 2 | 观音堂 | 05513303 | 图像站 | 柏木坪村靠近申冈医院 | 110.466385 | 30.964522 |
| 3 | 升坪 | 05513304 | 图像站 | 樟村坪镇殷家坪村卫生室楼顶 | 110.402162 | 30.847163 |
| 4 | 三渡河 | 05513306 | 图像站 | 夷陵区205县道靠近交战垭村 | 110.768886 | 30.757515 |
| 5 | 槐树坪 | 05513307 | 图像站 | 夷陵区223省道靠近棠垭水库 | 110.816577 | 30.778091 |
| 6 | 升坪水位站 | 60514165 | 河道水位站 | 夷陵区榨坊河水库 | 110.4020720 | 30.847163 |
| 7 | 锣鼓洞河 | 60514215 | 河道水位站 | 夷陵下堡坪镇秀水坪村防雹站 | 110.540134 | 30.843283 |
| 8 | 良斗河 | 60514225 | 河道水位站 | 夷陵区樟村坪镇栗林村委会 | 110.643924 | 31.093947 |
| 9 | 文化 | 60514265 | 河道水位站 | 夷陵区鸦鹊岭镇海营店水库 | 110.652827 | 30.881029 |
| 10 | 回龙溪 | 60514365 | 河道水位站 | 夷陵区鸦鹊岭镇东西泉水库 | 110.826844 | 31.079109 |
| 11 | 花桥河 | 60514376 | 河道水位站 | 夷陵区下坪村委会 | 110.819790 | 30.758871 |
| 12 | 大河口 | 60514380 | 河道水位站 | 夷陵区土三路暮阳村村委会 | 110.800228 | 30.778427 |
| 13 | 周坪河 | 60514385 | 河道水位站 | 夷陵区097乡道靠近邓家埫 | 110.781111 | 30.841110 |
| 14 | 三叠水 | 60516000 | 河道水位站 | 宜昌市夷陵区水利和湖泊局 | 110.911360 | 30.725758 |
| 15 | 陈家冲 | 60516100 | 河道水位站 | 夷陵区下堡坪乡戈场水库 | 110.957684 | 30.819785 |
| 16 | 羊子沟 | 60516105 | 河道水位站 | 夷陵区红桂香村委会 | 110.914364 | 30.813715 |
| 17 | 泄滩 | 60538767 | 雨量站 | 夷陵区长岭村委会 | 110.607247 | 31.005773 |
| 18 | 白家河 | 60538772 | 雨量站 | 夷陵区樟村坪镇黄马河村委会 | 110.558538 | 31.083576 |
| 19 | 牛口 | 60538774 | 雨量站 | 夷陵区龙泉镇周家嘴水库 | 110.485076 | 31.046726 |
| 20 | 天井 | 60538825 | 雨量站 | 夷陵区下堡坪乡深溪水库 | 110.412757 | 30.818090 |
| 21 | 倒座埠 | 60538840 | 雨量站 | 夷陵区分乡镇镇府楼顶 | 110.568504 | 30.953652 |
| 22 | 白庙岭 | 60538860 | 雨量站 | 夷陵区法官泉水库管理处 | 110.513053 | 30.821224 |
| 23 | 肖家坪 | 60538870 | 雨量站 | 夷陵区鸦鹊岭镇黄冲水库 | 110.464588 | 30.891137 |
| 24 | 鲁家湾雨量站 | 60538890 | 雨量站 | 夷陵高抬头村竹林湾村二十组 | 110.495789 | 30.921960 |
| 25 | 谭家岭雨量站 | 60538910 | 雨量站 | 夷陵区牧童村村委会 | 110.449424 | 30.952298 |
| 26 | 东南峡雨量站 | 60538980 | 雨量站 | 夷陵区黄花镇香龙山村委会 | 110.485499 | 30.976594 |
| 27 | 三星店 | 60539010 | 雨量站 | 夷陵区三斗坪镇秋千坪村委会 | 110.614192 | 30.96944 |
| 28 | 锣鼓峪 | 60539025 | 雨量站 | 金狮洞景区门口 | 110.530116 | 31.017647 |
| 29 | 王家垭 | 60539160 | 雨量站 | 三峡奇谭景区内 | 110.578334 | 30.877014 |
| 30 | 上坝 | 60539170 | 雨量站 | 雾渡河镇龚家河村 | 110.676648 | 31.067549 |
| 31 | 青蒿峪 | 60539173 | 雨量站 | 下堡坪卫生室门口 | 110.720767 | 31.12253 |
| 32 | 周家湾 | 60539176 | 雨量站 | 下堡坪乡磨坪村村委会院子里 | 110.730783 | 30.988686 |
| 33 | 熊家岭 | 60539183 | 雨量站 | 下堡坪乡古德庄园对面山顶 | 110.660676 | 30.948864 |
| 34 | 月明山雨量站 | 60539260 | 雨量站 | 下堡坪镇九山村村委会门口 | 110.580876 | 30.808033 |
| 35 | 庙垭雨量站 | 60539270 | 雨量站 | 大中坝香景源风景区门口 | 110.646114 | 30.807329 |
| 36 | 卜庄河 | 60539280 | 雨量站 | 分乡镇百里黄老村委会门口 | 110.753252 | 30.954146 |
| 37 | 西坡 | 60539283 | 雨量站 | 分乡镇水土保持实验站对面 | 110.612547 | 30.873563 |
| 38 | 盐关 | 60539289 | 雨量站 | 樟村坪镇靠近仓屋垭 | 110.750991 | 31.035267 |
| 39 | 稠木树雨量站 | 60539709 | 雨量站 | 邓村乡古城坪村委会 | 110.715184 | 31.163540 |
| 40 | 龙马溪 | 60539940 | 雨量站 | 邓村乡高抬头村村委会门口 | 110.825572 | 30.935091 |
| 41 | 鼓锣坪 | 60539943 | 雨量站 | 邓村茶香云雾民宿酒店对面 | 110.653017 | 30.706900 |
| 42 | 白鹤洞雨量站 | 60539955 | 雨量站 | 夷陵区邓村乡 | 110.707867 | 30.713398 |
| 43 | 响水洞 | 60540010 | 雨量站 | 邓村乡江坪村江坪电站内 | 110.762748 | 30.710511 |
| 44 | 穿心店 | 60540015 | 雨量站 | 太平溪镇小溪口村杜家院子 | 110.836107 | 30.748383 |
| 45 | 罗家雨量站 | 60540030 | 雨量站 | 太平溪镇林家溪电子商务综合服务站后面 | 110.905314 | 30.807312 |
| 46 | 长岭 | 60540038 | 雨量站 | 雾渡河镇观音堂村委会门口 | 110.932440 | 30.834493 |
| 47 | 仙女 | 60540040 | 雨量站 | 太平溪镇许家冲村委会楼顶 | 110.786632 | 30.848822 |
| 48 | 向家坝 | 60540160 | 雨量站 | 太平溪镇黄家冲村学堂垭 | 110.976993 | 30.832172 |
| 49 | 九里 | 60540166 | 雨量站 | 三斗坪镇头顶石村村委会门口 | 110.971583 | 30.789985 |
| 50 | 溪口坪 | 60540168 | 雨量站 | 乐天溪镇兆吉坪村 | 110.970670 | 30.770268 |

- 地理空间数据

根据秭归县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

秭归县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。秭归县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-28秭归县地理空间数据图

- 预案数据

秭归县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合秭归县调查评价数据，编制了秭归县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，秭归县上报预案68份，具体如下表所示：

表5.3-40 秭归县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 秭归县县级预案 | 1 | 1 |
| 茅坪镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 0 |
| 归州镇预案（含1份乡镇预案） | 12 | 12 |
| 屈原镇预案（含1份乡镇预案） | 13 | 0 |
| 沙镇溪镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 16 |
| 两河口镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 0 |
| 郭家坝镇预案（含1份乡镇预案） | 22 | 5 |
| 杨林桥镇预案（含1份乡镇预案） | 15 | 9 |
| 九畹溪镇预案（含1份乡镇预案） | 15 | 14 |
| 水田坝乡预案（含1份乡镇预案） | 26 | 10 |
| 泄滩乡预案（含1份乡镇预案） | 14 | 1 |
| 梅家河乡预案（含1份乡镇预案） | 14 | 0 |
| 磨坪乡预案（含1份乡镇预案） | 13 | 0 |
| 小计 | 202 | 68 |

- 责任人数据

秭归县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

秭归县根据实际需要，针对12个乡镇（街道）、189个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 宜都市

- 自然情况

宜都市位于湖北省西南部长江中游南岸，地处东经111°05'~111°36'，北纬30°05'~30°36'之间。东长江与宜昌市猇亭区、枝江市相望，东南与松滋市接壤，西南与五峰县相邻，西部与长阳县交界，北与宜昌市点军区接壤。宜都市地理位置图，如下图所示：

图5.3-29 宜都市地理位置图

- 基础数据

宜都市基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约4.1万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.49万条，总计约4.59万条。

宜都市基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-41 基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

宜都市已有河道水位站8个、雨量站29个、图像站5个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-42 宜都市站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大溪 | 20159074 | 图像站 | 大溪村委会 | 111.322624 | 30.531679 |
| 2 | 洋溪 | 20159085 | 图像站 | 洋溪村委会 | 111.552581 | 30.253725 |
| 3 | 申家溪 | 20159089 | 图像站 | 杨家畈村委会 | 111.385185 | 30.530163 |
| 4 | 裴饶冲 | 20159096 | 图像站 | 皓光村委会 | 111.38973 | 30.431725 |
| 5 | 杨家湾 | 20159118 | 图像站 | 大战坡村 | 111.413255 | 30.462001 |
| 6 | 茶店排洪沟（高坝洲） | 60903670 | 河道水位站 | 污水处理厂对面 | 111.423616 | 30.417838 |
| 7 | 庙河（松木坪） | 60903678 | 河道水位站 | 庙河村委会 | 111.460428 | 30.140958 |
| 8 | 北门排洪沟（枝城） | 60903683 | 河道水位站 | 西湖公园 | 111.500461 | 30.303153 |
| 9 | 洋溪山洪沟（枝城） | 60903686 | 河道水位站 | 洋溪村刘氏桥 | 111.552643 | 30.253867 |
| 10 | 吴家岗（红花） | 60928600 | 雨量站 | 万家果业院子里 | 111.425766 | 30.474706 |
| 11 | 大战坡（高坝洲） | 60928602 | 雨量站 | 大战坡村委会 | 111.402286 | 30.464386 |
| 12 | 渔洋溪（红花） | 60928604 | 雨量站 | 渔洋溪村委会 | 111.391358 | 30.544547 |
| 13 | 观音桥（松木坪） | 60928610 | 雨量站 | 观音桥村委会 | 111.544585 | 30.146428 |
| 14 | 双井寺（松木坪） | 60928615 | 雨量站 | 双井寺村委会 | 111.419953 | 30.140857 |
| 15 | 新桥河（姚家店） | 60928620 | 雨量站 | 新桥河村委会 | 111.409991 | 30.314859 |
| 16 | 丁家坪（聂家河） | 60928621 | 雨量站 | 丁家坪村委会 | 111.391592 | 30.261925 |
| 17 | 花庙（陆城办事处） | 60928622 | 雨量站 | 港务码头旁边水闸房 | 111.513125 | 30.368209 |
| 18 | 宝塔湾（陆城办事处） | 60928623 | 雨量站 | 宝塔湾村委会 | 111.486352 | 30.359372 |
| 19 | 车家店（陆城办事处） | 60928624 | 雨量站 | 车家店村委会 | 111.477261 | 30.389091 |
| 20 | 官垱（枝城） | 60928630 | 雨量站 | 官垱村委会 | 111.551555 | 30.231269 |
| 21 | 水井坪（枝城） | 60928632 | 雨量站 | 水井平村委会 | 111.405605 | 30.19904 |
| 22 | 解家冲（枝城） | 60928634 | 雨量站 | 解家冲村委会 | 111.430058 | 30.27602 |
| 23 | 金岗岭（松木坪） | 60928636 | 雨量站 | 金岗岭村委会 | 111.510103 | 30.176273 |
| 24 | 大溪（红花） | 61010150 | 河道水位站 | 天江渔业有限公司门口 | 111.322584 | 30.531623 |
| 25 | 申家溪排洪沟（红花） | 61010160 | 河道水位站 | 红花驾照考场后面 | 111.385095 | 30.530056 |
| 26 | 小河山洪沟（王家畈） | 61011300 | 河道水位站 | 王畈二桥桥头 | 111.358495 | 30.183287 |
| 27 | 拖溪（五眼泉） | 61011500 | 河道水位站 | 拖溪村委会 | 111.275793 | 30.332193 |
| 28 | 夏家湾（王家畈） | 61045630 | 雨量站 | 夏家湾村委会 | 111.382759 | 30.136243 |
| 29 | 十三尖（王家畈） | 61045632 | 雨量站 | 十三尖村委会 | 111.257564 | 30.213756 |
| 30 | 绿竹溪 | 61045634 | 雨量站 | 绿竹溪村委会 | 111.183421 | 30.182147 |
| 31 | 横冲（王家畈） | 61045636 | 雨量站 | 横冲福利院 | 111.371586 | 30.204067 |
| 32 | 张家冲（姚家店） | 61045700 | 雨量站 | 张家冲卫生室 | 111.385294 | 30.334986 |
| 33 | 柑子园（聂家河） | 61045720 | 雨量站 | 柑子园村委会 | 111.347425 | 30.296566 |
| 34 | 王家坪（聂家河） | 61045750 | 雨量站 | 王家坪村委会对面 | 111.324855 | 30.277758 |
| 35 | 杉木坑 | 61045900 | 雨量站 | 杉木坑村书记门口 | 111.185242 | 30.305355 |
| 36 | 弭水桥（五眼泉） | 61045910 | 雨量站 | 弥水桥村委会后面 | 111.301997 | 30.330390 |
| 37 | 鸡头山（五眼泉） | 61045913 | 雨量站 | 鸡头山村委会 | 111.378090 | 30.398824 |
| 38 | 南冲（潘家湾） | 61045916 | 雨量站 | 南冲村委会 | 111.183172 | 30.275076 |
| 39 | 南桥（红花） | 61045930 | 雨量站 | 南桥村委会 | 111.353273 | 30.497925 |
| 40 | 宋山冲（高坝洲） | 61045932 | 雨量站 | 宋山冲村委会 | 111.386451 | 30.436703 |
| 41 | 白岩溪（红花） | 61045934 | 雨量站 | 鄢家沱村委会 | 111.316473 | 30.506447 |
| 42 | 白鸭垴（高坝洲） | 61045936 | 雨量站 | 白鸭垴村委会 | 111.330005 | 30.415619 |

- 地理空间数据

根据宜都市shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

宜都市shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。宜都市shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-30 宜都市地理空间数据图

- 预案数据

宜都市根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合宜都市调查评价数据，编制了宜都市、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，宜都市上报预案131份，具体如下表所示：

表5.3-43 宜都市预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 宜都市县级预案 | 1 | 1 |
| 陆城街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 17 | 9 |
| 红花套镇预案（含1份乡镇预案） | 11 | 10 |
| 高坝洲镇预案（含1份乡镇预案） | 14 | 12 |
| 聂家河镇预案（含1份乡镇预案） | 11 | 10 |
| 松木坪镇预案（含1份乡镇预案） | 12 | 11 |
| 枝城镇预案（含1份乡镇预案） | 33 | 28 |
| 姚家店乡预案（含1份乡镇预案） | 12 | 10 |
| 五眼泉乡预案（含1份乡镇预案） | 12 | 12 |
| 潘家湾土家族乡预案（含1份乡镇预案） | 11 | 10 |
| 王家畈乡预案（含1份乡镇预案） | 20 | 18 |
| 小计 | 154 | 131 |

- 责任人数据

宜都市责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

宜都市根据实际需要，针对10个乡镇（街道）、143个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 枝江市

- 自然情况

枝江市山洪区所属水系为长江，主要支流为玛瑙河。长江自西向东横穿枝江市，在市境内流长181.24公里，流域面积475.1平方公里，占全市总面积的36%，多年平均径流量为4658.3亿立方米；玛瑙河从北到南纵贯枝江市中部，在市境内流长36.2公里，流域面积152平方公里，多年平均径流量为3.3亿立方米。枝江市地理位置图，如下图所示：

图5.3-31 枝江市地理位置图

- 基础数据

枝江市基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约3.9万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.7万条，总计约4.6万条。

枝江市基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-44 枝江市基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C18-自动监测站汇总表 |
| 15 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 16 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 17 | C21-简易水位站信息表 |
| 18 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 19 | C26-路涵工程信息表 |
| 20 | C27-桥梁工程信息表 |
| 21 | C28-多媒体资料表 |
| 22 | D22-水库工程汇总表 |
| 23 | F01-分析评价名录表 |
| 24 | F02-设计暴雨成果表 |
| 25 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 26 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 27 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 28 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 29 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 30 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 31 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 32 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 33 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 34 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 35 | M04-沟道横断面成果表 |
| 36 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

枝江市已有河道水位站10个、雨量站30个、图像站11个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-45 枝江市站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘家湖 | 05830301 | 图像站 | 大溪村委会 | 111.8066139 | 30.45239444 |
| 2 | 沙湾山洪沟 | 05830302 | 图像站 | 洋溪村委会 | 111.5029868 | 30.42253396 |
| 3 | 安福寺 | 05830303 | 图像站 | 杨家畈村委会 | 111.5875 | 30.52694444 |
| 4 | 董家祠堂 | 05830304 | 图像站 | 皓光村委会 | 111.7249722 | 30.45005556 |
| 5 | 淡家垱 | 05830305 | 图像站 | 大战坡村 | 111.6737444 | 30.44431944 |
| 6 | 桑树河 | 05830306 | 图像站 | 污水处理厂对面 | 111.6067944 | 30.50458056 |
| 7 | 李家湾 | 20159056 | 图像站 | 庙河村委会 | 111.534108 | 30.312108 |
| 8 | 鲁家大港 | 20159083 | 图像站 | 西湖公园 | 111.746472 | 30.496722 |
| 9 | 问安水利站 | 20159084 | 图像站 | 洋溪村刘氏桥 | 111.830833 | 30.522639 |
| 10 | 顾家店 | 20159088 | 图像站 | 万家果业院子里 | 111.565897 | 30.343292 |
| 11 | 龚家瓦庙 | 20159117 | 图像站 | 大战坡村委会 | 111.895156 | 30.546947 |
| 12 | 余家溪(长江) | 60903673 | 河道水位站 | 渔洋溪村委会 | 111.474567 | 30.430456 |
| 13 | 杨家湖 | 60903688 | 河道水位站 | 观音桥村委会 | 111.534108 | 30.312108 |
| 14 | 板门溪 | 60903690 | 河道水位站 | 双井寺村委会 | 111.536431 | 30.535453 |
| 15 | 龙头桥 | 60903693 | 河道水位站 | 新桥河村委会 | 111.669300 | 30.613400 |
| 16 | 安福寺 | 60903695 | 河道水位站 | 丁家坪村委会 | 111.587500 | 30.526944 |
| 17 | 董家祠堂 | 60903697 | 河道水位站 | 港务码头旁边水闸房 | 111.724972 | 30.450056 |
| 18 | 淡家垱 | 60903699 | 河道水位站 | 宝塔湾村委会 | 111.673744 | 30.444319 |
| 19 | 仙女道口 | 60903712 | 河道水位站 | 车家店村委会 | 111.746472 | 30.496722 |
| 20 | 刘家湖 | 60903714 | 河道水位站 | 官垱村委会 | 111.806614 | 30.452394 |
| 21 | 龚家瓦庙 | 60918620 | 河道水位站 | 水井平村委会 | 111.895156 | 30.546947 |
| 22 | 善溪冲 | 60928702 | 雨量站 | 解家冲村委会 | 111.494544 | 30.450269 |
| 23 | 桂溪湖 | 60928704 | 雨量站 | 金岗岭村委会 | 111.469178 | 30.421850 |
| 24 | 官大堰 | 60928706 | 雨量站 | 天江渔业有限公司门口 | 111.565411 | 30.413267 |
| 25 | 金钟寺 | 60930100 | 雨量站 | 红花驾照考场后面 | 111.570111 | 30.395106 |
| 26 | 顾家店水利站 | 60930110 | 雨量站 | 王畈二桥桥头 | 111.565897 | 30.343292 |
| 27 | 清水溪 | 60930120 | 雨量站 | 拖溪村委会 | 111.561806 | 30.321792 |
| 28 | 熊家棚 | 60930130 | 雨量站 | 夏家湾村委会 | 111.575183 | 30.283056 |
| 29 | 石宝山 | 60930140 | 雨量站 | 十三尖村委会 | 111.606900 | 30.370728 |
| 30 | 瑶华 | 60930633 | 雨量站 | 绿竹溪村委会 | 111.616806 | 30.572472 |
| 31 | 刘家冲 | 60930635 | 雨量站 | 横冲福利院 | 111.658056 | 30.644889 |
| 32 | 桑树河 | 60930637 | 雨量站 | 张家冲卫生室 | 111.606794 | 30.504581 |
| 33 | 三藏寺 | 60930639 | 雨量站 | 柑子园村委会 | 111.566100 | 30.552611 |
| 34 | 紫荆岭 | 60930640 | 雨量站 | 王家坪村委会对面 | 111.554619 | 30.469186 |
| 35 | 蒋家冲 | 60930660 | 雨量站 | 杉木坑村书记门口 | 111.547278 | 30.543222 |
| 36 | 高峰桥 | 60930705 | 雨量站 | 弥水桥村委会后面 | 111.687517 | 30.572817 |
| 37 | 肖冯冲 | 60930710 | 雨量站 | 鸡头山村委会 | 111.687861 | 30.580675 |
| 38 | 丰足 | 60930720 | 雨量站 | 南冲村委会 | 111.711461 | 30.505517 |
| 39 | 张家湾 | 60930730 | 雨量站 | 南桥村委会 | 111.642706 | 30.498692 |
| 40 | 仙女集镇 | 60930740 | 雨量站 | 宋山冲村委会 | 111.742028 | 30.528917 |
| 41 | 马店 | 60930750 | 雨量站 | 鄢家沱村委会 | 111.748250 | 30.450556 |
| 42 | 太白 | 60930760 | 雨量站 | 白鸭垴村委会 | 111.630364 | 30.481906 |
| 43 | 裴圣 | 60930770 | 雨量站 | 裴圣村 | 111.701361 | 30.480417 |
| 44 | 董市泵站 | 60930799 | 雨量站 | 云盘湖泵站 | 111.706172 | 30.410614 |
| 45 | 问安水利站 | 60930805 | 雨量站 | 问安水利站 | 111.830833 | 30.522639 |
| 46 | 向家垱 | 60930810 | 雨量站 | 双合村 | 111.789558 | 30.521978 |
| 47 | 东湖 | 60930820 | 雨量站 | 永收垸村 | 111.827378 | 30.445219 |
| 48 | 马店水库 | 60930830 | 雨量站 | 计划村 | 111.744200 | 30.427300 |
| 49 | 张家冲 | 60949610 | 雨量站 | 四岗村 | 111.787403 | 30.572922 |
| 50 | 熊家港 | 60949620 | 雨量站 | 方家畈村 | 111.769889 | 30.590764 |
| 51 | 太平湖 | 60949630 | 雨量站 | 龚家坪村 | 111.902289 | 30.503322 |

- 地理空间数据

根据枝江市shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

枝江市shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。枝江市shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-32 枝江市地理空间数据图

- 预案数据

枝江市根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合枝江市调查评价数据，编制了枝江市、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，枝江市上报预案102份，具体如下表所示：

表5.3-46 枝江市预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 枝江市县级预案 | 1 | 1 |
| 马家店街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 11 | 5 |
| 仙女镇预案（含1份乡镇预案） | 19 | 16 |
| 安福寺镇预案（含1份乡镇预案） | 28 | 27 |
| 白洋镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 15 |
| 顾家店镇预案（含1份乡镇预案） | 19 | 15 |
| 董市镇预案（含1份乡镇预案） | 26 | 11 |
| 问安镇预案（含1份乡镇预案） | 22 | 12 |
| 七星台镇预案（含1份乡镇预案） | 22 | 0 |
| 百里洲镇预案（含1份乡镇预案） | 32 | 0 |
| 小计 | 200 | 102 |

- 责任人数据

枝江市责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

枝江市根据实际需要，针对9个乡镇（街道）、190个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 当阳市

- 自然情况

当阳市位于湖北省西南部，宜昌市东部，东经111°33′至112°05′，北纬30°35′至31°12′，市境东临荆门、南接枝江、西连宜昌、北靠远安。南北最长76.5公里，东西最宽51公里。总面积2159km2，辖七镇（河溶、育溪、半月、两河、庙前、王店、草埠湖）三个办事处（玉阳、玉泉、坝陵）。

全市地势从西北向东南倾斜，是鄂西山地到江汉平原的过渡地带，山区、丘陵、平原皆有分布。西北部枣林岗一带的山地属荆山余脉，海拔高1000米左右，西南部和北部是200米以下的平缓低丘，南部是沮漳河和长江的冲积平原，属江汉平原一部分，海拔约50米左右。全市最高点是干溪镇境内的主峰峦包，海拔为1083.8米，最低点是两河乡境内的黄家台子附近，海拔为42.2米。

我市的地层以红层和第四纪沉积物为主，此外，侏罗系紫红泥岩、黄色泥岩、泥质粉沙岩（夹煤层），石灰岩亦有较大范围的分布。干溪枣林一带还有三迭系浅海相灰岩。按其高程可分为：中山50平方公里，占全市总面积的2.5％；低山103.9平方公里，点全市总面积的5.1％；丘陵1071.1平方公里，占全市总面积的52.5％；岗地323.5平方公里，占全市总面积的15.9％；平原489.5平方公里，占全市总面积的24％，形成以丘陵、平原为主的地貌景观。

我市土壤类型多样，可分为黄棕壤、紫色土、石灰（岩）土、潮土和水稻土五个土类。下分为十三个亚类，三十三个土属，七十七个土种。我市低山及丘陵多属黄棕壤土、石灰（岩）土二种，前者主要分布在王店、双莲和半月的低丘垄岗以及庙前、陈院等高丘地区，后者主要分布在西部干溪镇丘陵地带及低山石灰岩、白云岩区。

当阳市地理位置图，如下图所示：

图5.3-33 当阳市地理位置图

- 基础数据

当阳市基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约2.2万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.2万条，总计约2.4万条。

当阳市基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-47 当阳市基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

当阳市已有河道水位站11个、雨量站27个、图像站10个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-48当阳市站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挑水河 | 05513404 | 图像站 | 枣林村 | 111.61781 | 30.84858 |
| 2 | 韩家河 | 05513405 | 图像站 | 育溪镇前明村 | 111.835236 | 31.111912 |
| 3 | 马店村 | 05513406 | 图像站 | 淯溪镇马店村 | 111.94604 | 31.013697 |
| 4 | 黄家咀 | 05513407 | 图像站 | 草埠湖镇楚湖村 | 111.906513 | 30.618783 |
| 5 | 岔河桥 | 05513408 | 图像站 | 庙前镇山峰村 | 111.826572 | 31.011156 |
| 6 | 镜明沟 | 05820301 | 图像站 | 玉泉办事处焦堤村 | 111.713499 | 30.898709 |
| 7 | 公母山进水口 | 05820302 | 图像站 | 玉泉办事处金沙村 | 111.715008 | 30.893245 |
| 8 | 白石港漫水桥 | 05820303 | 图像站 | 淯溪镇白石港村 | 111.924703 | 31.034542 |
| 9 | 新两河口漫水桥 | 05820304 | 图像站 | 河溶镇民合村 | 111.945737 | 30.745012 |
| 10 | 金沙桥 | 05820305 | 图像站 | 玉泉办事处金沙村 | 111.692268 | 30.866807 |
| 11 | 史店（史店村） | 60903770 | 河道水位站 | 王店镇史店村 | 111.620577 | 30.669864 |
| 12 | 坝陵（橡胶坝） | 60907950 | 河道水位站 | 坝陵坝陵村 | 111.810455 | 30.830688 |
| 13 | 两河口（河道局） | 60907955 | 河道水位站 | 河溶观基寺村 | 111.956957 | 30.685778 |
| 14 | 焦堤 | 60908820 | 河道水位站 | 玉泉焦堤村 | 111.705484 | 30.905467 |
| 15 | 墩子河（玉泉合意村） | 60908850 | 河道水位站 | 玉泉合意村 | 111.741936 | 30.784422 |
| 16 | 拦坝河（淯溪） | 60908870 | 河道水位站 | 育溪八景坡村 | 111.969068 | 30.994417 |
| 17 | 韩家河（淯溪前明村） | 60908872 | 河道水位站 | 育溪镇前明村 | 111.835721 | 31.111525 |
| 18 | 红旗（淯溪镇） | 60908874 | 河道水位站 | 育溪镇红旗村 | 111.899788 | 31.053222 |
| 19 | 李店（庙前） | 60908876 | 河道水位站 | 育溪镇红旗村 | 111.759517 | 30.938732 |
| 20 | 岔河桥（庙前山峰村） | 60908878 | 河道水位站 | 庙前镇山峰村 | 111.826707 | 31.011096 |
| 21 | 黄家嘴（楚湖村） | 60918500 | 河道水位站 | 湖北省当阳市草埠镇楚湖村 | 111.900226 | 30.6215 |
| 22 | 联盟（王店史店村） | 60930510 | 雨量站 | 王店镇史店村 | 111.632906 | 30.664445 |
| 23 | 王家店（王店水利站） | 60930512 | 雨量站 | 王店镇王店村 | 111.671428 | 30.709703 |
| 24 | 满山红（王店） | 60930514 | 雨量站 | 王店镇满山村 | 111.584757 | 30.749988 |
| 25 | 新店（王店新店村） | 60930516 | 雨量站 | 王店镇新店村 | 111.699504 | 30.746506 |
| 26 | 同心（王店） | 60930518 | 雨量站 | 王店镇同心村 | 111.698371 | 30.665113 |
| 27 | 烟集岗（庙前水利站） | 60937480 | 雨量站 | 庙前镇烟集村 | 111.875744 | 30.893435 |
| 28 | 柳林（玉泉办） | 60937510 | 雨量站 | 玉泉柳林村 | 111.641729 | 30.898754 |
| 29 | 金沙（玉泉办） | 60937520 | 雨量站 | 玉泉金沙村 | 111.710539 | 30.892746 |
| 30 | 五四（官道河村0 | 60937530 | 雨量站 | 玉泉官道河村 | 111.706918 | 30.858301 |
| 31 | 锦屏（市防办） | 60938300 | 雨量站 | 坝陵群力村 | 111.790943 | 30.843353 |
| 32 | 挑水河（玉泉枣林村） | 60938450 | 雨量站 | 玉泉枣林村 | 111.59621 | 30.860894 |
| 33 | 木林（坝陵） | 60938600 | 雨量站 | 坝陵木林村 | 111.90405 | 30.947755 |
| 34 | 坳口（玉阳办） | 60938605 | 雨量站 | 玉阳坳口村 | 111.827047 | 30.727001 |
| 35 | 金桥（玉阳水利站） | 60938610 | 雨量站 | 玉阳和平村 | 111.835955 | 30.786163 |
| 36 | 靳家店（淯溪洪锦村） | 60947050 | 雨量站 | 育溪镇洪锦村 | 112.002756 | 30.907531 |
| 37 | 陈家岗（淯溪春新村） | 60947100 | 雨量站 | 育溪镇春新村 | 112.002851 | 30.90766 |
| 38 | 鹰子沟(淯溪同明村) | 60947200 | 雨量站 | 育溪镇同明村 | 111.885541 | 31.148141 |
| 39 | 白石港（淯溪镇） | 60947300 | 雨量站 | 育溪白石港村 | 111.919584 | 31.034264 |
| 40 | 吴家陡坡（双龙电站） | 60947400 | 雨量站 | 育溪镇马店村 | 111.946427 | 31.013773 |
| 41 | 邵家湖（淯溪水利站） | 60947450 | 雨量站 | 育溪镇胜利村 | 111.937204 | 30.917783 |
| 42 | 石马槽（庙前） | 60947600 | 雨量站 | 庙前镇石马村 | 111.784373 | 31.043674 |
| 43 | 花屋岗（庙前长春） | 60947700 | 雨量站 | 庙前镇长春村 | 111.883578 | 30.962679 |
| 44 | 春光（半月） | 60949510 | 雨量站 | 半月镇春光村 | 111.802132 | 30.666943 |
| 45 | 胡家湾（半月镇） | 60949520 | 雨量站 | 半月胡家湾村 | 111.725973 | 30.604202 |
| 46 | 黑湾（半月镇） | 60949530 | 雨量站 | 半月镇泰山村 | 111.733066 | 30.660585 |
| 47 | 莫家湖（河溶水利站） | 60949603 | 雨量站 | 河溶镇建国村 | 111.981327 | 30.698861 |
| 48 | 红明（河溶镇） | 60949605 | 雨量站 | 河溶镇红明村 | 112.002585 | 30.801031 |

- 地理空间数据

根据当阳市shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

当阳市shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。当阳市shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-34 当阳市地理空间数据图

- 预案数据

当阳市根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合当阳市调查评价数据，编制了当阳市区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，当阳市上报预案28份，具体如下表所示：

表5.3-49 当阳市预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 当阳市县级预案 | 1 | 1 |
| 玉阳街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 13 | 8 |
| 坝陵街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 21 | 1 |
| 玉泉街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 16 | 1 |
| 两河镇预案（含1份乡镇预案） | 13 | 1 |
| 河溶镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 1 |
| 育溪镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 1 |
| 庙前镇预案（含1份乡镇预案） | 19 | 1 |
| 王店镇预案（含1份乡镇预案） | 15 | 1 |
| 半月镇预案（含1份乡镇预案） | 11 | 11 |
| 草埠湖镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 1 |
| 小计 | 168 | 28 |

- 责任人数据

当阳市责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

当阳市根据实际需要，针对10个乡镇（街道）、157个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 京山市

- 自然情况

京山市位于鄂中，地处大洪山南麓、江汉平原北端；跨东经112°43´～113°29´，北纬30°42´～31°27´；东西距75公里，南北距86公里；东为安陆、应城市，南临天门市，西连钟祥市，北接随州市。最高处为西北部与随州市交界的山峰娘娘寨，海拔950.2米；最低处为永隆河潘家湾河床，海拔27米。城区所在新市镇东南距省城武汉市150公里，处于湖北经济最活跃的武汉—宜昌—襄阳大三角中心。全市版图面积3520平方公里（含屈家岭管理区173平方公里，太子山林场75平方公里），约占湖北省总面积1.78％。京山市历史悠久，人文丰厚，山川秀美，物产丰富，交通便利，被誉为“鄂中绿宝石，武汉后花园”。京山市交通便捷，长荆铁路横贯东西，省道汉（口）宜（昌）、皂（市）当（阳）、应（城）随（州）、安（陆）京（山）公路呈“丰”型字贯穿全境，武（汉）荆（门）和随（州）岳（阳）高速公路交汇于工业新城东南12公里处。一个小时左右车程范围可达武汉、宜昌、襄阳、岳阳、随州、荆州等大中城市。东奔西走，南来北往，十分方便。京山市地处鄂中低山丘陵区至江汉平原的过渡地带，地势由西北向东南倾斜。大洪山南脉入境后，形成香山、许家寨、王家大山、龙凤寨、虎爪山五条主要山脉，向东南延伸，与江汉平原相连，形成低山、丘陵、岗地和平原四种地貌类型，各占总面积46%、21%、29%和4%。全市共有大小山头250多个，低山和丘陵多为森林覆盖，富藏非金属矿，岗地、河谷、平原是稻、麦、油、棉生产基地。西南永漋镇为江汉平原的一部分。京山市地处中纬度地区，属中亚热带季风气候，四季分明，春暖夏热，秋凉冬冷；光照充足，热量丰富，间有冷害；雨量较多，年际变化大，季节分配不均。年平均气温16.3℃，极端最高温度40.3℃，极端最低气温-6.3℃；年均降水量1179毫米，秋冬少，夏季多；年均蒸发量1456.3毫米；历年无霜期247天左右；年平均风向最多的是西北风，夏季南风较多，平均风速1.9米/每秒。气象灾害以旱为主，水涝、风、雹、雷电、低温冷害、连阴雨兼有。京山市山青水绿，自然环景优美，全市森林覆盖率44.5%；土壤主要为水稻土、潮土、黄棕壤土、石灰土和紫色土5大类；市境矿藏以非金属为主，非金属矿产中的石灰岩、硅石、白云岩、重晶石、基性岩、大理石被称为京山的“六大石头”，储量大，品位高，不少出露地表，具有较高开采价值。京山市地理位置图，如下图所示：

图5.3-35 京山市地理位置图

- 基础数据

京山市基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约3.1万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.34万条，总计约3.44万条。

京山市基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-50京山市基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

京山市已有河道水位站8个、雨量站34个、图像站9个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-51京山市站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三阳水厂 | 05510701 | 图像站 | 京山市三阳镇水管子后面 | 113.1057633 | 31.19093403 |
| 2 | 双墩村 | 05510702 | 图像站 | 京山市杨集镇双墩村万林新村附近 | 112.565576 | 31.17094468 |
| 3 | 下洋 | 05510703 | 图像站 | 京山市永漋镇绿化村绿化堤 | 112.4833658 | 30.53040461 |
| 4 | 王场村 | 05510704 | 图像站 | 京山市永兴街道三里村三里桥头 | 113.1330977 | 30.57084977 |
| 5 | 宋河大桥 | 05510705 | 图像站 | 宋河镇同升村 | 113.173958 | 31.10438282 |
| 6 | 杨集镇墩子河监测站 | 61919550 | 河道水位站 | 京山市杨集镇双墩村万林新村附近 | 112.5655487 | 31.17113287 |
| 7 | 杨集村雨量站 | 61958195 | 雨量站 | 京山市杨集镇三泉村三泉水库 | 113.0041709 | 31.14288853 |
| 8 | 杨集镇自动雨量站 | 61958201 | 雨量站 | 京山市杨集镇新场村委会 | 112.595607 | 31.13332578 |
| 9 | 杨集镇三岔口自动雨量站 | 61958210 | 雨量站 | 京山市杨集镇三岔口村三岔口水库 | 112.5845695 | 31.20054629 |
| 10 | 石龙镇自动雨量站 | 62207870 | 雨量站 | 京山市石龙镇水利站 | 112.50582 | 30.540756 |
| 11 | 钱场镇钱场桥自动水位站 | 62207950 | 河道水位站 | 京山市钱场镇钱场桥下游 | 113.0530194 | 30.50227531 |
| 12 | 永兴镇自动水位站 | 62208077 | 河道水位站 | 京山市永兴街道三里村三里桥头 | 113.1329188 | 30.57190166 |
| 13 | 绿林镇监测站 | 62208650 | 河道水位站 | 京山市绿林镇美人谷入口 | 113.0449795 | 31.18460958 |
| 14 | 三阳镇三道河监测站 | 62208750 | 河道水位站 | 京山市三阳镇黄家村 | 113.1204248 | 31.165484 |
| 15 | 宋河镇自动水位站 | 62209071 | 河道水位站 | 京山市宋河镇苍台村 | 113.1634649 | 31.11554777 |
| 16 | 罗店镇监测站 | 62209360 | 河道水位站 | 京山市罗店镇碧湖花园附近 | 113.2305451 | 31.06534701 |
| 17 | 坪坝镇水位站 | 62215250 | 河道水位站 | 湖北省京山县坪坝镇坪坝中学后面 | 113.1937672 | 31.18400195 |
| 18 | 长岗村雨量站 | 62227850 | 雨量站 | 京山市雁门口镇长岗村 | 112.5942683 | 30.49561976 |
| 19 | 罗店村雨量站 | 62229380 | 雨量站 | 京山市罗店镇秦家寨村 | 113.2507041 | 31.06403493 |
| 20 | 孙桥镇姬家河自动雨量站 | 62232765 | 雨量站 | 京山市孙桥镇小花苑村委会旁 | 113.0149122 | 31.05389677 |
| 21 | 孙桥镇坛子口自动雨量站 | 62232775 | 雨量站 | 京山市孙桥镇胡家棚村坛子口水库 | 112.5555029 | 31.01455786 |
| 22 | 坪坝镇晏店自动雨量站 | 62232801 | 雨量站 | 京山市坪坝镇晏店村 | 113.242337 | 31.1551704 |
| 23 | 曹武镇自动雨量站 | 62233101 | 雨量站 | 京山市曹武镇水利站 | 113.1911906 | 30.5547046 |
| 24 | 曹武镇鸡公塔自动雨量站 | 62233110 | 雨量站 | 京山市曹武镇石桥村鸡公塔村 | 113.1621986 | 31.00276224 |
| 25 | 八叉桥图像站 | 62233302 | 图像站 | 京山市杨集镇菖蒲村八叉桥 | 113.044003 | 31.10442528 |
| 26 | 八叉桥水位雨量站 | 62233301 | 雨量站 | 京山市杨集镇菖蒲村八叉桥 | 113.044003 | 31.10442528 |
| 27 | 杨集镇图像站 | 62233303 | 图像站 | 京山市杨集镇五泉村 | 112.5529461 | 31.15369853 |
| 28 | 杨集镇水位雨量站 | 62233304 | 雨量站 | 京山市杨集镇五泉村 | 112.5529461 | 31.15369853 |
| 29 | 圆潭河桥图像站 | 62233305 | 图像站 | 京山市三阳镇小阜村圆潭河桥 | 113.0925368 | 31.23075476 |
| 30 | 圆潭河桥水位雨量站 | 62233306 | 雨量站 | 京山市三阳镇小阜村圆潭河桥 | 113.0925368 | 31.23075476 |
| 31 | 九峰桥图像站 | 62233307 | 图像站 | 京山市三阳镇屈山村九峰桥 | 113.0647519 | 31.24479491 |
| 32 | 九峰桥水位雨量站 | 62233308 | 雨量站 | 京山市三阳镇屈山村九峰桥 | 113.0647519 | 31.24479491 |
| 33 | 石龙镇何家垱自动雨量站 | 62239350 | 雨量站 | 京山市石龙镇何垱村 | 112.475208 | 30.570792 |
| 34 | 同益村雨量站 | 62239629 | 雨量站 | 京山市永隆镇杨浲 | 112.4812847 | 30.4957724 |
| 35 | 永隆镇自动雨量站 | 62239630 | 雨量站 | 京山市永隆镇水管站 | 112.495557 | 30.46315008 |
| 36 | 雁门口自动雨量站 | 62239680 | 雨量站 | 京山市雁门口镇水管站 | 112.583986 | 30.49581426 |
| 37 | 钱场镇长林山雨量站 | 62239690 | 雨量站 | 京山市钱场镇长林山村长林山水库 | 113.0303951 | 30.56415413 |
| 38 | 钱场镇自动雨量站 | 62239700 | 雨量站 | 京山市钱场镇水务管理站 | 113.0539414 | 30.51236246 |
| 39 | 钱场镇裴冲雨量站 | 62239710 | 雨量站 | 京山市钱场镇方岭村裴冲水库 | 113.0836754 | 30.54445119 |
| 40 | 孙桥镇自动雨量站 | 62242210 | 雨量站 | 京山市孙桥镇水利站 | 113.0053175 | 31.05095341 |
| 41 | 新市镇自动雨量站 | 62242420 | 雨量站 | 京山市新市街道水利和湖泊局 | 113.0614508 | 31.01424092 |
| 42 | 永兴镇自动雨量站 | 62242501 | 雨量站 | 京山市永兴街道原水管站 | 113.1346231 | 30.58096773 |
| 43 | 绿林镇自动雨量站 | 62243220 | 雨量站 | 京山市绿林镇吴集村 | 113.0252398 | 31.17100061 |
| 44 | 绿林镇祁家自动雨量站 | 62243240 | 雨量站 | 京山市绿林镇祁家村 | 113.0116716 | 31.2438592 |
| 45 | 三阳村雨量站 | 62244150 | 雨量站 | 湖北省京山县三阳镇三阳村马家塝 | 113.1128188 | 31.19114369 |
| 46 | 宋河镇自动雨量站 | 62245201 | 雨量站 | 京山市宋河镇苍台村舒关坝水库 | 113.1545672 | 31.11052652 |
| 47 | 罗店镇马店自动雨量站 | 62245430 | 雨量站 | 京山市罗店镇大明村 | 113.2540145 | 31.03093989 |
| 48 | 罗店镇自动雨量站 | 62245440 | 雨量站 | 京山市罗店镇水利站 | 113.2349866 | 31.06481154 |
| 49 | 三阳镇自动雨量站 | 62245460 | 雨量站 | 京山市三阳镇水管站 | 113.1056946 | 31.1911037 |
| 50 | 罗店陡山坡自动雨量站 | 62245470 | 雨量站 | 京山市罗店镇大山村 | 113.2546956 | 31.12537271 |

- 地理空间数据

根据京山市shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

京山市shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。京山市shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-36 京山市地理空间数据图

- 预案数据

京山市根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合京山市调查评价数据，编制了京山市、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，京山市上报预案234份，具体如下表所示：

表5.3-52京山市预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 京山市县级预案 | 1 | 1 |
| 罗店镇预案（含1份乡镇预案） | 66 | 27 |
| 宋河镇预案（含1份乡镇预案） | 47 | 23 |
| 新市镇预案（含1份乡镇预案） | 31 | 22 |
| 永兴镇预案（含1份乡镇预案） | 30 | 22 |
| 曹武镇预案（含1份乡镇预案） | 30 | 21 |
| 罗店镇预案（含1份乡镇预案） | 30 | 16 |
| 宋河镇预案（含1份乡镇预案） | 29 | 15 |
| 坪坝镇预案（含1份乡镇预案） | 28 | 14 |
| 三阳镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 14 |
| 绿林镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 14 |
| 杨集镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 11 |
| 孙桥镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 10 |
| 石龙镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 9 |
| 永隆镇预案（含1份乡镇预案） | 18 | 9 |
| 雁门口镇预案（含1份乡镇预案） | 15 | 4 |
| 钱场镇预案（含1份乡镇预案） | 5 | 1 |
| 小计 | 445 | 234 |

- 责任人数据

京山市责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

京山市根据实际需要，针对17个乡镇（街道）、427个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 屈家岭

- 自然情况

屈家岭管理区地处东经112°47´～112°58´、北纬30°42´～31°05´之间的鄂中地区。背靠大洪山麓，面向江汉平原，属荆门市西南部的冲击平原区。全区221平方公里版图面积，呈一狭长地带，北起钟祥县的上罗汉寺，沿着丘陵平原交接线向东南伸展，穿过京山县境西南部，一直延伸到天门市的青山脚下。斜长55公里，横宽10公里左右。有山、有水、有丘陵平川。丘陵略大于平川，地势东北高、西南低。丘陵海拔高程100米左右，平川因凹凸不等，海拔高程一般在32～37米之间。1935年的汉江溃堤这里一片泽国，变成人迹罕至的荒芜地带。

图5.3-37 屈家岭地理位置图

- 基础数据

屈家岭基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约0.7万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.2万条，总计约0.9万条。

屈家岭基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-53屈家岭基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

屈家岭已有河道水位站3个、雨量站10个、图像站5个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-54屈家岭站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 季河站图像站 | 20159041 | 图像站 | 长滩办事处姜畈村 | 112.78982 | 31.027926 |
| 2 | 罗汉寺站 | 20159052 | 图像站 | 罗汉寺办事处向家河村 | 112.71874 | 30.948033 |
| 3 | 竹园闸图像站 | 20159107 | 图像站 | 何集办事处下洋村 | 112.81729 | 30.888745 |
| 4 | 青木垱闸 | 20159109 | 图像站 | 易家岭办事处回龙寺社区 | 112.86644 | 30.799898 |
| 5 | 双河桥图像站 | 20159140 | 图像站 | 长滩办事处姜畈村 | 112.71864 | 30.980745 |
| 6 | 竹园闸 | 62206730 | 河道水位站 | 何集办事处下洋村 | 112.883917 | 30.765372 |
| 7 | 青木当闸 | 62206830 | 河道水位站 | 易家岭办事处回龙寺社区 | 112.866786 | 30.79993 |
| 8 | 天门河刘台大桥 | 62239450 | 河道水位站 | 何集办事处刘台村 | 112.7481 | 30.901521 |
| 9 | 四八队 | 62239620 | 雨量站 | 长滩办事处张柞村 | 112.73633 | 30.950833 |
| 10 | 月宝山队 | 62239625 | 雨量站 | 长滩办事处月宝山村 | 112.79949 | 31.009214 |
| 11 | 罗汉寺办事处 | 62239645 | 雨量站 | 罗汉寺办事处向家河村 | 112.685619 | 30.993425 |
| 12 | 北山组 | 62239665 | 雨量站 | 罗汉寺办事处瑜灵寺村 | 112.7312 | 31.074095 |
| 13 | 易家岭办事处 | 62239730 | 雨量站 | 易家岭办事处赵坡社区 | 112.883917 | 30.765372 |
| 14 | 郭家湾队雨量站 | 62239750 | 雨量站 | 易家岭办事处王家榜村 | 112.93798 | 30.827421 |
| 15 | 牙谷山队 | 62239770 | 雨量站 | 何集办事处雅谷山村 | 112.82171 | 30.971044 |
| 16 | 何集办事处 | 62239850 | 雨量站 | 何集办事处西湖社区 | 112.774059 | 30.890556 |
| 17 | 长滩办事处 | 62239870 | 雨量站 | 长滩办事处季河社区 | 112.755482 | 30.997415 |
| 18 | 屈家岭办事处 | 62240200 | 雨量站 | 易家岭办事处屈岭社区 | 112.88043 | 30.892976 |

- 地理空间数据

根据屈家岭shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

屈家岭shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。屈家岭shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-38 屈家岭地理空间数据图

- 预案数据

屈家岭根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合屈家岭调查评价数据，编制了屈家岭、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，屈家岭上报预案31份，具体如下表所示：

表5.3-55屈家岭预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 屈家岭县级预案 | 1 | 1 |
| 易家岭办事处预案（含1份乡镇预案） | 12 | 10 |
| 何集办事处预案（含1份乡镇预案） | 8 | 7 |
| 长滩办事处预案（含1份乡镇预案） | 8 | 7 |
| 罗汉寺办事处预案（含1份乡镇预案） | 6 | 6 |
| 小计 | 35 | 31 |

- 责任人数据

屈家岭责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

屈家岭根据实际需要，针对4个乡镇（街道）、30个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 大悟县

- 自然情况

大悟县原名礼山县，建县于1933年，1952年更名为大悟县。位于鄂东北部，地处大别山西端南麓，跨长江、淮河两大流域。县境北与河南省信阳市、罗山县、新县交界，南与武汉黄陂区、孝昌县接壤，东与红安县相邻，西与广水市相连。

大悟县位于大别山脉西段，境内山峦起伏，丘陵密布，河流、溪涧穿插其间。出露地层主要为元古界红安群，矿产资源丰富。属北亚热带季风气候，四季分明。土壤多为黄棕壤，植被为落叶阔叶、常绿阔叶、针叶混交林。地势：西部北高南低；中部和东部中间高、南北低。以大别山脉为分山岭，南流，注入汉水；北水，流入淮河。最高点是北部五岳山，海拔865米；最低点是南部河口镇两河口和芳畈镇赵家畈，海拔40米。

我县位于鄂东北低山丘陵区，地形为大别山余脉延伸，在构造上属古老的准阳地质，地貌的地质基础属大悟红安弧形帚状折刍束构造带，片岩区弧形帚状亚带，有三大构造体系：即新华夏构造体系，准阳山字形构造体系和木归属的北西西向构造体系，在元古界末期已基本稳定。受地质构造和岩相等因素的影响，县内形成以五岳山、娘娘顶、大悟山、仙居顶四大山脉为骨架的低山丘陵地形，境内山峦起伏、沟壑纵横、岗岭绵亘、水复山环、变化殊异、其地表分布主要有花岗岩、片麻岩、石灰岩及第四红冲积层等。

地层以元古界红安群浅至中深度区或变岩第和吕梁、燕山两期侵入岩体、岩脉为主，其次为太古界大别群，中生界白垩系的沙岩、班状石英正长岩、花岗岩变基性岩、玄武岩、花岗质混和片麻岩、白云大理石、石灰岩、片麻岩等所构成，其成土母质也是这些岩石表面层所风化。其土类分为：黄棕壤紫色土、石灰土、潮土、水稻土；亚类分为黄、壤、黄棕壤性土、酸性紫色土、中性紫色土、棕色石灰土、潮土、淹育型水稻土、侧渗型水稻土、潜育型水稻土、泽型水稻土等98个土种，28个变种分布在全县各地。

大悟县地理位置图，如下图所示：

图5.3-39 大悟县地理位置图

- 基础数据

大悟县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约5.0万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约1.08万条，总计约6.08万条。

大悟县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-56大悟县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

大悟县已有河道水位站7个、雨量站19个、图像站5个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-57大悟县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四庙 | 05510501 | 图像站 | 三里镇四庙村 | 114.210949 | 31.815919 |
| 2 | 丰店 | 05510502 | 图像站 | 丰店镇丰店村 | 114.365428 | 31.618979 |
| 3 | 左程河 | 05510503 | 图像站 | 刘集镇店岗村 | 114.346139 | 31.368104 |
| 4 | 流泉畈 | 05510504 | 图像站 | 东新乡东新村 | 114.206504 | 31.70017 |
| 5 | 彭店 | 05510505 | 图像站 | 彭店乡彭店村 | 114.362727 | 31.534435 |
| 6 | 大胜关 | 50202206 | 河道水位站 | 宣化镇大胜村 | 114.509213 | 31.706764 |
| 7 | 龙潭 | 50224045 | 雨量站 | 丰店镇龙潭村 | 114.314095 | 31.662703 |
| 8 | 东河 | 50224270 | 雨量站 | 宣化镇石岗村 | 114.543317 | 31.715042 |
| 9 | 黑沟 | 50224302 | 雨量站 | 宣化镇杨兵村 | 114.429299 | 31.696467 |
| 10 | 墨关 | 50224304 | 雨量站 | 宣化镇墨关村 | 114.556444 | 31.752184 |
| 11 | 余河 | 61609580 | 河道水位站 | 彭店乡余河村 | 114.341626 | 31.466768 |
| 12 | 夏店 | 61609660 | 河道水位站 | 夏店镇夏店村 | 114.303337 | 31.407128 |
| 13 | 严家河 | 61633691 | 雨量站 | 新城镇严河村 | 114.262043 | 31.485282 |
| 14 | 车筒沟 | 61633820 | 雨量站 | 吕王镇杨山村 | 114.44468 | 31.475018 |
| 15 | 左程河 | 61634461 | 雨量站 | 刘集镇店岗村 | 114.345585 | 31.372743 |
| 16 | 玛瑙冲 | 61634521 | 雨量站 | 黄站镇刘河村 | 114.508482 | 31.571033 |
| 17 | 新府 | 61634620 | 雨量站 | 新城镇新府村 | 114.31055 | 31.539571 |
| 18 | 石骨冲 | 61635480 | 雨量站 | 四姑镇同兴村 | 114.435145 | 31.426763 |
| 19 | 大新店 | 62205810 | 河道水位站 | 大新镇大新村 | 114.161073 | 31.716134 |
| 20 | 流泉畈 | 62205830 | 河道水位站 | 东新乡鹿鸣村 | 114.206513 | 31.700281 |
| 21 | 高店河 | 62205840 | 河道水位站 | 城关镇二郎社区 | 114.144616 | 31.574865 |
| 22 | 芳畈 | 62205860 | 河道水位站 | 芳畈镇芳畈村 | 114.105135 | 31.390924 |
| 23 | 八里棚 | 62233420 | 雨量站 | 三里镇四庙村 | 114.220029 | 31.833766 |
| 24 | 桃园 | 62233620 | 雨量站 | 大新镇桃园村 | 114.121624 | 31.708432 |
| 25 | 两河 | 62233640 | 雨量站 | 东新乡两河村 | 114.275923 | 31.716083 |
| 26 | 白庙 | 62233660 | 雨量站 | 东新乡山岗村 | 114.282638 | 31.669683 |
| 27 | 姚河 | 62233820 | 雨量站 | 三里镇王寨村 | 114.232607 | 31.760722 |
| 28 | 汪洋 | 62234020 | 雨量站 | 高店乡汪洋村 | 114.216356 | 31.554556 |
| 29 | 破竹林 | 62234351 | 雨量站 | 高店乡龙窝村 | 114.247123 | 31.599398 |
| 30 | 蔡家湾 | 62234420 | 雨量站 | 芳畈镇大悟山村 | 114.225752 | 31.397031 |
| 31 | 吴河 | 62234440 | 雨量站 | 芳畈镇吴河村 | 114.149695 | 31.435016 |

- 地理空间数据

根据大悟县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

大悟县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。大悟县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-40 大悟县地理空间数据图

- 预案数据

大悟县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合大悟县调查评价数据，编制了大悟县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，大悟县上报预案377份，具体如下表所示：

表5.3-58大悟县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 大悟县县级预案 | 1 | 1 |
| 城关镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 20 |
| 阳平镇预案（含1份乡镇预案） | 17 | 17 |
| 芳畈镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 21 |
| 新城镇预案（含1份乡镇预案） | 25 | 25 |
| 夏店镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 20 |
| 刘集镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 16 |
| 河口镇预案（含1份乡镇预案） | 12 | 12 |
| 四姑镇预案（含1份乡镇预案） | 15 | 15 |
| 吕王镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 20 |
| 黄站镇预案（含1份乡镇预案） | 12 | 12 |
| 宣化店镇预案（含1份乡镇预案） | 41 | 41 |
| 丰店镇预案（含1份乡镇预案） | 27 | 27 |
| 大新镇预案（含1份乡镇预案） | 26 | 26 |
| 三里城镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 21 |
| 高店乡预案（含1份乡镇预案） | 27 | 27 |
| 彭店乡预案（含1份乡镇预案） | 21 | 21 |
| 东新乡预案（含1份乡镇预案） | 35 | 35 |
| 小计 | 377 | 377 |

- 责任人数据

大悟县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

大悟县根据实际需要，针对17个乡镇（街道）、359个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 安陆市

- 自然情况

湖北省安陆市地处鄂东北，位于东经113°18′35〞～113°56′47〞、北纬31°03′06〞～31°28′03〞之间，东北和广水、孝昌相连，西北与京山、随州市毗邻，南与云梦、应城接壤，南北长46km，东西宽60km，国土面积1355km2，版图近似蝴蝶状。

安陆市地势北高南低，自北向南倾斜；北部为丘陵岗地层岚秀出，南部为河谷平原，平畴沃野；东部丘陵起伏，西部岩壑幽深。涢水纵贯市境，漳水自境西而南绕，全市山川环峙，水陆流通。

安陆市的大地构造处于秦岭褶皱系东段南部和扬子准地台北缘中段，按地质力学观点，北为淮阳山字型构造的前弧西翼，南为新华夏系沉降的江汉盆地，两者之间主要以断裂为界。多次的构造变动使地层紧密褶皱，断裂构造发育，岩浆活动频繁。区域性的构造运动，决定了安陆市地形岗峦起伏，地势南卧北仰，西高东低。最高的为王义贞镇与孛畈镇交界的太平寨，海拔517m（黄海高程，下同），涢水（府河）东边赵棚的高庙山、接官的槎山，海拔分别为294m和302.1m，市内最低为辛榨老窖和小李，海拔26.3m。全市地貌可分为高丘、中丘、低丘和平原，其中平原面积占全市国土面积的13%。

安陆市地理位置图，如下图所示：

图5.3-41 安陆市地理位置图

- 基础数据

安陆市基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约1.8万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.39万条，总计约2.19万条。

安陆市基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-59安陆市基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |
| 40 | A01-行政区划名录 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

安陆市已有河道水位站6个、雨量站19个、图像站5个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-60安陆市站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联星村 | 20159001 | 图像站 | 赵棚镇联星村村民委员会 | 113.8423008 | 31.37795466 |
| 2 | 东山 | 20159006 | 图像站 | 木梓乡新桥村村民委员会 | 113.5125419 | 31.19082472 |
| 3 | 余家寨村 | 20159067 | 图像站 | 烟店镇石河社区居民委员会 | 113.6207173 | 31.30855824 |
| 4 | 钱冲 | 20159069 | 图像站 | 王义贞镇钱冲村村民委员会 | 113.3492825 | 31.37052705 |
| 5 | 月岭 | 20159122 | 图像站 | 孛畈镇月岭村村民委员会 | 113.4621071 | 31.38626973 |
| 6 | 吉庙六组 | 62200940 | 河道水位站 | 王义贞镇吉庙村村民委员会 | 113.3691353 | 31.30518374 |
| 7 | 蒯家河（东山） | 62200950 | 河道水位站 | 木梓乡新桥村村民委员会蒯家河 | 113.5124484 | 31.19078827 |
| 8 | 漳河 | 62200960 | 河道水位站 | 木梓乡王店村村民委员会 | 113.6260252 | 31.06834266 |
| 9 | 清水河 | 62201310 | 河道水位站 | 孛畈镇杨堰村村民委员会 | 113.5221804 | 31.39096391 |
| 10 | 洑水乱泥港 | 62201340 | 河道水位站 | 洑水镇横畈村村民委员会 | 113.6910887 | 31.35110983 |
| 11 | 赵棚镇合山村 | 62206560 | 河道水位站 | 赵棚镇合山村村民委员会 | 113.8387139 | 31.38180964 |
| 12 | 陈店乡同心 | 62231350 | 雨量站 | 陈店乡同兴社区居民委员会 | 113.7738197 | 31.26719367 |
| 13 | 青龙 | 62231370 | 雨量站 | 孛畈镇青龙潭社区居民委员会 | 113.6057681 | 31.36261094 |
| 14 | 月岭 | 62231410 | 雨量站 | 孛畈镇月岭村村民委员会 | 113.4617758 | 31.38952842 |
| 15 | 白龙 | 62231420 | 雨量站 | 洑水镇白龙村村民委员会 | 113.7006431 | 31.43186532 |
| 16 | 冯畈 | 62231450 | 雨量站 | 接官乡高庙村村民委员会 | 113.7130243 | 31.43568938 |
| 17 | 务丰 | 62231510 | 雨量站 | 赵棚镇务丰村村民委员会 | 113.8139364 | 31.4069528 |
| 18 | 联星 | 62231530 | 雨量站 | 赵棚镇联星村村民委员会 | 113.8224573 | 31.36789241 |
| 19 | 莲花 | 62231550 | 雨量站 | 接官乡莲花社区居民委员会 | 113.7369778 | 31.38803174 |
| 20 | 工业园 | 62231560 | 雨量站 | 府城街道时庙社区居民委员会工业园区 | 113.7137844 | 31.29170459 |
| 21 | 万福 | 62231570 | 雨量站 | 雷公镇许福村村民委员会 | 113.5016534 | 31.33729363 |
| 22 | 白兆山 | 62231580 | 雨量站 | 烟店镇烟店村村民委员会白兆山林场 | 113.5692138 | 31.32596874 |
| 23 | 邓岗 | 62231590 | 雨量站 | 烟店镇向阳村村民委员会 | 113.5708021 | 31.27951857 |
| 24 | 五一 | 62231750 | 雨量站 | 府城街道五一社区居民委员会 | 113.6818699 | 31.25201012 |
| 25 | 孛畈镇同兴 | 62231840 | 雨量站 | 孛畈镇同兴村村民委员会 | 113.5956511 | 31.3911826 |
| 26 | 钱冲 | 62231930 | 雨量站 | 王义贞镇钱冲村村民委员会 | 113.3523456 | 31.35960949 |
| 27 | 花园 | 62231950 | 雨量站 | 王义贞镇花园村村民委员会 | 113.3543017 | 31.35458162 |
| 28 | 铜岭(陡坡) | 62231970 | 雨量站 | 雷公镇陡坡村村民委员会 | 113.4524067 | 31.35662593 |
| 29 | 罗庙 | 62231980 | 雨量站 | 雷公镇罗庙村村民委员会 | 113.5122785 | 31.2898614 |
| 30 | 木梓东山 | 62231990 | 雨量站 | 木梓乡新桥村村民委员会 | 113.505074 | 31.22554683 |

- 地理空间数据

根据安陆市shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

安陆市shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。安陆市shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-42 安陆市地理空间数据图

- 预案数据

安陆市根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合安陆市调查评价数据，编制了安陆市、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，安陆市上报预案28份，具体如下表所示：

表5.3-61安陆市预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 安陆市县级预案 | 1 | 1 |
| 府城街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 12 | 0 |
| 南城街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 19 | 0 |
| 赵棚镇预案（含1份乡镇预案） | 17 | 1 |
| 李店镇预案（含1份乡镇预案） | 25 | 0 |
| 巡店镇预案（含1份乡镇预案） | 35 | 0 |
| 棠棣镇预案（含1份乡镇预案） | 31 | 0 |
| 雷公镇预案（含1份乡镇预案） | 36 | 20 |
| 王义贞镇预案（含1份乡镇预案） | 24 | 1 |
| 烟店镇预案（含1份乡镇预案） | 41 | 1 |
| 孛畈镇预案（含1份乡镇预案） | 18 | 1 |
| 洑水镇预案（含1份乡镇预案） | 30 | 1 |
| 陈店乡预案（含1份乡镇预案） | 27 | 1 |
| 辛榨乡预案（含1份乡镇预案） | 20 | 0 |
| 木梓乡预案（含1份乡镇预案） | 24 | 0 |
| 接官乡预案（含1份乡镇预案） | 27 | 1 |
| 开发区预案（含1份乡镇预案） | 14 | 0 |
| 小计 | 401 | 28 |

- 责任人数据

安陆市责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

安陆市根据实际需要，针对16个乡镇（街道）、384个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 罗田县

- 自然情况

罗田境内主要有巴水干流、新昌河、胜利河、罗田河、泗泊河、白莲河等六条水系，共有1-4级支流501条，支流总长2186公里。其中主河道长284.5公里；主河道两岸一级支流69条，全长758.8公里；5公里以上二级支流有97条，长580公里；三至四级支流335条，长562.7公里。巴水干流段，起于敢鱼咀，止于尤河咀，全长30.6公里。罗田河发源于江家寨，自东北向西南，斜贯县境东南部，至尤河咀处汇入巴河干流，全长78.2公里。新昌河发源于三省域、青苔关、天堂寨等大山中，由周家河、赵家河、龙井河、九资河、毛家河等汇合而成，斜贯县境北部，至林家咀与巴水干流合流，全长60.6公里。胜利河发源于香炉观、松子关两山中自北向南，纵贯县境西部，至林家咀与天堂河汇合，全长35.2公里。泗泊河发源于麻城县境，纵贯西南边，至团风但店入巴水五桂河段，全长23.7公里。东南边境的白莲河，发源于英山县境内，汇合石桥铺、匡河、古庙河、白莲乡、骆驼坳镇东南面溪流，全长56.2公里，分别流入白莲河水库和滞水河。这些河流共同特点是:河道曲折、河床窄狭、来水陡促、水流湍急、水位变化快、落差大。

罗田地理位置图，如下图所示：

图5.3-43 罗田县地理位置图

- 基础数据

罗田县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约5.5万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约1.06万条，总计约6.56万条。

罗田县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-62罗田县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

罗田县已有河道水位站6个、雨量站32个、图像站5个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-63罗田县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义水河 | 05510305 | 图像站 | 凤山镇黄庙岗社区居民委员会 | 115.463702 | 30.891 |
| 2 | 天堂五级水库 | 05510301 | 图像站 | 河铺镇八迪河村村民委员会 | 115.5063 | 31.009 |
| 3 | 天堂二级 | 05510304 | 图像站 | 九资河镇大地坳村村民委员会 | 115.5924 | 31.0711 |
| 4 | 龙王岩 | 05510302 | 图像站 | 骆驼坳镇郑坳村村民委员会 | 115.3915 | 30.7118 |
| 5 | 三里畈 | 05510303 | 图像站 | 三里畈镇三里畈村村民委员会 | 115.344 | 30.8553 |
| 6 | 大河岸 | 61615980 | 河道水位站 | 大河岸镇枫树湾村村民委员会 | 115.4649 | 30.9072 |
| 7 | 双河口 | 61616081 | 河道水位站 | 大崎镇和美村村民委员会 | 115.1833333 | 30.91666667 |
| 8 | 岗背畈 | 61616085 | 河道水位站 | 大崎镇天马山村村民委员会 | 115.1963088 | 30.84922444 |
| 9 | 新昌河 | 61615830 | 河道水位站 | 河铺镇大河埂村村民委员会 | 115.4802 | 31.9929 |
| 10 | 河西畈 | 61615805 | 河道水位站 | 河西畈村村民委员会 | 115.6909827 | 31.12239872 |
| 11 | 三里畈 | 61615298 | 河道水位站 | 三里畈镇三里畈村村民委员会 | 115.344 | 30.8553 |
| 12 | 香木河 | 61655453 | 雨量站 | 白莲河乡土库村村民委员会3组 | 115.4333333 | 30.66666667 |
| 13 | 枫树铺 | 61649395 | 雨量站 | 白庙河镇枫树铺村村民委员会12组 | 115.6408074 | 31.03864752 |
| 14 | 付家庙 | 61650002 | 雨量站 | 白庙河镇付家庙村村民委员会10组 | 115.5286909 | 30.93926699 |
| 15 | 石井头 | 24110204 | 雨量站 | 大河岸镇石井头村村民委员会 | 115.471343 | 30.828134 |
| 16 | 汤河 | 61649601 | 雨量站 | 大河岸镇汤河村村民委员会 | 115.5432334 | 30.89097316 |
| 17 | 侯家山 | 61650603 | 雨量站 | 大崎镇花桥河村村民委员会 | 115.1666667 | 30.86666667 |
| 18 | 夏家铺（雨量） | 61650700 | 雨量站 | 大崎镇夏家铺村村民委员会 | 115.2631 | 30.9537 |
| 19 | 鲶鱼丘 | 61650202 | 雨量站 | 凤山镇覆船山村村民委员会 | 115.4 | 30.83333333 |
| 20 | 李家楼 | 61649750 | 雨量站 | 凤山镇李家楼村村民委员会 | 115.4637018 | 30.93309451 |
| 21 | 牛皮地 | 61650402 | 雨量站 | 凤山镇栗林咀社区居民委员会 | 115.3666667 | 30.73333333 |
| 22 | 六十石 | 61655450 | 雨量站 | 凤山镇六十石社区居民委员会 | 115.3917375 | 30.76544444 |
| 23 | 严家河 | 24110201 | 雨量站 | 河铺镇白鹤湾村村民委员会 | 115.436474 | 31.014141 |
| 24 | 簰形地 | 61648801 | 雨量站 | 河铺镇牌形地村村民委员会 | 115.5164293 | 31.07971212 |
| 25 | 台上冲 | 61647401 | 雨量站 | 河铺镇台上冲村村民委员会 | 115.4 | 31.08333333 |
| 26 | 薄刀峰 | 61648700 | 雨量站 | 九资河镇薄刀峰林场 | 115.55 | 31.1 |
| 27 | 三省垴 | 61647780 | 雨量站 | 九资河镇官基坪村村民委员会 | 115.65 | 31.16666667 |
| 28 | 中垸（雨量） | 61648150 | 雨量站 | 九资河镇栗子关村村民委员会 | 115.6069606 | 31.1560311 |
| 29 | 九资河 | 61648100 | 雨量站 | 九资河镇麒麟畈村村民委员会 | 115.6666667 | 31.13333333 |
| 30 | 匡河 | 61655455 | 雨量站 | 匡河镇陈家沟村村民委员会 | 115.5569336 | 30.70425637 |
| 31 | 古庙河 | 61655403 | 雨量站 | 匡河镇古庙河村村民委员会 | 115.4833333 | 30.65 |
| 32 | 石桥铺 | 61655404 | 雨量站 | 匡河镇石桥铺村村民委员会 | 115.5833333 | 30.76666667 |
| 33 | 骆驼坳 | 61650401 | 雨量站 | 骆驼坳镇黄金榜村村民委员会 | 115.3945198 | 30.6891087 |
| 34 | 叶家河 | 61650203 | 雨量站 | 骆驼坳镇叶家河村村民委员会 | 115.4666667 | 30.78333333 |
| 35 | 叶家圈（雨量） | 61655700 | 雨量站 | 骆驼坳镇叶家圈村村民委员会 | 115.4345 | 30.703 |
| 36 | 龙王岩（雨量） | 61650100 | 雨量站 | 骆驼坳镇郑坳村村民委员会 | 115.3915 | 30.7118 |
| 37 | 东冲畈 | 24110203 | 雨量站 | 平湖乡东冲畈村村民委员会 | 115.349709 | 30.886647 |
| 38 | 方家冲 | 24110202 | 雨量站 | 平湖乡方家冲村村民委员会 | 115.406087 | 30.949218 |
| 39 | 平湖 | 61649101 | 雨量站 | 平湖乡栗香社区居民委员会 | 115.3608184 | 30.91164828 |
| 40 | 六家坳 | 61650204 | 雨量站 | 三里畈镇六家坳村村民委员会 | 115.3333333 | 30.78333333 |
| 41 | 胜利 | 24103102 | 雨量站 | 胜利镇方家坳村村民委员会 | 115.443081 | 31.116335 |
| 42 | 黄泥畈 | 61647402 | 雨量站 | 胜利镇落梅河村村民委员会 | 115.4833333 | 31.18333333 |
| 43 | 毛家垱（雨量） | 61647500 | 雨量站 | 胜利镇毛家垱村村民委员会 | 115.43 | 31.1764 |

- 地理空间数据

根据罗田县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

罗田县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。罗田县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-44 罗田县地理空间数据图

- 预案数据

罗田县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合罗田县调查评价数据，编制了罗田县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，罗田县上报预案66份，具体如下表所示：

表5.3-64罗田县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 罗田县县级预案 | 1 | 1 |
| 凤山镇预案（含1份乡镇预案） | 60 | 8 |
| 骆驼坳镇预案（含1份乡镇预案） | 28 | 7 |
| 大河岸镇预案（含1份乡镇预案） | 28 | 2 |
| 九资河镇预案（含1份乡镇预案） | 36 | 3 |
| 胜利镇预案（含1份乡镇预案） | 43 | 7 |
| 河铺镇预案（含1份乡镇预案） | 41 | 6 |
| 三里畈镇预案（含1份乡镇预案） | 47 | 11 |
| 匡河镇预案（含1份乡镇预案） | 52 | 2 |
| 白莲河乡预案（含1份乡镇预案） | 22 | 0 |
| 白庙河乡预案（含1份乡镇预案） | 31 | 2 |
| 平湖乡预案（含1份乡镇预案） | 23 | 8 |
| 大崎乡预案（含1份乡镇预案） | 30 | 8 |
| 青苔关林场预案（含1份乡镇预案） | 3 | 0 |
| 天堂寨林场预案（含1份乡镇预案） | 3 | 1 |
| 薄刀峰林场预案（含1份乡镇预案） | 3 | 0 |
| 黄狮寨林场预案（含1份乡镇预案） | 1 | 0 |
| 小计 | 452 | 66 |

- 责任人数据

罗田县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

罗田县根据实际需要，针对16个乡镇（街道）、435个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 英山县

- 自然情况

英山县地处湖北东部大别山南麓，长江中游下段北岸、浠水水系中上游，位于东径115°31′53〞～116°04′02〞，北纬30°31′00〞～31°08′58〞。东连安徽岳西县，西接本省罗田县，北与安徽霍山、金寨县接壤，南与本省浠水、蕲春县毗邻。全县东西平均宽约18.8公里，南北平均长约76.7公里，版图面积1449平方公里。英山县是一个以中低山为主的山区，大别山主峰—天堂寨矗立于县境北部与罗田县交界处，向东南延伸，构成五峰山、大同尖、鸡笼尖、大岐岭、小岐岭、黄梅尖等主要山峰，再向西南分支三条山脊，夹着东西两条大河，贯穿英山全境，构成由东北向西南逐渐倾斜的狭长地带。英山县属浠水水系。境内高山峻岭，峡谷纵横，河系较为发达，水资源丰富。全县大、小干支流共计192条，总长1352千米，河网密度0.94千米/平方千米。境内干流一条，一级支流23条，二级支流20条，三级支流2条，其中5千米以上的河流46条共609.4千米，10千米以上的河流15条，流域面积20平方千米以上的有18条。版图形状南北长、东西窄，两侧支流分布较均匀，东河、西河自北向南直贯其中，是我县最主要的两条河流，东河曲长71.4千米，平均坡降为74.6%，流域面积525平方千米。西河河长68.1公里，西河上游有张家嘴大型水库1座，东河上游建有红花、占家河2座中型水库、全县小（一）、小（二）型水库82座，水塘12890口，河堰5446道，水域总面积12.19万亩，占土地总面积的5.6%。

从总体上讲，全县河流曲折坡陡，水流湍急，水位变化大。全县除孔家坊乡汪铺河、金家铺上水田支流入罗田县外，其它大小河流最终均流入白莲河水库。英山县地理位置图，如下图所示：

图5.3-45 英山县地理位置图

- 基础数据

英山县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约12.3万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约1.81万条，总计约14.11万条。

英山县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-65英山县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F07-临界雨量经验估计法成果表 |
| 33 | F08-临界雨量降雨分析法成果表 |
| 34 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 35 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 36 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 37 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 38 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 39 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 40 | M04-沟道横断面成果表 |
| 41 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

英山县已有河道水位站8个、雨量站22个、图像站13个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-66英山县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张咀 | 5566026 | 图像站 |  | 115.824227 | 31.045430 |
| 2 | 占河 | 5566027 | 图像站 |  | 115.940500 | 30.959000 |
| 3 | 红花 | 5566028 | 图像站 |  | 115.946083 | 31.016849 |
| 4 | 枫树坳 | 5566029 | 图像站 |  | 115.680400 | 30.888110 |
| 5 | 河铺 | 5566030 | 图像站 |  | 115.738580 | 31.021164 |
| 6 | 满溪坪电站 | 5566031 | 图像站 |  | 115.414700 | 30.464000 |
| 7 | 石镇监测站 | 42112401 | 图像站 |  | 115.767777 | 31.000000 |
| 8 | 松山埔监测站 | 42112402 | 图像站 |  | 115.685000 | 30.649166 |
| 9 | 杨柳监测站 | 42112403 | 图像站 |  | 115.780277 | 30.822777 |
| 10 | 南河监测站 | 42112404 | 图像站 |  | 115.630555 | 30.594444 |
| 11 | 防办监测站 | 42112405 | 图像站 |  | 115.685555 | 30.731111 |
| 12 | 红山监测站 | 42112406 | 图像站 |  | 115.660100 | 30.771400 |
| 13 | 金家铺图像站 | 42112407 | 图像站 | 金家铺镇 | 115.641600 | 30.895000 |
| 14 | 杨柳三门河 | 61617160 | 河道水位站 | 黄冈市英山县杨柳湾镇三门河村 | 115.787167 | 30.796556 |
| 15 | 草盘红花水库 | 61617170 | 河道水位站 | 黄冈市英山县草盘地镇红花水库 | 115.947409 | 31.017810 |
| 16 | 雷家店 | 61617300 | 河道水位站 | 黄冈市英山县雷家店镇五一村 | 115.761405 | 30.885261 |
| 17 | 大畈河 | 61617715 | 河道水位站 | 黄冈市英山县方咀乡大畈河村 | 115.646850 | 30.682549 |
| 18 | 杨柳水口桥 | 61618210 | 河道水位站 | 黄冈市英山县杨柳镇水口桥村 | 115.778913 | 30.833108 |
| 19 | 石头咀镇 | 61618340 | 河道水位站 | 黄冈市英山县石头咀镇居委会村 | 115.747296 | 30.988247 |
| 20 | 金家铺 | 61618350 | 河道水位站 | 黄冈市英山县金家铺镇六口塘村 | 115.652645 | 30.925422 |
| 21 | 南河 | 61618700 | 河道水位站 | 黄冈市英山县南河镇关口堰村 | 115.617337 | 30.583886 |
| 22 | 桃花冲风景区 | 61652210 | 雨量站 | 黄冈市英山县草盘地镇桃花冲林场 | 116.024444 | 30.988889 |
| 23 | 陶河高家冲 | 61652900 | 雨量站 | 黄冈市英山县陶家河乡高家冲村 | 115.972206 | 30.965738 |
| 24 | 草盘西硔 | 61653010 | 雨量站 | 黄冈市英山县草盘地镇西硔村 | 115.933333 | 31.033333 |
| 25 | 雷店蔡家畈 | 61653150 | 雨量站 | 黄冈市英山县雷家店镇蔡家畈村 | 115.790768 | 30.970367 |
| 26 | 杨柳朱家坳 | 61653170 | 雨量站 | 黄冈市英山县杨柳湾镇朱家坳村 | 115.834299 | 30.896052 |
| 27 | 草盘牛轭岭 | 61653250 | 雨量站 | 黄冈市英山县草盘地镇牛轭岭村 | 115.880192 | 30.974574 |
| 28 | 红山横山 | 61653350 | 雨量站 | 黄冈市英山县红山镇横山村 | 115.691959 | 30.827046 |
| 29 | 腰磨畈 | 61653870 | 雨量站 | 黄冈市英山县杨柳镇腰磨畈村 | 115.830575 | 30.780809 |
| 30 | 吴家山(雨量) | 61653900 | 雨量站 | 黄冈市英山县石头咀镇吴家山村 | 115.781483 | 31.088564 |
| 31 | 杨柳东冲河 | 61653920 | 雨量站 | 黄冈市英山县杨柳湾镇东冲河村 | 115.752307 | 30.752266 |
| 32 | 温泉龙潭畈 | 61653970 | 雨量站 | 黄冈市英山县温泉镇龙潭畈村 | 115.732346 | 30.654764 |
| 33 | 防办大楼（雨量） | 61654100 | 雨量站 | 黄冈市英山县温泉镇白石坳村 | 115.674444 | 30.727319 |
| 34 | 石镇五峰山 | 61654130 | 雨量站 | 黄冈市英山县五峰山林场 | 115.908606 | 31.087949 |
| 35 | 石镇天堂 | 61654140 | 雨量站 | 黄冈市英山县石头咀镇天堂村 | 115.774549 | 31.054909 |
| 36 | 石镇卡里 | 61654150 | 雨量站 | 黄冈市英山县石头咀镇卡里村 | 115.714911 | 31.038547 |
| 37 | 石镇栗树咀库区 | 61654201 | 雨量站 | 黄冈市英山县石头咀镇栗树咀村 | 115.851594 | 31.101030 |
| 38 | 石镇仙人岩 | 61654220 | 雨量站 | 黄冈市英山县石头咀镇仙人岩村 | 115.857409 | 31.036278 |
| 39 | 金铺三水田 | 61654550 | 雨量站 | 黄冈市英山县金家铺镇三水田村 | 115.618189 | 30.934642 |
| 40 | 枫树坳 | 61654610 | 雨量站 | 黄冈市英山县金家铺镇岳家冲村 | 115.645259 | 30.880300 |
| 41 | 孔坊父子岭 | 61654650 | 雨量站 | 黄冈市英山县孔坊乡陈家垸村 | 115.586592 | 30.848270 |
| 42 | 孔坊汪家铺 | 61654750 | 雨量站 | 黄冈市英山县孔家坊乡汪家铺村 | 115.553691 | 30.817825 |
| 43 | 南河薛家畈 | 61655180 | 雨量站 | 黄冈市英山县南河镇薛家畈村 | 115.654488 | 30.559032 |

- 地理空间数据

根据英山县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

英山县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。英山县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-46 英山县地理空间数据图

- 预案数据

英山县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合英山县调查评价数据，编制了英山县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，英山县上报预案231份，具体如下表所示：

表5.3-67英山县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 英山县县级预案 | 1 | 1 |
| 温泉镇预案（含1份乡镇预案） | 50 | 26 |
| 南河镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 14 |
| 红山镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 21 |
| 金家铺镇预案（含1份乡镇预案） | 29 | 27 |
| 石头咀镇预案（含1份乡镇预案） | 43 | 38 |
| 草盘地镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 20 |
| 雷家店镇预案（含1份乡镇预案） | 34 | 19 |
| 杨柳湾镇预案（含1份乡镇预案） | 45 | 34 |
| 方家咀乡预案（含1份乡镇预案） | 26 | 6 |
| 孔家坊乡预案（含1份乡镇预案） | 22 | 18 |
| 陶家河乡预案（含1份乡镇预案） | 14 | 7 |
| 小计 | 331 | 231 |

- 责任人数据

英山县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

英山县根据实际需要，针对11个乡镇（街道）、319个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 蕲春县

- 自然情况

蕲春县地处湖北省东部，黄冈市东南部，大别山南麓，长江中游北岸，东界广济（武穴）、黄梅和安徽省宿松县，北接英山和安徽省太湖县，西连浠水县，南与阳新县、黄石市隔江相望。县境南北长76km，东西宽38km，总面积2398km2。地理位置处于东经115°12′~115°56′，北纬29°59′~30°40′之间。

图5.3-47 蕲春县地理位置图

- 基础数据

蕲春县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约8.4万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约1.66万条，总计约10.06万条。

黄陂区基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-68蕲春县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 14 | C18-自动监测站汇总表 |
| 15 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 16 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 17 | C21-简易水位站信息表 |
| 18 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 19 | C26-路涵工程信息表 |
| 20 | C27-桥梁工程信息表 |
| 21 | C28-多媒体资料表 |
| 22 | D22-水库工程汇总表 |
| 23 | D23-水闸工程汇总表 |
| 24 | D24-堤防工程汇总表 |
| 25 | F01-分析评价名录表 |
| 26 | F02-设计暴雨成果表 |
| 27 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 28 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 29 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 30 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 31 | F08-临界雨量降雨分析法成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

蕲春县已建成河道水位站 9个、雨量站 32 个、图像站 12 个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-69蕲春县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蕲河张榜段 | 05566006 | 图像 | 蕲春县张塝镇居民委员会 | 115.7836512 | 30.41646454 |
| 2 | 落马桥 | 05566007 | 图像 | 蕲春县横车镇刘牌楼村 | 115.4298327 | 30.34159918 |
| 3 | 鹞鹰岩水库 | 05566008 | 图像 | 蕲春县漕河镇杨四岭村 | 115.4708294 | 30.25317799 |
| 4 | 胡禁冲 | 05566009 | 图像 | 蕲春县狮子镇胡敬冲村 | 115.5942842 | 30.404086055 |
| 5 | 两河口 | 05566010 | 图像 | 蕲春县大同镇两河村 | 115.8222834 | 30.47555899 |
| 6 | 孙冲河 | 05566011 | 图像 | 蕲春县张塝镇新路村 | 115.8107361 | 30.42544398 |
| 7 | 红石桥水库 | 05566012 | 图像 | 蕲春县株林镇黄泥坳村 | 115.5471804 | 30.43319033 |
| 8 | 大同水库 | 42112601 | 图像 | 蕲春县大同镇湖口畈村 | 115.806944 | 30.495555 |
| 9 | 花园水库 | 42112602 | 图像 | 蕲春县狮子镇花园村 | 115.674166 | 30.452777 |
| 10 | 西河驿 | 42112603 | 图像 | 蕲春县横车镇西河驿村 | 115.4175 | 30.267222 |
| 11 | 向桥河 | 42112604 | 图像 | 蕲春县向桥乡藕塘村 | 115.766666 | 30.331666 |
| 12 | 狮子河 | 42112605 | 图像 | 蕲春县狮子镇胡襟冲村 | 115.5942842 | 30.40408606 |
| 13 | 赤西湖水位站(管窑镇) | 61619103 | 水位 | 蕲春县赤西湖泵站 | 115.286389 | 30.146667 |
| 14 | 桂华水位站(卫星)(青石镇) | 61619460 | 水位 | 蕲春县青石镇桂华水库 | 115.760057 | 30.281017 |
| 15 | 赤东湖水位站(蕲州镇) | 61619953 | 水位 | 蕲春县雨湖泵站 | 115.344167 | 30.035 |
| 16 | 黄梅坳水位站(卫星)(彭思镇) | 61656401 | 水位 | 蕲春县彭思镇郑岗村 | 115.253205 | 30.29041 |
| 17 | 响水岩雨量站（檀林镇） | 61656650 | 雨量 | 湖北省蕲春县檀林镇正冲村 | 115.84 | 30.595278 |
| 18 | 李山雨量站(大同镇) | 61656750 | 雨量 | 湖北省蕲春县大同镇李山村 | 115.7675 | 30.494167 |
| 19 | 王坪雨量站(檀林镇) | 61656845 | 雨量 | 蕲春县檀林镇王坪水厂 | 115.80125 | 30.571583 |
| 20 | 陈旺雨量站(檀林镇) | 61656853 | 雨量 | 蕲春县檀林镇陈旺水库 | 115.875 | 30.481944 |
| 21 | 鹅公包雨量站(张榜镇) | 61656895 | 雨量 | 蕲春县张榜镇鹅公包水库 | 115.7212131 | 30.42445831 |
| 22 | 黑沟冲水位站(张榜镇) | 61656901 | 水位 | 蕲春县张榜镇黑沟冲村 | 115.840556 | 30.423611 |
| 23 | 船型雨量站（张榜镇） | 61657155 | 雨量 | 蕲春县张榜镇船型村 | 115.804444 | 30.400556 |
| 24 | 黄土堰雨量站（青石镇） | 61657210 | 雨量 | 湖北省蕲春县青石镇黄土堰村 | 115.705833 | 30.301667 |
| 25 | 桐梓河雨量站(青石镇) | 61657256 | 雨量 | 蕲春县青石镇桐梓村村部 | 115.7025 | 30.247222 |
| 26 | 立新功雨量站(刘河镇) | 61657265 | 雨量 | 蕲春县刘河镇石鼓冲村小心 | 115.658333 | 30.333333 |
| 27 | 横岗山雨量站(刘河镇) | 61657301 | 雨量 | 蕲春县刘河镇高潮水库管理处 | 115.671111 | 30.225556 |
| 28 | 孙湾雨量站(狮子镇) | 61657480 | 雨量 | 湖北省蕲春县狮子镇邓河村 | 115.669722 | 30.5 |
| 29 | 园襟冲雨量站（狮子镇） | 61657490 | 雨量 | 湖北省蕲春县狮子镇园襟冲村 | 115.608611 | 30.430833 |
| 30 | 斌冲雨量站(向桥乡) | 61657550 | 雨量 | 湖北省蕲春县向桥乡斌冲村 | 115.854722 | 30.355556 |
| 31 | 芭茅街雨量站(青石镇) | 61657580 | 雨量 | 湖北省蕲春县青石镇芭茅街村 | 115.738611 | 30.358889 |
| 32 | 高峰雨量站(刘河镇) | 61657590 | 雨量 | 湖北省蕲春县刘河镇张铺村 | 115.58 | 30.272778 |
| 33 | 黄河坪雨量站(刘河镇) | 61657735 | 雨量 | 蕲春县刘河镇黄河坪水库 | 115.536667 | 30.205556 |
| 34 | 石板冲雨量站（株林镇） | 61657750 | 雨量 | 湖北省蕲春县株林镇湖塘角村 | 115.510278 | 30.477222 |
| 35 | 土门坳雨量站(横车镇) | 61657860 | 雨量 | 湖北省蕲春县横车镇长石村 | 115.315278 | 30.324167 |
| 36 | 落马桥水位雨量站(卫星)(横车镇) | 61657901 | 雨量 | 蕲春县落马桥水库管理处 | 115.424845 | 30.344159 |
| 37 | 张林冲水位站(横车镇) | 61658201 | 水位 | 蕲春县横车镇张林冲村 | 115.381667 | 30.326944 |
| 38 | 鹞鹰岩水位站(漕河镇) | 61658301 | 水位 | 蕲春县漕河镇李咀村 | 115.478333 | 30.253611 |
| 39 | 洞山雨量站（彭思镇） | 61658310 | 雨量 | 湖北省蕲春县彭思镇黄柏城村 | 115.290833 | 30.219166 |
| 40 | 黄河厂雨量站(漕河镇) | 61658401 | 雨量 | 蕲春县漕河镇飞跃村 | 115.556167 | 30.222306 |
| 41 | 夏坳泵站雨量站（赤东镇） | 61658680 | 雨量 | 蕲春县赤东镇杨潭村 | 115.3575 | 30.164167 |
| 42 | 八里雨量站(八里湖办事处) | 61658710 | 雨量 | 湖北省蕲春县八里湖办事处八里街道 | 115.358889 | 30.135278 |
| 43 | 赤东湖泵站雨量站（蕲州镇） | 61658790 | 雨量 | 湖北省蕲春县蕲州镇牛皮坳村 | 115.338889 | 30.086944 |
| 44 | 雨湖雨量站(蕲州镇) | 61658900 | 雨量 | 湖北省蕲春县蕲州镇雨湖社区居民委员会 | 115.350833 | 30.041389 |
| 45 | 金鸡岭雨量站(蕲州镇) | 61658955 | 雨量 | 蕲春县蕲州镇金鸡岭水厂 | 115.431 | 30.179444 |
| 46 | 华山水位站(卫星)(横车镇) | S1619725 | 水位 | 蕲春县横车镇马骅山村 | 115.352728 | 30.259248 |
| 47 | 洒水岩雨量站(卫星)(檀林镇) | S1656703 | 雨量 | 蕲春县檀林镇 | 115.761301 | 30.644888 |
| 48 | 红石雨量站(卫星)(狮子镇) | S1656705 | 雨量 | 蕲春县狮子镇红石村 | 115.6072419 | 30.48607484 |
| 49 | 金沟雨量站(卫星)(大同镇) | S1656706 | 雨量 | 蕲春县檀林镇金沟村 | 115.721372 | 30.559982 |
| 50 | 狮子堰水位站(卫星)(向桥乡) | S1657101 | 水位 | 蕲春县向桥乡狮子村 | 115.844519 | 30.31658 |
| 51 | 曾冲雨量站(卫星)(刘河镇) | S1657315 | 雨量 | 蕲春县曾冲水库管理处 | 115.594551 | 30.232154 |
| 52 | 莲花雨量站 | 61656870 | 雨量 | 蕲春县檀林镇莲花路 | 115.849629 | 30.521527 |
| 53 | 张塝雨量站 | 61656890 | 雨量 | 蕲春县张榜镇 | 115.763276 | 30.469045 |

- 地理空间数据

根据蕲春县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

蕲春县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。蕲春县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-48 蕲春县地理空间数据图

- 预案数据

蕲春县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合蕲春县调查评价数据，编制了蕲春县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，蕲春县上报预案464份，具体如下表所示：

表5.3-70蕲春县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 蕲春县县级预案 | 1 | 1 |
| 漕河镇预案（含1份乡镇预案） | 43 | 28 |
| 赤东镇预案（含1份乡镇预案） | 46 | 18 |
| 蕲州镇预案（含1份乡镇预案） | 37 | 36 |
| 管窑镇预案（含1份乡镇预案） | 18 | 18 |
| 彭思镇预案（含1份乡镇预案） | 29 | 28 |
| 横车镇预案（含1份乡镇预案） | 48 | 48 |
| 株林镇预案（含1份乡镇预案） | 34 | 34 |
| 刘河镇预案（含1份乡镇预案） | 55 | 49 |
| 狮子镇预案（含1份乡镇预案） | 55 | 29 |
| 青石镇预案（含1份乡镇预案） | 42 | 42 |
| 张榜镇预案（含1份乡镇预案） | 39 | 38 |
| 大同镇预案（含1份乡镇预案） | 28 | 28 |
| 檀林镇预案（含1份乡镇预案） | 43 | 42 |
| 向桥乡预案（含1份乡镇预案） | 28 | 18 |
| 八里湖农场预案（含1份乡镇预案） | 14 | 7 |
| 小计 | 560 | 464 |

- 责任人数据

蕲春县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

蕲春县根据实际需要，针对15个乡镇（街道）、544个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 武穴市

- 自然情况

武穴市位于湖北省东部，地处长江中游下段北岸，大别山南麓，地理坐标为东径115°22′至115°49′，北纬29°50′至30°13′之间，总面积1246平方公里，总人口74.79万。武穴市东北部与黄梅县接壤，西北部与蕲春县相邻，南与江西省九江市、瑞昌市以及我省的阳新县隔江相望。武穴市境内呈椭圆形，南北最大纵距42公里，东西最大横距43公里，地势自西北向东南呈低山、丘陵、平原渐变之势由高向低倾斜，最高峰太平一尖海拔高程为1065.3米，最低高太白湖海拔高程为12米。低山区主要分布在余川镇至梅川镇一带，面积约为190.4平方公里；丘陵区主要分布在境内中西部，面积为571.9平方公里；平原湖区面积为483.5平方公里。武穴市城区位于长江北岸，为全市政治、经济、文化中心，素有“入楚第一门”、“鄂东门户”之称。境内交界以公路、铁路、水运为主，水陆交通十分便利，陆路有京九铁路和沪蓉高速公路贯穿武穴中部，使武穴成为全国少国的“三长”交汇之地，水路有上抵武汉，下达上海的客货轮船，武穴港长年停靠5000吨以上的货轮，我市是鄂赣皖三省边界的物资聚散地，又是鄂东的门户，经济发展前景十分广阔。武穴市地理位置图，如下图所示：

图5.3-49 武穴市地理位置图

- 基础数据

武穴市基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约8.05万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约1.17万条，总计约9.22万条。

武穴市基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-71武穴市基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | F12-预警指标水位成果表 |
| 36 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 37 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 38 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 39 | M04-沟道横断面成果表 |
| 40 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

武穴市已建成河道水位站8个、雨量站18个和图像站10个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-72武穴市站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅川水库站 | 05512001 | 图像站 | 梅川水库厨房后侧 | 115.6228 | 30.1522 |
| 2 | 桥头站 | 05512002 | 图像站 | 桥头村桥旁 | 115.5661 | 30.1251 |
| 3 | 荆竹水库站 | 05512003 | 图像站 | 荆竹水库门卫门旁 | 115.6931 | 30.1304 |
| 4 | 蚂蚁河站 | 05512004 | 图像站 | 蚂蚁河村部后方桥边 | 115.7879 | 30.0706 |
| 5 | 下余川站 | 05512005 | 图像站 | 荆竹河下余川桥下游300米处 | 115.7387 | 30.0601 |
| 6 | 戴文义站 | 05512006 | 图像站 | 花桥西河戴文义段东侧 | 115.6976 | 30.0381 |
| 7 | 舒冲站 | 05512007 | 图像站 | 舒冲村大金河边 | 115.62811 | 30.00661 |
| 8 | 横岗中学 | 05566018 | 图像站 | 横岗中学校门后方 | 115.598548 | 30.172417 |
| 9 | 松阳中学 | 05566019 | 图像站 | 松阳中学操场 | 115.546975 | 30.164381 |
| 10 | 芦河小学 | 05566020 | 图像站 | 芦河小学操场 | 115.720265 | 30.105265 |
| 11 | 关砂(沙)河 | 61619930 | 河道水位站 | 武穴市梅川镇桥头村过河桥旁 | 115.548056 | 30.159444 |
| 12 | 垄口 | 61659050 | 雨量站 | 武穴市四望镇垄口村村部 | 115.508611 | 30.054444 |
| 13 | 梅川水库 | 62800450 | 河道水位站 | 武穴市梅川镇梅川水库 | 115.621700 | 30.154100 |
| 14 | 梅川河 | 62800460 | 河道水位站 | 梅川镇梅川水利站傍 | 115.601389 | 30.128056 |
| 15 | 花桥西河 | 62800470 | 河道水位站 | 花桥西河戴文义段东侧 | 115.697000 | 30.038800 |
| 16 | 大金河 | 62800480 | 河道水位站 | 武穴市大金镇舒冲村舒冲闸旁 | 115.627222 | 30.007222 |
| 17 | 考田河 | 62800490 | 河道水位站 | 蚂蚁河村部后方桥边 | 115.787900 | 30.070200 |
| 18 | 荆竹水库 | 62802050 | 河道水位站 | 武穴市余川镇荆竹水库门卫房 | 115.693200 | 30.130600 |
| 19 | 荆竹河 | 62802060 | 河道水位站 | 荆竹河下余川桥下游300米处 | 115.738700 | 30.059800 |
| 20 | 韩垸 | 62820010 | 雨量站 | 武穴市田镇韩垸村新村部 | 115.378500 | 29.993300 |
| 21 | 李贞 | 62820015 | 雨量站 | 大法寺镇李贞村象山水库院内 | 115.483056 | 29.970556 |
| 22 | 月塘 | 62820020 | 雨量站 | 武穴市大法寺镇月塘村村部 | 115.443200 | 29.972300 |
| 23 | 马口 | 62820025 | 雨量站 | 马口电排站院内 | 115.423333 | 29.913056 |
| 24 | 西畈 | 62820030 | 雨量站 | 武穴市大法寺镇西畈村村部 | 115.447700 | 29.942600 |
| 25 | 绿林 | 62820160 | 雨量站 | 武穴市梅川镇绿林村公厕 | 115.644722 | 30.171111 |
| 26 | 受一 | 62820165 | 雨量站 | 武穴市梅川镇受一村村部 | 115.572500 | 30.191300 |
| 27 | 观山 | 62820175 | 雨量站 | 武穴市梅川镇观山村村部 | 115.566389 | 30.125556 |
| 28 | 栗山 | 62820185 | 雨量站 | 武穴市梅川镇栗山村村部 | 115.649444 | 30.116389 |
| 29 | 杨山 | 62820195 | 雨量站 | 武穴市大金镇杨山水库大坝 | 115.639500 | 30.048400 |
| 30 | 刘凤袍 | 62820215 | 雨量站 | 武穴市大法寺镇刘凤袍村小学厨房旁 | 115.560278 | 29.938056 |
| 31 | 魏垸 | 62820225 | 雨量站 | 武穴市刊江办事处魏垸村村部 | 115.551667 | 29.876111 |
| 32 | 毛仁山 | 62820315 | 雨量站 | 武穴市花桥镇毛仁山村村部 | 115.669444 | 30.012778 |
| 33 | 桃树岭 | 62820445 | 雨量站 | 武穴市余川镇桃树林村村部 | 115.696667 | 30.176944 |
| 34 | 余川上汪宕（雨量） | 62820480 | 雨量站 | 余川镇上汪宕村村部 | 115.730700 | 30.159000 |
| 35 | 吴文 | 62820505 | 雨量站 | 武穴市余川镇吴文村村部 | 115.802600 | 30.087300 |
| 36 | 双城驿 | 62820585 | 雨量站 | 余川镇双城驿村酒坡水库防汛屋 | 115.788056 | 30.102222 |

- 地理空间数据

根据武穴市shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

武穴市shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。武穴市shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-50 武穴市地理空间数据图

- 预案数据

武穴市根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合武穴市调查评价数据，编制了武穴市、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，武穴市上报预案195份，具体如下表所示：

表5.3-73武穴市预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 武穴市县级预案 | 1 | 1 |
| 武穴街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 20 | 0 |
| 刊江街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 14 | 6 |
| 田镇街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 11 | 6 |
| 万丈湖街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 5 | 0 |
| 梅川镇预案（含1份乡镇预案） | 85 | 74 |
| 余川镇预案（含1份乡镇预案） | 48 | 48 |
| 花桥镇预案（含1份乡镇预案） | 41 | 7 |
| 大金镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 7 |
| 石佛寺镇预案（含1份乡镇预案） | 31 | 0 |
| 四望镇预案（含1份乡镇预案） | 31 | 20 |
| 大法寺镇预案（含1份乡镇预案） | 37 | 26 |
| 龙坪镇预案（含1份乡镇预案） | 11 | 0 |
| 小计 | 358 | 195 |

- 责任人数据

武穴市责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

武穴市根据实际需要，针对12个乡镇（街道）、345个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 黄梅县

- 自然情况

黄梅县位于湖北省东部，长江北岸。其境地跨东经115°43′～116°07′，北纬29°43′～30°18′，东西宽27.5公里，南北长74.5公里，总面积为1701平方公里（含龙感湖管理区101km2）。东与安徽省宿松县接壤，西与本省武穴市毗连，南与江西省九江市隔江相望，北与本省蕲春县山水相依，襟鄂、皖、赣三省，连华中与华东两大经济区，素有“鄂东门户”之称。

黄梅县地势北高南低，北部为山区，中部为平原，南部是湖区，呈三级阶梯倾斜。最高为大河镇滥泥滩，海拔1244.1m，最低为黄梅南部的龙感湖湖区，高程8.6m。县境东北部、北部、西北部，由大别山脉的鸡石尖山系、古角山系、天衢山山系和金寺尖山系环绕，千米以上的高峰有蓑衣崖、双峰尖、跑马岭、金寺尖等。县内的面积具体组成为山区面积为267.41km2，丘陵面积755.64km2，平原湖区面积687.24km2。县内的柳林、停前、五祖、苦竹、独山等乡镇属山区，大河、杉木、下新、黄梅镇和濯港镇部分面积属丘陵，孔垅、蔡山、新开、分路、小池、刘佐属称湖区。

境内库、湖、河、渠网串通，水系纵横交错，外有长江，内有源湖、龙感湖和太白湖分布东西两侧，中夹百里平川，北部山区地面破碎，切沟纵横交错，沟壑密度0.7km/km2。黄梅县地理位置图，如下图所示：

图5.3-51 黄梅县地理位置图

- 基础数据

黄梅县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约2.8万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.55万条，总计约3.35万条。

黄梅县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-74黄梅县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | F12-预警指标水位成果表 |
| 36 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 37 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 38 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 39 | M04-沟道横断面成果表 |
| 40 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

黄梅县已建成河道水位站6个、雨量站32个和图像站12个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-75黄梅县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔畈 | 5512101 | 图像站 | 柳林乡塔畈村 | 115.584 | 30.1605 |
| 2 | 停前 | 5512102 | 图像站 | 停前镇停前村 | 115.5929 | 30.1246 |
| 3 | 天门 | 5512103 | 图像站 | 大河镇天门村 | 115.4827 | 30.0422 |
| 4 | 下河桥 | 5512104 | 图像站 | 杉木乡下河村 | 115.5748 | 30.0453 |
| 5 | 城乡福利院 | 5512105 | 图像站 | 黄梅镇城乡 | 115.5712 | 30.0413 |
| 6 | 独山 | 5512106 | 图像站 | 独山镇麻垄村 | 116.031 | 30.0422 |
| 7 | 张湖 | 5512107 | 图像站 | 黄梅镇段圩村 | 115.5607 | 30.005 |
| 8 | 大河 | 5566021 | 图像站 | 大河镇老街 | 115.494 | 30.0539 |
| 9 | 向河 | 5566022 | 图像站 | 五祖镇张思永社区 | 115.5721 | 30.1047 |
| 10 | 塔木桥 | 5566023 | 图像站 | 苦竹乡塔木村 | 115.5411 | 30.0818 |
| 11 | 垅坪拦河堰 | 5566024 | 图像站 | 五祖镇渡河村 | 115.5506 | 30.0926 |
| 12 | 胡六桥拦河堰 | 5566025 | 图像站 | 濯港镇胡六桥村 | 115.5214 | 30.011 |
| 13 | 柳山脚下 | 62800400 | 河道水位站 | 杉木乡下河 | 115.967401 | 30.080799 |
| 14 | 桂坝 | 62800610 | 河道水位站 | 濯港镇桂坝 | 115.870559 | 29.994211 |
| 15 | 独山骑龙 | 62802070 | 河道水位站 | 独山镇骑龙村 | 115.9906237 | 29.96199943 |
| 16 | 大河 | 62802080 | 河道水位站 | 大河镇大河社区居民委员会老街 | 115.829351 | 30.091957 |
| 17 | 陵园 | 62802090 | 河道水位站 | 柳林乡烈士陵园 | 115.956088 | 30.269907 |
| 18 | 新县河三桥 | 62802110 | 河道水位站 | 县河三桥处 | 115.950369 | 30.062599 |
| 19 | 天门 | 62820530 | 雨量站 | 大河镇天门村 | 115.803215 | 30.106102 |
| 20 | 香炉山 | 62820540 | 雨量站 | 大河镇香炉山村 | 115.802824 | 30.165897 |
| 21 | 吴祥 | 62820570 | 雨量站 | 大河镇吴祥村 | 115.834379 | 30.139808 |
| 22 | 门坎山 | 62820580 | 雨量站 | 大河镇门坎山村 | 115.778962 | 30.135856 |
| 23 | 安山 | 62820590 | 雨量站 | 苦竹乡安山村 | 115.870852 | 30.127761 |
| 24 | 木桥 | 62820740 | 雨量站 | 五祖镇木桥村 | 115.872065 | 30.245231 |
| 25 | 阻马 | 62820742 | 雨量站 | 五祖镇阻马村 | 115.928444 | 30.19554 |
| 26 | 卢府 | 62820744 | 雨量站 | 五祖镇卢府村 | 115.889977 | 30.228394 |
| 27 | 红花寨 | 62820746 | 雨量站 | 苦竹乡红花寨村 | 115.8887 | 30.188438 |
| 28 | 天山 | 62820748 | 雨量站 | 五祖镇天山村 | 115.9425 | 30.211666 |
| 29 | 蔡田 | 62820752 | 雨量站 | 五祖镇蔡田村 | 115.932448 | 30.207607 |
| 30 | 陶冲河 | 62820762 | 雨量站 | 柳林乡飞虎岭村 | 115.944954 | 30.292851 |
| 31 | 望江 | 62820764 | 雨量站 | 柳林乡王福礼村 | 115.900983 | 30.278484 |
| 32 | 塔畈 | 62820766 | 雨量站 | 柳林乡塔畈村 | 115.973001 | 30.276665 |
| 33 | 柳林 | 62820767 | 雨量站 | 柳林乡狮子山村 | 115.956852 | 30.270361 |
| 34 | 小坪 | 62820768 | 雨量站 | 五祖镇小坪村 | 115.930658 | 30.260697 |
| 35 | 南北山 | 62820772 | 雨量站 | 柳林乡南北山岭村 | 115.955555 | 30.24642 |
| 36 | 东冲 | 62820774 | 雨量站 | 停前镇东冲村 | 115.991895 | 30.248569 |
| 37 | 柴下 | 62820776 | 雨量站 | 停前镇柴下村私人住户 | 115.994485 | 30.234176 |
| 38 | 南冲 | 62820778 | 雨量站 | 停前镇古角水库养殖厂 | 115.983921 | 30.218915 |
| 39 | 明星 | 62820802 | 雨量站 | 停前镇停前村 | 115.987668 | 30.209298 |
| 40 | 茅湾 | 62820804 | 雨量站 | 停前镇三渠村 | 115.964444 | 30.193333 |
| 41 | 王冲 | 62820952 | 雨量站 | 独山镇凉岭村 | 116.039595 | 30.116309 |
| 42 | 七星 | 62820955 | 雨量站 | 黄梅镇七星村 | 115.996119 | 30.076475 |
| 43 | 社区 | 62820957 | 雨量站 | 下新镇社区 | 116.01178 | 29.988256 |
| 44 | 水马 | 62820962 | 雨量站 | 停前镇潘河村 | 116.035584 | 30.166071 |
| 45 | 陶岭 | 62820964 | 雨量站 | 杉木乡於岭村 | 116.027152 | 30.140219 |
| 46 | 界岭 | 62820966 | 雨量站 | 停前镇界岭村 | 116.013277 | 30.22975 |
| 47 | 界子墩 | 62820967 | 雨量站 | 独山镇界子墩村 | 116.068263 | 30.118454 |
| 48 | 葡萄堰 | 62820968 | 雨量站 | 杉木乡文沟村 | 116.009222 | 30.127555 |
| 49 | 多云 | 62820969 | 雨量站 | 五祖镇多云村 | 115.92275 | 30.148083 |
| 50 | 考田河上游 | 64200005(临时站码） | 雨量站 | 大河镇黄龙潭村 | 115.795383 | 30.18758 |

- 地理空间数据

根据黄梅县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

黄梅县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。黄梅县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-52 黄梅县地理空间数据图

- 预案数据

黄梅县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合黄梅县调查评价数据，编制了黄梅县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，黄梅县上报预案138份，具体如下表所示：

表5.3-76黄梅县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 黄梅县县级预案 | 1 | 6 |
| 黄梅镇预案（含1份乡镇预案） | 39 | 0 |
| 孔垄镇预案（含1份乡镇预案） | 40 | 0 |
| 小池镇预案（含1份乡镇预案） | 60 | 0 |
| 下新镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 3 |
| 大河镇预案（含1份乡镇预案） | 49 | 33 |
| 停前镇预案（含1份乡镇预案） | 22 | 22 |
| 五祖镇预案（含1份乡镇预案） | 23 | 18 |
| 濯港镇预案（含1份乡镇预案） | 46 | 0 |
| 蔡山镇预案（含1份乡镇预案） | 61 | 0 |
| 新开镇预案（含1份乡镇预案） | 34 | 0 |
| 独山镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 7 |
| 分路镇预案（含1份乡镇预案） | 33 | 0 |
| 柳林乡预案（含1份乡镇预案） | 17 | 17 |
| 杉木乡预案（含1份乡镇预案） | 31 | 14 |
| 苦竹乡预案（含1份乡镇预案） | 27 | 18 |
| 刘佐乡预案（含1份乡镇预案） | 14 | 6 |
| 小计 | 539 | 138 |

- 责任人数据

黄梅县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

黄梅县根据实际需要，针对16个乡镇（街道）、522个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 咸安区

- 自然情况

咸安区隶属于咸宁市，位于湖北省东南部，东临阳新，南极崇阳，西界赤壁，北交江夏，东南与通山接壤，西北与嘉鱼毗邻。区地理坐标为东经114°06′～114°43′，北纬29°39′～30°02′。东西宽58km，南北长41km。咸安区国土面积1503.76km2，占全省比重0.82%。其中：耕地面积372.72km2，占国土面积24.79%，园地面积35.94km2，占国土面积2.39%；林地面积592.86km2，占国土面积39.43%；牧地面积0.16km2，占国土面积0.01%；其他农用地面积127.25km2，占国土面积8.46%；建设用地99.29km2，占国土面积6.6%；未利用地面积275.53km2，占国土面积18.32%。咸安区地理位置图，如下图所示：

图5.3-53 咸安区地理位置图

- 基础数据

咸安区基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约1.8万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.36万条，总计约2.16万条。

咸安区基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-77 咸安区基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |
| 40 | A01-行政区划名录 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

咸安区已建成河道水位站4个、雨量站23个和图像站4个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-78咸安区站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘祠雨量站 | 61747200 | 雨量站 | 桂花镇南川村刘祠 | 114.429722 | 29.726389 |
| 2 | 鸣水泉 | 61748020 | 雨量站 | 桂花镇鸣水泉水库 | 114.3088889 | 29.71388889 |
| 3 | 南川 | 61747300 | 雨量站 | 桂花镇南川村 | 114.411944 | 29.712778 |
| 4 | 盘源雨量站 | 61748100 | 雨量站 | 桂花镇盘源村 | 114.462500 | 29.765833 |
| 5 | 石城 | 61747600 | 雨量站 | 桂花镇石城村 | 114.338611 | 29.701944 |
| 6 | 王畈站(卫星)(马桥镇) | S1712910 | 河道水位站 | 桂花镇高赛村王畈 | 114.353889 | 29.783611 |
| 7 | 贺胜 | 61750750 | 雨量站 | 贺胜桥镇贺胜桥社区 | 114.3661111 | 30.02194444 |
| 8 | 万秀雨量站 | 61750400 | 雨量站 | 贺胜桥镇万秀村 | 114.425278 | 29.966944 |
| 9 | 李堡桥雨量站 | 61750620 | 雨量站 | 横沟桥镇李堡桥村 | 114.336944 | 29.937222 |
| 10 | 袁铺雨量站 | 61750550 | 雨量站 | 横沟桥镇袁铺村 | 114.409722 | 29.936944 |
| 11 | 长岭雨量站 | 61750580 | 雨量站 | 横沟桥镇长岭村 | 114.410278 | 29.890833 |
| 12 | 鳌山雨量站 | 61621330 | 雨量站 | 马桥镇鳌山村 | 114.414167 | 29.851944 |
| 13 | 钱庄雨量站 | 61748200 | 雨量站 | 马桥镇钱庄村 | 114.393056 | 29.790556 |
| 14 | 浮桥水位站(卫星)(咸安区) | S1601800 | 河道水位站 | 双溪桥镇浮桥村 | 114.590600 | 29.915700 |
| 15 | 杨林 | 42120202 | 图像站 | 双溪桥镇杨林村 | 114.4748 | 29.925 |
| 16 | 高铺雨量站 | 61621820 | 雨量站 | 双溪桥镇高铺村 | 114.676944 | 29.878333 |
| 17 | 李容雨量站 | 61621910 | 雨量站 | 双溪桥镇李容村 | 114.618333 | 29.885000 |
| 18 | 牛皮潭 | 05511601 | 图像站 | 双溪桥镇杨堡村 | 114.5077 | 29.9049 |
| 19 | 双溪桥水位站(卫星)(咸安区) | S1601700 | 河道水位站 | 双溪桥镇杨堡村 | 114.495000 | 29.925278 |
| 20 | 大桥 | 61749475 | 雨量站 | 汀泗桥镇大桥村 | 114.2430556 | 29.76694444 |
| 21 | 洪口雨量站 | 61749470 | 雨量站 | 汀泗桥镇洪口村 | 114.265556 | 29.754167 |
| 22 | 黄荆塘雨量站 | 61745800 | 雨量站 | 汀泗桥镇黄荆塘村 | 114.209722 | 29.850556 |
| 23 | 彭碑雨量站 | 61745700 | 雨量站 | 汀泗桥镇彭碑村 | 114.210833 | 29.806667 |
| 24 | 赛丰 | 61749468 | 雨量站 | 汀泗桥镇赛丰村 | 114.185500 | 29.728000 |
| 25 | 西湖水位站(卫星)(咸安区) | S1711080 | 河道水位站 | 汀泗桥镇赤岗村西湖村 | 114.175556 | 29.863056 |
| 26 | 汀泗政府 | 42120203 | 图像站 | 汀泗桥镇政府后方 | 114.1783 | 29.819 |
| 27 | 肖桥雨量站 | 61749100 | 雨量站 | 温泉办事处肖桥村 | 114.351944 | 29.827500 |
| 28 | 向阳垸 | 61750700 | 雨量站 | 向阳湖镇五七干校 | 114.492222 | 29.775278 |
| 29 | 斩关 | 61750910 | 雨量站 | 向阳湖镇斩关村 | 114.15 | 29.93194444 |
| 30 | 老虎咀 | 42120201 | 图像站 | 向阳湖镇宝塔村 | 114.3246 | 29.8088 |
| 31 | 西河雨量站 | 61749600 | 雨量站 | 永安办事处西河村 | 114.273056 | 29.855278 |

- 地理空间数据

根据咸安区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

咸安区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。咸安区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-54 咸安区地理空间数据图

- 预案数据

咸安区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合咸安区调查评价数据，编制了咸安区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，咸安区上报预案约76份，具体如下表所示：

表5.3-79 咸安区预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 咸安区县级预案 | 1 | 1 |
| 温泉街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 16 | 2 |
| 浮山街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 16 | 1 |
| 永安街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 12 | 1 |
| 汀泗桥镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 17 |
| 向阳湖镇预案（含1份乡镇预案） | 11 | 3 |
| 官埠桥镇预案（含1份乡镇预案） | 18 | 12 |
| 横沟桥镇预案（含1份乡镇预案） | 13 | 1 |
| 贺胜桥镇预案（含1份乡镇预案） | 9 | 1 |
| 双溪桥镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 4 |
| 马桥镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 13 |
| 桂花镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 5 |
| 高桥镇预案（含1份乡镇预案） | 12 | 11 |
| 大幕乡预案（含1份乡镇预案） | 16 | 4 |
| 小计 | 196 | 76 |

- 责任人数据

咸安区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

咸安区根据实际需要，针对13个乡镇（街道）、182个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 赤壁市

- 自然情况

赤壁市位于湖北省南部，地处长江中游南岸，北靠嘉鱼，隔长江与洪湖为邻，东接咸安，南界崇阳，西临湖南省临湘市。赤壁市城区地理坐标为东经113°32′～114°14′，北纬29°28′～29°59′。赤壁市地理位置图，如下图所示：

图 图5.3-55 赤壁市地理位置图

- 基础数据

赤壁市基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约4.1万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.56万条，总计约4.66万条。

赤壁市基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-80赤壁市基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | F12-预警指标水位成果表 |
| 36 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 37 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 38 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 39 | M04-沟道横断面成果表 |
| 40 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

赤壁市已建成河道水位站9个、雨量站27个和图像站6个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-81赤壁市站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋河 | 5511501 | 图像站 | 神山镇宋河村 | 113.9774078 | 29.84792096 |
| 2 | 神山桥 | 42128101 | 图像站 | 神山镇街道 | 114.0364522 | 29.89587224 |
| 3 | 熊家岭 | 42128102 | 图像站 | 车埠镇熊家岭村 | 113.7944993 | 29.78770258 |
| 4 | 泉洪岭 | 42128103 | 图像站 | 官塘驿镇泉洪岭村 | 114.159775 | 29.754447 |
| 5 | 柳林 | 42128191 | 图像站 | 赵李桥镇柳林村 | 113.6831667 | 29.51233333 |
| 6 | 羊楼司 | 42128192 | 图像站 | 赵李桥镇羊楼司村 | 113.664167 | 29.525 |
| 7 | 李家门(赵李桥镇羊楼司村) | 61700900 | 河道水位站 | 赵李桥镇羊楼司村 | 113.683167 | 29.512333 |
| 8 | 天垄坪 | 61701020 | 河道水位站 | 赵李桥镇柳林村 | 113.713462 | 29.53065903 |
| 9 | 伴旗山(赵李桥镇伴旗山村) | 61701050 | 河道水位站 | 赵李桥镇伴旗山村 | 113.7911964 | 29.56708848 |
| 10 | 何家大屋(余家桥乡余家桥村) | 61701080 | 河道水位站 | 余家桥乡余家桥村 | 113.641974 | 29.72282777 |
| 11 | 泥鳅湾(陆水湖办事处玄素洞村) | 61709100 | 河道水位站 | 陆水湖办事处玄素洞村 | 113.8844664 | 29.63866355 |
| 12 | 斗门(车埠镇斗门村) | 61709200 | 河道水位站 | 车埠镇斗门村 | 113.7334823 | 29.71380706 |
| 13 | 神山(神山镇埠头村) | 61710920 | 河道水位站 | 神山镇街道 | 114.0356161 | 29.87076888 |
| 14 | 东塘(官塘驿镇双丘村) | 61710950 | 河道水位站 | 官塘驿镇双丘村 | 114.0472942 | 29.72588283 |
| 15 | 李家港(中伙铺镇李家港村) | 61711090 | 河道水位站 | 中伙铺镇李家港村 | 113.9387047 | 29.81178081 |
| 16 | 大坡冲(赵李桥镇羊楼司村) | 61721900 | 雨量站 | 赵李桥镇羊楼司村 | 113.6728345 | 29.51115237 |
| 17 | 羊楼司(赵李桥镇羊楼司村) | 61721910 | 雨量站 | 赵李桥镇羊楼司村 | 113.7434552 | 29.52103764 |
| 18 | 马家洞(赵李桥镇羊楼洞村) | 61721920 | 雨量站 | 赵李桥镇羊楼洞村 | 113.7434552 | 29.52103764 |
| 19 | 金家湾(赵李桥镇雷家桥村) | 61722020 | 雨量站 | 赵李桥镇雷家桥村 | 113.7523626 | 29.56497603 |
| 20 | 土城(新店镇土城村) | 61722050 | 雨量站 | 新店镇土城村 | 113.7178301 | 29.62160406 |
| 21 | 烟家冲(余家桥乡光荣桥村) | 61722200 | 雨量站 | 余家桥乡光荣桥村 | 113.6422549 | 29.75283289 |
| 22 | 东流港(陆水湖办事处东流港村) | 61739450 | 雨量站 | 陆水湖办事处东流港村 | 113.9395495 | 29.63669479 |
| 23 | 芳世湾(陆水湖办事处芳世湾村) | 61739480 | 雨量站 | 陆水湖办事处芳世湾村 | 114.0283578 | 29.65887592 |
| 24 | 葛仙山(官塘驿镇葛仙山村) | 61739550 | 雨量站 | 官塘驿镇葛仙山村 | 114.079125 | 29.6456493 |
| 25 | 伍家岭(官塘驿镇双丘村） | 61739600 | 雨量站 | 官塘驿镇伍家岭水库 | 114.0617583 | 29.6856285 |
| 26 | 金峰(茶庵岭镇金峰村) | 61739820 | 雨量站 | 茶庵岭镇金锋村 | 113.8407922 | 29.61424149 |
| 27 | 狮子脑(中伙铺镇高桥村) | 61739850 | 雨量站 | 中伙铺镇狮子脑水库 | 113.9963386 | 29.7771348 |
| 28 | 杨家岭(中伙铺镇杨家岭村) | 61740050 | 雨量站 | 中伙铺镇杨家岭社区居委会 | 113.9292764 | 29.77337553 |
| 29 | 金潭(蒲圻办事处金潭村) | 61740100 | 雨量站 | 蒲圻办事处金潭村 | 113.8335591 | 29.7235283 |
| 30 | 官仕坳(新店镇官仕坳村) | 61740400 | 雨量站 | 新店镇官仕坳村 | 113.704845 | 29.69626753 |
| 31 | 大罗湖(车埠镇芙蓉村) | 61740450 | 雨量站 | 车埠镇大罗湖村 | 113.7118036 | 29.76851213 |
| 32 | 龙翔街(赤壁市) | 61740460 | 雨量站 | 水利和湖泊局 | 113.9020589 | 29.72474698 |
| 33 | 张司边(官塘驿镇张司边村) | 61745400 | 雨量站 | 官塘驿镇张司边村 | 114.1297938 | 29.71038099 |
| 34 | 西湾(官塘驿镇西湾村西湾村) | 61745600 | 雨量站 | 官塘驿镇西湾村 | 114.1535154 | 29.80089016 |
| 35 | 琅桥(中伙铺镇琅桥村) | 61745900 | 雨量站 | 中伙铺镇琅桥村 | 114.025587 | 29.82333788 |
| 36 | 独山(官塘驿镇独山村) | 61745910 | 雨量站 | 官塘驿镇独山村 | 114.1115704 | 29.8196642 |
| 37 | 莲塘(神山镇莲塘村) | 61745950 | 雨量站 | 神山镇莲塘村 | 114.081235 | 29.8554006 |
| 38 | 董家岭(董家岭村) | 61746100 | 雨量站 | 中伙铺镇董家岭村 | 113.9109014 | 29.81304216 |
| 39 | 毕畈(神山镇毕畈村) | 61746200 | 雨量站 | 神山镇毕畈村 | 113.9629322 | 29.8376057 |
| 40 | 大竹山(官塘驿镇大竹山村) | 61749450 | 雨量站 | 官塘驿镇大竹山村 | 114.1877385 | 29.69101814 |
| 41 | 随阳(官塘驿镇随阳村) | 61749460 | 雨量站 | 官塘驿镇随阳村 | 114.1624885 | 29.67977051 |
| 42 | 西湖(神山镇西湖村) | 61750100 | 雨量站 | 神山镇西湖村 | 114.0998504 | 29.92346968 |

- 地理空间数据

根据赤壁市shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

赤壁市shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。赤壁市shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-56 赤壁市地理空间数据图

- 预案数据

赤壁市根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合赤壁市调查评价数据，编制了赤壁市、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，赤壁市上报预案约114份，具体如下表所示：

表5.3-82赤壁市预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 赤壁市县级预案 | 1 | 1 |
| 蒲圻街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 8 | 8 |
| 赤马港街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 12 | 12 |
| 陆水湖街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 9 | 9 |
| 新店镇预案（含1份乡镇预案） | 9 | 9 |
| 赵李桥镇预案（含1份乡镇预案） | 10 | 9 |
| 茶庵岭镇预案（含1份乡镇预案） | 10 | 10 |
| 车埠镇预案（含1份乡镇预案） | 14 | 7 |
| 赤壁镇预案（含1份乡镇预案） | 9 | 0 |
| 神山镇预案（含1份乡镇预案） | 15 | 15 |
| 中伙铺镇预案（含1份乡镇预案） | 15 | 15 |
| 官塘驿镇预案（含1份乡镇预案） | 19 | 18 |
| 黄盖镇预案（含1份乡镇预案） | 5 | 0 |
| 余家桥乡预案（含1份乡镇预案） | 11 | 1 |
| 官场林场预案（含1份乡镇预案） | 3 | 0 |
| 小计 | 150 | 114 |

- 责任人数据

赤壁市责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

赤壁市根据实际需要，针对14个乡镇（街道）、135个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 曾都区

- 自然情况

曾都区地处鄂北，与湖北4区市（随县、京山县、广水市、安陆市）交界，地跨东径112°43′～112°46′，北纬31°20′～31°26′。曾都区以丘陵为主，境内最高海拔484m，平均海拔124m，国土面积1425km2。曾都区地理位置图，如下图所示：

图5.3-57 曾都区地理位置图

- 基础数据

曾都区基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约8.4万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约1.06万条，总计约9.44万条。

曾都区基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-83曾都区基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

曾都区已建成山洪自动监测水位站5个、雨量站25个和图像5个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-84站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虹桥 | 5510101 | 图像站 | 淅河镇光化村委会康华农业园浪河大桥上游15米 | 113.4578471 | 31.6320081 |
| 2 | 陆家河（图像站） | 5510102 | 图像站 | 经济开发区龚家棚村甘沟子与厥水河交界下游50米 | 113.3240741 | 31.8218713 |
| 3 | 茶庵 | 5510103 | 图像站 | 南郊街道羊子山村齐星桥上游350米泵站旁边 | 113.2884553 | 31.7273304 |
| 4 | 同兴 | 5510104 | 图像站 | 洛阳镇同兴村建国中心卫生室门口右侧河道边 | 113.3031207 | 31.3725938 |
| 5 | 凉亭 | 5510105 | 图像站 | 南郊街道凉亭村高桥河大桥头吴家湾方向 | 113.2830429 | 31.6818309 |
| 6 | 沙门铺 | 5510106 | 河道水位站 | 府河镇沙门铺村沙门铺河大桥下游戏5米 | 113.4904838 | 31.5829446 |
| 7 | 洛阳 | 5000333 | 河道水位站 | 洛阳镇洛阳小学围墙河道边 | 113.4289 | 31.46733 |
| 8 | 怡和路 | 10000057 | 河道水位站 | 洛阳镇高速公路出口加油站背后河道边 | 113.4329645 | 32.4566866 |
| 9 | 吴岗 | 62200550 | 河道水位站 | 南郊街道和平村涢水泵站杨子山水厂背后 | 113.2989363 | 31.7201032 |
| 10 | 同兴 | 10000044 | 河道水位站 | 洛阳镇同兴村水厂大门口 | 113.2986606 | 31.3814576 |
| 11 | 浪河 | 62204650 | 雨量站 | 何店镇王店村移民点大桥下游10米处 | 113.2998434 | 31.5847007 |
| 12 | 贯庄 | 62204290 | 雨量站 | 何店镇贯庄村委会背后刘家店中桥上游15米 | 113.3756109 | 31.5415771 |
| 13 | 府河 | 62204690 | 雨量站 | 府河镇四五咀村閤家河大桥下游80米 | 113.5005898 | 31.4554357 |
| 14 | 七里冲 | 62203700 | 雨量站 | 万店镇塔湾村委会下游200米 | 113.458041 | 31.8029633 |
| 15 | 东两河口 | 62227650 | 雨量站 | 万店镇横山村委会背后院内 | 113.5168072 | 31.8386593 |
| 16 | 四五咀 | 62231040 | 雨量站 | 府河镇四五咀村斜对面公路边 | 113.5089129 | 31.4561861 |
| 17 | 永兴 | 62232720 | 雨量站 | 洛阳镇永兴村委会门口垱坝边 | 113.2979894 | 31.437745 |
| 18 | 黑冲 | 62231020 | 雨量站 | 洛阳镇易家湾村委会院内 | 113.4586643 | 31.5065504 |
| 19 | 陈畈 | 62228120 | 雨量站 | 淅河镇陈畈村委会院内 | 113.5057326 | 31.6950112 |
| 20 | 台子湾 | 62231010 | 雨量站 | 府河镇姜家庙村委会大门口左侧 | 113.4953374 | 31.5675302 |
| 21 | 桂花 | 62225940 | 雨量站 | 南郊街道黄家畈村委会门前 | 113.2792395 | 31.6676228 |
| 22 | 陆家河 | 62225900 | 雨量站 | 北郊街道陆家河村委会院内 | 113.3175928 | 31.8106981 |
| 23 | 白沟水库 | 62227700 | 雨量站 | 万店镇兴隆村委会背后 | 113.4726921 | 31.9123172 |
| 24 | 王家湾 | 62227520 | 雨量站 | 万店镇夹子沟村委会左侧边 | 113.449252 | 31.8164892 |
| 25 | 十九山 | 62228230 | 雨量站 | 何店镇谢店村委会大门口左侧边堰塘上游 | 113.2844798 | 31.4934536 |
| 26 | 大宋家湾 | 62228050 | 雨量站 | 北郊街道烟墩包村委会院内 | 113.4211359 | 31.7661229 |
| 27 | 梨园 | 62226380 | 雨量站 | 淅河镇梨园村委会大门口左侧 | 113.4705721 | 31.753112 |
| 28 | 万泉 | 62225980 | 雨量站 | 涢水街道白桃村委会篮球场侧边 | 113.4101996 | 31.6771306 |
| 29 | 小桃园河 | 62228260 | 雨量站 | 何店镇花湾村委会篮球场侧边 | 113.3158957 | 31.5335233 |
| 30 | 天星 | 62232740 | 雨量站 | 何店镇天星沟水库管理所右侧水库内 | 113.3417105 | 31.5776059 |
| 31 | 南烟墩 | 62228150 | 雨量站 | 南郊街道南烟墩村委会门口公路边 | 113.3056082 | 31.6701668 |
| 32 | 椒藤河 | 62225960 | 雨量站 | 何店镇椒藤河村村委会大门口正对面 | 113.2966214 | 31.6364968 |
| 33 | 拱桥河 | 62231060 | 雨量站 | 府河镇拱桥河村委会办公楼右侧 | 113.5221578 | 31.4884196 |
| 34 | 红光 | 62225920 | 雨量站 | 曾都经济开发区周家寨村委会公共厕所旁 | 113.3777168 | 31.7536199 |
| 35 | 裕民 | 62226320 | 雨量站 | 北郊街道九间屋村委会院内 | 113.4071004 | 31.7553257 |

- 地理空间数据

根据曾都区shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

曾都区shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。曾都区shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-58 曾都区地理空间数据图

- 预案数据

曾都区根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合曾都区调查评价数据，编制了曾都区、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，曾都区上报预案约195份，具体如下表所示：

表5.3-85曾都区预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 曾都区县级预案 | 1 | 1 |
| 西城街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 11 | 11 |
| 东城街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 10 | 0 |
| 南郊街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 22 | 22 |
| 北郊街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 19 | 19 |
| 城南新区办事处预案（含1份乡镇预案） | 5 | 5 |
| 万店镇预案（含1份乡镇预案） | 22 | 22 |
| 何店镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 21 |
| 洛阳镇预案（含1份乡镇预案） | 19 | 18 |
| 府河镇预案（含1份乡镇预案） | 26 | 25 |
| 淅河镇预案（含1份乡镇预案） | 48 | 45 |
| 曾都区新型工业基地预案（含1份乡镇预案） | 7 | 5 |
| 随州市经济开发区预案（含1份乡镇预案） | 7 | 1 |
| 小计 | 218 | 195 |

- 责任人数据

曾都区责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

曾都区根据实际需要，针对12个乡镇（街道）、205个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 广水市

- 自然情况

广水市有大小河流337条，总长2423.5公里，总流域面积2467平方公里。境内河流分属长江、淮河两大流域三支水系。长江流域的水水系有：东部的广水河纵贯境境内东部，全长61公里，流域面积502.6平方公里；中部的应山河自北而向东南流经境内中部，全长77.5公里，流域面积638.7平方公里；水水系有：西南部的府河境内全长30.6公里，流域面积554.4平方公里。主要支流有余店河、龙泉河、徐家河、寿龙寺河、龙泉寺河等，流经境内西北部、西部、西南部。淮河流域的河水系有：北部飞沙河，境内流长32公里，流域面积117平方公里；小河境内流长19.3公里，流域面积109平方公里。广水市地理位置图，如下图所示：

图5.3-59 广水市地理位置图

- 基础数据

广水市基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约5.7万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.72万条，总计约6.42万条。

广水市基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-86广水市基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

广水市已建成河道水位站5个、雨量站29个和图像站5个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-87广水市站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关庙 | 62228750 | 雨量站 | 关庙镇镇政府 | 113.701591 | 31.706122 |
| 2 | 关店 | 62229300 | 雨量站 | 郝店镇关店村 | 113.719506 | 31.83187 |
| 3 | 高家山 | 62225300 | 雨量站 | 蔡河镇麻市村 | 113.855536 | 31.75536 |
| 4 | 高峰 | 62227050 | 雨量站 | 吴店镇高峰水库管理 处 | 113.723019 | 32.041628 |
| 5 | 富康 | 62235990 | 雨量站 | 广水市北郊办事处 | 113.8098225 | 31.5984924 |
| 6 | 大布 | 62234950 | 雨量站 | 杨寨镇 | 114.033463 | 31.479857 |
| 7 | 龙泉 | 05510405 | 图像站 | 关庙镇龙泉中学 | 113.746672 | 31.68079 |
| 8 | 应山(彩虹桥) | 05510401 | 图像站 | 应山街道应山大道 | 113.8384941 | 31.6077544 |
| 9 | 太平 | 05510404 | 图像站 | 太平镇太平大桥 | 113.9264653 | 31.4558615 |
| 10 | 余店 | 05510403 | 图像站 | 余店镇大桥边 | 113.6336608 | 31.7777233 |
| 11 | 广水(马鞍社区) | 05510402 | 图像站 | 广水街道工新东路 | 114.0010273 | 31.6096729 |
| 12 | 张扬 | 62206080 | 河道水位站 | 李店镇张扬村 | 113.878957 | 31.541396 |
| 13 | 余店 | 62204750 | 河道水位站 | 余店镇桥 | 113.63406 | 31.776796 |
| 14 | 太平 | 62206050 | 河道水位站 | 太平镇桥 | 113.926241 | 31.455988 |
| 15 | 龙泉 | 62205001 | 河道水位站 | 关庙镇关庙街 | 113.746672 | 31.68079 |
| 16 | 广水河(马鞍) | 62235001 | 河道水位站 | 广水街办马鞍山社区 | 114.001091 | 31.609915 |
| 17 | 郑家山 | 62229500 | 雨量站 | 郝店镇中峰寺村卫生 室对面 | 113.709026 | 31.856853 |
| 18 | 张岗 | 50223170 | 雨量站 | 郝店镇金竹村路边 | 113.74608 | 31.793709 |
| 19 | 杨寨 | 62234960 | 雨量站 | 杨寨镇镇府 | 114.01473 | 31.495618 |
| 20 | 杨楼 | 62236270 | 雨量站 | 骆店镇杨楼村 | 113.737053 | 31.511385 |
| 21 | 兴隆 | 62229001 | 雨量站 | 余店镇兴隆村 | 113.609487 | 31.711782 |
| 22 | 肖店 | 62228760 | 雨量站 | 郝店镇肖店村 | 113.671867 | 31.681522 |
| 23 | 天竹河 | 62236350 | 雨量站 | 十里街道天竹河村 | 113.927806 | 31.58091 |
| 24 | 桃园 | 62234850 | 雨量站 | 武胜关镇桃园村 | 114.087851 | 31.684441 |
| 25 | 寿龙寺 | 62231050 | 雨量站 | 陈巷镇方略村 | 113.6914553 | 31.4733181 |
| 26 | 泉口 | 62228600 | 雨量站 | 吴店镇泉口村 | 113.6898039 | 31.8836269 |
| 27 | 青龙 | 62228650 | 雨量站 | 余店镇青龙村 | 113.666291 | 31.841782 |
| 28 | 碾子湾 | 62234700 | 雨量站 | 武胜镇鸡公山村 | 114.075787 | 31.761958 |
| 29 | 庙湾 | 62225350 | 雨量站 | 蔡河镇小河村八组村 书记老家空地 | 113.934655 | 31.768105 |
| 30 | 梅家沟 | 62227350 | 雨量站 | 吴店镇东河村 | 113.64605 | 31.917342 |
| 31 | 龙兴沟 | 62236050 | 雨量站 | 十里街道马都司村平 洑大道绿化带内 | 113.9263772 | 31.6170687 |
| 32 | 莲花 | 62235850 | 雨量站 | 广水街道高峰寺水库 管理处 | 113.976149 | 31.653171 |
| 33 | 李店 | 62235151 | 雨量站 | 李店镇镇政府 | 113.944453 | 31.517637 |
| 34 | 经强 | 62237290 | 雨量站 | 陈巷镇经强村 | 113.875969 | 31.480921 |
| 35 | 金鸡河 | 62234750 | 雨量站 | 武胜镇金鸡河村 | 114.037572 | 31.716532 |
| 36 | 浆溪店 | 62226980 | 雨量站 | 吴店镇浆溪店中心小 学院内 | 113.70316 | 31.987273 |
| 37 | 黄岩 | 62235900 | 雨量站 | 蔡河镇黄岩村农户楼 顶 | 113.906987 | 31.720541 |
| 38 | 黄土关 | 62225310 | 雨量站 | 蔡河镇水库大坝 | 113.84986 | 31.784291 |
| 39 | 郝店 | 62229400 | 雨量站 | 郝店镇 | 113.74992 | 31.808266 |

- 地理空间数据

根据广水市shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

广水市shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。广水市shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-60 广水市地理空间数据图

- 预案数据

广水市根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合广水市调查评价数据，编制了广水市乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，广水市上报预案125份，具体如下表所示：

表5.3-88广水市预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 广水市县级预案 | 1 | 1 |
| 应山街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 15 | 11 |
| 十里街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 32 | 6 |
| 广水街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 18 | 10 |
| 武胜关镇预案（含1份乡镇预案） | 27 | 8 |
| 杨寨镇预案（含1份乡镇预案） | 21 | 6 |
| 陈巷镇预案（含1份乡镇预案） | 28 | 8 |
| 长岭镇预案（含1份乡镇预案） | 40 | 3 |
| 马坪镇预案（含1份乡镇预案） | 15 | 4 |
| 关庙镇预案（含1份乡镇预案） | 27 | 1 |
| 余店镇预案（含1份乡镇预案） | 37 | 8 |
| 吴店镇预案（含1份乡镇预案） | 16 | 10 |
| 郝店镇预案（含1份乡镇预案） | 22 | 12 |
| 蔡河镇预案（含1份乡镇预案） | 25 | 13 |
| 城郊乡预案（含1份乡镇预案） | 19 | 3 |
| 李店乡预案（含1份乡镇预案） | 22 | 8 |
| 太平乡预案（含1份乡镇预案） | 16 | 8 |
| 骆店乡预案（含1份乡镇预案） | 22 | 5 |
| 中华山林场预案（含1份乡镇预案） | 2 | 0 |
| 小计 | 405 | 125 |

- 责任人数据

广水市责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

广水市根据实际需要，针对18个乡镇（街道）、386个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 恩施市

- 自然情况

恩施市境内5km以上河流63条，其中发源于境内的有58条，分属清江水系和乌江水系。按自然资源国有资产调查河流占地总面积78.602km²。全市共96条河流（河段）纳入河长制管理。清江是市内最大的河流，境内长127km，境内集水面积3541km2，占全市总面积的89.3%。清江自西向东流经境内11个乡镇、街道办事处，至红土绵阳口出境，清江两岸有众多的支流，其中大于100km²的一级支流和二级支流共11条。冷水河位于我市西南部，汇入唐岩河后进入乌江，境内集水面积426km2，占全市总面积的10.7%。按自然资源国有资产调查河流占地总面积78.602km²。恩施市地理位置图，如下图所示：

图5.3-61 恩施市地理位置图

- 基础数据

恩施市基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约6.3万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约1.15万条，总计约7.45万条。

恩施市基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-89恩施市基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D23-水闸工程汇总表 |
| 25 | D24-堤防工程汇总表 |
| 26 | F01-分析评价名录表 |
| 27 | F02-设计暴雨成果表 |
| 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 31 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 32 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 33 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 34 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 35 | F12-预警指标水位成果表 |
| 36 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 37 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 38 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 39 | M04-沟道横断面成果表 |
| 40 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

恩施市已建成河道水位站9个、雨量站44个和图像8个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-90恩施市站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山溪沟水库 | 42280101 | 图像站 | 小渡船街道何功伟村委会山溪沟水库 | 109.4374 | 30.3221 |
| 2 | 鲜鱼溪水库 | 42280102 | 图像站 | 龙凤镇店子槽村委会鲜鱼溪水库 | 109.4887 | 30.4101 |
| 3 | 带水河大桥 | 42280103 | 图像站 | 龙凤镇龙凤村委会人民调解委员会旁 | 109.5047 | 30.3861 |
| 4 | 石家坡 | 42280104 | 图像站 | 六角亭街道头道水村委会恩咸路(恩咸路与硒施大道交汇处) | 109.4662 | 30.2509 |
| 5 | 五峰山村委会 | 42280105 | 图像站 | 龙凤镇龙马村委会龙马拦河闸 | 109.4550 | 30.4570 |
| 6 | 太阳河 | 42280106 | 图像站 | 太阳河乡太阳河社区居委会太阳派出所附近 | 109.5152 | 30.5987 |
| 7 | 山岳池水库 | 42280107 | 图像站 | 芭蕉侗族乡朱砂溪村委会山岳池水库 | 109.3703 | 30.1899 |
| 8 | 响板水库 | 42280108 | 图像站 | 白杨坪镇张家槽村委会响板水库 | 109.6656 | 30.4111 |
| 9 | 古家塘（雨量）(盛家坝) | 60811142 | 雨量站 | 盛家坝镇盛家坝社区居委会盛家坝民族初级中学以南 | 109.2210 | 29.9818 |
| 10 | 绿化水库水位站(一期)(盛家坝乡) | 60848350 | 河道水位站 | 盛家坝镇安乐屯村委会绿化水库 | 109.2039 | 30.0316 |
| 11 | 红光(盛家坝乡) | 60848550 | 雨量站 | 盛家坝镇下云坝村委会以东 | 109.2042 | 29.9477 |
| 12 | 峡口大桥 | 61001935 | 河道水位站 | 小渡船街道大龙潭村委会 | 109.4670 | 30.3548 |
| 13 | 喻家河 | 61004958 | 河道水位站 | 龙凤镇店子槽村委会喻家河水库 | 109.4986 | 30.4443 |
| 14 | 金马水位站(一期)(舞阳坝街道办事处) | 61005005 | 河道水位站 | 金子坝街道耿家坪社区居委会金马水库 | 109.4941 | 30.3490 |
| 15 | 红星水库（雨量） | 61005011 | 雨量站 | 三岔镇阳天坪村委会阳需线与省道S233交接附近 | 109.5959 | 30.2859 |
| 16 | 尹家湾（雨量） | 61005021 | 雨量站 | 龙凤镇吉心村委会以南 | 109.5643 | 30.3892 |
| 17 | 三合（雨量） | 61005025 | 雨量站 | 龙凤镇龙马村委会龙马民族学校 | 109.4538 | 30.4546 |
| 18 | 寨沟（雨量） | 61005038 | 雨量站 | 七里坪街道核桃坝社区居委会恩施嘉友驾考中心以南 | 109.5295 | 30.3150 |
| 19 | 柳家沟（雨量） | 61005143 | 雨量站 | 白果乡龙潭坝村委会贺家湾组 | 109.2759 | 30.1686 |
| 20 | 永红水位站(一期) | 61005145 | 河道水位站 | 白果乡白果社区居委会永红水库 | 109.3296 | 30.2397 |
| 21 | 高桥水位站(六角亭街道办事处) | 61005146 | 河道水位站 | 六角亭街道高桥坝村委会高桥河水库 | 109.4243 | 30.2753 |
| 22 | 山岳池水位站(一期)(芭蕉侗族乡) | 61005850 | 河道水位站 | 芭蕉侗族乡朱砂溪村委会山岳池水库 | 109.3697 | 30.1899 |
| 23 | 风车口（雨量） | 61005948 | 雨量站 | 盛家坝镇石门坝村委会风车口水库 | 109.3426 | 30.0600 |
| 24 | 南河（雨量） | 61005952 | 雨量站 | 芭蕉侗族乡南河村委会 | 109.3634 | 30.1285 |
| 25 | 云峰（雨量） | 61007531 | 雨量站 | 太阳河乡石林村委会云峰水库 | 109.5824 | 30.5741 |
| 26 | 金丰（雨量） | 61007537 | 雨量站 | 白杨坪镇熊家岩村委会金丰水库 | 109.6452 | 30.4856 |
| 27 | 响板水位站(白杨坪乡) | 61007700 | 河道水位站 | 白杨坪镇张家槽村委会响板水库 | 109.6659 | 30.4122 |
| 28 | 大河沟（雨量） | 61007725 | 雨量站 | 三岔镇鸦鸦沐羽村委会杨柳溪 | 109.6340 | 30.3265 |
| 29 | 拱桥(新塘乡) | 61007750 | 河道水位站 | 新塘乡前坪村委会拱桥水库 | 109.7093 | 30.1828 |
| 30 | 中坝(板桥镇) | 61024550 | 雨量站 | 板桥镇新田村委会鹿院坪景区游客中心 | 109.1768 | 30.5054 |
| 31 | 大峡谷(一期)(沐抚办事处) | 61024600 | 雨量站 | 恩施大峡谷风景管理处沐抚社区居委会恩施大峡谷风景区停车场 | 109.1907 | 30.4081 |
| 32 | 大峡谷（雨量） | 61024602 | 雨量站 | 恩施大峡谷风景管理处沐抚社区居委会恩施大峡谷风景区初级中学旁 | 109.2057 | 30.4407 |
| 33 | 木贡(沐抚办事处) | 61025300 | 雨量站 | 恩施大峡谷风景管理处大庙村委会二台坪组 | 109.2706 | 30.4001 |
| 34 | 马者(一期)(屯堡乡) | 61025500 | 雨量站 | 屯堡乡马者村委会田坝 | 109.3050 | 30.3698 |
| 35 | 马鹿池(一期)(太阳河乡) | 61026500 | 雨量站 | 太阳河乡金峰山村委会 | 109.5415 | 30.5108 |
| 36 | 红藤坝(太阳河乡) | 61026800 | 雨量站 | 太阳河乡宝塔岩村委会红藤坝五溪湾以北 | 109.4156 | 30.5362 |
| 37 | 鲜鱼溪(龙凤坝镇) | 61027100 | 雨量站 | 龙凤镇店子槽村委会鲜鱼溪水库 | 109.4886 | 30.4101 |
| 38 | 山溪沟(小渡船街道办事处) | 61027400 | 雨量站 | 小渡船街道何功伟村委会山溪沟水库 | 109.4381 | 30.3218 |
| 39 | 宏光（雨量） | 61027525 | 雨量站 | 六角亭街道头道水村委会以北 | 109.4497 | 30.2230 |
| 40 | 百甲沟(舞阳坝街道办事处) | 61027600 | 雨量站 | 龙凤镇向家村村委会青树林新区一号路 | 109.5074 | 30.3338 |
| 41 | 小红岩(芭蕉侗族乡) | 61028580 | 雨量站 | 芭蕉侗族乡小红岩村委会 | 109.3540 | 30.1656 |
| 42 | 天窝池(一期)(白果乡) | 61028900 | 雨量站 | 白果乡桑树坝村委会关泥坝组 | 109.3832 | 30.2295 |
| 43 | 洞下槽(白杨坪乡) | 61033040 | 雨量站 | 白杨坪镇洞下槽村委会振兴广场以南 | 109.6229 | 30.3843 |
| 44 | 熊家岩(白杨坪乡) | 61033050 | 雨量站 | 白杨坪镇康家坝村委会 | 109.5827 | 30.4809 |
| 45 | 姚湾河(崔家坝镇) | 61035710 | 雨量站 | 崔家坝镇刘家河村委会 | 109.8604 | 30.4611 |
| 46 | 枫香坪(一期)(太阳河乡) | 61036000 | 雨量站 | 太阳河乡宝塔岩村委会 | 109.4735 | 30.5741 |
| 47 | 麂渡(一期)(白杨坪乡) | 61036500 | 雨量站 | 白杨坪镇麂子渡村委会 | 109.6158 | 30.5581 |
| 48 | 双龙(沙地乡) | 61037750 | 雨量站 | 沙地乡沙地社区居委会加油站以北 | 109.7561 | 30.3489 |
| 49 | 峁山(新塘乡) | 61037950 | 雨量站 | 新塘乡峁山村委会 | 109.6878 | 30.2465 |
| 50 | 楠木(沙地乡) | 61038410 | 雨量站 | 沙地乡楠木村委会 | 109.8613 | 30.3261 |
| 51 | 阴坡娅(一期)(红土乡) | 61038450 | 雨量站 | 红土乡龙角坝村委会 | 109.9033 | 30.1765 |
| 52 | 平锦(红土乡) | 61038750 | 雨量站 | 红土乡红土溪村委会 | 109.9037 | 30.2713 |
| 53 | 中坝雨量站(卫星)(板桥镇) | S1024550 | 雨量站 | 板桥镇新田村委会 | 109.2054 | 30.5233 |
| 54 | 木贡雨量站(卫星)(沐抚办事处) | S1025300 | 雨量站 | 恩施大峡谷风景管理处木贡村委会梨树组 | 109.2314 | 30.4157 |
| 55 | 红藤坝雨量站(卫星)(太阳河乡) | S1026800 | 雨量站 | 太阳河乡宝塔岩村委会红藤坝 | 109.4247 | 30.5326 |
| 56 | 鲜鱼溪雨量站(卫星)(龙凤坝镇) | S1027100 | 雨量站 | 龙凤镇店子槽村委会 | 109.4919 | 30.4146 |
| 57 | 山溪沟雨量站(卫星)(小渡船街道办事处) | S1027400 | 雨量站 | 小渡船街道何功伟村委会山溪沟水库 | 109.4376 | 30.3213 |
| 58 | 百甲沟雨量站(卫星)(舞阳坝街道办事处) | S1027600 | 雨量站 | 七里坪街道办事处阳鹊坝村委会百甲沟水库 | 109.5631 | 30.3270 |
| 59 | 熊家岩雨量站(卫星)(白杨坪乡) | S1033050 | 雨量站 | 白杨坪镇熊家岩村委会 | 109.6214 | 30.4156 |
| 60 | 楠木园雨量站(卫星)(沙地乡) | S1038410 | 雨量站 | 沙地乡楠木村委会刘家湾沿江以北 | 109.8764 | 30.3303 |
| 61 | 平锦雨量站(卫星)(红土乡) | S1038750 | 雨量站 | 红土乡平锦村委会 | 109.9163 | 30.3125 |

- 地理空间数据

根据恩施市shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

恩施市shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。恩施市shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-62恩施市地理空间数据图

- 预案数据

恩施市根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合恩施市调查评价数据，编制了恩施市、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，恩施市上报预案79份，具体如下表所示：

表5.3-91恩施市预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 恩施市县级预案 | 1 | 1 |
| 舞阳坝街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 20 | 2 |
| 六角亭街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 9 | 7 |
| 小渡船街道办事处预案（含1份乡镇预案） | 9 | 5 |
| 龙凤镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 4 |
| 崔家坝镇预案（含1份乡镇预案） | 13 | 5 |
| 板桥镇预案（含1份乡镇预案） | 6 | 6 |
| 三岔乡预案（含1份乡镇预案） | 14 | 4 |
| 新塘乡预案（含1份乡镇预案） | 13 | 8 |
| 红土乡预案（含1份乡镇预案） | 14 | 5 |
| 沙地乡预案（含1份乡镇预案） | 11 | 3 |
| 白杨坪乡预案（含1份乡镇预案） | 14 | 5 |
| 太阳河乡预案（含1份乡镇预案） | 14 | 5 |
| 屯堡乡预案（含1份乡镇预案） | 15 | 6 |
| 白果乡预案（含1份乡镇预案） | 13 | 3 |
| 芭蕉侗族乡预案（含1份乡镇预案） | 19 | 1 |
| 盛家坝乡预案（含1份乡镇预案） | 12 | 4 |
| 沐抚办事处预案（含1份乡镇预案） | 7 | 5 |
| 小计 | 224 | 79 |

- 责任人数据

恩施市责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

恩施市根据实际需要，针对17个乡镇（街道）、206个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 咸丰县

- 自然情况

境内咸丰县为湖北省咸丰土家族苗族自治州下辖县，湖北西大门。县名取“咸庆丰年”之意，古有“荆南雄镇”、“楚蜀屏翰”之誉。位于鄂、湘、黔、渝四省（县）边区结合部，距州府所在地咸丰98公里，距重庆县黔江区53公里。地处武陵山东部、鄂西南边陲；扼楚蜀之腹心，为荆南之要地。县政府驻高乐山镇。咸丰县国土总面积2550平方公里，其中耕地面积4.4万公顷。平均海拔800米左右。2017年管辖10个乡镇一个区，263个村，有土家族、苗族、朝鲜族、东乡族、蒙古族、畲族等少数民族。截至2020年末，咸丰县户籍总人口385212人。

咸丰县于我国东部的新华夏系第三隆起带的中南段和长江中下游东西向构造西段的延伸部分，二者彼此干扰，构造格局较为复杂。

震旦世至中三叠世以来，区内经过多次海进海退，沉积了一套以碳酸盐岩为主的沉积岩层，总厚度达万余米；其岩性、岩相和厚度明显受基底构造控制。

自中三叠世晚期印支运动开始，测区构造变动频繁而强烈，形成了东西向、北东向、北北东向及北北西向等一系列不同性质、不同特点的构造形迹。燕山运动时褶皱带形成，其主要特点为狭长的背斜与宽缓的向斜相间排列，组成隔档式褶皱。断裂多出现在背斜两翼，以压剪性为主，多属地壳浅层构造；由于区域构造线受基底断裂的控制，常形成弧形组合或形成较大的推覆冲断。咸丰县地理位置图，如下图所示：

图5.3-63 咸丰县地理位置图

- 基础数据

咸丰县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约5.1万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.62万条，总计约5.72万条。

咸丰县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-92咸丰县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D24-堤防工程汇总表 |
| 25 | F01-分析评价名录表 |
| 26 | F02-设计暴雨成果表 |
| 27 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 28 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 29 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 30 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 31 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 32 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 33 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 34 | F12-预警指标水位成果表 |
| 35 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 36 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 37 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 38 | M04-沟道横断面成果表 |
| 39 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

咸丰县已建成河道水位站7个、雨量站40个和图像站14个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-93恩施市站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄金洞光明坝大桥 | 42282601 | 图像站 | 唐崖镇谢家坝3、4组 | 109.1067984 | 29.9332261 |
| 2 | 大河边（水文站） | 42282602 | 图像站 | 咸丰县高乐山镇大河边水文站 | 109.0673513 | 29.7182719 |
| 3 | 兴隆坳 | 42282603 | 图像站 | 咸丰县黄金洞乡兴隆坳村 | 109.0560097 | 29.98844310 |
| 4 | 石门坎 | 42282604 | 图像站 | 咸丰县忠堡镇石门坎村 | 109.2531822 | 29.6599621 |
| 5 | 曲江茶谷 | 42282605 | 图像站 | 咸丰县高乐山湾田村曲江茶谷广场 | 109.001653 | 29.554774 |
| 6 | 黄虎坝大桥 | 42282607 | 图像站 | 黄金洞乡福利院 | 109.1165567 | 29.9407280 |
| 7 | 喜松坡 | 42282608 | 图像站 | 咸丰县黄金洞乡兴隆坳村 | 109.0559445 | 29.9884064 |
| 8 | 小村 | 42282609 | 图像站 | 小村乡小村村集镇 | 108.9566250 | 29.9131104 |
| 9 | 大路坝 | 42282610 | 图像站 | 大路坝区大路坝村2组 | 108.7659123 | 29.6600273 |
| 10 | 龙嘴河 | 42282611 | 图像站 | 活龙坪乡小溪村4组 | 108.6898181 | 29.8736862 |
| 11 | 钟塘 | 42282612 | 图像站 | 唐崖镇钟塘村村委会 | 108.8871410 | 29.7877384 |
| 12 | 天明坝 | 42282613 | 图像站 | 丁寨乡春沟村2组 | 109.0653205 | 29.6176441 |
| 13 | 两河口 | 42282614 | 图像站 | 唐崖镇谢家坝3、4组 | 109.0287443 | 29.6791875 |
| 14 | 兴隆坳水位雨量站 | 60810861 | 河道水位站 | 恩施州咸丰县黄金洞乡兴隆坳村 | 109.050000 | 29.980000 |
| 15 | 唐家沟 | 60811170 | 河道水位站 | 丁寨乡高滩村 | 109.120000 | 29.610000 |
| 16 | 小水坪水位站 | 60813014 | 河道水位站 | 咸丰县唐崖镇小水坪村 | 108.8641667 | 29.6533333 |
| 17 | 蛇盘溪水位站 | 60813020 | 河道水位站 | 咸丰县大路坝蛇盘溪村 | 108.7135156 | 29.7135031 |
| 18 | 龙嘴河 | 60814200 | 河道水位站 | 活龙坪观音塘 | 108.701777 | 29.877392 |
| 19 | 五谷坪雨量站 | 60848105 | 雨量站 | 咸丰县黄金洞乡五谷坪 | 109.1014782 | 29.9802117 |
| 20 | 兴隆自动雨量站 | 60848190 | 雨量站 | 恩施州咸丰县黄金洞乡兴隆坳村 | 109.060000 | 29.990000 |
| 21 | 金洞寺 | 60848205 | 雨量站 | 恩施州咸丰县黄金洞乡金洞寺村 | 109.110000 | 29.930000 |
| 22 | 杨家庄 | 60848210 | 雨量站 | 恩施州咸丰县清坪镇杨家庄村 | 109.070000 | 29.810000 |
| 23 | 龙潭司 | 60848215 | 雨量站 | 恩施州咸丰县清坪镇龙潭司村 | 109.140000 | 29.820000 |
| 24 | 田坝雨量站 | 60848595 | 雨量站 | 咸丰县小村乡田坝 | 108.9360575 | 29.9474406 |
| 25 | 白果坝 | 60848601 | 雨量站 | 恩施州咸丰县高乐山镇白果坝村 | 109.190000 | 29.800000 |
| 26 | 清坪集镇 | 60848710 | 雨量站 | 清坪镇清坪集镇 | 109.081941 | 29.802804 |
| 27 | 龙家界 | 60848720 | 雨量站 | 高乐山龙家界 | 109.114626 | 29.712420 |
| 28 | 大村 | 60848790 | 雨量站 | 恩施州咸丰县小村乡大村村 | 108.921166 | 29.972210 |
| 29 | 李子溪 | 60848795 | 雨量站 | 恩施州咸丰县小村乡李子溪村 | 108.900000 | 29.870000 |
| 30 | 小村集镇 | 60848810 | 雨量站 | 小村集镇 | 108.969130 | 29.915339 |
| 31 | 钟塘 | 60848901 | 雨量站 | 恩施州咸丰县尖山乡钟塘村 | 108.890000 | 29.790000 |
| 32 | 横路 | 60848908 | 雨量站 | 恩施州咸丰县尖山乡横路村 | 108.950000 | 29.710000 |
| 33 | 龙潭坝 | 60848910 | 雨量站 | 恩施州咸丰县尖山乡龙潭坝村 | 108.970000 | 29.690000 |
| 34 | 唐崖集镇 | 60848912 | 雨量站 | 唐崖集镇 | 109.013849 | 29.706963 |
| 35 | 新场 | 60848990 | 雨量站 | 恩施州咸丰县坪坝营镇新场村 | 108.970000 | 29.500000 |
| 36 | 旋坨坪雨量站 | 60848995 | 雨量站 | 咸丰县坪坝营镇旋坨坪 | 109.0274555 | 29.4896933 |
| 37 | 鸡鸣坝 | 60849065 | 雨量站 | 恩施州咸丰县朝阳寺镇鸡鸣坝村 | 108.960000 | 29.630000 |
| 38 | 蛇盘溪 | 60849105 | 雨量站 | 恩施州咸丰县大路坝区工委蛇盘溪村 | 108.700000 | 29.720000 |
| 39 | 大路坝 | 60849110 | 雨量站 | 恩施州咸丰县大路坝区工委大路坝村 | 108.770000 | 29.660000 |
| 40 | 八家台 | 60849150 | 雨量站 | 活龙坪乡八家台村水厂 | 108.800000 | 29.720000 |
| 41 | 二仙岩保护区雨量站 | 60849151 | 雨量站 | 二仙岩水库 | 108.810000 | 29.710000 |
| 42 | 水坝 | 60851365 | 雨量站 | 恩施州咸丰县活龙坪乡水坝村 | 108.710000 | 29.770000 |
| 43 | 晓溪 | 60851375 | 雨量站 | 恩施州咸丰县活龙坪乡晓溪村 | 108.700000 | 29.890000 |
| 44 | 筒车坝图像站 | 61000010 | 图像站 | 筒车坝村村民委员会 | 108.9938983 | 29.545643 |
| 45 | 忠建河老寨 | 61006280 | 河道水位站 | 高乐山镇老寨村麻谷溪滚水坝 | 109.150000 | 29.680000 |
| 46 | 猫儿岭 | 61029400 | 雨量站 | 恩施州咸丰县高乐山镇猫儿岭村 | 109.100000 | 29.670000 |
| 47 | 白地坪 | 61029510 | 雨量站 | 高乐山白地坪 | 109.150530 | 29.649028 |
| 48 | 庙梁村 | 61029600 | 雨量站 | 忠堡镇庙梁子村 | 109.250000 | 29.680000 |
| 49 | 马河 | 61029700 | 雨量站 | 恩施州咸丰县高乐山镇马河村 | 109.250000 | 29.760000 |
| 50 | 龙洞河 | 61312928 | 河道水位站 | 忠堡石门坎/马倌屯 | 109.265554 | 29.660026 |
| 51 | 麻柳坝水位/雨量站 | 60811016 | 雨量站 | 麻柳坝村村民委员会 | 109.1487073 | 29.84968894 |
| 52 | 龙潭司雨量站（卫星） | 6084821S | 雨量站 | 龙潭司村村民委员会 | 109.1305352 | 29.8238265 |
| 53 | 麻柳坝雨量站（清坪镇） | 61000012 | 雨量站 | 麻柳坝村村民委员会 | 109.151805 | 29.840336 |
| 54 | 朝阳寺电站雨量站 | 6084906S | 雨量站 | 长岭村朝阳寺电站坝上 | 108.9208437 | 29.6100752 |
| 55 | 忠建河农机学校雨量站 | 6100628S | 雨量站 | 白水坝村农机学校附近 | 109.1925007 | 29.7030191 |
| 56 | 石门坎雨量站（九眼泉卫星站） | 6102960S | 雨量站 | 石门坎村村民委员会 | 109.2531822 | 29.6599621 |
| 57 | 龙潭坝雨量站（卫星） | 6084891S | 雨量站 | 龙潭坝村村民委员会 | 108.9655190 | 29.7659539 |
| 58 | 河坎雨量站 | 6102970S | 雨量站 | 河坎上村村民委员会 | 108.7812049 | 29.8312977 |
| 59 | 拱桥雨量站 | 6102940S | 雨量站 | 拱桥村桥上 | 108.836869 | 29.770714 |
| 60 | 蛇盘溪雨量站（卫星） | 6084910S | 雨量站 | 蛇盘溪村村民委员会 | 108.7135156 | 29.7135031 |
| 61 | 猴栗堡 | 61334600 | 雨量站 | 三胡乡猴梨堡村村委会 | 109.360100 | 29.519300 |

- 地理空间数据

根据咸丰县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

咸丰县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。咸丰县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-64 咸丰县地理空间数据图

- 预案数据

咸丰县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合咸丰县调查评价数据，编制了咸丰县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，咸丰县上报预案约21份，具体如下表所示：

表5.3-94咸丰县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 咸丰县县级预案 | 1 | 1 |
| 高乐山镇预案（含1份乡镇预案） | 28 | 1 |
| 忠堡镇预案（含1份乡镇预案） | 11 | 1 |
| 坪坝营镇预案（含1份乡镇预案） | 20 | 2 |
| 朝阳寺镇预案（含1份乡镇预案） | 8 | 2 |
| 清坪镇预案（含1份乡镇预案） | 31 | 2 |
| 丁寨乡预案（含1份乡镇预案） | 13 | 2 |
| 唐岩镇预案（含1份乡镇预案） | 12 | 2 |
| 活龙坪乡预案（含1份乡镇预案） | 13 | 1 |
| 小村乡预案（含1份乡镇预案） | 12 | 3 |
| 黄金洞乡预案（含1份乡镇预案） | 15 | 3 |
| 大路坝区预案（含1份乡镇预案） | 6 | 1 |
| 小计 | 170 | 21 |

- 责任人数据

咸丰县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

咸丰县根据实际需要，针对11个乡镇（街道）、158个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 来凤县

- 自然情况

来凤县地处鄂西南最南端，介于东径109°01′00″至109°25′45″，北纬29°06′15″至29°41′05″之间。东南邻湖南省龙山县，西南毗重庆市酉阳县，东北与本省宣恩县接壤，西北与本省咸丰县相连，素有“一脚踏三省”之称。县境南北最长61.3km，东西最宽42.5km。国土总面积1342km2。辖翔凤镇、绿水镇、漫水乡、百福司镇、大河镇、旧司镇、三胡乡、革勒车镇八乡镇。为洞庭湖水系酉水河流域，为山区小县，地势北高南低，为武陵山余脉。来凤县地理位置图，如下图所示：

图5.3-65 来凤县地理位置图

- 基础数据

来凤县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约5.3万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约0.72万条，总计约6.02万条。

来凤县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-95来凤县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 |
| 15 | C18-自动监测站汇总表 |
| 16 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 17 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 18 | C21-简易水位站信息表 |
| 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 20 | C26-路涵工程信息表 |
| 21 | C27-桥梁工程信息表 |
| 22 | C28-多媒体资料表 |
| 23 | D22-水库工程汇总表 |
| 24 | D24-堤防工程汇总表 |
| 25 | F01-分析评价名录表 |
| 26 | F02-设计暴雨成果表 |
| 27 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 28 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 29 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 30 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 31 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 32 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 33 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 34 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 35 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 36 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 37 | M04-沟道横断面成果表 |
| 38 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

来凤县已建成河道水位站9个、雨量站36个和图像17个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-96来凤县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安子 | 61334570 | 图像站 | 三胡乡安子村村委会 | 109.3157 | 29.5384 |
| 2 | 包子沟 | 422827000301 | 图像站 | 革勒车镇包子沟村村委会 | 109.2547 | 29.5568 |
| 3 | 官坟 | 422827000302 | 图像站 | 三胡乡官坟村5组 | 109.3203 | 29.5611 |
| 4 | 安子 | 422827000303 | 图像站 | 三胡乡安子村罗家中桥 | 109.3144 | 29.5399 |
| 5 | 小河坪大桥 | 422827000304 | 图像站 | 翔凤镇小河坪村7组 | 109.4428 | 29.5474 |
| 6 | 满店 | 422827000305 | 图像站 | 大河镇满店村9组 | 109.1425 | 29.4587 |
| 7 | 大河坝 | 422827000306 | 图像站 | 大河镇大河坝社区水管站 | 109.1735 | 29.433 |
| 8 | 马家沟 | 422827000307 | 图像站 | 旧司镇马家沟村水厂 | 109.1872 | 29.5032 |
| 9 | 团坛子 | 422827000308 | 图像站 | 旧司镇团坛子村5组大桥桥头 | 109.3108 | 29.4672 |
| 10 | 观音桥 | 422827000309 | 图像站 | 大河镇白果村4组桥头 | 109.1263 | 29.406 |
| 11 | 怯道河 | 422827000310 | 图像站 | 百福司镇怯道河村渡口 | 109.2158 | 29.2034 |
| 12 | 龙洞河水库 | 42282701 | 图像站 | 翔凤镇冯家坪村龙洞河水库大坝 | 109.4085 | 29.5337 |
| 13 | 金盆水库 | 42282703 | 图像站 | 三胡乡黄柏村金盆水库大坝 | 109.2856 | 29.6243 |
| 14 | 车沟水库 | 42282704 | 图像站 | 漫水乡枫木村车沟水库大坝 | 109.2747 | 29.2961 |
| 15 | 大沟水库 | 42282705 | 图像站 | 翔凤镇何家坡村大沟水库大坝 | 109.3694 | 29.5769 |
| 16 | 老虎洞河 | 42282706 | 图像站 | 翔凤镇三官坪社区半岛蓝湾桥头 | 109.395 | 29.5064 |
| 17 | 百福司廖家坝 | 42282707 | 图像站 | 百福司镇廖家坝村大桥桥头 | 109.2004 | 29.2038 |
| 18 | 龙洞河水库(翔凤镇冯家坪村) | 61312935 | 河道水位站 | 翔凤镇冯家坪村龙洞河水库管理房 | 109.4176 | 29.527 |
| 19 | 狮子桥水库(三胡乡狮子村) | 61312938 | 河道水位站 | 三胡乡狮子村狮子桥水库管理房 | 109.3125 | 29.5735 |
| 20 | 新峡水库(旧司镇大坝村) | 61312945 | 河道水位站 | 旧司镇大坝村新峡水库管理房 | 109.2872 | 29.4826 |
| 21 | 大河坝(大河镇) | 61312958 | 河道水位站 | 大河镇大河坝社区水管站 | 109.1776 | 29.43 |
| 22 | 龙嘴峡(绿水镇周家湾村) | 61312970 | 河道水位站 | 绿水镇周家湾村龙嘴峡景区河边 | 109.3722 | 29.423 |
| 23 | 安抚寺(百福司镇怯道河村) | 61312980 | 河道水位站 | 百福司镇怯道河村短洞大桥桥头 | 109.1609 | 29.2355 |
| 24 | 香沟(百福司镇安家堡村) | 61312985 | 河道水位站 | 百福司镇安家堡村桥头 | 109.1981 | 29.2358 |
| 25 | 百福司(百福司镇) | 61312990 | 河道水位站 | 百福司镇廖家坝村大桥桥头 | 109.2 | 29.2037 |
| 26 | 何家坡(翔凤镇何家坡村) | 61334530 | 雨量站 | 翔凤镇何家坡村大沟水库管理房 | 109.3985 | 29.5717 |
| 27 | 金池(革勒车镇土家寨村) | 61334535 | 雨量站 | 革勒车镇土家寨村水厂 | 109.2611 | 29.6098 |
| 28 | 三堡岭(三胡乡金桥村) | 61334540 | 雨量站 | 三胡乡金桥村村委会 | 109.354818 | 29.610317 |
| 29 | 金塘(三胡乡) | 61334560 | 雨量站 | 三胡乡讨火车村金塘水库管理房 | 109.3649 | 29.5688 |
| 30 | 金光(革勒车镇桐麻村) | 61334840 | 雨量站 | 革勒车镇豹子沟村村委会 | 109.2549 | 29.5574 |
| 31 | 杉木塘(大河镇杉木塘村) | 61334940 | 雨量站 | 大河镇杉木塘村供销社 | 109.1353 | 29.5368 |
| 32 | 龙潭坪(大河镇龙潭坪村) | 61334945 | 雨量站 | 大河镇龙潭坪村村委会 | 109.0878 | 29.4987 |
| 33 | 落角塘(大河镇落角塘村) | 61334955 | 雨量站 | 大河镇落角塘村落角塘水库管理房 | 109.1162 | 29.4265 |
| 34 | 石梁子(大河牡丹坪） | 61334990 | 雨量站 | 大河镇牡丹坪村小学岔口 | 109.1415 | 29.3351 |
| 35 | 沙坝村(大河镇沙坝村) | 61335055 | 雨量站 | 大河镇沙坝村村委会 | 109.1422 | 29.5105 |
| 36 | 桐子园(大河镇桐子园村) | 61335065 | 雨量站 | 大河镇桐子园村村委会 | 109.1929 | 29.4211 |
| 37 | 凉桥上(大河马家坝) | 61335067 | 雨量站 | 大河镇马家坝村拦山坝 | 109.1893 | 29.4624 |
| 38 | 纺车溪黑洞塘(旧司镇苦竹溪村) | 61335069 | 雨量站 | 旧司镇黑洞塘村纺车溪水库管理房 | 109.2115 | 29.3735 |
| 39 | 芦茅坨(旧司新街) | 61335074 | 雨量站 | 旧司镇新街村老煤矿出口 | 109.2301 | 29.42 |
| 40 | 三寨坪(旧司镇三寨坪村) | 61335085 | 雨量站 | 旧司镇人民政府楼顶 | 109.2577 | 29.4294 |
| 41 | 马家沟(旧司镇马家沟村) | 61335100 | 雨量站 | 旧司镇马家沟村马家沟水库管理房 | 109.1983 | 29.4889 |
| 42 | 绿水(绿水镇老寨村) | 61335201 | 雨量站 | 绿水镇老寨村水管站 | 109.3147 | 29.375 |
| 43 | 姜家垅(绿水镇田家寨村) | 61335202 | 雨量站 | 绿水镇田家寨村村委会 | 109.3676 | 29.4059 |
| 44 | 桶子(漫水乡桶子村) | 61335295 | 雨量站 | 漫水乡桶子村村委会 | 109.2606 | 29.2556 |
| 45 | 观音坪(百福司镇) | 61335301 | 雨量站 | 百福司镇水管站 | 109.22 | 29.2041 |
| 46 | 白岩山(大河镇车洞湖村) | 61335330 | 雨量站 | 大河镇车洞湖村村委会 | 109.1407 | 29.3811 |
| 47 | 洞塘坝(百福司镇怯道河村) | 61335362 | 雨量站 | 百福司镇洞塘坝村村委会 | 109.1623 | 29.2651 |
| 48 | 齐心(百福司镇荆竹堡村) | 61335363 | 雨量站 | 百福司镇可洞村村委会 | 109.2146 | 29.2473 |
| 49 | 胡家坝(漫水乡胡家坝村) | 61335365 | 雨量站 | 漫水乡胡家坝村村委会 | 109.2337 | 29.3014 |
| 50 | 板栗湾(百福司新才沟) | 61335367 | 雨量站 | 百福司镇新才沟村村委会 | 109.1465 | 29.1887 |
| 51 | 曾家坳(百福司镇虎头落村) | 61335370 | 雨量站 | 百福司镇虎头落村村委会 | 109.1942 | 29.1753 |
| 52 | 冉家(百福司镇冉家村) | 61335380 | 雨量站 | 百福司镇冉家村村委会 | 109.2467 | 29.1548 |
| 53 | 朵果(漫水龟塘) | 61335382 | 雨量站 | 漫水乡龟塘村村委会 | 109.2189 | 29.2875 |
| 54 | 安抚寺(卫星)(百福司镇怯道河村) | S1312980 | 河道水位站 | 百福司镇怯道河村渡口 | 109.1648 | 29.2293 |
| 55 | 金光(卫星)(革勒车镇桐麻村) | S1334840 | 雨量站 | 革勒车镇桐麻村村委会 | 109.2226 | 29.5723 |
| 56 | 杉木塘(卫星)(大河镇杉木溪村) | S1334940 | 雨量站 | 大河镇杉木塘村供销社 | 109.1353 | 29.5368 |
| 57 | 两河口(卫星)(大河镇两河口村) | S1334970 | 雨量站 | 大河镇两河口村村委会 | 109.0945 | 29.475 |
| 58 | 白岩山(卫星)(大河镇白岩山药林场) | S1335330 | 雨量站 | 大河镇竹山村村委会 | 109.1136 | 29.408 |
| 59 | 齐心(卫星)(百福司镇荆竹堡村) | S1335363 | 雨量站 | 百福司镇荆竹堡村荆竹堡水库管理房 | 109.2131 | 29.2644 |
| 60 | 三房沟 | 61334870 | 雨量站 | 革勒车镇三房沟村村委会 | 109.2781 | 29.5113 |
| 61 | 栏马山 | 61335358 | 雨量站 | 绿水镇拦马山村村委会 | 109.2552 | 29.3539 |
| 62 | 猴栗堡 | 61334600 | 雨量站 | 三胡乡猴梨堡村村委会 | 109.3601 | 29.5193 |

- 地理空间数据

根据来凤县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

来凤县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。来凤县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-66 来凤县地理空间数据图

- 预案数据

来凤县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合来凤县调查评价数据，编制了来凤县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，来凤县上报预案37份，具体如下表所示：

表5.3-97来凤县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 来凤县县级预案 | 1 | 1 |
| 翔凤镇预案（含1份乡镇预案） | 33 | 8 |
| 百福司镇预案（含1份乡镇预案） | 25 | 10 |
| 大河镇预案（含1份乡镇预案） | 42 | 4 |
| 绿水乡预案（含1份乡镇预案） | 19 | 1 |
| 漫水乡预案（含1份乡镇预案） | 15 | 6 |
| 旧司镇预案（含1份乡镇预案） | 34 | 5 |
| 革勒车镇预案（含1份乡镇预案） | 19 | 1 |
| 三胡乡预案（含1份乡镇预案） | 17 | 1 |
| 小计 | 205 | 37 |

- 责任人数据

来凤县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

来凤县根据实际需要，针对8个乡镇（街道）、196个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

- 鹤峰县

- 自然情况

鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族苗族自治州东南部，地处东经109°45′~110°38′，北纬29°38′~30°14′。东北邻湖北省五峰县，东南与湖南省石门县、桑植县接壤，西靠湖北省宣恩县、恩施市，北连湖北省建始县、巴东县。境内东西长85公里，南北宽67公里，国土面积2868平方公里。地势西北高、东南低，平均海拔1147米，是湖北省高山县之一。县城容美镇距省城武汉市603公里，距州城恩施市178公里。鹤峰县地理位置图，如下图所示：

图5.3-67 鹤峰县地理位置图

- 基础数据

鹤峰县基础数据来源2013-2015调查评价数据，其中结构化的基础数据包括行政区划名录、企事业单位名录、行政区划总体情况表、县(市)社会经济基本情况统计表等合计约6.8万条；shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件包含合计约1.47万条，总计约8.27万条。

鹤峰县基础数据包含内容，如下表所示：

表5.3-98鹤峰县基础数据分类表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | A01-行政区划名录 |
| 2 | A02-企事业单位名录 |
| 3 | C02-行政区划总体情况表 |
| 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 |
| 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 |
| 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 |
| 7 | C06-居民住房类型对照表 |
| 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 |
| 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 |
| 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 |
| 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 |
| 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 |
| 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 |
| 14 | C18-自动监测站汇总表 |
| 15 | C19-无线预警广播站汇总表 |
| 16 | C20-简易雨量站汇总表 |
| 17 | C21-简易水位站信息表 |
| 18 | C25-塘（堰）坝工程信息表 |
| 19 | C26-路涵工程信息表 |
| 20 | C27-桥梁工程信息表 |
| 21 | C28-多媒体资料表 |
| 22 | D22-水库工程汇总表 |
| 23 | F01-分析评价名录表 |
| 24 | F02-设计暴雨成果表 |
| 25 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 |
| 26 | F04-控制断面设计洪水成果表 |
| 27 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 |
| 28 | F06-防洪现状评价成果表 |
| 29 | F09-临界雨量模型分析法成果表 |
| 30 | F10-预警指标时段雨量成果表 |
| 31 | F11-预警指标综合雨量成果表 |
| 32 | M01-沟道纵断面成果表 |
| 33 | M02-沟道纵断面测量点表 |
| 34 | M03-沟道历史洪痕测量点表 |
| 35 | M04-沟道横断面成果表 |
| 36 | M05-沟道横断面测量点表 |

- 监测数据

监测数据主要包括雨量、水位、图像等站点监测数据。雨量、水位、图像等测站传感器采集数据后，按数据报文规约《水文监测数据通信规约SL651-2014》上报信息，经RTU和试点流域接收中心建立TCP长连接，将采集的数据报送至试点流域接收中心。

鹤峰县已建成河道水位站8个、雨量站23个和图像站5个。站点名录具体如下表所示：

表5.3-99鹤峰县站点名录

| 序号 | 站名 | 站码 | 站类 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅坝图像 | 42282801 | 图像站 | 太平镇茅坝村三组 | 109.920077 | 29.812811 |
| 2 | 荞云图像 | 42282802 | 图像站 | 燕子镇荞云村一组 | 110.308036 | 30.079766 |
| 3 | 湖坪图像 | 42282803 | 图像站 | 燕子镇湖坪村三组 | 110.250627 | 29.999075 |
| 4 | 大典河图像 | 42282804 | 图像站 | 走马镇大典村四组 | 110.501233 | 29.811838 |
| 5 | 红渔溪图像 | 42282805 | 图像站 | 容美镇张家坪村二组 | 110.095836 | 29.910252 |
| 6 | 湾潭河(湾潭河) | 61008350 | 河道水位站 | 鹤峰县邬阳乡湾潭河村大桥 | 110.181111 | 30.157778 |
| 7 | 邬阳关(邬阳) | 61039690 | 雨量站 | 鹤峰县邬阳乡邬阳村 | 110.161667 | 30.182500 |
| 8 | 高峰(高峰) | 61039710 | 雨量站 | 鹤峰县邬阳乡高峰村 | 110.217778 | 30.222500 |
| 9 | 铁锁桥河 | 61401550 | 河道水位站 | 鹤峰县下坪乡堰坪村 | 110.063500 | 30.001600 |
| 10 | 甘溪坪(龚家垭) | 61402020 | 河道水位站 | 鹤峰县邬阳乡龚家垭村 | 110.126944 | 30.102500 |
| 11 | 康岭(康岭) | 61402030 | 河道水位站 | 鹤峰县容美镇康岭村 | 110.021667 | 29.880000 |
| 12 | 官田坪(唐家) | 61402035 | 河道水位站 | 鹤峰县太平乡唐家村二组官田坪隧洞 | 109.921944 | 29.833056 |
| 13 | 大典(大典) | 61402060 | 河道水位站 | 鹤峰县走马镇大典村大典河二级电站 | 110.497500 | 29.808889 |
| 14 | 千斤坪(千金) | 61402075 | 河道水位站 | 鹤峰县走马镇千斤坪村 | 110.425556 | 29.839722 |
| 15 | 水口电站 | 61402081 | 河道水位站 | 鹤峰县铁炉乡水口电站 | 110.511944 | 29.780278 |
| 16 | 江坪(江坪) | 61422790 | 雨量站 | 鹤峰县下坪乡江坪村 | 110.153611 | 30.092222 |
| 17 | 下坪水厂(下坪) | 61422801 | 雨量站 | 鹤峰县下坪乡下坪村 | 110.133889 | 30.059444 |
| 18 | 长湾(长湾) | 61422870 | 雨量站 | 鹤峰县中营镇长湾村委会 | 110.040278 | 30.097778 |
| 19 | 中营坪(中营) | 61422901 | 雨量站 | 鹤峰县中营镇中营坪村 | 109.942222 | 30.008056 |
| 20 | 大路坪(大路坪) | 61422910 | 雨量站 | 鹤峰县中营镇大路坪村 | 110.015000 | 29.994167 |
| 21 | 湖坪(湖坪) | 61423111 | 雨量站 | 鹤峰县燕子乡湖坪村 | 110.245927 | 30.002532 |
| 22 | 溪坪(溪坪) | 61423270 | 雨量站 | 鹤峰县燕子乡溪坪村 | 110.166667 | 29.955000 |
| 23 | 云南庄(庙弯) | 61423280 | 雨量站 | 鹤峰县容美镇庙湾村 | 110.070556 | 29.913333 |
| 24 | 官坪(官坪) | 61423290 | 雨量站 | 鹤峰县容美镇官坪村 | 110.015833 | 29.917222 |
| 25 | 大溪(大溪) | 61423295 | 雨量站 | 鹤峰县容美镇大溪村 | 109.971944 | 29.891389 |
| 26 | 官扎营(官扎营) | 61423340 | 雨量站 | 鹤峰县中营镇官扎营村委会 | 109.859167 | 29.960278 |
| 27 | 茅坝(茅坝) | 61423395 | 雨量站 | 鹤峰县太平乡茅坝村 | 109.915278 | 29.814722 |
| 28 | 太坪(唐家) | 61423401 | 雨量站 | 鹤峰县太平乡唐家村 | 109.914444 | 29.831111 |
| 29 | 瓦屋(瓦屋) | 61423490 | 雨量站 | 鹤峰县五里乡瓦屋村 | 110.357500 | 29.900000 |
| 30 | 阳河(阳河) | 61423950 | 雨量站 | 鹤峰县走马镇阳河村 | 110.391944 | 29.798611 |
| 31 | 柘坪(柘坪) | 61423960 | 雨量站 | 鹤峰县走马镇柘坪村 | 110.370000 | 29.703333 |
| 32 | 上六峰(上六丰) | 61424000 | 雨量站 | 鹤峰县五里乡上六峰村 | 110.460833 | 29.926389 |
| 33 | 古城(古城) | 61424050 | 雨量站 | 鹤峰县走马镇古城村 | 110.424167 | 29.824722 |
| 34 | 水口 | 61424240 | 雨量站 | 鹤峰县铁炉乡水口村 | 110.511944 | 29.780278 |
| 35 | 铁炉镇(铁炉) | 61424250 | 雨量站 | 鹤峰县铁炉乡铁炉镇 | 110.501667 | 29.736389 |
| 36 | 北榔(柏榔) | 61426205 | 雨量站 | 鹤峰县五里乡北榔村 | 110.454722 | 29.985278 |

- 地理空间数据

根据鹤峰县shp图层信息，在GIS地图上定位防灾对象、危险区、转移路线、站点信息，并进行信息的展示。

鹤峰县shp图层数据包括行政区划图层、居民居住地轮廓图层、危险区图层等图层数据；媒体库文件类别包含城(集)镇居民户、村貌、房屋分类、横断面、历史洪痕、路涵工程、企事业单位调查、桥梁工程、塘(堰)坝工程、沿河村落居民、纵断面等。鹤峰县shp图层数据示意图，如下图所示：

图5.3-68 鹤峰县地理空间数据图

- 预案数据

鹤峰县根据2025年省水利厅下发的《省水利厅关于修编山洪灾害防御预案的通知》，结合鹤峰县调查评价数据，编制了鹤峰县、乡（镇）、村山洪灾害防御预案。以2024年为例，鹤峰县上报预案约39份，具体如下表所示：

表5.3-100鹤峰县预案数据统计

| 预案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区划 | 应上报预案数量 | 实际上报预案数量 |
| 鹤峰县县级预案 | 1 | 1 |
| 走马镇预案（含1份乡镇预案） | 34 | 3 |
| 容美镇预案（含1份乡镇预案） | 36 | 4 |
| 太平乡预案（含1份乡镇预案） | 20 | 1 |
| 燕子乡预案（含1份乡镇预案） | 31 | 3 |
| 中营镇预案（含1份乡镇预案） | 35 | 7 |
| 铁炉乡预案（含1份乡镇预案） | 13 | 9 |
| 五里乡预案（含1份乡镇预案） | 23 | 4 |
| 下坪乡预案（含1份乡镇预案） | 15 | 4 |
| 邬阳乡预案（含1份乡镇预案） | 18 | 3 |
| 小计 | 226 | 39 |

- 责任人数据

鹤峰县责任人数据包括县乡村三级责任人和包保责任人。

鹤峰县根据实际需要，针对9个乡镇（街道）、216个村（社区）制定县乡村三级责任人制度。包括县乡村三级责任人和县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村组干部包户责任人姓名、电话、职务、包保范围等内容。

      - 数据工作清单

针对西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县共34个区县的数据工作，需要将调查评价成果中的结构化数据经过整理后，写入省级调查评价结构化专题数据库；调查评价空间数据经过整理后，写入省级调查评价空间数据专题库；山洪监测数据迁移到省级山洪监测数据专题库，图像数据同步迁移到文件对象存储中；山洪业务数据中的监测预警记录迁移至省级山洪业务数据专题库，责任人和预案按照汛前最新的数据更新写入省级山洪业务数据专题库，预案文件写入文件对象存储中。具体内容如下表所示：

表5.3-101 34个县数据工作清单表

|  | 县级数据清单 |  | 省级数据存储位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 存储位置 | 处理方式 |
| 调查评价成果结构化数据 | 1 | A01-行政区划名录 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 2 | A02-企事业单位名录 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 3 | C02-行政区划总体情况表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 4 | C03-县(市)社会经济基本情况统计表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 5 | C04-居民家庭财产类型划分汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 6 | C05-农村住房情况典型样本汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 7 | C06-居民住房类型对照表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 8 | C07-防治区社会经济调查成果汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 9 | C08-危险区基本情况信息调查成果汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 10 | C10-防治区企事业单位汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 11 | C12-历史山洪灾害情况汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 12 | C15-沿河村落居民户信息汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 13 | C16-重要城（集）镇居民户信息汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 14 | C17-需防洪治理山洪沟基本情况成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 15 | C18-自动监测站汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 16 | C19-无线预警广播站汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 17 | C20-简易雨量站汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 18 | C21-简易水位站信息表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 19 | C25-塘（堰）坝工程信息表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 20 | C26-路涵工程信息表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 21 | C27-桥梁工程信息表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 22 | C28-多媒体资料表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 23 | D22-水库工程汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 24 | D23-水闸工程汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 25 | D24-堤防工程汇总表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 26 | F01-分析评价名录表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 27 | F02-设计暴雨成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 28 | F03-小流域汇流时间设计暴雨时程分配表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 29 | F04-控制断面设计洪水成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 30 | F05-控制断面水位-流量-人口关系表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 31 | F06-防洪现状评价成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 32 | F07-临界雨量经验估计法成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 33 | F08-临界雨量降雨分析法成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 34 | F09-临界雨量模型分析法成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 35 | F10-预警指标时段雨量成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 36 | F11-预警指标综合雨量成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 37 | M01-沟道纵断面成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 38 | M02-沟道纵断面测量点表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 39 | M03-沟道历史洪痕测量点表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 40 | M04-沟道横断面成果表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
|  | 41 | M05-沟道横断面测量点表 | 省级调查评价结构化专题库 | 数据对比 |
| 调查评价空间数据 | 1 | 城(集)镇居民户 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 2 | 村貌 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 3 | 堤防工程 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 4 | 房屋分类 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 5 | 横断面 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 6 | 历史洪痕 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 7 | 路涵工程 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 8 | 企事业单位调查 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 9 | 桥梁工程 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 10 | 水库工程 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 11 | 水闸工程 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 12 | 塘(堰)坝工程 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 13 | 沿河村落居民 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
|  | 14 | 纵断面 | 省级调查评价空间数据专题库 | 数据对比 |
| 山洪监测数据 | 1 | 雨量监测数据 | 省级山洪监测数据专题库 | 数据迁移 |
|  | 2 | 水文监测数据 | 省级山洪监测数据专题库 | 数据迁移 |
|  | 3 | 图像监测数据 | 省级山洪监测数据专题库、文件对象存储 | 数据迁移 |
| 山洪业务数据 | 1 | 监测预警记录 | 省级山洪业务数据专题库 | 数据迁移 |
|  | 2 | 山洪防御责任人 | 省级山洪业务数据专题库 | 数据更新 |
|  | 3 | 山洪防御预案 | 省级山洪业务数据专题库、文件对象存储 | 数据更新 |

      - 数据处理应用

西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县共34个区县，2025年数据方面工作主要包含数据迁移、数据比对和数据更新，具体内容如下：

①数据迁移：包括雨量监测数据、水位监测数据、图像监测数据、监测预警记录；

②数据比对：包括行政区划、调查评价成果结构化数据、调查评价空间数据；

③数据更新：包括行政区划、山洪防御责任人、山洪防御预案、调查评价成果结构化数据、调查评价空间数据。

- 数据迁移

- 雨量监测数据

图5.3-69 雨量监测数据迁移流程图

在推进湖北山洪灾害监测预警平台实现“一级部署、多级应用”的过程中，要保障数据的完整性和一致性，由数据汇集与共享系统通过ETL工具抽取雨量监测数据，对数据进行转换和清洗，然后将数据加载到山洪监测数据专题库。完成西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县雨量监测数据的迁移。

- 水位监测数据

图5.3-70 水位监测数据迁移流程图

在推进湖北山洪灾害监测预警平台实现“一级部署、多级应用”的过程中，要保障数据的完整性和一致性，由数据汇集与共享系统通过ETL工具抽取水位监测数据，对数据进行转换和清洗，然后将数据加载到山洪监测数据专题库。完成西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县水位监测数据的迁移。

- 图像监测数据

图5.3-71 图像监测数据迁移流程图

在推进湖北山洪灾害监测预警平台实现“一级部署、多级应用”的过程中，要保障数据的完整性和一致性，由数据汇集与共享系统通过ETL工具抽取图像监测数据中的结构化数据，对数据进行转换和清洗，然后将数据加载到山洪监测数据专题库；此外图像监测数据中的图像等文件由数据汇集与共享系统通过FTP传输到文件对象存储中。完成西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县图像监测数据的迁移。

- 监测预警记录

图5.3-72 监测预警记录迁移流程图

县级监测预警记录由数据汇集与共享系统通过ETL工具抽取监测预警记录，对数据进行转换和清洗，然后将数据加载到山洪业务数据专题库。完成西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县监测预警记录的迁移。

- 数据比对

- 行政区划

图5.3-73 行政区划数据比对流程图

平台中使用的行政区划原始数据来源于2013~2015年调查评价数据，和国家统计局最新的行政区划数据不一致，原因是存在行政区划撤销、合并等操作。因此结合平台使用的调查评价数据和国家统计局中的行政区划数据做比对，最终出县级行政区划的数据比对报告，上报给省水利厅相关部门，由省水利厅相关部门督促县相关部门对数据进行复核修正，再交由平台做数据比对，直至数据正确无误。

- 调查评价成果结构化数据

图5.3-74 调查评价成果结构化数据比对流程图

平台根据准确的行政区划的调查评价成果结构化数据做数据比对，校验调查评价成果结构化分类下的所有县级数据清单。最终出调查评价成果结构化分类下的所有县级数据的比对报告，上报给省水利厅相关部门，由省水利厅相关部门督促县相关部门对数据进行复核修正，再交由平台做数据比对，直至数据正确无误。

- 调查评价空间数据

图5.3-75 调查评价空间数据比对流程图

平台根据准确的行政区划和各个县的调查评价成果结构化数据对调查评价空间数据做数据比对，校验调查评价空间分类下的所有县级数据清单。最终出调查评价空间分类下的所有县级数据的比对报告，上报给省水利厅相关部门，由省水利厅相关部门督促县相关部门对数据进行复核修正，再交由平台做数据比对，直至数据正确无误。

- 数据更新

- 行政区划

图5.3-76 行政区划更新流程图

由西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县山洪责任人复核通过之后的行政区划由县级用户在湖北省山洪灾害监测预报预警平台上上传，存入平台的数据库中，完成县行政区划数据的更新，供平台的省/市/县级用户使用。

- 山洪防御责任人

图5.3-77 山洪防御责任人更新流程图

由西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县山洪责任人复核通过之后的责任人数据由县级用户在湖北省山洪灾害监测预报预警平台上上传，存入平台的数据库中，完成县责任人数据的更新，供平台的省/市/县级用户使用。

- 山洪防御预案

图5.3-78 防御预案更新流程图

2025年度防御预案由西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县县级用户在湖北省山洪灾害监测预报预警平台上上传，存入平台的数据库和文件对象存储中，完成县2025年防御预案的更新，供平台的省/市/县级用户使用。

- 调查评价成果结构化数据

图5.3-79 调查评价成果结构化数据更新流程图

由西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县山洪责任人复核通过之后的调查评价成果结构化数据由县级用户在湖北省山洪灾害监测预报预警平台上上传，存入平台的数据库中，完成县调查评价成果结构化数据的更新，供平台的省/市/县级用户使用。

- 调查评价空间数据

图5.3-80 调查评价空间数据更新流程图

由西塞山区、铁山区、茅箭区、张湾区、郧西县、竹山县、竹溪县、武当山、谷城县、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、京山市、屈家岭、大悟县、安陆市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄梅县、咸安区、赤壁市、曾都区、广水市、恩施市、咸丰县、来凤县、鹤峰县山洪责任人复核通过之后的调查评价空间数据由县级用户在湖北省山洪灾害监测预报预警平台上传，存入平台的数据库中，完成县调查评价空间数据的更新，供平台的省/市/县级用户使用。

- 数据处理清单

表5.3-102 数据处理清单

| 区县 | 数据 | 数据迁移 | 数据比对 | 数据更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西塞山区 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 铁山区 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 茅箭区 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 张湾区 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 郧西县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 竹山县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 竹溪县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 武当山 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 谷城县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 伍家岗区 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 点军区 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 猇亭区 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 夷陵区 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 秭归县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 宜都市 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 枝江市 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 当阳市 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 京山市 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 屈家岭 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 大悟县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 安陆市 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 罗田县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 英山县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 蕲春县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 武穴市 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 黄梅县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 咸安区 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 赤壁市 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 曾都区 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 广水市 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 恩施市 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 咸丰县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 来凤县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |
| 鹤峰县 | 行政区划 |  | √ | √ |
|  | 防御责任人 |  |  | √ |
|  | 防御预案 |  |  | √ |
|  | 雨量监测数据 | √ |  |  |
|  | 水文监测数据 | √ |  |  |
|  | 图像监测数据 | √ |  |  |
|  | 监测预警数据 | √ |  |  |
|  | 调查评价成果结构化数据 |  | √ | √ |
|  | 调查评价空间数据 |  | √ | √ |

    - 危险区动态清单管理

山洪灾害危险区（以下简称：危险区）管理作为山洪灾害防治十四五规划的重要组成部分，以现有调查评价成果为基础，结合补充调查和实际发生的历史山洪灾害事件，建立危险区动态管理清单，明确预警指标、责任人等危险区基础信息，细化危险区管理措施，以实现山洪灾害危险区精细化管理，进一步提升分区分级防御山洪灾害的能力和水平。

图5.3-81危险区动态清单管理

      - 危险区更新管理

- 危险区新增录入

系统提供危险区信息新增录入功能，对关键的危险区字段信息如风险类型、风险等级、防洪能力、人口户数、预警指标等实现自动校验核对；系统提供危险区的围栏、转移路线、安置点等在GIS上的绘制编辑。

- 危险区一键模板导入

系统提供危险区导入模板的下载，系统可通过一键导入功能将模板中的危险区信息进行批量导入，可查看导入的结果，导入结果包括所导入的危险区名称、危险区编号、导入成功提示和失败原因等，并对导入结果进行统计；系统可对导入已存在的危险区，提供信息编辑功能。

- 危险区审核管理

系统对危险区的新增、录入、删除等操作，提供审核复核管理功能。系统提供危险区信息的自动审核校验和人工复核确认两种审核方式。系统能够对填报的信息存在的逻辑错误、关联错误、异常值等情况进行自动校验和提示，要求填报人重新对存在异常信息的部分重新填报；同时系统也提供填报信息再次确认复核的功能，要求填报人在正式上报前对危险区信息进行审核。

      - 责任人管理

系统提供危险区责任人管理功能。危险区责任人需包括行政责任人、预警转移责任人、监测巡查责任人。

系统基于责任人基础信息的管理，提供责任人与危险区的关联管理。系统可以按照危险区的行政单元、行政区划代码等信息自动进行防汛责任人的关联，并自动带入责任人的类型、职务等信息，自动构建危险区与责任人的关联关系，并提供危险区责任人信息的查看面板。同时，系统也应提供给用户手动进行危险区和责任人关联操作的功能。在手动关联管理功能中，用户可以将责任人从防汛责任人列表中勾选、拖动至当前危险区的责任人列表，系统自动带入责任人信息。用户也能对已关联的责任人进行移除。

      - 安置点、转移线路管理

系统提供危险区的安置点、转移线路、危险区围栏等管理功能。在危险区信息面板中，可以看到该危险区的围栏、转移路线、安置点信息的配置情况。系统提供危险区围栏、转移路线、安置点信息的增删改管理。用户可以在系统地图上进行危险区围栏、转移路线的修改绘制，并编辑管理安置点位置。安置点信息应包括避难场所名称、容纳人数、安置点经度、纬度等。

- 安置点信息管理

系统提供安置点信息的增删改管理。用户可以在系统地图上进行安置点的标绘，安置点信息应包括避难场所名称、容纳人数、安置点经度、纬度等。

- 危险区围栏绘制

系统提供危险区围栏的增删改管理。用户可以在系统地图上进行危险区围栏的修改绘制。

- 转移路线绘制

系统提供转移路线的增删改管理。用户可以在系统地图上进行转移路线的修改绘制。

  - 系统功能完善

参照《省级山洪灾害监测预报预警平台技术要求-2023年修订版》和《水利部办公厅关于印发2025年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2024〕270号）的技术要求，在已完成的湖北省山洪灾害监测预报预警平台基础上，仍需做进一步完善。新增开发智能外推（0-3h）定量降雨临近预报模块、小流域治理单元建档立卡管理与可视化、优化防灾对象和测站关联关系以及动态预警指标应用等功能。

    - 智能外推（0-3h）定量降雨临近预报模块

智能外推（0-3h）定量降雨临近预报模块以高精度面雨量为输入，输出高时空分辨率降雨临近预报产品。包括：变分法降雨运动场估计子模块、分尺度降雨谱分解子模块、二阶自相关降雨外推子模块、不同尺度外推降雨场合成算法子模块、不同预见期临近预报降雨产品子模块、预报精度评估子模块，结构图如下。

图5.4-1 智能外推（0-3h）定量降雨临近预报模块结构图

      - 变分法降雨运动场估计子模块

通过连续多个时次的雷达回波或雷达QPE，判断每个网格的历史位置，估算每个网格的移动速度矢量，形成平流场。

      - 分尺度降雨谱分解子模块

尺度越小的降雨，生命期越短，可预报性越差。为了准确描述不同尺度降雨的特征，谱分解算法将降雨或回波分解。如L×L大小的回波场，可分解为多个尺度的层，每一层为不同尺度的降雨，总回波或降雨等于所有层f累加（分贝单位）或乘积（线性单位）。

      - 二阶自相关降雨外推子模块

建立二阶自相关模型，预测降雨的演变。平流场计算和降雨场尺度分解后，下一步进行降雨的外推预报，一般预报0-3小时的15分钟的降雨预报场，可以生成确定性预报，也可以生成集合预报或概率预报。

      - 不同尺度外推降雨场合成算法子模块

将多尺度降雨预报合成，形成合成预报场。由于小尺度降雨随着预报时长的增加会逐渐消失，导致降雨预报场越来越均一，预报区域的平均降雨强度会减小，不满足拉格朗日守恒原则。因此，预报降雨场需要订正能量损失。

      - 不同预见期临近预报降雨产品子模块

QPF生成降雨强度预报，单位mm/h。将预报的降雨强度在时间上积分，形成累积降雨预报产品，一般有1、2、3小时累积降雨预报。对累积降雨预报产品在空间上积分，得到区域面雨量产品。

      - 预报精度评估子模块

选择雷达覆盖范围，以雨量站监测雨量为真值，采用不同降雨量级（小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨）雨量站监测雨量与雷达预报雨量产品之间的绝对误差、相对误差、均方根误差、相关系数、TS评分等指标，动态评估降雨预报产品精度，生成降雨产品精度评估报告，指导降雨预报参数的调整。

    - 小流域治理单元建档立卡管理与可视化

开发小流域治理单元建档立卡管理与可视化功能，实现小流域治理单元建档立卡成果的可视化展示。系统支持对小流域治理单元的基本信息、边界、流域关系、河道断面等以列表和图形化的方式直观展现。

图5.4-2 小流域治理单元建档立卡可视化

      - 流域基本信息

小流域治理单元建档立卡管理与可视化功能，能够查看小流域治理单元的基本信息。并能够通过已开展“四预”能力建设和未开展“四预”能力建设进行查询和统计。

图5.4-3 小流域基本信息

      - 流域关系可视化

流域关系包括小流域上下游关系、小流域防治单元与小流域计算单元关联关系。

图5.4-4 流域关系图

- 小流域上下游关系拓扑图

通过地图数据识别并划定流域内的各级河流，运用空间分析算法，生成小流域上下游关系拓扑图，展示小流域的交汇关系。

- 小流域防治单元和计算单元的关联关系构建

通过关联小流域防治单元，构建小流域防治单元和计算单元的关联关系。

- 小流域关系的可视化递归查询

支持小流域关系的可视化递归查询，通过在系统界面上点击任意一个小流域，系统便会以图形化的方式展现该流域的上下游关系，包括直接相连和间接相连的所有流域，可根据需要逐层深入，关注各个相互影响的流域细节，包括名称、面积、危险区、当前雨量、未来雨量、当前预警、历史预警等信息。

      - 沟道断面可视化

通过GIS线条和颜色编码等方式，清晰地展示深泓线断面、水面线和历史洪痕。通过缩放和平移视图来详细查看不同区域的断面情况。对于横断面数据，能生成河道地形的剖面图，并在图上标注水面、历史洪痕和成灾水位等信息。此外，可以利用颜色渐变或等高线等方式展示河道地形的起伏变化。可以对断面组信息进行增删改查等管理。

图5.4-5沟道断面可视化

    - 优化防灾对象和测站关联关系

优化防灾对象和测站关联关系，每一个防灾对象至少关联2个山洪站点。以小流域治理单元为基础，防灾对象与其所在小流域治理单位上游所有山洪雨量站建立关联关系，若上游没有山洪测站则与其上游流域的山洪测站建立关联关系；以防灾对象为中心点，防灾对象与其周边3km范围内的山洪测站建立关联关系，若3㎞范围内没有山洪测站，则扩大范围，直至有2个山洪测站。

未来如果水文测站能达到5分钟的数据上报精度，也纳入到防灾对象关联关系，并进行监测预警的计算。

图5.4-6关联关系图

    - 动态预警指标应用

      - 动态预警提醒

平台每天早上6时计算全省防灾对象动态预警指标，并结合前期1、3、6小时降雨产生预警，对动态预警指标小于静态指标的预警信息及时发送县级防汛责任人进行提醒。系统并将这些发送的预警信息进行记录，事后县级复核预警信息的实际雨情，并在平台上进行标识。

      - 动态预警指标复核

在2023年动态预警指标分析成果基础上，对全省山洪灾害防灾对象静态预警指标和动态预警指标的差异和合理性（散点图趋势、平均值）进行分析，并按照区县为单位进行统计，用于确定湖北省山洪灾害动态预警指标区间。

针对2025年发生不少于3场典型强降雨过程产生的山洪灾害监测预警，选择每场不少于5个典型山洪灾害防治村（村庄所在流域需有水文站），分析分布式水文模型计算的村庄所在断面洪峰流量。

2025年如果发生山洪灾害且造成人员伤亡，则前往现场开展洪痕调查，推演复盘山洪灾害全过程，分析预警指标的合理性。

数据库设计

  - 数据库设计说明

    - 编写目的

数据库设计说明书是软件系统中数据库部分的概念设计、逻辑设计、物理设计、分布数据设计、数据处理设计的文档表示。用于为系统设计师、程序开发人员、数据库维护人员提供信息。

    - 设计原则

- 数据一致性

在统一规划的前提下，统一方法、统一指标、统一操作流程、统一精度进行空间数据的组织，使用统一的坐标系、投影方式、比例尺和通用的数据格式，以方便数据的无缝拼接、数据共享与应用。

- 数据规范化

数据库的设计遵循规范化理论。规范化数据库设计，减少数据库插入、删除、修改等操作时的异常和错误，降低数据冗余度等。

- 数据专业化

充分考虑现有行业数据、国家标准数据以及山洪灾害相关标准数据的联系与区别，把基础地理空间数据按业务需要转化为符合行业标准相关的图层和属性信息，确保数据的专业性。

    - 设计方法

本系统在数据存储上不但涵盖了常规信息管理系统所涉及的数据类型，同时还包括了文本、图片等非结构化数据以及地理信息数据等。因此在设计方法上应当先对数据类型进行归纳，然后针对不同的数据类型进行多元化设计，以便保证数据库平台最终的数据完整性、准确性、扩展性。系统从数据类型上主要分为结构化与非结构化两大类，地理信息数据是结构化数据中较为特殊的一种类型，对其也将采用单独的设计方法。

  - 运行环境

- 硬件设备

CPU:16vCPU

内存：128GBDRAM

硬盘：40GSSD系统盘/2TBSSD数据盘

- 软件运行环境

操作系统：麒麟系统V10

数据库系统：Postgresql11

  - 数据库安全设计

- 安全措施

采用安全措施如下：

- 修改数据库用户的默认密码。

- 设置数据库用户的操作权限。

- 通过相关配置，能够对系统的重要事件进行安全审计。

- 及时更新数据库bug和安全补丁。

- 设置最大并发连接数，资源控制主要保证数据库的资源不被非法的占用。

- 数据备份

系统采用如下备份策略：

- 每日凌晨，系统自带定时任务自动使用Postgresql提供的工具pg_dumpall和pg_dump来进行数据冷备份；

- 2、采用双机主备模式，基于tcp流的数据传输方式，备机同步主机最新数据。实时备份主机数据。

  - 规范性引用文件

以水利部颁布的《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》(SL323-2011)为标准。

  - 水利项目特殊规范

- 表中所使用水利部标准字段按《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》中字段使用。

- 各表中自建共有字段按照标准字段统一，如创建人、创建时间、更新人、更新时间。

  - 业务命名规范

可以采用26个英文字母(区分大小写)和0-9的自然数(一般不需要)加上下划线‘_’组成，命名简介明确(student_union)，多个单词用下划线‘_’分隔

    - 表命名规范

    - 采用26字母和0-9的自然数（一般不使用）加上下互相‘_’组成，命名简洁明确，多个单词用下划线‘_’隔开；

    - 全部小写命名，尽量避免出现大写（因为在我目前使用过的数据库里都不区分大小写）；

    - 禁止使用关键字，如：select、table、show等等；

    - 表名称不要取得太长（一般不超过三个英文单词）；

    - 表的名称一般使用名词或者动宾短语；

    - 也要注意单词形式，列如：使用user，而不是users（因为用户表是一个的而不是多个）；

    - 表必须填写描述信息（建表时可以用注释详细写出表细节的作用，不同数据库的注释都不一样）。

    - 各表按照域划分添加命名前缀。如基础域（basic_）、预案域（plan_）。

    - 字段命名规范

  - 采用26字母和0-9的自然数（一般不使用）加上下互相‘_’组成，命名简洁明确，多个单词用下划线‘_’隔开

  - 全部小写命名，尽量避免出现大写

  - 字段必须填写描述信息

  - 禁止使用数据库关键字

  - 字段名称一般采用名词或动宾短语

  - 采用字段的名字必须是易于理解，一般不超过三个英文单词

  - 在命名表的列时，不要重复表的名称（如：在user表中，出现user_name字段）

  - 字段命名使用完整名称

  - 部署架构

数据库采用主备架构，主机做读写使用，备机只同步主机的数据，不提供对外服务，采用keepalived+VIP做主备切换。解决单点问题，保障数据库高可用性，避免主机宕机导致数据库不可用问题。

图6.1 部署架构图

  - 数据库设计

- 分析成果域库

图6.2分析成果域库架构图

- 基础数据域库

图6.3基础数据域库架构图

图6.4基础数据域库架构图

图6.5基础数据域库架构图

- 调查成果域

图6.6调查成果域库架构图

- 系统管理域

图6.7系统管理域库架构图

- 预报域

图6.8预报域库架构图

- 预警域

图6.9预警域库架构图

- 预演域

图6.10预演域库架构图

- 预案域

图6.11预案域库架构图

  - 数据库访问优化设计

    - 减少数据访问

- 数据库索引

在没有索引的世界中，对数据库的每个请求都将导致对整个表进行全面扫描，以查找相关的结果。索引会向数据库引擎提供有关系统中您要查找的数据的大致位置的信息。可用的索引有B-树（默认索引）、哈希、gist、spgist和gin。PostgreSQL将在创建主键或唯一键约束时创建隐式索引。主键及外键通常都要有索引，其它需要建索引的字段应满足以下条件：

1）字段出现在查询条件中，并且查询条件可以使用索引；

2）语句执行频率高，一天会有几千次以上；

3）通过字段条件可筛选的记录集很小，那数据筛选比例是多少才适合？

这个没有固定值，需要根据表数据量来评估，以下是经验公式，可用于快速评估：

小表(记录数小于10000行的表)：筛选比例<10%；

大表：(筛选返回记录数)<(表总记录数*单条记录长度)/10000/16；

单条记录长度≈字段平均内容长度之和+字段数*2。

- 只访问索引数据

有时只是访问表中的几个字段，并且字段内容较少，可以为这几个字段单独建立一个组合索引，这样就可以直接只通过访问索引就能得到数据，一般索引占用的磁盘空间比表小很多，所以这种方式可以大大减少磁盘IO开销。

在实际数据库中我们不可能把每个SQL请求的字段都建在索引里，所以这种只通过索引访问数据的方法一般只用于核心应用，也就是那种对核心表访问量最高且查询字段数据量很少的查询。

- 优化sql执行计划

执行计划是SQL在数据库中执行情况的客观反映，也是SQL性能分析和优化的参考。当一条SQL下发到数据库的时候，怎么扫描表、怎样使用索引这些行为对用户来说是不知道的，能够明显感受到的是查询的时间。而执行计划可以提前预估SQL究竟需要运行多长时间、查询中需要涉及到哪些表、走了哪些索引，这些通过优化器经过基于成本和规则的优化后生成的执行计划能够用来进行性能分析和优化。我们在查询sql语句前，添加explain关键字，数据库会在查询上设置一个标记，执行查询时，会返回执行计划的信息，而不是执行这一条sql语句。研发人员可通过执行计划优化SQL执行速度。

- 慢查询日志分析

假设您有一个正在运行的数据库，并且希望调试应用程序中的缓慢性能。一种方法是通过日志来实现。日志是应用程序在执行操作时留下的简短信息语句。然后，您可以收集这些操作，并在日志管理工具（如retrace）中对它们进行分析，以了解系统的行为。默认情况下，应用程序不会记录所有数据。这是因为日志记录的增加也会影响数据库性能。因此，在我们介绍如何更改日志设置以分析性能时，请记住日志设置本身实际上会影响性能。日志会发送到系统中的一个文件，具体取决于您的配置。当您找到日志所在的位置时，您可以使用诸如retrace之类的工具来分析这些日志。RETRACE将告诉您一些统计信息，例如最频繁运行的查询、查询平均花费的时间等。这些聚合度量可以让您更好地了解系统中哪些地方可能存在性能瓶颈。通过分析获得执行速度慢的SQL，可优化SQL执行速度。

    - 返回更少数据

- 数据分页处理

对数据库中数据查询采用SQL分页查询，避免一次性查询数据量过大数据，减少数据交互大小，优化数据查询速度。

- 只返回需要的字段

查询SQL语句去除不必要字段提高查询性能。减少数据在网络上传输开销；减少服务器数据处理开销；减少客户端内存占用；如果访问的所有字段刚好在一个索引里面，则可以使用纯索引访问提高性能。

    - 减少交互次数

- bacthDML

通过使用数据库提供批量操作，减少对数据库的查询次数，即减少对系统资源的请求，减少了多次发起的网络延时开销，同时也会降低数据库的CPU开销。

- 操作符优化

使用EXISTS、NOTIN、IN等操作符优化SQL语句，减少数据交互次数，减少网络延时开销。

网络系统设计方案

根据云平台整体架构规划，网络接入设计包括互联网接入区、政务外网接入区，每个接入区的业务处理网络通安全隔离区彼此做了隔离，以保证安全性。湖北省山洪灾害预报预警系统功能部署在政务外网及专网区的服务器上面。网络规划图如下图所示：

图 7-1 网络规划图

  - 政务外网及专网区

沿用省政务云之前政务外网及专网区内部设计，具体如下：

1.接入区：提供专线接入湖北省水利厅专网，主要是通过路由器或链路负载均衡设备对外部流量进行引流，将流量接入数据中心内部，同时考虑安全，接入区对内部分区之间需通过防火墙做隔离，并对外设置安全策略。

2. 核心交换区：主要功能是完成各功能分区之间数据流量的高速交换，是接入侧纵向流量与内部服务功能分区间横向流量的交汇点。作为整个平台的汇聚，考虑安全性，对业务数据、存储数据、管理数据分别采用不同设备进行汇聚。

3. 运维区：主要提供远程运维接入服务。

4. 管理区域：提供数据中心整体的管理功能，包括云平台、云管平台、运维管理、安全管理几大部分，提供云服务支持、日常运维、运营保障的功能，以及漏洞扫描、安全审计等安全部署。

5. 计算区（云资源区）：按不同需求对外提供云计算服务，主要部署服务器，结合虚拟化技术，对外提供不同类型的虚拟机资源。

6. 存储及本地备份区域：部署存储及备份设备，服务器资源通过高性能IP/FC交换机与存储相连。同时根据业务需求对于重要数据做本地备份。

7. 灾备区域：通过网络互通，提供远程的数据容灾与备份功能。

省政务云为本年度项目的山洪灾害监测预报预警“四预”系统的稳定运行提供保障。

  - 互联网区

互联网具体分区功能如下：

1.接入区：提供电信、联通、移动三网互联网带宽接入，主要是通过路由器或链路负载均衡设备对外部流量进行引流，将流量接入数据中心内部，同时考虑安全，接入区对内部分区之间需通过防火墙做隔离，并对外设置安全策略。

2. 核心交换区：主要功能是完成各功能分区之间数据流量的高速交换，是接入侧纵向流量与内部服务功能分区间横向流量的交汇点。作为整个平台的汇聚，考虑安全性，对业务数据、存储数据、管理数据分别采用不同设备进行汇聚。

3. 运维区：主要提供远程运维接入服务。

4. 管理区域：提供数据中心整体的管理功能，包括云平台、云管平台、运维管理、安全管理几大部分，提供云服务支持、日常运维、运营保障的功能，以及漏洞扫描、安全审计等安全部署。

5. 计算区（云资源区）：按不同需求对外提供云计算服务，主要部署服务器，结合虚拟化技术，对外提供不同类型的虚拟机资源。

6. 存储及本地备份区域：部署存储及备份设备，服务器资源通过高性能IP/FC交换机与存储相连。同时根据业务需求对于重要数据做本地备份。

湖北省山洪灾害监测预报预警“四预”系统互联网访问复用2022年建设的访问方式，主要是在互联网和专网区通过防火墙技术进行内外网的IP和端口的映射达到互联网的访问。

  - 安全隔离区

采用安全隔离区，实现互联网区与专网区之间的隔离，保证跨区域数据交互的安全。

运维管理设计方案

  - 目标及原则

本项目的运维服务范围，覆盖用户在使用本项目云资源中的各个环节，通过高效的运维服务，确保云服务安全稳定可靠运行，为业务系统正常运行提供技术服务支撑。

  - 服务内容

提供具有经验丰富的技术服务工程师为本项目云服务提供综合故障解决、日常巡检与监控、服务使用疑难解答、安全防护、应急处理等服务等，及时排查和处理各类问题，确保系统的稳定运行。以上服务可以归纳为基础运维服务和安全防护应急处理服务。

1.基础运维服务

（1）及时解决云主机日常运行中存在的问题，及时处理云平台、云存储平台故障，并根据日常故障情况不断补充完善，提高预案完备性。

（2）定期系统巡检，检查云主机运行情况，对云平台整体架构进行优化以减少运行故障，对云主机可能出现的故障进行预警。

（3）支撑用户在使用云主机时提出的疑难问题，解决和云主机相关的操作系统问题以及用户需求。

2.安全防护和应急处理

（1）安全防护。省级政务云可为云上的应用系统提供如下常用的安全防护服务：抗DDOS服务、网络入侵防护服务、WEB应用防火墙、数据库审计服务、网页防篡改服务、主机安全服务、漏洞检测扫描服务，各应用系统将根据使用场景选择所需的安全防护。提供安全工程师负责支持各设备在使用过程中的安装、巡检、升级、策略调配、故障处理、排错、设备日志与告警分析等运维事宜。

（2）安全应急响应处理。依靠省级政务云安全团队安全攻防实战技术能力和管理经验，参照国家信息安全事件响应处理相关标准，在业务系统发生安全事件后，按照预防、情报信息收集、遏制、根除、恢复流程，提供7*24小时远程安全应急响应服务，协助云上用户快速响应和处理信息安全事件并恢复业务，可在事后协助用户规划和设计安全事件根除方案，从根本上遏制安全事件的发生，降低业务影响。

  - 服务流程

    - 服务总体流程

为解决本项目的稳定运行，需要根据实际，在运维过程中对发现的问题及时进行处理，服务流程主要包括以下环节：

图8.3-1服务总体流程图

    - 服务工作步骤

（1）问题搜集。运维服务人员通过定期巡检或用户反馈搜集系统运行使用问题，并及时记录问题的详细信息。

（2）问题确认。用户对定期巡检或用户反馈的问题进行确认，确定需要进行处理或者升级。

（3）提出解决方案。技术服务人员根据反馈的问题，进行商讨确认，提出解决方案提供至用户。

（4）问题解决。技术服务人员根据经过用户确认的解决方案，制定处理计划，进行问题处理。

（5）测试验证。技术服务人员将完成问题处理后，进行系统更新迭代，并进行测试，查看问题是否解决。

（6）处理结果反馈。用户对更新后的系统进行查看确认，确认问题已解决。若未解决，反馈给技术服务人员继续进行修改完善。

（7）对解决完的问题，进行统一归档。

    - 服务内容

1.开展系统基础运维服务。及时解决云主机日常运行中存在的问题，及时处理云平台、云存储平台故障，并根据日常故障情况不断补充完善，提高预案完备性；定期系统巡检，检查云主机运行情况，对云平台整体架构进行优化以减少运行故障，对云主机可能出现的故障进行预警；支撑用户在使用云主机时提出的疑难问题，解决和云主机相关的操作系统问题以及用户需求。

2.安全防护和应急响应。建立规范的安全管理制度，严格落实相关数据安全管理措施，开展安全隐患排查，提高应急处置能力，建立应急响应机制，采取及时有效的安全防护手段，减少安全风险，保障系统安全稳定运行。

    - 服务工作方法

1.开展日常巡检

每月派技术人员一名，对云资源进行巡检，记录系统各功能使用情况，如有发现系统故障则及时予以修复，不能修复的则进行版本升级。

2.提供全天候服务

全年7×24热线电话、e-mail支持服务，向客户提供不限时间、不限数量的电话支持或e-mail支持迅速有效地解决问题，为客户提供系统使用疑难解答、故障排除等服务。

3.现场维护服务

当发现云服务出现较为严重故障时，可要求提供现场服务。委派有经验的工程师提供现场技术支持，为客户提供系统运行状况检查、故障排除等服务。

安全设计方案

  - 概述

本系统严格按照信息系统安全等级保护2.0安全三级等保设计技术要求建设。安全服务能力包括：物理安全、网络安全、主机安全、数据安全。

  - 等级保护安全设计方案

    - 等级保护定级

      - 安全保护原则

- 等级划分

等级划分是根据需要保护的信息系统确定不同的安全等级，根据安全等级确定不同 等级的安全目标，形成不同等级的安全措施进行保护。等级划分的精髓思想就是“等级化”。等级划分可以把业务系统、信息资产、安全边界等进行“等级化”，分而治之， 从而实现信息安全等级保护的“等级保护、适度安全”思想。

根据本项目在不同阶段的需求、业务特性及应用重点，采用等级化设计方法，将需要保护的信息系统确定不同的安全等级，再确定不同等级的安全目标，形成不同等级的安全措施进行保护。

- 分层保护

分层保护是指根据信息系统的架构组成进行分层保护。按照物理层、网络传输层、 数据层、应用层四个层次构成，根据确定的安全策略，规范设置相应的安全防护、检测、 响应功能，利用公钥基础设施/授权管理基础设施、防火墙、入侵检测及防御、防病毒、深度防护、线路冗余等多种安全技术和产品，进行全方位的安全保护。

- 分域保护

安全域是具有相同或相似安全要求和策略的IT要素的集合，是同一系统内根据信息的性质、使用主体、安全目标和策略等元素的不同来划分的不同逻辑子网或网络，每一个逻辑区域有相同的安全保护需求，具有相同的安全访问控制和边界控制策略，区域间具有相互信任关系，而且相同的网络安全域共享同样的安全策略。

进行安全域划分可以帮助理顺网络和应用系统的架构，使得信息系统的逻辑结构更 加清晰，从而更便于进行运行维护和各类安全防护的设计。基于安全域的保护极大的简化了系统的防护复杂度：由于属于同一安全域的信息资产具备相同的 IT 要素，因此可以针对安全域而不是信息资产来进行防护，这样会比基于资产的等级保护更易实施。由于安全域将具备同样 IT 特征的信息资产集合在一起，因此在防护时可以采用公共的防护措施而不需要针对每个资产进行各自的防护，这样可以有效减少重复投资。

      - 等保设计思路

- 总体设计思路

基于等级保护2.0的安全要求，通过建设“一个中心”管理下的“三重防护”体系，分别对通信网络、区域边界、计算环境进行管理，实施多层隔离和保护措施，构建网络安全纵深防御体系。

图9.2-1总体设计思路示意图

- 等级保护定级

基于GA/T1389-2017《网络安全等级保护定级指南》之要求，对等级保护定级主体进行了扩展，基础信息网络、云计算平台/系统、大数据应用/平台/资源、物联网（IoT）、工业控制系统和采用移动互联技术的系统等，都将根据其在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度，确定其定级。

不同于等级保护1.0时代的“自主定级、自主保护”模式，等级保护2.0中对于对象的定级需要组织专家评审。

根据《信息系统安全等级保护要求》对各等级信息系统定级的划分，本项目包含网络、数据中心以及相关业务的应用，属于国家的重要信息系统。

本系统的安全运维支撑体系建设可参照《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）和《信息系统安全等级保护实施指南》。

在安全系统建设过程中，将结合项目实际安全防护需求，参照国家信息安全等级保护制度第三级要求进行安全系统的建设。安全保护等级初步确定为第三级等级保护对象，其运营使用单位应当进行初步定级、专家评审、主管部门审批、公安机关备案审查，最终确定其安全保护等级。

    - 安全技术方案

基于本系统安全保护等级，按照《网络安全等级保护安全设计技术要求》(GB/T25070-2019)和 《网络安全等级保护测评要求》(GB/T28448-2019)的有关规定，对系统的安全技术方案（包括安全物理环境、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全通信网络）进行阐述。

      - 技术安全设计

- 物理安全设计

网络、服务器、存储等设备进行集中部署，相关硬件设备一般面临以下的安全风险：

（1）自然灾害：地震、火灾、台风、雷电、水灾等不可抗拒性破坏；

（2）环境：有害气体、电磁污染、电磁干扰、静电、温度、鼠虫害以及其他环 境事故的破坏；

（3）电源故障：电力供应的突然中断或电压的波动、设备的故障；

（4）人员因素：包括人为盗窃、私自连（并）接、破坏设备等行为；

（5）设备老化和意外故障，电磁泄漏。 在上述系列风险中尤其以雷电、静电、供电异常、设备老化等情况发生的可能性最大。

因此，在物理安全设计中，从设备安全、电磁波防护、电源等物理形态方面进行安全保障，如防雷、防火、防盗、防人为破坏等，通过安装机房门禁及机房 视频监控等防盗及防止人为破化，部署防火、防雷、UPS 等设备。

本项目机房采用服务方式，租赁省级政务云机房，省级政务云已通过等保三级测评，完全满足信息系统物理安全要求。

- 网络安全设计

本项目接入互联网络。内部网络又分为各个不同的业务区域，网络结构较为复杂。所面临的安全威胁也较多，主要包括：

（1）拓扑结构：不同网络信任域各自的内部网络拓扑结构信息暴露给连接的其他网络信任域。

（2）恶意用户可能会发现网络中的缺陷和漏洞，并利用这些网络的缺陷和漏洞， 对进行非授权访问或非法入侵，造成数据混乱、丢失以及敏感信息被暴露。

（3）凭他须与外部其它网络相联，其中包括互联网及其它相关网络，获取外部各类数据、视频、图像等信息，以及提供容灾等功能。如果没有做好安全保障，将存在恶意攻击、非法接入、数据泄密等安全隐患。

（4）内部用户使用过程中，可能导致一些病毒传入，影响网络的传输性能甚至导致网络的瘫痪。

因此，在项目建设中，合理设计网络结构，按照分级、分层、分域的原则，合理规划各个安全区域，部署相应安全技术实现网络层的安全。

- 安全域划分

安全域的划分主要依据系统应用功能、资产价值和资产所面临的风险。本项目按照不同功能分区，共划分为多个网络区域，各网络区域功能如下。

| 网络区域 | 功能 |
| --- | --- |
| 外联区 | 提供专线连接水利专网 |
| 核心交换区 | 提供内部各个网络区域核心交换 |
| 测试服务区 | 提供内部各个网络区域测试系统的网络接入 |
| 运维区 | 提供内部各个网络区域堡垒机、VPN等网络接入 |
| 备份服务区 | 提供内部各个网络区域本地备份网络 |
| 管理区 | 提供内部云平台、安全和运维监控管理的网络 |
| 存储区 | 提供内部区各个网络区域存储资源网络连接 |

- 边界划分

网络边界安全设计上，严格遵循等级保护的安全规范和标准的要求，需采用一致的边界安全隔离方式。这种边界安全的一致性主要体现在以下五个方面：

1、各逻辑区域之间采用相同的安全隔离策略；

2、各逻辑区域之间采用相同厂商、相同品牌的防火墙设备；

3、各逻辑区域之间的对应防火墙设备采用相同的安全规则配置；

4、数据中心的各二层透传区域，通过STP根结点的调整，避免产生环路的隐患；

5、通过数据中心对应逻辑区域防火墙设备的一致性和安全规则配置的一致性，确保数据中心内部各逻辑区域的一致性。

- 防火墙服务

防火墙作为重要的边界防护设备，将在安全域之间，同时部署在不同等级保护级别的区域之间。按照高可用的原则、纵深防御的安全原则：

1、所有区域防火墙进行冗余部署；

2、在外联区域部署防火墙进行边界防护；

3、核心交换区部署安全模块进行分层防护；

4、数据交换区与政务专网之间部署防火墙隔离；

5、部署虚拟防火墙进行分域保护。

省级政务云默认提供防火墙服务。

- 网络防病毒服务

网络防病毒服务可在出口网关处对病毒进行初次拦截，提供网络层防护能力。网络防病毒服务采用高效查杀引擎，配合病毒库上亿条记录，可将绝大数病毒彻底剿灭在云平台网络之外，将病毒威胁降至最低。

网络防病毒服务防护特点如下：

业界一流的病毒防护能力：支持IPsec/SSL VPN杀毒，阻止远程用户传播病毒；支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议病毒检测；内置智能脚本分析引擎，可识别网页中的恶意脚本、JavaApplet、ActiveX控件和Cookies。

管理功能强大：自主研发的高可靠性ROS操作系统；图形化的WebUI界面管理系统，支持HTTPS安全登录管理；支持命令行管理模式，可通过SSH远程或本地串口管理；多级管理员分级控制；支持集中管理，对网络中所有防毒墙设备进行统一管理，实现防毒墙的单点控制。

深度的防挂马系统：共享上亿用户的“云安全”成果，可在最短时间内发现、截获、处理海量的最新木马病毒和恶意网址，并将解决方案共享所有防病毒用户，提前防范各种新网络威胁。

省级政务云默认提供网络防病毒服务。

- 防DDoS攻击服务

提供针对大流量的DDoS攻击的高效防护能力，可对HTTP Get/Post Flood 攻击防范、HTTP重传攻击防范、 HTTP劫持攻击防范支持HTTP慢速攻击、 HTTPS Flood攻击或对空连接攻击、CC等多种DDoS攻击种类的准确识别和控制，同时还能提供蠕虫病毒流量和僵尸网络的识别和防范服务能力。

省级政务云默认提供防DDoS攻击服务。

- 操作监控与审计（堡垒机）服务

保障网络和数据不受来自外部和内部用户的入侵和破坏，运用操作监控与审计设备（堡垒机）实时收集和监控网络环境中每一个组成部分的系统状态、安全事件、网络活动，以便集中报警、记录、分析、处理。要求包括：

对操作系统、数据库、网络设备、安全设备等一系列授权账号进行密码的自动化周期更改；

统一账户管理策略，对所有服务器、网络设备、安全设备等账号进行集中管理和监控；

角色管理能力，审计巡检员、运维操作员、设备管理员等自定义设置，以满足审计需求；

统一的认证接口，对用户进行认证，支持身份认证模式包括动态口令、静态密码、硬件key和生物特征等多种认证方式，设备具有灵活的自定义接口，可以与第三方认证服务器之间互联。

基于用户、目标设备、时间、协议类型IP和行为等要素实现细粒度的操作授权；

对不同用户进行不同策略的制定，实行细粒度的访问控制；

对字符串、图形、文件传输和数据库等全程进行操作行为审计：通过设备录像方式实时监控运维人员对操作系统、安全设备、网络设备和数据库等进行的各种操作，对违规行为进行事中控制。对终端指令信息能够进行精确搜索，进行录像精确定位。

省级政务云默认提供操作监控与审计（堡垒机）服务。

- 日志审计服务

日志审计服务可实现日志的监控与审计，实时不间断地将来自不同厂商的安全设备、网络设备、主机、操作系统、数据库系统、用户业务系统的日志、警报等信息汇集到审计中心，实现全网综合安全审计。日志审计可实现以下功能：

高效的日志采集：日志审计系统使用Syslog、SNMP、NetFlow、ODBC/JDBC等协议，全面采集各种网络、安全设备、应用和系统的日志信息，基于国家网络安全法要求及行业监管机构要求对日志进行统一的采集、分析、存储和展示。

支持从不同设备或系统中采集各类日志，支持配置过滤和聚合功能，合并重复的设备日志，支持各类日志统一进行解析识别。支持日志的统一存储，支持保存时长自定义配置，存储时间不低于180天。

- 网络入侵防护服务（含IPS+IDS)

网络入侵防护服务包含入侵防御和入侵检测。

入侵防御主要用于检测对应用主机存在的攻击迹象，通过应急响应机制，将攻击影响减少到最低的程度。入侵防御通过实时侦听网络数据流，寻找网络违规模式和未授权的网络访问尝试。当发现网络违规行为和未授权的网络访问时，网络监控系统能够根据系统安全策略做出反应，包括实时报警、事件登录或执行用户自定义的安全策略（比如与防火墙建立联动）等。

入侵检测服务是对防火墙有益的补充，入侵检测被认为是防火墙之后的第二道安全闸门，对网络进行检测，提供对内部攻击、外部攻击和误操作的实时监控，提供动态保护大大提高了网络的安全性。

- 主机安全设计

主机安全风险包括文件泄密通道、系统安全漏洞、用户行为威胁和第三方软件漏洞等方面，均可能导致数据泄密，威胁网络安全，具体表现在以下几个方面：

（1）文件泄密通道

	网络访问拷贝

	ftp/web 数据上传拷贝

	移动存储设备拷贝（USB PCMCIA 1394 等）

	移动刻录设备拷贝（DVD/CD-rw 光驱、软驱）

	网络打印机、扫描仪扫描

	电子邮件发送

	硬件资产丢失（计算机、硬盘等）

（2）系统安全漏洞

	操作系统用户密码弱口令

	操作系统后门帐号

	操作系统帐号权限提升

	操作系统软件自身漏洞

	操作系统进程、服务（木马、病毒）

	操作系统默认文件目录共享（认为共享目录）

（3）用户行为安全威胁

	用户恶意网络攻击（内部、外部人员）

	用户非法网络访问（越权、蓄意）

	用户误操作（数据删除）

	用户非法外联（互联网、其他网络）

（4）其他未设想到的入侵泄密途径，如第三方软件存在漏洞导致的入侵等。

- 安全漏洞扫描服务

主机漏洞扫描服务是用于监测主机漏洞的安全服务，提供准确、全面的漏洞扫描与风险监测，并提供专业的修复建议，从而避免漏洞被黑客利用，影响资产安全。安全漏洞扫描服务包括以下特性：

扫描全面：涵盖多种类型主机资产扫描，支持云内或云外的主机扫描，支持内网扫描；智能关联各资产之间的联系，自动发现资产指纹信息，避免扫描盲区。

简单易用：配置简单，一键全网扫描。可自定义扫描事件，分类管理资产安全，让运维工作更简单，风险状况更清晰了然。

高效精准：内部验证机制不断自测和优化，提高检测准确率；时刻关注业界紧急CVE爆发漏洞情况，自动扫描，最快速了解资产安全风险。

报告全面：清晰简洁的扫描报告，多角度分析资产安全风险；多元化数据呈现，将安全数据智能分析和整合，使安全现状清晰明了。

- 应用安全设计

本项目在业务数据方面涉及基础数据资源，在业务应用方面涉及相关应用及辅助平台，平台涉及大量的敏感数据及应用，面临的主要安全威胁如下：

（1）越权：非法用户出于某种目的，未经授权以非法手段越权使用某个系统。

（2）恶意代码：病毒的侵害往往是应用层中最常见的威胁。同时，病毒技术发 展迅速，已经摆脱了原有的寄生性、潜伏性，发展到了利用网络进行独立的智能化攻击。 其传播的速度已经缩短到了几十分钟，危害程度越来越大。

（3）人为操作失误、恶意操作的风险：是指因为人员的误操作；出于某种原因 的蓄意恶意操作等给系统造成的损失。

（4）不同信任域之间信任关系传递或互联带来的风险：是指不同信任域的人员 等实体的不同信任关系由于等级不同或存在交叉，而在信任关系传递或互联后造成的漏洞。

- web应用防火墙服务

web应用防火墙服务主要针对http/https应用进行实时在线防护，动态实时防御外界对web应用的攻击，解决了传统安全产品如网络防火墙、入侵防御系统等难以对应用层深度防御的问题。通过部署waf可以有效地缓解网站及WEB应用系统面临如OWASP TOP 10中定义的常见威胁，可以快速地应对恶意攻击者对WEB业务带来的冲击，可以智能锁定攻击者并通知管理员对网站代码进行合理的加固。

WAF防火墙有效防止网页篡改、信息泄露、木马植入等恶意网络入侵行为，从而减小Web类型服务器被攻击的可能性。

通过部署WAF防火墙，用来控制对Web应用的访问，实现对Web类型服务器相关的操作行为进行审计记录，包括管理员操作行为记录、安全策略操作行为、管理角色操作行为、其他安全功能配置参数的设置或更新等行为。增强被保护Web应用的安全性，屏蔽WEB应用固有弱点，保护WEB应用编程错误导致的安全隐患。

- 数据安全设计

本项目在业务数据方面涉及基础数据资源和大量的敏感数据，面临的主要安 全威胁如下：

在数据的完整性，服务器上的数据可能会被破坏、篡改，导致数据完整性受损。

在数据保密性方面，服务器、U 盘、光盘的形式将数据均可能被非法窃取。

在数据备份和恢复上，数据资源可能由于设备故障、损坏以及资源灾害等情况 受到破坏。

- 云数据库审计服务

数据库审计实时记录云上应用的数据库活动，对数据库操作进行细粒度审计的合规性管理，对数据库遭受到的风险行为进行告警，对攻击行为进行阻断。通过对用户访问数据库行为的记录、分析和汇报，用来帮助用户事后生成合规报告、事故追根溯源，同时加强内外部数据库网络行为记录，提高数据资产安全。

    - 安全管理方案

      - 安全管理制度

为保证单位业务系统长期稳定运行以及业务数据的安全性，提高系统运维及人员管理的安全保障机制，实现信息安全管理的不断完善，需制定信息安全工作的总体安全方针和策略，明确安全管理工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。根据安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度；并由管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程，形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系，从而指导并有效地规范各级部门的信息安全管理工作。通过制定严格的制度规定与发布流程、方式、范围等，定期对安全管理制度进行评审和修订。

      - 安全管理机构

安全管理机构可以从岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查方面进行安全管理和控制：

（1）岗位设置

单位的信息安全管理工作应由信息安全工作委员会或领导小组来负责，其领导最高领导应由单位主管领导委任或授权，设置专职的信息安全主管、系统管理员、审计管理员、安全管理员等岗位并明确其职责。

（2）人员配备

单位需要配置相应数量的系统管理员，审计管理员和安全管理员，其中需要专职安全管理员且不可兼任

（3）授权和审批

建立完善的授权和审批机制，明确各部门的授权审批事项、审批部门、批准人等，针对于系统的变更、重要操作、物理访问等建立有效的审批程序，并且重要活动需要建立逐级审批制度；定期审查审批事项并及时更新审批事项、部门和审批人等。

（4）沟通和合作

加强各类管理人员之间和组织内部的沟通与合作，定期召开协调会议，共同讨论及协作处理信息安全问题，建立外联单位联系列表等。

加强和主管部门、监管单位、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通。

（5）审核和检查

定期进行常规的安全检查，检查系统日常运行、系统漏洞、数据备份以及安全技术的有效性和策略配置的一致性等，形成检查报告，并对检查情况进行通报。

      - 安全管理人员

安全管理人员可以从人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问方面进行安全管理和控制。

（1）人员录用

指定或授权专门部门和人员负责人员录用，对其身份、背景、专业资格和资质、技术技能等进行审查和考核，签署保密协议和关键岗位人员的岗位责任协议。

（2）人员离岗

技术终止离岗员工的访问权限，回收各种身份证件、钥匙徽章以及软硬件设备等，办理离职手续并承诺保密义务。

（3）安全意识教育和培训

加强对各类人员进行信息安全意识培训和岗位技能培训，明确告知安全责任和惩戒措施，对不同岗位的人员制定技能培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训。

（4）外部人员访问管理

外部人员进行物理访问受控区域前进行书面申请，批准后由专人全程陪同并登记备案，外部人员离场前清除所有访问权限，获得系统访问权限的外部人员需签署保密协议。

      - 安全建设管理

从系统安全建设管理角度出发，主要涉及到定级备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务供应商选择方面。从信息安全管理与风险控制角度出发，建立完善的信息安全管理制度体系和过程控制安全机制，为系统的全生命周期的信息安全提供管理安全保障。

（1）定级备案

单位需要对等级保护对象进行科学定级，在系统等级初步确定后需要邀请专家对定级的合理性进行评审，形成专家评审意见，并报送主管单位审核后到公安机关进行备案登记。

（2）安全方案设计

具备符合标准安全的整体安全设计要求，根据相应的系统保护等级选择基本安全保护措施，依据风险分析的结果进行补充调整，对系统安全保护形成完整的安全规划设计方案，设计内容应包含密码技术相关内容，并由专家对方案及其配套文件的合理性和正确性进行论证审定，经过批准后单位才能正式实施。

（3）产品采购和使用

在相关设备采购中确保相关信息安全产品、密码产品和服务，符合国家的有关规定和国家密码主管单位的要求。预先对产品进行严格的选型测，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。

（4）自行软件开发

确保开发测试环境与生产环境进行物理隔离，通过制定软件开发管理制度对开发过程中的控制方法和人员行为准则进行明确，制定代码编写安全规范并实行，对软件开发设计相关文档和使用指南文档使用进行严格控制管理，对资源库中的程序资源的修改、更新、发布进行授权和批准，并进行严格的版本控制，另外确保开发人员为专职人员，对其的开发活动进行监视、控制和审查。

（5）外包软件开发

对于外包交付的软件代码在交付时应进行严格的恶意代码检查，防止恶意代码插入及后门，并且要求外包方提供完善的软件设计文档和使用指南，对于外包单位提供的软件源代码需要进行严格的代码审计，确保代码安全。

（6）工程实施

制定或授权专门的部门或人员负责工程实施的管理工作，制定健全的工程实施方案和工程过程安全控制机制，通过第三方工程监理实施工程过程安全控制。

（7）测试验收

制定完整的测试验收方案，根据测试验收方案形成测试验收报告，在系统上线前进行安全性测试，并提供安全测试报告，安全测试报告需要包含密码应用安全性测试。

（8）系统交付

制定清晰的交付清单，对所交接的设备、软件和文档进行清点，定期对负责运维的技术人员进行相应的技能培训，确保系统在建设过程中和指导人员进行运行维护的相关文档能够完整提供。

（9）等级测评

定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的要及时整改，在系统发生重大变更或级别发生变化时需重新进行等级测评，对于测评单位的选择应具备国家相关技术资质和安全资质的测评单位。

（10）服务供应商选择

首先确保服务供应商的选择符合国家有关规定，与服务供应商签订相关协议，明确整个服务供应链各方需要履行的信息安全义务，定期监督、评审和审核服务供应商提供的服务，并对其变更的服务内容进行控制。

      - 安全运维管理

安全运行维护与管理主要从环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理等方面进行。

（1）环境管理

指定专门部门或人员进行机房安全管理，对机房供电、温湿度、消防等进行实时监控和维护管理，通过机房安全管理规定对机房的访问、物品的进出以及机房运行环境等作出规定，重要区域不接待来访人员，敏感信息的纸质文档和移动介质禁止随意乱放，敏感信息设置专门的存储区域进行妥善保管。

（2）资产管理

编制保护对象的资产清单，包括资产的责任部门、重要程度以及所处位置等，对资产重要程度进行标识管理，根据资产价值制定相应的管理措施，明确对资产的信息分类和标识方法，制定信息分类标识规定，对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。

（3）介质管理

确保介质存储环境安全，对各类介质进行控制和保护，指定专人管理并定期进行介质目录盘点，对介质传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，对介质的规定和查询等进行登记记录。

（4）设备维护管理

对各种设备包括冗余备份的设备、线路制定专门的部门或人员进行维护管理，并建立配套的软硬件维护方面的管理制度，明确维护人员责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等；信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点，存储介质带出工作环境必须加密重要数据，存储介质的设备在报废和重用前，需确保设备上的敏感数据和授权软件无法进行恢复重用。

（5）漏洞和风险管理

识别安全漏洞和隐患并评估其可能得影响性后进行修复，定期进行安全测评形成测评报告，对发现的安全问题采取整改措施。

（6）网络和系统安全管理

划分不同的管理员进行网络和系统的运维管理，明确其岗位职责，指定专门的部门或人员进行账号管理，对账号的申请、建立、删除等进行控制。建立完善的网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、升级与补丁、口令更新周期进行规定。制定重要设备的配置和操作手册，并根据手册进行安全配置和优化。记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容。指定专门部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析，统计、及时发现可疑行为。

严格控制、审批运维管控工具的使用以及远程运维权限的开通，操作结束后需要立即关闭运维接口或通道。确保所有与外部链接的行为得到授权和审批，定期检查无线上网或违反网络安全策略的行为。

所有的运维操作过程需要保留不可更改的审计日志。

（7）恶意代码防范管理

提高员工的恶意代码防范意识，接入系统的设备或存储进行恶意代码检查，对恶意代码防范工具的使用、恶意代码库的升级、恶意代码定期查杀等进行规定，确保恶意代码防范措施的有效性。

（8）配置管理

记录和保存网络拓扑结构、设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等，并将配置参数纳入变更管理范畴，对配置变更信息的改变进行控制，及时更新基本配置信息库。

（9）密码管理

使用经过国家密码管理局认证核准的密码技术和产品。

（10）变更管理

明确变更需求，制定变更方案且经过评审、审批后才能实施，变更的申报和审批程序依据程序控制，记录变更的实施过程，建立终止变更并从失败变更的恢复程序，明确方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。

（11）备份与恢复管理

识别定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统，明确备份信息的备份方式、频率、存储介质和保存期等，定期对重要业务信息、系统数据、软件系统等进行备份，根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序等。

（12）安全事件处置

向安全管理部门及时报告发现的安全弱点和可疑事件，制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责，在安全事件报告和响应处理过程中分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训；对造成系统中断和造成信息泄露的重大事件采用不同的处理程序和报告程序。

（13）应急预案管理

规定统一的应急预案框架，包括启动应急预案的条件、应急组织构成、应急资源保障（人力、设备、技术和财力等方面）、事后教育和培训等内容，制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程和系统恢复流程，定期对系统和相关人员进行应急培训并进行应急预案的演练，定期对应急预案进行重新评估和修订完善。

质量控制

项目质量管理直接决定了项目成败。项目质量管理结合项目特点和组织结构，贯彻整个项目执行过程，以确保如期高质量地交付合格软件产品给用户。我方根据本项目的具体情况，制定了一套完整、成熟、适用的质量管理框架，以指导软件开发及项目管理活动。

我方设立了专门部门的质量保证组，主要负责以下工作：

- 建立并维护内部的质量保证体系。

- 对可能导致产品不合格的问题予以识别，采取措施予以避免。

- 发现并记录产品的质量问题。

- 提出、采取或推荐问题解决办法。

- 验证解决办法的实施效果。

- 对不合格产品的处理、交付过程进行控制，确保最终问题得以纠正。

- 质量保证组的评审活动应由与被评审工作无直接责任的人员组成。

- 制定质量方针和质量目标确保项目组成员均理解质量方针并能坚持贯彻执行。

质量保证组负责人应每月对质量体系进行评审，主要是对内部质量审核结果的评定，以保证质量体系持续有效，保存评审记录。